| № | І. Директиви със срок за въвеждане 12 юни 2016 г. | Краен срок | Публикуван на | Ведомства | РГ | Ноти фиц. | Коментари |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламенти на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесия (текст от значение за ЕИП) | 18.04.2016 | 28.03.2014 | МИ, МС | 1 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2016/0259 по описа на ЕК (етап мотивирано становище) План за действие 2016, мярка № 4 - Проект на Закон за концесиите; мярка № 19 - Проект на ПМС за приемане на правилник за прилагане на Закона за концесиите Ход на изпълнение: мярка № 4 – Проектът е одобрен на заседание на МС на 25.05.2016 г. и е внесен в НС на 09.06.2016 г. Законопроектът е приет в зала на първо четенe на 08.07.2016 г. мярка № 19 – Съгласно изготвения проект на Закон за концесиите не се предвижда разработването и приемането на Правилник за прилагането му. По тази причина мярката се води изпълнена, а ще се следи изпълнението на мярка № 4. |
| - 19. | Директива 2013/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 година за изменение на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации и на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) | 18.01.2016 | 28.12.2013 | МОН | 16 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2016/0166 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2016, мярка № 179 - Проект на ЗИД на Закона за признаване на професионални квалификации мярка № 180 - Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Архитектура” на образователно-квалификационна степен „магистър” с професионална квалификация „архитект”, приета с ПМС № 109 от 19.05.2003 г. мярка № 181 - Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Ветеринарна медицина“, приета с ПМС № 136 от 18.06.2004 г. мярка № 182 - Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка, приета с ПМС № 74 от 28.03.2011 г. мярка № 183- Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "медицинска сестра" и "акушерка" за образователно-квалификационна степен "бакалавър", приета с ПМС № 248 от 2005 г. мярка № 184 - Проект на ПМС за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на европейска професионална карта и прилагането на механизма за предупреждение съгласно Директива 2005/36/ЕО; мярка № 185 - Проект на Решение за изменение и допълнение на Решение № 619 на Министерския съвет от 20.07.2009 година за приемане Списък на регулираните професии в Република България (Обн., ДВ, бр. 61 от 2009 г., изм. и доп., бр. 30 от 2012 г. и бр. 2 от 2014 г.) Ход на изпълнение: мярка № 179 - ЗИД на Закона за признаване на професионални квалификации е обнародван в ДВ, бр. 27/05.04.2016 г. мярка № 180- Изпълнена и нотифицирана MNE(2016)51049. ПМС № 11/2016 г. е обнародвано в ДВ, бр. 7 от 26.01.2016 г. мярка № 181- Изпълнена и нотифицирана MNE(2016)51050. ПМС № 17/2016 г. е обнародвано в ДВ, бр. 9 от 02.02.2016 г. мярка № 183 - Изпълнена и нотифицирана MNE(2016)52767, ПМС № № 86/2016 г., обн. в ДВ, бр. 32 от 22.04.2016 г. мярка № 184 - Във връзка с бележките на МФ при междуведомственото съгласуване, на 22.12.2016 г. МОН изпрати до МФ становището на МЗ и проект на финансова обосновка за подпис. мярка № 185 - Изпълнена и нотифицирана MNE(2016)55204. РМС № 572/2016 г. е обнародвано в ДВ, бр. 57 от 22.07.2016 г. |
| - 21. | Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи | 01.01.2016 | 23.05.2014 | МТИТС | 17 | Частично | Процедура за нарушение срещу България № 2016/0167 по описа на ЕК (етап мотивирано становище) За пълното транспониране на директивата трябва да се приеме мярка № 189 от Плана за действие за 2016 г - Проект на Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура Ход на изпълнение: мярка № 189 - На 28 септември 2016 г. проектът на Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура е приет на първо четене в пленарна зала. На 10 януари 2017 г. законопроектът е разгледан на второ четене от водещата Комисия по по транспорт, информационни технологии и съобщения. |
|  | Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО | 20.05.2016 | 29.04.2014 | МИ | 25 | Частично | Процедура за нарушение срещу България № 2016/0498 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) Директива 2014/40/ЕС е частично транспонирана чрез Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, обн, ДВ, бр.28, 08.04.2016 г. За пълното транспониране на Директива 2014/40/ЕС е предвидено изготвяне на нов ЗИД на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, както и промени в Правилника за прилагането на закона. Законопроектът е изготвен и внесен в НС от група народни представители на 21 октомври 2016 г., приет e на второ четене на 7 декември 2016 г. и е публикуван в ДВ бр. 101 от 20.12.2016 г. Изготвени са необходимите допълнителни промени в Правилника за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, които са внесени в дирекция "Модернизация на администрацията" на АМС за одобряване на оценката на въздействие. |
| - 33. | Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар | 10.04.2016 | 20.03.2014 | МК | 34 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2016/0260 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2016, мярка № 240 - Законопроект за колективното управление на авторското право и сродните му права Ход на изпълнение: мярка № 240 - Законопроектът е одобрен на заседание на Министерския съвет на 16 март 2016 г. и е внесен в НС на 25 март 2016 г. Проектът на Закон за колективното управление на авторското право и сродните му права е приет на първо гласуване от Комисията по култура и медии на 7 април 2016 г. и от Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове на 11 май 2016 г., но бе отхвърлен от Комисията по правни въпроси на 8 юли 2016 г. Една от забележките е, че директивата трябва да се въведе със ЗИД на ЗАПСП. Предвижда се законопроектът да бъде изпратен за междуведомствено съгласуване в края на м.януари 2017 г. и да бъде внесен в Народното събрание в края на м.февруари 2017 г. |
|  | ІІ. Директиви със срок на въвеждане 30 ноември 2016 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Директива 2014/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за установяване на рамка за морско пространствено планиране | 18.09.2016 | 28.08.2014 | МТИТС, МРРБ | 9, 19 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2016/0706 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2016, мярка № 88 - Проект на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България Ход на изпълнение: Законопроектът е преминал етапа на обществено обсъждане и предстои изпращането му за междуведомствено съгласуване по чл. 32 от УПМСНА. |
|  | Директива 2014/94/EC на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 година за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива | 18.11.2016 | 28.10.2014 | МТИТС | 9 | Не | План за действие 2016 г., мярка № 115 - Проект на НИД на Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии; Ход на изпълнение: Транспонирането на директива 2014/94/ЕС е свързано с Националната рамка на политика (НРП) за разгръщане на зарядна инфраструктура и развитие на пазара на алтернативни горива. Към момента НРП не е определила дефинитивно развитието на пазара на видовете алтернативни горива. МТИТС предложи част от текстовете на директивата да се въведат чрез ЗИД на Закона за автомобилните превози, което се обсъжда активно в работен порядък между МРРБ и МТИТС. Поради големият обем от документи, които следва да бъдат анализирани и адаптирани, със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройство е предвидено срокът за разработване на проект на НИД на Наредба №2 от 2004 г. да бъде удължен до 10.02.2017 г. |
| - 22. | Директива (ЕС) 2016/774 на Комисията от 18 май 2016 година за изменение на приложение II към Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства | 19.11.2016 | 19.05.2016 | МОСВ | 20 | Не | Директивата ще бъде транспонирана посредством проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства. Проектът на ПМС е съгласуван по чл. 32 от УПМСНА, като получените бележки са отразени. Предстои внасяне в МС. |
| - 23. | Директива (ЕС) 2015/565 на Комисията от 8 април 2015 година за изменение на Директива 2006/86/ЕО по отношение на някои технически изисквания за кодирането на човешки тъкани и клетки | 29.10.2016 | 09.04.2015 | МЗ | 22 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2016/0708 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2016 г., мярка № 208 - Проект на НИД на Наредба № 6 от 2007 г. за утвърждаване на медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки; мярка № 209 - Проект на НИД на Наредба № 8 от 2014 г. за условията и реда за внос, износ и обмен на органи, тъкани и клетки; мярка № 210 - Проект на НИД на Наредба № 21 2007 г. за обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите на Изпълнителната агенция по трансплантация, редът за вписване и ползване на информацията; мярка № 211 - Проект на НИД на Наредба № 22 от 2007 г. за условията и реда за регистриране и отчитане на дейностите по експертиза, вземане, присъждане, обработка, преработка, съхраняване и етикетиране на органи, тъкани и клетки за изготвяне на ежегодни отчети от лечебните заведения; Ход на изпълнение: мярка № 208, 209, 210, 211 – Създадената към Министерството на здравеопазването работна група продължава дейността си по проекта на НИД на наредбата. |
| - 24. | Директива (ЕС) 2015/566 на Комисията от 8 април 2015 година за прилагане на Директива 2004/23/ЕО по отношение на процедурите за контрол на спазването на еквивалентните стандарти за качество и безопасност на внасяните тъкани и клетки | 29.10.2016 | 09.04.2015 | МЗ | 22 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2016/0709 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2016 г., мярка № 209 - Проект на НИД на Наредба № 8 от 2014г. за условията и реда за внос, износ и обмен на органи, тъкани и клетки; мярка № 210 - Проект на НИД на Наредба № 21 2007г. за обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите на Изпълнителната агенция по трансплантация, редът за вписване и ползване на информацията; мярка № 211 - Проект на НИД на Наредба № 22 от 2007 г. за условията и реда за регистриране и отчитане на дейностите по експертиза, вземане, присъждане, обработка, преработка, съхраняване и етикетиране на органи, тъкани и клетки за изготвяне на ежегодни отчети от лечебните заведения; Ход на изпълнение: мярка № 209, 210, 211 – Създадената към Министерството на здравеопазването работна група продължава дейността си по проекта на НИД на наредбата. |
| - 25. | Директива за изпълнение (ЕС) 2015/2392 на Комисията от 17 декември 2015 година относно Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съобщаването на компетентните органи за действителни или възможни нарушения на посочения регламент | 03.07.2016 | 18.12.2015 | МФ | 26 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2016/0595 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) Директивата е частично транспонирана, посредством Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти. За пълното й въвеждане е необходимо да се приеме наредба по чл. 17 от закона, с която да се определят процедурите, които да гарантират посоченото в чл. 8, параграф 2 от директивата. |
| - 28. | Директива 2014/57/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно наказателноправните санкции за пазарна злоупотреба (Директива за пазарната злоупотреба) | 03.07.2016 | 12.06.2014 | МП | 33 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2016/0596 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2016, мярка № 235 - Проект на ЗИД на Наказателния кодекс; Ход на изпълнение: Законопроектът е одобрен на заседание на МС на 21 декември 2016 г. и внесен в НС на 30.12.2016 г. |
| Останали невъведени от дефицита по Таблото, издание м. септември 2016 г. (с краен срок 12 юни 2016 г.). |
| Директиви, които ще бъдат включени в Таблото, издание май 2017 г. (с краен срок 30 ноември 2016 г.) |  |  |  |  |  |  |  |