| № | І. Директиви със срок за въвеждане 30 ноември 2016 г. | Краен срок | Публикуван на | Ведомства | РГ | Ноти фиц. | Коментари |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламенти на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесия (текст от значение за ЕИП) | 18.04.2016 | 28.03.2014 | МИ, МС | 1 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2016/0259 по описа на ЕК (етап мотивирано становище) План за действие 2017, мярка № 1 - Проект на Закон за концесиите; Ход на изпълнение: мярка № 1 – Проектът е одобрен на заседание на МС на 25.05.2016 г. Законопроектът е окончателно приет на второ чете на 24 януари 2017 г. На 02.02.2017 г. на основание член 101, алинея 1 от Конституцията на Република България Президентът на Република България наложи вето върху Закона за концесиите. След конституирането на 44- тото Народно събрание ще бъде инициирано ново разглеждане на законопроекта. |
|  | Директива 2014/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за установяване на рамка за морско пространствено планиране | 18.09.2016 | 28.08.2014 | ИАМА, МРРБ, МТИТС | 9 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2016/0706 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2017, мярка № 82 - Проект на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България Ход на изпълнение: Приключи междуведомственото съгласуване по чл. 32 от Устройствения правилник на МС и на неговата администрация. Към настоящия момент се обсъждат и отразяват получените бележки. |
|  | Директива 2014/94/EC на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 година за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива | 18.11.2016 | 28.10.2014 | МТИТС | 9 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2017/0020 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2017 г., мярка № 96 - Проект на НИД на Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии Ход на изпълнение: Поради големия обем от документи, които следва да бъдат анализирани и адаптирани във връзка с изготвяне на проекта на НИД на Наредба № 2, със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройство е предвидено срокът за разработване на проект на НИД на Наредба № 2 от 2004 г. да бъде удължен до 10.02.2017 г. |
| - 19. | Директива 2013/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 година за изменение на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации и на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) | 18.01.2016 | 28.12.2013 | МОН | 16 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2016/0166 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) За пълното транспониране на директивата трябва да се приеме мярка № 161 от Плана за действие 2017 - Проект на ПМС за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на европейска професионална карта и прилагането на механизма за предупреждение съгласно Директива 2005/36/ЕО Ход на изпълнение: мярка № 161 - Подготвен е пакет с документи, който предстои да бъде внесен в МС в срок до 10.02.2017г. |
| - 21. | Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи | 01.01.2016 | 23.05.2014 | МТИТС | 17 | Частично | Процедура за нарушение срещу България № 2016/0167 по описа на ЕК (етап мотивирано становище) За пълното транспониране на директивата трябва да се приеме мярка № 162 от Плана за действие за 2017 г - Проект на Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура Ход на изпълнение: мярка № 162 - На 28 септември 2016 г. проектът на Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура е приет на първо четене в пленарна зала. Поради предсрочно разпускане на 43-тото Народно събрание, след конституирането на 44- тото Народно събрание ще бъде инициирано ново разглеждане на законопроекта. |
|  | Директива (ЕС) 2015/565 на Комисията от 8 април 2015 година за изменение на Директива 2006/86/ЕО по отношение на някои технически изисквания за кодирането на човешки тъкани и клетки | 29.10.2016 | 09.04.2015 | МЗ | 22 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2016/0708 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2017 г., мярка № 186 - Проект на НИД на Наредба № 6 от 2007 г. за утвърждаване на медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки; мярка № 187 - Проект на НИД на Наредба № 8 от 2014 г. за условията и реда за внос, износ и обмен на органи, тъкани и клетки; мярка № 188 - Проект на НИД на Наредба № 21 от 2007 г. за обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите на Изпълнителната агенция по трансплантация, редът за вписване и ползване на информацията; мярка № 189 - Проект на НИД на Наредба № 22 от 2007 г. за условията и реда за регистриране и отчитане на дейностите по експертиза, вземане, присъждане, обработка, преработка, съхраняване и етикетиране на органи, тъкани и клетки за изготвяне на ежегодни отчети от лечебните заведения; Ход на изпълнение: мярка № 186, 188 и 189: Проектът на НИД на Наредба № 22/2007, с който се изменят и Наредба № 6 от 2007 г. и Наредба № 21 от 2007 г., е публикуван на 20.01.2017 г. за 30-дневно обществено обсъждане. и се очаква да бъде обнародван в ДВ в срок до 31 март 2017 г. мярка № 187: Проектът на НИД на Наредба № 8 предстои да бъде финализиран и публикуван на сайта на МЗ за обществено обсъждане. |
|  | Директива (ЕС) 2015/566 на Комисията от 8 април 2015 година за прилагане на Директива 2004/23/ЕО по отношение на процедурите за контрол на спазването на еквивалентните стандарти за качество и безопасност на внасяните тъкани и клетки | 29.10.2016 | 09.04.2015 | МЗ | 22 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2016/0708 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2017 г., мярка № 186 - Проект на НИД на Наредба № 6 от 2007 г. за утвърждаване на медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки; мярка № 187 - Проект на НИД на Наредба № 8 от 2014 г. за условията и реда за внос, износ и обмен на органи, тъкани и клетки; мярка № 188 - Проект на НИД на Наредба № 21 2007 г. за обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите на Изпълнителната агенция по трансплантация, редът за вписване и ползване на информацията; мярка № 189 - Проект на НИД на Наредба № 22 от 2007 г. за условията и реда за регистриране и отчитане на дейностите по експертиза, вземане, присъждане, обработка, преработка, съхраняване и етикетиране на органи, тъкани и клетки за изготвяне на ежегодни отчети от лечебните заведения; Ход на изпълнение: мярка № 186, 188 и 189: Проектът на НИД на Наредба № 22/2007, с който се изменят и Наредба № 6 от 2007 г. и Наредба № 21 от 2007 г., е публикуван на 20.01.2017 г. за 30-дневно обществено обсъждане. и се очаква да бъде обнародван в ДВ в срок до 31 март 2017 г. мярка № 187: Проектът на НИД на Наредба № 8 предстои да бъде финализиран и публикуван на сайта на МЗ за обществено обсъждане. |
|  | Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО | 20.05.2016 | 29.04.2014 | МИ | 25 | Частично | Процедура за нарушение срещу България № 2016/0498 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) Директива 2014/40/ЕС е частично транспонирана чрез Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, обн, ДВ, бр.28, 08.04.2016 г. За пълното транспониране на Директива 2014/40/ЕС е предвидено изготвяне на нов ЗИД на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, както и промени в Правилника за прилагането на закона. Законопроектът е приет e на второ четене на 7 декември 2016 г. и е обнародван в ДВ бр. 101 от 20.12.2016 г. План за действие 2017, мярка № 195- Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия Ход на изпълнение: Мярка № 195 - Изготвени са необходимите допълнителни промени в Правилника за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, които са преминали междуведомствено съгласуване по чл.32 от УПМСНА. |
|  | Директива за изпълнение (ЕС) 2015/2392 на Комисията от 17 декември 2015 година относно Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съобщаването на компетентните органи за действителни или възможни нарушения на посочения регламент | 03.07.2016 | 18.12.2015 | МФ | 26 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2016/0595 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) Директивата е частично транспонирана, посредством Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти. За пълното й въвеждане е необходимо да се приеме наредба по чл. 17 от закона, с която да се определят процедурите, които да гарантират посоченото в чл. 8, параграф 2 от директивата. План за действие 2017 г., мярка № 202- Проект на ПМС за приемане на Наредба относно процедурите за обмен на информация и сътрудничество между държавните органи, участващи в защитата на лицата, работещи по трудово правоотношение, подали съобщения за нарушения Ход на изпълнение: Мярка № 202 – Изготвен е проект на наредба, който е изпратен за съгласуване в РГ 26 и със съвносителя – МТСП. |
| - 33. | Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар | 10.04.2016 | 20.03.2014 | МК | 34 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2016/0260 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2017, мярка № 215 - Проект на ЗИД на Закона за авторското право и сродните му права Ход на изпълнение: Мярка № 215 – Предстои законопроектът да бъде изпратен за междуведомствено съгласуване. |
|  | Директива 2014/57/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно наказателноправните санкции за пазарна злоупотреба (Директива за пазарната злоупотреба) | 03.07.2016 | 12.06.2014 | МП | 33 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2016/0596 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2017, мярка № 207 - Проект на ЗИД на Наказателния кодекс Ход на изпълнение: Мярка № 207- Законопроектът е одобрен на заседание на МС на 21 декември 2016 г. и внесен в НС на 30.12.2016 г. Поради предсрочно разпускане на 43-тото Народно събрание, след конституирането на 44- тото Народно събрание ще бъде инициирано ново разглеждане на законопроекта. |
|  | ІІ. Директиви със срок на въвеждане 31 май 2017 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Директива за изпълнение 2016/317/EС на Комисията от 3 март 2016 година за изменение на директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 2002/54/ЕО, 2002/55/ЕО, 2002/56/ЕО и 2002/57/ЕО на Съвета по отношение на официалния етикет на опаковките със семена | 31.03.2017 | 05.03.2016 | МЗХ | 7 | Не | Директивата е частично въведена с НИД на Наредба № 100 от 2006 г. за търговия на посевен материал от маслодайни и влакнодайни култури на пазара на Европейския съюз (ДВ, бр. 102 от 2016 г.). План за действие 2017, мярка № 30- Проект на НИД на Наредба № 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз; мярка № 31- Проект на НИД на Наредба № 99 от 2006 г. за търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на Европейския съюз; мярка № 32- Проект на НИД на Наредба № 98 от 2006 г. за търговия на посевен материал от цвекло на пазара на Европейския съюз; мярка № 33- Проект на НИД на Наредба № 96 от 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на Европейския съюз; мярка № 34- Проект на НИД на Наредба № 16 от 2008 г. за търговия на посевен материал от картофи на пазара на Европейския съюз. Ход на изпълнение: Изготвен е проект на НИД на Наредба № 21 от 2007 г., с Преходните и заключителни разпоредби на който се изменят и следните наредби: Наредба № 99 от 2006 г., Наредба № 98 от 2006 г., Наредба № 96 от 2006 г. и Наредба № 16 от 2008 г. Проектът на НИД е съгласуван в РГ 7 и с дирекция "КВЕС" в АМС. |
|  | Директива 2014/112/ЕС от 19 декември 2014 година за прилагане на Европейското споразумение относно определени аспекти на организацията на работното време в сектора на вътрешния воден транспорт, сключено от Европейския съюз за речно корабоплаване (EBU), Европейската организация на речните превозвачи (ESO) и Европейската федерация на работниците от транспорта (ETF) | 31.12.2016 | 23.12.2014 | ИАМА, МТИТС | 9 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2017/0022 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2017, мярка № 87- Проект на ЗИД на Кодекса на търговското корабоплаване; мярка № 89- Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения на членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя Ход на изпълнение: Мярка № 87: Законопроектът е внесен в НС на 15 ноември 2016 г. и на 22 декември 2016 г. е приет на първо четене в пленарна зала. Поради предсрочно разпускане на 43-тото Народно събрание, след конституирането на 44- тото Народно събрание ще бъде инициирано ново разглеждане на законопроекта. Мярка № 89: Проектът на ПМС е изготвен и предстои публикуване за обществено обсъждане. След приемане на ЗИД на Кодекса на търговското корабоплаване, проектът на ПМС ще бъде внесен за разглеждане и приемане от МС. |
|  | Директива 2015/719/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 година за изменение на Директива 96/53/ЕО на Съвета относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик | 07.05.2017 | 06.05.2015 | АПИ, МРРБ | 9 | Не | План за действие 2017, мярка № 97- Проект на НИД на Наредба № 11 от 3 юли 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства Ход на изпълнение: Мярка № 97: В процес на разработване на проекта. |
|  | Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО | 20.05.2017 | 29.04.2014 | МТИТС | 9 | Не | План за действие 2017, мярка № 85- Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата мярка № 94- Проект на НИД на Наредба № Н-32 от 16.12.2011 за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства Ход на изпълнение: Мерки № 85 и 94: В процес на разработване на проектите. |
|  | Директива 2014/46/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за изменение на Директива 1999/37/ЕО на Съвета относно документите за регистрация на превозни средства | 20.05.2017 | 29.04.2014 | МВР | 9 | Не | План за действие 2017, мярка № 103- Проект на НИД на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства Ход на изпълнение: Мярка № 103: В процес на разработване на проекта. |
|  | Директива 2014/47/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година относно крайпътната техническа проверка на изправността на търговски превозни средства, които се движат на територията на Съюза, и за отмяна на Директива 2000/30/ЕО | 20.05.2017 | 29.04.2014 | МВР, МТИТС | 9 | Не | План за действие 2017, мярка № 85- Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата мярка № 93- Проект на Наредба за реда и начина на укрепване на товарите при извършване на автомобилен превоз на товари Ход на изпълнение: Мерки № 85 и 93: В процес на разработване на проектите. |
|  | Директива 2015/2376/ЕС на Съвета от 8 декември 2015 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане | 31.12.2016 | 18.12.2015 | МФ | 10 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2017/0021 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2017, мярка № 125- Проект на ЗИД на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс Ход на изпълнение: Мярка № 125: Законопроектът бе внесен в НС на 18 октомври 2016 г. Поради предсрочно разпускане на 43-тото Народно събрание, след конституирането на 44- тото Народно събрание ще бъде инициирано ново разглеждане на законопроекта. |
|  | Директива 2015/1480/EС на Комисията от 28 август 2015 година за изменение на няколко приложения към Директива 2004/107/ЕО и Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, в които са определени правила относно референтните методи, валидирането на данни и местоположението на точките за вземане на проби при оценяване на качеството на атмосферния въздух | 31.12.2016 | 29.08.2015 | МОСВ | 20 | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2017/0016 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2017, мярка № 173- Проект на НИД на Наредба № 12 от 2010 г. за норми за серен диоксид фини прахови частици, олово, бензин, въглероден диоксид и озон в атмосферния въздух Мярка № 174- Проект на НИД на Наредба № 11 от 2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух Ход на изпълнение: Мярка № 173: Проектът на НИД на Наредба № 12 е в процес на изготвяне. Мярка № 174: Проектът на наредба е изготвен и преминал през всички съгласувателни процедури. Предстои подписването му от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването. |
|  | Директива 2016/2284/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО | 15.02.2017 | 17.12.2016 | МОСВ | 20 | Не | Директивата ще бъде транспонирана посредством проект на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконов нормативен акт, чието основание за приемане ще бъде включено в законопроекта. Ход на изпълнение: Работата по разработването на нормативните актове е в начален етап. |
|  | Делегирана директива 2016/585/ЕС на Комисията от 12 февруари 2016 година за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване на оловото, кадмия, шествалентния хром и полибромираните дифенилови етери (PBDE) от съответното ограничение по отношение на резервни части, взети обратно от и използвани за ремонт или обновяване на медицински изделия или електронни микроскопи | 28.02.2017 | 16.04.2016 | МОСВ | 20 | Не | План за действие 2017, мярка № 176- Проект на Заповед за изменение на Заповед РД-289/27.05.2016 г. за утвърждаване на случаите на свободно освобождаване от ограниченията за употреба на опасни вещества в определени материали и компоненти на ЕЕО Ход на изпълнение: Мярка № 176: Проектът на Заповед е изготвен и съгласуван в РГ 20 на 24 януари 2017 г. Предстои подписване от министъра на околната среда и водите и обнародване в "Държавен вестник". |
|  | Директива 2015/652/ЕС на Съвета от 20 април 2015 година за установяване на методи за изчисляване и на изисквания за докладване съгласно Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на бензиновите и дизеловите горива | 21.04.2017 | 25.04.2015 | МОСВ | 20 | Не | План за действие 2017, мярка № 172- Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за условията, реда и начина за изготвяне и верификация на докладите на доставчиците на течни горива и енергия за транспорта; мярка №178- Проект на Методика за определяне интензитета на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на течните горива, различни от биогоривата и енергията за транспорт. Ход на изпълнение: Мерки № 172 и 178: За разработването на актовете ще бъде нает външен изпълнител чрез пряко договаряне по ЗОП. |
|  | Делегирана директива 2016/1028/ЕС на Комисията от 19 април 2016 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от ограничението за използване на олово в припои за електрически връзки със сензори за измерване на температурата в някои устройства | 30.04.2017 | 25.06.2016 | МОСВ | 20 | Не | План за действие 2017, мярка № 176- Проект на Заповед за изменение на Заповед РД-289/27.05.2016 г. за утвърждаване на случаите на свободно освобождаване от ограниченията за употреба на опасни вещества в определени материали и компоненти на ЕЕО Ход на изпълнение: Мярка № 176: Проектът на Заповед е изготвен и съгласуван в РГ 20 на 24 януари 2017 г.. Предстои подписване от министъра на околната среда и водите и обнародване в "Държавен вестник". |
|  | Делегирана директива 2016/1029/ЕС на Комисията от 19 април 2016 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването за кадмиеви аноди в клетки на Херш за определени кислородни датчици, използвани в промишлените прибори за контрол и управление | 30.04.2017 | 25.06.2016 | МОСВ | 20 | Не | План за действие 2017, мярка № 176- Проект на Заповед за изменение на Заповед РД-289/27.05.2016 г. за утвърждаване на случаите на свободно освобождаване от ограниченията за употреба на опасни вещества в определени материали и компоненти на ЕЕО Ход на изпълнение: Мярка № 176: Проектът на Заповед е изготвен и съгласуван в РГ 20 на 24 януари 2017 г.. Предстои подписване от министъра на околната среда и водите и обнародване в "Държавен вестник". |
| - 24. | Директива 2015/653/ЕС на Комисията от 24 април 2015 година за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелства за управление на превозни средства | 01.01.2017 | 25.04.2015 | МВР | 23 | Не | Не е представена информация. |
| Останали невъведени от дефицита по Таблото, издание м. май 2017 г. (с краен срок 30 ноември 2016 г.). |
| Директиви, които ще бъдат включени в Таблото, издание м. ноември 2017 г. (с краен срок 31 май 2017 г.) |  |  |  |  |  |  |  |