Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   № 201

от    18 април   2017 година

ЗА продължаване срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта „Блок 1-21 Хан Аспарух“, разположена в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море

На основание чл. 5, т. 2 от Закона за подземните богатства, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 30, т. 2 от Договора за търсене и проучване на нефт и природен газ в площта „Блок 1-21 Хан Аспарух“, разположена в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, сключен на 29 август 2012 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и „Тотал E&П България“ Б.В., изменен с Допълнително споразумение № 1 от 5 март 2013 г., уведомление от титуляря на разрешението от 6 февруари 2017 г. за наличие на форсмажорно обстоятелство и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Продължава срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта „Блок 1-21 Хан Аспарух“, разположена в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, с четири месеца и половина, или със 135 дни, в резултат на забава, причинена от форсмажорно обстоятелство.

2. За срока на продължението по т. 1 титулярите на разрешението за търсене и проучване - „Тотал E&П България“ Б.В., „ОМВ Офшор България“ ГмбХ и „Репсол България“ Б.В., се задължават да извършат търсещо-проучвателни дейности по видове и обеми съгласно одобрената от министъра на икономиката, енергетиката и туризма работна програма - неразделна част от Договора за търсене и проучване на нефт и природен газ в площта 
„Блок 1-21 Хан Аспарух“, разположена в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, сключен на 29 август 2012 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и „Тотал E&П България“ Б.В., изменен с Допълнително споразумение № 1 от 5 март 2013 г.

3. Оправомощава министъра на енергетиката да сключи с 
„Тотал E&П България“ Б.В., с „ОМВ Офшор България“ ГмбХ и с „Репсол България“ Б.В. допълнително споразумение за продължаване на срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта „Блок 1-21 Хан Аспарух“, разположена в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, в едномесечен срок от обнародване на решението в „Държавен вестник“.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Огнян Герджиков

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков