Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   № 710

от   17 ноември    2017 година

ЗА предложение до Народното събрание за ратифициране със закон на Изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване на Стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл „В и К” между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие от 23 февруари 2016 г., подписано на 2 ноември 2017 г.

На основание чл. 15, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 и 3 от Закона за международните договори на Република България

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Одобрява Изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване на Стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл „В и К” между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие от 23 февруари 2016 г., подписано на 2 ноември 2017 г.

2. Предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 3 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон изменението на споразумението по т. 1.

3. Министърът на регионалното развитие и благоустройството да обнародва изменението на споразумението по т. 1 в „Държавен вестник” в 
15-дневен срок от датата на влизането му в сила.

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Томислав Дончев

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект

З А К О Н

за ратифициране на Изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване на Стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл „В и К” между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие от 23 февруари 2016 г., подписано на 
2 ноември 2017 г.

Член единствен. Ратифицира Изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване на Стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл „В и К” между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие от 23 февруари 2016 г., подписано на 2 ноември 2017 г.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

Законът е приет от 44-ото Народно събрание на ……………..…... 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Цвета Караянчева)

М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за ратифициране на Изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване на Стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл „В и К” между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие от 23 февруари 2016 г., подписано на 2 ноември 2017 г.

Министерският съвет с протоколно решение от заседанието от 
24 октомври 2017 г. одобри Изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване на Стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл „В и К” между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие от 23 февруари 2016 г., подписано на 2 ноември 2017 г., наричано по-нататък „Споразумението”.

Дейностите по Споразумението се изпълняват в рамките на Проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл В и К“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ Д-34-11 с номер в ИСУН BG16M1OP002-1.003-0001-C01 от 16 март 2016 г.

Целта на подписаното изменение на Споразумението е удължаване срока на предоставяне на Резултат 7 „Стратегия за финансиране на отрасъл 
В и К“ (Стратегията) от 12 месеца на 19 месеца и отпадане на Резултат 4 „Доклад за изпълнение на дейностите по преоценка на публичните В и К активи“ от обхвата на Споразумението. Удължаването на срока за разработване на Стратегията цели осигуряването на необходимия времеви ресурс за определяне на размера, източниците и начините за финансиране на отрасъл „В и К”, което изисква провеждане на обсъждания между голям брой заинтересовани страни. Предложената отмяна на разработването на Доклад за изпълнение на дейностите по преоценка на публичните В и К активи е породена от невъзможността докладът да бъде изпълнен в срока на Споразумението.

Подписаното изменение на Споразумението ще доведе до намаляване на договореното възнаграждение за консултантските услуги със 100 000 лв.

Осъществяването на предвидените в Споразумението и в изменението към него дейности и мерки ще допринесе за постигане на съответствие с изискванията на европейското екологично законодателство, както и повишаване на финансовата устойчивост на потребителите и намаляване на ценовите въздействия върху тях. Стратегията ще включва конкретни финансови механизми и инструменти, покриващи инвестиционните нужди, които не могат да бъдат финансирани от ОПОС 2014 – 2020 г., при координация с инвестиционната стратегия на ОПОС 2014 – 2020 г. и други изисквания за финансиране на отрасъла. Стратегията ще идентифицира варианти и подходи за финансиране на публичната В и К инфраструктура, включително инвестиции във водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, в средносрочен и дългосрочен план. Укрепването на капацитета за регулиране на предоставяните В и К услуги ще доведе до подобряване на организацията и качеството на работа на администрацията на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), което ще бъде постигнато чрез изготвяне на указания за преглед на бизнес плановете, разработени по новата регулаторна рамка за периода 2017-2021 г., и подкрепа на КЕВР за прилагане на тези указания.

На основание чл. 85, ал. 3 от Конституцията на Република България изменението на Споразумението подлежи на ратифициране със закон от Народното събрание.

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Томислав Дончев)