Р  Е  П  У  Б  Л  И  К  А     Б  Ъ  Л  Г  А  Р  И  Я

М   И   Н   И   С   Т   Е   Р   С   К   И      С   Ъ   В   Е   Т

И  З  В  Л  Е  Ч  Е  Н  И  Е

ОТ

П Р О Т О К О Л   №  31

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

на  8 август  2018 година

| Д Н Е В Е Н Р Е Д: |  | Р Е Ш Е Н И Я: |
| --- | --- | --- |
| 29. Доклад за одобряване на План за изпълнение на интегрирано решение за административно и социално обслужване на хората с увреждания и свързаните с тях административни услуги чрез създаване и управление на профил на хората с увреждане. |  | 1. Одобрява изложения в доклада на вносителите План за изпълнение на интегрирано решение за административно и социално обслужване на хората с увреждания и свързаните с тях административни услуги чрез създаване и управление на профил на хората с увреждане. |
| 2. Министърът на труда и социалната политика чрез изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания, министърът на здравеопазването чрез директора на Националната експертна лекарска комисия и председателят на Държавна агенция „Електронно управление” да предприемат необходимите действия за изпълнението на следните дейности: 2.1. До 15 ноември 2018 г.: 2.1.1. Създаване на Регистър на хората с увреждания и създаване на профил на хората с увреждания в Информационната система на Агенцията за хората с увреждания (АХУ), съответстващ по структура, съдържание и характеристики на индивидуалната оценка на лицата за определяне на индивидуалните медицински грижи и социални потребности; 2.1.2. Надграждане и интегриране на Система-регистър на решенията на териториалните експертни лекарски комисии и на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) с функционалности за реализиране на Регистъра на хората с увреждания; 2.1.3. Разработване на нови справки в Средата за междурегистров обмен RegiX; 2.1.4. Разработване на нови адаптери за Информационната система на АХУ и за Единната информационна система на медицинската експертиза на НЕЛК за връзка към Средата за междурегистров обмен RegiX; 2.1.5. Надграждане на информационните системи на НЕЛК и АХУ за предоставяне на вътрешни електронни административни услуги за обслужване на хората с увреждания чрез Средата за междурегистров обмен RegiX; 2.1.6. Разработване на публични справки, достъпни за съответния гражданин, свързани с информацията от системата на АХУ в Хоризонталната система е-Връчване. 2.2. До 31 декември 2018 г.: 2.2.1. Надграждане с нови функционалности на информационните системи на НЕЛК и АХУ, свързани за работа с профила. Разширяване на обхвата с данни от услуги на МЗ, НЗОК, НОИ, МОН, АСП, АЗ, НАП, ГРАО, общини и др.; 2.2.2. Интегриране на информационни системи на НЕЛК и АХУ с хоризонталните системи на електронното управление е-Връчване, е-Автентикация, е-Оторизация, е-Плащане, Единен портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ); 2.2.3. Изграждане на профил на хората с увреждания в Информационната система на АХУ, достъпен през средата за е-Връчване, с всички необходими данни за работа на профила; 2.2.4. Мигриране на данни в Единната информационна система на медицинската експертиза от съществуващите стари системи в Регионална картотека на медицинската експертиза и ТЕЛК; 2.2.5. Интегриране на информационни системи на НЕЛК и АХУ с регистрите на МЗ, НЗОК, МОН, АСП, АЗ, НОИ, НАП, ГРАО, общини и др.; 2.2.6. Разработване на автоматизирани процеси на базата на консолидирани данни от различни първични администратори на данни; 2.2.7. Свързване на необходимите източници на данни за Системата за анализ на информацията и отчетност. |  |  |

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков