Приложение към т. 1

|  |  | ## МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## София 1092, ул.”Дякон Игнатий”№ 3, тел.: 922 09 22; факс: 987 96 93 |  |  |
|  | Рег. № София, ......…………2018г. |  |  |  |

ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН РАЗХОД

„ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ

НА САМОЛЕТИ Су-25“

София

2018

Съдържание:

УВОД	4

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.	5

1.1. Наименование.	5

1.2. Основание за разработване.	5

1.3. Цел.	5

1.4. Способности, постигани с реализацията на Проекта.	5

1.5. Задачи на Проекта.	5

1.6. Основни допускания.	6

2. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОЕКТА.	6

2.1. Задачи пред щурмовата авиация на българските ВВС.	6

2.2. Необходими отбранителни способности.	6

2.3. Състояние на самолетите Су-25.	7

2.3.1. Система на експлоатация на самолетите Су-25.	7

2.3.2. Ограничения  в експлоатацията на самолетите Су-25.	7

3. ОБХВАТ	7

3.1. Технически параметри	7

3.2. Времеви параметри.	8

4. ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ.	8

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

| АТ | Авиационна техника |
| --- | --- |
| БА | Българска армия |
| ВВС | Военновъздушни сили |
| ВМС | Военноморски сили |
| ЗОВСРБ ЗОП | Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България Закон за обществените поръчки |
| ПИР | Проект за инвестиционен разход |
| МО | Министерство на отбраната |
| МС | Министерски съвет |
| МТУ | Метеорологични условия |
| СВ | Сухопътни войски |
| ТТИ | Тактико-технически изисквания |

# УВОД.

Самолетите Су-25К/УБК са единствените средства от състава на ВВС, проектирани за непосредствена авиационна поддръжка на СВ и ВМС. Летателните апарати от този тип притежават уникални характеристики и възможности като голяма товароносимост, висока бойна живучест и радиус на действие, благодарение на което с тях могат да се извършват удари по земни и морски цели в тактическата дълбочина на противника. Поради изтичането на назначения общ технически и междуремонтен ресурс на основната част от самолетите и липса на резервни части и консумативи, полетите с този тип самолети се водят неритмично, което не позволява воденето на нормална летателна подготовка и приучване на нов летателен състав.

Изпълнението на настоящия Проект ще позволи възстановяване на летателната годност на самолетите Су-25 и запазване на придобити отбранителни способности в периода до придобиване на новия тип боен самолет и достигането до оперативна готовност за използване на същия за действия по земни/надводни цели – роля „Въздух - Повърхност“.

Неизпълнението на Проекта от друга страна ще доведе до реална загуба на отбранителни способности за осигуряване действията на другите видове въоръжени сили и ще изложи на повишен риск националната ни сигурност.

Поддържането на  самолетите Су-25 в летателна годност изисква прилагането на системен подход, непрекъсната и точна координация в усилията, както от страна на Военновъздушните сили, така и от ръководството на Министерството на отбраната и отбранителната индустрия. Несвоевременното доставяне на един необходим консуматив, може да доведе до обезсмисляне на вложените финансови средства и изразходване на времеви ресурс без постигане или поддържане на определени способности.

Проектът е разработен в изпълнение на изискванията на чл. 22, ал. 2, т. 11а от ЗОВСРБ. В него са анализирани:

- необходимостта от поддръжка на самолетите Су-25;

- обхвата на Проекта;

- времевите и финансовите параметри за реализация на проекта.

Документът е структуриран в 4 (четири) глави.

Проектът съдържа некласифицирана информация.

# 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

## 1.1. Наименование.

Проект за инвестиционен разход „Възстановяване на летателната годност на самолети Су-25”.

## 1.2. Основание за разработване.

Проектът е разработен в изпълнение на:

- чл. 22, ал. 2, т. 11а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ);

- Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2020;

- План за развитие на въоръжените сили до 2020г., приет на основание чл. 22, ал. 2, т. 6 от ЗОВСРБ с ПМС № 382/30.12.2015г.

## 1.3. Цел.

Проектът има следните основни цели:

- поддържането на отбранителни способности за изпълнението на осигуряване на операциите, водени от другите видове Въоръжени сили;

- осигуряване на достатъчно изправна авиационна техника за водене на ритмична летателна подготовка;

- повишаване нивото на безопасност при провеждане на летателната дейност.

## 1.4. Способности, постигани с реализацията на Проекта.

Чрез реализацията на Проекта ще се постигне възстановяване на летателната годност и ще се осигури експлоатацията на самолети Су-25, което ще способства за поддържане на подготовката на летателния състав (бойните способности) за изпълнение на задачите по непосредствена авиационна поддръжка на операциите, водени от СВ и ВМС във всякакви условия на метеорологичната обстановка. Нивото на безопасност на полетите ще се повиши за сметка на възможността на летателния състав да води целенасочена и ритмична подготовка.

## 1.5. Задачи на Проекта.

Основната задача на Проекта за инвестиционен разход е да определи необходимите параметри и дейности за възстановяване на летателната годност на самолетите Су-25.

За нейното постигане се решават следните частни задачи:

- определяне на обхвата и времевите параметри на Проекта;

- определяне на финансовата рамка на Проекта.

Решаването на посочените задачи ще способства за вземане на решение от Министерски съвет за инвестиционен разход, касаещи възстановяването на летателната годност на самолетите Су-25.

## 1.6. Основни допускания.

- Република България ще продължи да бъде пълноправен и лоялен член на НАТО и ЕС;

- икономическата среда в Република България и света няма да претърпи съществена промяна за периода на изпълнение на проекта;

- обхватът и сложността на задачите на българските ВВС ще се запазят и/или разширяват;

- в периода от 2018 г. до 2021 г., самолетите Су-25 ще продължават да бъдат единствените самолети, с които ВВС ще изпълнява удари по земни и морски обекти.

# 2. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОЕКТА.

## 2.1. Задачи пред щурмовата авиация на българските ВВС.

ВВС, като част от Въоръжените сили, имат неотменим ангажимент по гарантиране на суверенитета, сигурността и независимостта на страната и защита на нейната териториална цялост, съгласно Конституцията на Република България.

В „Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2020“ и в „План за развитие на въоръжените сили до 2020г.“ ясно са дефинирани ролята и мисиите на Въоръжените сили и в частност на Военновъздушните сили. В задачите поставени за изпълнение от Военновъздушните сили по мисия „Отбрана“ е дефинирана необходимостта от „огнева поддръжка на сухопътните войски и военноморските сили“.

## 2.2. Необходими отбранителни способности.

През последните години, поради неосигуряване на необходимите ресурси, ясно се очерта дисбалансът между планираните за поддържане и придобиване отбранителни способности и реалното осигуряване. В резултат на това, в периода 2010-2017г., броя на изправните самолети Су-25, определени като оперативно готови, се редуцира значително и от 80% се стигна до 36% изправност на авиационната техника.

От друга страна, изпълнението на задачата по огнева поддръжка на сухопътния и военноморски компонент изисква поддържането на наличния парк от самолети Су-25 в летателна годност. Количество изправни самолети Су-25 трябва да позволява, както нанасянето на удари по бронирани и небронирани подвижни цели, надводни плавателни средства, командни пунктове и обекти от инфраструктурата, така и воденето на ритмична летателна подготовка с цел осигуряване на достатъчно, като количество, подготвен летателен състав. Недостатъчното количество изправна техника от този тип, подлага на сериозен риск не само изпълнението на задачите по мисия „Отбрана“, но най-вече безопасността на полетите.

## 2.3. Състояние на самолетите Су-25.

### 2.3.1. Система на експлоатация на самолетите Су-25.

Военновъздушните сили разполагат с 14 броя самолети Су-25 (4 бр. Су-25УБК и 10 бр. Су-25К). Същите са доставени в периода 1987 – 1988 г. Установеният им от завода производител общ технически ресурс (календарна продължителност на експлоатация) е 20 години, при междуремонтен ресурс на самолета 8 години  и на двигателя/ите – 10 години. Последният капитално-възстановителен ремонт (КВР) на самолет Су-25 е извършен през 2002 г., а на двигател Р-95Ш – през 2000 г. След изтичане на ресурсите им в периода 2006 г. – 2012 г., ВВС започва поетапно удължаване на ресурсите на самолетите и двигателите. В началото на настоящата година, с цел запазване на оперативните възможности на ВВС и подготовката на летателните екипажи, с последното, пето увеличаване, сроковете на служба на 6 самолета и техните двигатели бяха удължени и ВВС поддържа в летателна годност до 4 самолета. Ресурсът на тези самолети изтича в периода май 2019 – юли 2020 г.

По-нататъшното продължаване на експлоатацията на самолетите Су-25 посредством увеличаване на сроковете на служба и ресурсите, със силите и средствата на ВВС вече е неприемливо, тъй като води до повишаване на риска за безопасността на полетите и живота на състава. Още повече, че за последните 7 години поради липса на финансови средства, практически не са закупувани резервни части и консумативи и не са извършвани ремонти (за поддръжката на 4 – 5 бр. Су-25 в този период са разходвани 443 197 лв. – основно за гуми и акумулаторни батерии).

### 2.3.2. Ограничения  в експлоатацията на самолетите Су-25.

Основните ограничения които оказват влияние върху експлоатацията на самолети Су-25 са:

- изтичането на ресурса на планерите, двигатели и оборудването от тяхната комплектация;

- липсата на резервни агрегати, блокове, възли, детайли и консумативи.

# 3. ОБХВАТ

## 3.1. Технически параметри

Отчитайки тактико-техническите характеристики, вероятностните показатели и показателите за ремонтопригодност, минимално необходимият брой самолети Су-25, които трябва да са в непрекъсната летателна годност, е както следва:

-	не по малко от 2 бр. учебно-бойни самолети Су-25УБК (50% );

-	не по-малко от 6 бр. бойни самолети Су-25К (60% ).

3.1.1. Възстановяване на летателната годност.

Проектът предвижда възстановяването на летателната годност да се извърши на етапи, в три последователни години.

3.1.2. Осигуряване летателната годност.

След възстановяване летателната годност на самолетите, трябва да се осигури общ годишен нальот – не по-малък от 740 часа (500 часа на Су-25К и 240 часа на Су-25УБК).

Осигуряването на летателната годност ще се осъществява, чрез извършването на доставки на консумативи и резервни части.

## 3.2. Времеви параметри.

Настоящият проект за инвестиционен разход обхваща периода 2018÷2020 година.

# 4. ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ.

Основни допускания:

- Сключване на рамково споразумение и първи договор към него  -  до края на 2018г.

Изходни данни при изготвяне на разчетите:

- Финансовите разчети са извършени при икономически условия  2018г.

- Поддържат се в непрекъсната летателна годност не по-малко от 6 (шест) самолета Су-25К и не по-малко от 2 (два) Су-25УБК.

4.	1 Евро = 1.95583 лева; 1 USD = 1.75 лева.

5.   Годишно оскъпяване – до 6%

Разходите се формират от три основни компонента:

- разходи за ремонти на планери, двигатели, оборудване от тяхната комплектация и удължаване на сроковете им на служба и техните ресурси;

- доставка на резервни части (агрегати, блокове и детайли) и консумативи (включително пиротехнически изделия);

- доставка на СНО, КИА, КПА и специализиран инструмент.

Общо, за реализацията на проекта са необходими 99 012 000 лв. с ДДС (82 510 000 лв. без ДДС), като разчетените годишни разходи са както следва:

- за 2018 г. – 82 510 000 лв.;

- за 2019 г. –   8 796 030 лв.;

- за 2020 г. –   7 705 970 лв.

Направлението на разходите е показано в таблицата по-долу:

| Направление на разходите | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| КВР на самолетите и оборудването им. Доставка на средства за наземно обслужване. Доставка на бордово оборудване и консумативи. | 82 510 000 лв. |  |  |
| ДДС |  | 8 796 030 лв. | 7 705 970 лв. |
| Всичко: | 82 510 000 лв. | 8 796 030 лв. | 7 705 970 лв. |
| Всичко с ДДС: | 99 012 000 лв. |  |  |

За реализация на настоящия проект е необходимо:

- да се осигурят допълнителни разходи по бюджета на МО за 2018 г. в размер на 82 510 000 лв. за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2018 г.

- средства за реализиране на проекта за 2019 г. и 2020 г. са за изплащане на ДДС и ще се осигурят в рамките на бюджета на Министерството на отбраната за съответната година.

Вертолетите Ми-24 също са проектирани за непосредствена поддръжка на СВ, но с тях се изпълняват други по вид задачи.