Приложение № 11 към т. 1, буква „л“

- НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

- „СЪЗДАВАНЕ НА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА И СИГУРНОСТ В УЧИЛИЩЕ“

- НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА

Съществува нормативна база, необходима за създаване на материална база и условия за интегрирано обучение на децата и учениците с увреждания и специални образователни потребности в системата на предучилищното и училищното образование. Броят на децата и учениците със специални образователни потребности в страната е 18 673 през учебната 2017/2018 година, от тях с физически увреждания – 1 397, като общият брой деца и ученици със специални образователни потребности в държавните училища и държавните центрове за специална образователна подкрепа е 3 985, от тях с физически увреждания – 536. В съответствие с изискванията на Закона за интеграция на хората с увреждания е необходимо във всяка сграда, използвана за нуждите на образователната система, да бъде изградена достъпна архитектурна среда.

Сигурността на децата, учениците, учителите и помощния персонал в институциите на предучилищното и училищното образование е от изключителна важност. В Закона за предучилищното и училищното образование е разписана отговорността на органите на местно самоуправление да осигуряват и контролират сигурността в образователните институции. Необходимо е да се осигури финансов ресурс за закупуване на технически средства, които в максимална степен да подпомогнат за подобряване цялостната организация на охрана в сградите с учебен процес във връзка със зачестилите случаи на физическа агресия между ученици, родители и ученици, родители и учители, проблемите с наркоразпространението, тютюнопушенето и употребата на алкохол в и около училищата

- Срок на Програмата - 15.12.2018 г.

- Общ бюджет на Програмата – 1 450 000 в т.ч.

- Модул „Създаване на достъпна архитектурна среда“     700 000 лв.

- Модул „Сигурност в училище“ – 750 000 лв.

- ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

  - Обща цел

Осигуряване на свободен достъп на хора с увреждания и специални образователни потребности до сгради за обществено обслужване, предназначени за образование, чрез изграждане на достъпна архитектурна среда до тях съгласно изискванията на Закона за интеграция на хората с увреждания и Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (Наредба № 4). Гарантиране живота, здравето и сигурността на учениците, учителите и персоналa в училищните сгради и прилежащите им части и терени.

  - Конкретни (специфични) цели

Осигуряване на достъп до държавните училища, специализираните обслужващи звена: регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Държавният логопедичен център и Националният дворец на децата и държавните центрове за подкрепа за личностното развитие чрез изграждане на подходяща инфраструктура, изграждане на покрити рампи, изграждане на покривни покрития на вече изградени рампи, монтиране на платформени съоръжения, изграждане на асансьори (при доказана необходимост съгласно чл. 35 , т. 2 от Наредба № 4), адаптиране или изграждане на подходящи санитарни възли на етажите, до които има осигурен достъп за лица с увреждания, и довършителни дейности по маркиране на маршрутите и обозначаване на помещенията, осигуряващи достъпната архитектурна среда.

Осигуряване на ефективен пропускателен режим в сградите, по-добра организация на охрана чрез технически средства и подготвени охранители, по-добра комуникация с правоохранителните органи и ефективен контрол в случай на инциденти чрез възможност за преглед на записите от видеонаблюдение.

- ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Осигуряване на равен достъп на хора с увреждания и специални образователни потребности чрез изграждане на достъпна архитектурна среда, като част от нужната подкрепа за тяхното обучение. Намаляване и свеждане до минимум на инцидентите с учениците, учителите и персонала в сградите и прилежащите им дворове.

- ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

4.1. Модул „Създаване на достъпна архитектурна среда“

Модулът ще обхване финансиране на следните видове дейности:

- ДЕЙНОСТ І: проектиране и изграждане на покрити рампи и изграждане на покривни покрития на вече изградени рампи;

- ДЕЙНОСТ ІІ: адаптиране и изграждане на санитарни възли;

- ДЕЙНОСТ ІІІ: ремонт на прилежаща инфраструктура;

- ДЕЙНОСТ ІV: изпълнение на асансьор;

- ДЕЙНОСТ V: доставка и монтаж на платформени съоръжения - подемни платформи с вертикално движение за преодоляване на денивелация до 2,50 м и/или подемни платформи с наклонено движение;

- ДЕЙНОСТ VI: довършителни дейности по маркиране на маршрутите и обозначаване на помещенията, осигуряващи достъпната архитектурна среда.

Модулът включва: подготовка на техническа документация във фаза технически проект, издаване на разрешения за строеж, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), доставки и монтаж и контрол на строителното изпълнение.

  - Модул „Сигурност в училище“

- ДЕЙНОСТ І: Сигнално-известителна система за охрана на сградата, покриваща рисковите зони, в това число минимум вход, изход и общите части на сградата, паник бутон за връзка с охранителна фирма.

- ДЕЙНОСТ ІI: Система, осигуряваща наблюдение и запис чрез изнесено видеонаблюдение в специализиран център на входовете, изходите, общите части на сградата, както и на прилежащите им дворове и/или спортни площадки.

- БЕНЕФИЦИЕНТИ

Държавните специализирани и неспециализирани училища, финансирани чрез бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК) и Министерството на младежта и спорта (ММС), държавните центрове за специална образователна подкрепа и специализираните обслужващи звена: регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Държавният логопедичен център и Националният дворец на децата, подали заявка по съответния ред. За училищата, предвидени за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., да не се допуска дублиране на дейности по двете програми. При кандидатстване по Програмата не се допускат до класиране проектни предложения на второстепенни разпоредители с бюджет, които през предходните години не са използвали по предназначение предоставените им средства по Националната програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурно училище“.

- ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА

6.1. Описание на дейностите по модул „Създаване на достъпна архитектурна среда“: Всички проектни предложения трябва да съответстват на изискванията на Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания.

- Дейност I: Проектиране и изграждане на покрити рампи и изграждане на покривни покрития на вече изградени рампи:

Дейност I  1.: Проектиране и изграждане на покрити рампи

А) Проектиране и изграждане на покрити рампи;

Б) Изграждане на покрита рампа при готов проект.

Дейност I  2.: Изграждане на покривни покрития на вече изградени рампи

На основание чл. 147, ал. 1, т. 5 от ЗУТ не се изисква одобряване на инвестиционен проект, но е необходимо разрешение за строеж, издадено на основание чл. 153, ал. 1 от същия закон; както и конструктивно становище на основание чл. 147, ал. 2.

- Дейност II: Адаптиране и изграждане на санитарни възли:

- Адаптиране на санитарни възли при обособяване от съществуващи клетки - не се изисква разрешение за строеж, проект и оценка за съответствие на проекта. Необходимо е представянето на схема на съществуващо разпределение и предложение за разпределение след адаптирането, съобразени с изискванията на чл. 75 – чл. 79 от Наредба № 4 от 01.07.2009 г. и количествено-стойностна сметка (КСС);

- Проектиране и изграждане на нов санитарен възел. На основание чл. 142 от ЗУТ са необходими инвестиционен проект, количествено-стойностни сметки (КСС) и оценка за съответствие на проекта;

- Изграждане на нов санитарен възел, при готов инвестиционен проект, количествено-стойностни сметки (КСС) и оценка за съответствие на проекта.

- Дейност III: Ремонт на прилежаща инфраструктура:

Проектни предложения, придружени от количествено-стойностни сметки (КСС) и схема/скица на имота с предложение за ремонт на прилежаща инфраструктура, както и проект за външна рампа при необходимост за преодоляване на денивелации по терена. Проектните предложения трябва да включват дейности по осигуряване на достъпен маршрут до достъпен вход на сграда или съоръжение.

- Дейност IV: Изпълнение на асансьор:

- Проектиране и изграждане. Проектът, на основание чл. 142 от ЗУТ, да съдържа следните части – АС, конструкции, машинно-технологична, електро и др., придружени от количествено-стойностни сметки и оценка за съответствие на проекта.

- Изграждане по одобрени проекти на основание чл. 142 от ЗУТ по части АС, Конструкции, Машинно–технологична, Електро и др., придружени от количествено-стойностни сметки и оценка за съответствие на проекта.

- Дейност V: Доставка и монтаж на платформени съоръжения/подемни съоръжения/подемни платформи:

В обхвата на тази дейност се включват доставката и монтажът на подемни платформи с вертикално движение за преодоляване на денивелация до 2,50 м и/или подемни платформи с наклонено движение (движение по наклона на стълбището).

Предложения, придружени от технически параметри, схеми на предлаганото съоръжение, както и количествено-стойностни сметки и конструктивно становище при необходимост за платформи с вертикално движение. При изискване от компетентните органи – проект и оценка за съответствие на проекта.

- Дейност VI: Маркиране на маршрутите и обозначаване на помещенията, осигуряващи достъпна архитектурна среда:

Дейности по маркиране на маршрути и обозначаване на помещения. Проектните предложения да отговарят на чл. 5, чл. 37а и чл. 38 от Наредба № 4, да бъдат доказани със схеми и да са придружени от количествено-стойностна сметка. Допуска се кандидатстване по тази дейност само след становище от консултант – строителен надзор, удостоверяващо, че изградените елементи на достъпната среда отговарят на изискванията на Наредба № 4.

6.2. Описание на дейностите по модул „Сигурност в училище“

- ДЕЙНОСТ І: Сигнално-известителна система за охрана на сградата, покриваща рисковите зони, в това число минимум вход, изход и общите части на сградата, паник бутон за връзка с охранителна фирма.

- ДЕЙНОСТ ІI: Система, осигуряваща наблюдение и запис чрез изнесено видеонаблюдение в специализиран център на входовете, изходите, общите части на сградата, както и на прилежащите им дворове и/или спортни площадки.

Дейностите включват: подготовка на техническа документация във фаза проект; доставки и монтаж на техническите средства; пускане в експлоатация и обучение на обслужващия персонал на база приетата организация на охрана и пропускателен режим в съответната образователна институция.

Държавните специализирани и неспециализирани училища, финансирани чрез бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК) и Министерството на младежта и спорта (ММС), държавните центрове за специална образователна подкрепа и специализираните обслужващи звена: регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Държавния логопедичен център и Националния дворец на децата, подали заявка по съответния ред., имат право да кандидатстват за всички дейности по модулите.

- ДОПУСТИМО МАКСИМАЛНО ФИНАНСИРАНЕ

7.1.  Модул „Създаване на достъпна архитектурна среда“:

- ДЕЙНОСТ І  1.: Проектиране и изграждане на покрити рампи - до 20 000 лв. с ДДС за едно проектно предложение.

- ДЕЙНОСТ I  2.: Изграждане на покривни покрития на вече изградени рампи – до 4 000 лв. с ДДС за едно проектно предложение.

- ДЕЙНОСТ ІІ: Адаптиране и изграждане на санитарни възли до 13 000 лв. с ДДС за едно проектно предложение.

- ДЕЙНОСТ ІІІ: Ремонт на прилежаща инфраструктура до 12 000 лв. с ДДС за едно проектно предложение.

- ДЕЙНОСТ ІV: Изпълнение на асансьор до 65 000 лв. с ДДС за едно проектно предложение.

- ДЕЙНОСТ V: Доставка и монтаж на платформени съоръжения/подемни платформи с вертикално движение за преодоляване на денивелация до 2,50 м и/или с подемни платформи с наклонено движение до 20 000 лв. с ДДС за едно проектно предложение.

- ДЕЙНОСТ VI: Маркиране на маршрутите и обозначаване на помещенията, осигуряващи достъпната архитектурна среда до 2 000 лв. с ДДС за едно проектно предложение.

Разпределението на средствата по модула ще се извърши пропорционално на броя на държавните специализирани и неспециализирани училища, финансирани чрез бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК) и Министерството на младежта и спорта (ММС), държавните центрове за специална образователна подкрепа и специализираните обслужващи звена: регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Държавния логопедичен център и Националния дворец на децата, след отделяне на средства в размер на 25 000 лв. за непредвидени СМР, за съпътстващи дейности и такси.

  - Модул „Сигурност в училище“

- ДЕЙНОСТ І: Сигнално-известителна система – до 3 500 лв. с ДДС за едно проектно предложение.

- ДЕЙНОСТ ІI: Система, осигуряваща наблюдение и запис чрез изнесено видеонаблюдение в специализиран център – до 12 500 лв. с ДДС за едно проектно предложение.

При кандидатстване по модула не се допускат до класиране проектни предложения, които не са придружени с охранително обследване и приложена организация на охраната и пропускателния режим чрез използване на технически и човешки ресурси.

Максимално допустимото финансиране по видове дейности е определено на база 2 входа/изхода и до 9 коридора. В случай че сградата надвишава настоящите параметри, се допускат и предложения с по-високи бюджети, придружени с необходимата обосновка.

Разпределението на средствата по модул „Сигурност в училище“ ще се извърши пропорционално на броя на държавните специализирани и неспециализирани училища, финансирани чрез бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК) и Министерството на младежта и спорта (ММС), държавните центрове за специална образователна подкрепа и специализираните обслужващи звена: регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Държавния логопедичен център и Националния дворец на децата.

    - Оценяване на7.2. Модул „Сигурност в Училище“:

- КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

8.1. Модул „Създаване на достъпна архитектурна среда“

- Съответствие с целите на Програмата.

- Брой интегрирани деца и ученици със специални образователни потребности и особено с физически увреждания.

- Подходящ сграден фонд.

- Обосновка на предлагания бюджет за изпълнение на предвидените мероприятия в съответствие с целите и обхвата на Програмата, включително предлагани цени.

Всички представени КСС към проектните предложения трябва да отговорят на следните критерии:

- да са с доказани количества на база проект или приложени схеми и изчисления;

- да бъдат остойностени по Справочника за цените в строителството (СЕК), с нанесен съответен шифър.

Кандидати, представили готов инвестиционен проект във фаза технически проект, придружен от подробна количествено-стойностна сметка, както и кандидатстващите само по дейност VІ се ползват с предимство при класиране на предложенията.

Не се класират предложения, които не отговарят на Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания.

8.2. Модул „Сигурност в училище“

- Съответствие с целите на програмата.

- Коректна обосновка на предлагания бюджет за изпълнение на предвидените мероприятия в съответствие с целите и обхвата на програмата, включително предлагани цени.

- Всички представени количествено-стойностни сметки към проектните предложения трябва да са с доказани количества на база проект или приложени схеми и изчисления.

- Не се класират предложения, чиито охранителни обследвания са изготвени от нелицензирани или с изтекъл срок на лиценза фирми съгласно Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД).

Допълнителни указания към изготвяне на проектните предложения по модул „Сигурност в училище“

- Охранителните обследвания могат да бъдат извършени от фирми, притежаващи лиценз за извършване на дейности по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД на територията на цялата страна или на територията на отделни области (чл. 4, ал. 2 от ЗЧОД), както и от Главните и областните дирекции на МВР (чл. 93, т. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи).

- Приложенията за организация на охраната чрез използване на технически средства и човешки ресурси се изготвя и придружава със схема за разполагане на техническите средства видеонаблюдение и сигнално-охранителна и известителна техника (СОТ) от фирмата, която ще изготви проекта и ще достави и монтира необходимото оборудване.

- Проектните предложения като цяло трябва да отговарят на изискванията на Наредба № РД-02-20-6 от 19 декември 2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите (в сила от 04.04.2017 г., издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, Обн. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2017 г.), в която, съгласно Приложение № 2 към чл. 3, ал. 4, т. 1 и чл. 7, ал. 2 строежите на образователните институции са определени към III клас на физическа сигурност.

- Системите за сигурност и видеонаблюдение трябва да обезпечават оптимална защита на учениците, учителите и персонала на училището, сградите и прилежащите територии, като не се допуска наличието на непокрити и неосигурени с видеонаблюдение и СОТ зони, в които могат да възникнат нежелани инциденти или нерегламентиран достъп.

9. ПРОЦЕДУРА

9.1. Модул „Създаване на достъпна архитектурна среда“

В триседмичен срок от публикуването на Програмата на електронната страница на МОН:

- училищата и центровете за специална образователна подкрепа, финансирани чрез бюджета на МОН, представят проектните си предложения в съответното регионално управление на образованието (РУО), по образец, утвърден от МОН на хартиен носител или в електронен вид, ако са подписани с електронен подпис;

- специализираните обслужващи звена представят проектните си предложения в МОН по образец, утвърден от МОН на хартиен носител или в електронен вид, ако са подписани с електронен подпис;

- училищата, финансирани чрез бюджета на МК и ММС, представят проектните си предложения при съответния първостепенен разпоредител с бюджет по образец, утвърден от МОН, на хартиен носител или в електронен вид, ако са подписани с електронен подпис.

В двуседмичен срок след изтичане срока за получаване на постъпилите предложения, първостепенните разпоредители с бюджет на МК и ММС със заповед назначават комисия за подбор и оценяване на предложенията. Комисиите класират подадените предложения на основание определените критерии и ги предоставят в МОН на хартиен носител или в електронен вид, ако са подписани с електронен подпис.

В двуседмичен срок след изтичане срока за получаване на постъпилите предложения, РУО обобщава предложения на училищата и центровете за специална образователна подкрепа, финансирани чрез бюджета на МОН, и ги представя в министерството на хартиен носител или в електронен вид, ако са подписани с електронен подпис.

В едномесечен срок от изтичане срока за подаване на обобщените предложения от първостепенните разпоредители с бюджет на МК и ММС в МОН, на хартиен носител или в електронен вид, ако са подписани с електронен подпис, комисия, назначена от министъра на образованието и науката с участието на представител на Агенцията за хората с увреждания, ги разглежда и класира в съответствие с критериите, определени в програмата и съобразно необходимостта от гореизброените дейности. Комисията изготвя протокол и го представя на министъра на образованието и науката за утвърждаване на проектните предложения, които ще бъдат включени в модул „Създаване на достъпна архитектурна среда” за 2018 година.

9.2. Модул „Сигурност в училище“

В едномесечен срок от публикуването на Националната програма „Сигурност в училище“ за 2018 г. на електронната страница на МОН:

- Училищата в системата на МОН представят проектните си предложения в съответното регионално управление на образованието (РУО) по образец, утвърден от МОН, на хартиен носител или в електронен вид, ако са подписани с електронен подпис.

- Държавните извънучилищни педагогически учреждения и центровете за подкрепа на личностното развитие представят проектните си предложения в МОН по образец, утвърден от МОН, на хартиен носител или в електронен вид, ако са подписани с електронен подпис.

- Училищата в системата на МК и ММС представят проектните си предложения към съответния финансиращ орган по образец, утвърден от МОН, на хартиен носител или в електронен вид, ако са подписани с електронен подпис.

В двуседмичен срок след изтичане  срока за получаване на постъпилите проектни предложения финансиращият орган (МК и ММС) със заповед назначават комисия за подбора и оценяването им. Комисиите класират подадените предложения на основание определените критерии и ги предоставят в МОН за одобрение на хартиен носител или в електронен вид, ако са подписани с електронен подпис.

В едноседмичен срок след изтичане срока за получаване на постъпилите проектни предложения от училищата в системата на МОН, РУО ги обобщава представя в МОН на хартиен носител или в електронен вид, ако са подписани с електронен подпис.

В четиридесет и пет дневен срок от изтичане срока за подаване на обобщените  проектните предложения от първостепенните разпоредители с бюджет (МК и ММС) в МОН, на хартиен носител или в електронен вид, ако са подписани с електронен подпис, комисия, назначена от министъра на образованието и науката с участието на представители на Министерството на вътрешните работи и на неправителствена организация в областта на охраната и сигурността ги разглежда и класира в съответствие с критериите, определени в програмата и съобразно необходимостта от гореизброените дейности. Комисията изготвя протокол и го представя на министъра на образованието и науката за утвърждаване на проектните предложения, които ще бъдат включени в модул „Сигурност в училище” - 2018 година.

10. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА И ИНДИКАТИВНИ ПАРАМЕТРИ

10.1. Показатели за изпълнение на програмата

Съотношение между одобрени предложения и осъществени предложения

10.2. Индикативни параметри

10.2.1. Модул „Създаване на достъпна архитектурна среда“

- брой проектирани и изградени покрити рампи – 5;

- брой изградени покривни покрития на вече изградени рампи – 3;

- брой адаптирани и изградени санитарни възли – 13;

- брой ремонти на прилежаща инфраструктура – 8;

- брой проектирани и изградени асансьори – 2;

- брой доставени и монтирани платформени съоръжения – 8;

- довършителни дейности за окончателно осигуряване на достъпна архитектурна среда и обозначаването им – 4.

10.2.2. Модул „Сигурност в училище“

- брой сигнално-известителни системи – 42

- брой системи, осигуряващи наблюдение и запис чрез изнесено видеонаблюдение в специализиран център – 48.

11. МОНИТОРИНГ

При реализацията на Програмата се осъществяват проверки, анализи, междинни и финални отчети и доклади, базирани на пряката и на обратната връзка между лицата и организациите, имащи отношение към изпълнението на програмата.

12. ДЕМАРКАЦИЯ

Средствата по модула не могат да се използват за дейности, финансирани от фондовете на Европейския съюз и друго национално финансиране.