Приложение 2

към Актуализираната стратегия

за развитие на електронното управление

в Република България (2019 – 2023)

КОНЦЕПЦИЯ ЗА РЕГИСТРОВА РЕФОРМА

СЪДЪРЖАНИЕ

І. Въведение	3

ІІ. Анализ и оценка на текущото състояние на регистрите в държавната администрация	4

2.1.	Обобщени данни за регистрите в държавната администрация	4

2.2.	Основни констатации от инвентаризацията на регистрите	7

ІІІ. Основна цел и принципи на регистровата реформа	14

3.1.	Основна цел на регистровата реформа	14

3.2.	Принципи на регистровата реформа	16

ІV. Обхват на регистровата реформа	18

V. Мерки за реформа на съществуващия модел на организация на регистрите	19

5.1.	Обединяване на регистри и изграждане на единни регистри по предметни области	19

5.2.	Централизиране на регистри	20

5.3.	Отпадане на регистри без нормативно основание и уреждане със закон на регистри, предвидени в подзаконов нормативен акт	22

5.4.	Дигитализиране на регистри	23

5.5.	Осигуряване на служебен обмен на данни	24

5.6.	Нормативно регламентиране и унификация на структурата, формата на данните и технологичните процеси	25

VІ. Етапи на регистровата реформа	28

6.1.	Първи етап	28

6.2.	Втори етап	28

6.3.	Трети етап	28

VІІ. Финансиране на мерките	28

VІІІ. Очаквани ползи от провеждането на регистрова реформа	29

8.1. Ползи за гражданите и бизнеса	29

8.2. Ползи за държавата/администрацията	31

Приложение №1. Обединяване на регистри и изграждане на единни регистри по тематични области	34

Приложение №2. Централизиране на регистри и интеграция на вторични към първични регистри	53

Приложение №3 Отпадане на регистри или нормативно регламентиране на регистри, поддържани без нормативно основание	63

Приложение №4. Осигуряване на служебен обмен на данни	91

Приложение № 5 Нормативно регламентиране и унификация на структурата, формата на данните и технологичните процеси	93

# І. Въведение

Програмата за управление на правителството за периода 2017–2021 г. извежда сред  приоритетите си развитието на електронното управление като основа за модернизация на държавната администрация и оптимизиране на процесите по административно обслужване на гражданите и бизнеса. Една от основните мерки за постигане на този приоритет е свързана с дигитализацията на регистри и осигуряване на оперативна съвместимост за преминаване към автоматизиран обмен на данни и електронни документи.

Концепцията се разработва в изпълнение на Стратегическа цел 1. „Трансформиране на администрацията и публичните институции в цифрови“ на Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019 – 2023 г.

Концепцията е съгласувана със Стратегията за развитие на държавната администрация 2015 – 2020 г. по отношение на ограничаване до минимум на прякото, физическо взаимодействие на гражданите и бизнеса с администрациите, осигуряване на оперативна съвместимост между съществуващите информационни системи и регистри и служебен безвъзмезден обмен на информация и документация между администрациите.

Концепцията се базира на информацията от инвентаризацията на регистрите в администрацията, събрана при посещения в над 3700 локации на централната и териториалната администрация, и на изготвения Анализ и оценка за състоянието на регистрите в държавната администрация. Резултатите от инвентаризацията показват, че състоянието на регистрите като основен елемент от архитектурата на електронното управление, не кореспондира с тяхното съществено значение за предоставяне на електронни услуги и за въвеждане на комплексно административно обслужване. Преодоляването на посочените проблеми е невъзможно без цялостна реформа на модела на организация и поддържане на регистрите в държавната администрация.

Концепцията определя целите, принципите, обхвата, мерките за реформа на съществуващия модел и етапите на реформата.

Концепцията е изготвена, като са взети предвид указанията за разработване на стратегически документи, съдържащи се в Методологията за стратегическо планиране в Република България.

# ІІ. Анализ и оценка на текущото състояние на регистрите в държавната администрация

## Обобщени данни за регистрите в държавната администрация

След извършената през 2017 г. инвентаризация на регистрите е установено, че в държавната администрация на централно и териториално ниво към 31.12.2017 г. се поддържат общо 17 797 броя регистри.

От общо 17 797 броя регистри, 15 013 са свързани с предоставянето на административни услуги, а останалите 2 784 регистъра - с други управленски дейности. Големият брой регистри в общините, областите и специализираните териториални администрации се дължи на задължението за поддържане на един регистър от всяка от тези администрации поотделно. Така например всяка община е длъжна да поддържа по 55 регистъра.

Графика 1. Регистри, поддържани от централната и териториалната администрация

Разпределението на регистрите по видове администрации е следното:

| Видове администрации | Регистри, свързани с услуги | Регистри, несвързани с услуги | Общо регистри за всяка отделна структура (Колона 1 плюс колона 2) | Брой териториални администрации | Общо регистри, свързани с услуги (Колона 1 умножена по колона 4) | Общо регистри, несвързани с услуги (Колона 2 умножена по колона 4) | Общо регистри (Колона 5 плюс колона 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Централни администрации | 1236 | 599 | 1835 | неприложимо | неприложимо | неприложимо | 1835 |
| - Областни администрации | 14 | 5 | 19 | 28 | 392 | 140 | 532 |
| 3. Общински администрации | 46 | 6 | 52 | 265 | 12190 | 1590 | 13780 |
| 4. Специализирани териториални администрации | 56 | 22 | неприложимо | неприложимо | 1195 | 455 | 1650 |
| Общо в държавната администрация |  |  |  |  | 15 013 | 2 784 | 17 797 |

Графика 2. Тематични направления с най-голям брой регистри в централната администрация

Графика 3. Брой регистри по тематични направления на областно ниво

Графика 4. Брой регистри по тематични направления на общинско ниво

## Основни констатации от инвентаризацията на регистрите

    - Няма установена със закон дефиниция за регистър, използват се множество синоними на понятието „регистър”

На законово ниво липсва дефиниция на понятието „регистър“. Дефиниция за регистър се съдържа в Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (НОИИСРЕАУ). Според дефиницията „Регистър“ е структурирана база данни, чието предназначение е да съхранява и да бъде доверен автентичен източник на данни, за който съществува нормативно основание и нормативно определен ред за вписване, заличаване и/или удостоверяване на обстоятелства.“.

В различни нормативни актове като синоними на „регистър“ се използват различни понятия като например „база данни“, „бюлетин“, „информация“, „информационен фонд“, „карта“, „класификатор“, „система“, „списък“, „схема“/“разписание“, „портал“ и др.

Пример: Националният осигурителен институт (НОИ) поддържа Осигурителен архив. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) поддържа База данни на предприятия/съоръжения с нисък рисков потенциал, Българския институт по метрология поддържа Списък на лицата, оправомощени да извършват проверка на системи за улавяне на бензинови пари, Министерството на вътрешните работи (МВР) поддържа Национален автоматизиран информационен фонд за българските лични документи и др.

Съществува разминаване между разпоредбите на нормативните актове и практиката относно наименованията на някои регистри.

Пример: Съгласно нормативната уредба Министерството на здравеопазването поддържа Справка за акредитирани лечебни заведения, въпреки, че съгласно Закона за лечебните заведения трябва да поддържа публичен регистър на лечебните заведения, получили акредитационна оценка.

    - Поддържат се голям брой отделни регистри в една и съща предметна област

В една и съща предметна област и за един и същи информационен обект се поддържат повече от един брой регистри от министерствата, от второстепенните разпоредители с бюджет към тях и от териториални администрации.

Така например в 19 регистъра се вписват данни за информационния обект „животни и животновъдни обекти“. В 14 регистъра се вписват данни за информационния обект „лекарствени продукти“.

    - Поддържат се регистри без нормативно основание

Налице са редица регистри, които се водят без нормативно основание, като по този начин се събира информация, която не е регламентирана, и това може да доведе до злоупотреба. Събираната по този начин информация е в противоречие със съвременните тенденции на откритост, доверие и законност в управлението. Общо 10% от регистрите се поддържат, без да е налице нормативен акт, който предвижда правомощие за тяхното водене. На основание, предвидено в подзаконов нормативен акт, се водят 20% от регистрите.

    - Разходите за поддържане на множество еднотипни регистри от общинските, областните и специализираните териториални администрации са много големи, а в същото време качеството на данните не е задоволително, оперативната съвместимост и служебния обмен на данни са затруднени.

Съществуват редица регистри, които се поддържат от общините, областните и специализираните териториални администрации, като данните вписвани в част от тези регистри се изпращат и на централни администрации. Административните и финансови разходи за поддържане на толкова много регистри са много големи, а в същото време качеството на данните не е задоволително, а оперативната съвместимост и служебен обмен на данните са затруднени.

Пример: Водените регистри в областта на водите, на таксиметровия превоз, на концесиите, на вероизповеданията и др. Част от регистрите, водени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) на централно ниво, се водят също и от областните администрации и общините. В тази област МРРБ поддържа 2 регистъра, Дирекцията „Национален строителен контрол“ (ДНСК) – 4 регистъра, областните администрации – всяка по 4 бр. регистри, общините – всяка по 8 бр. регистри. Добра практика съществува в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) - областните дирекции по безопасност на храните, които са юридически лица в състава на БАБХ, поддържат всяка по 21 регистъра, но като част от централни регистри на БАБХ. Част от тези регистри не са обединени в централизиран регистър. Централизиран регистър е този регистър, който се поддържа от един собственик, чрез една информационна система, но висване на обстоятелства в него се извършва от множество първични администратори на данни.

В общинските администрации се водят общо 52 регистъра (всяка от общините води същите). От тези регистри 46 са свързани с предоставянето на административни услуги по смисъла на §1, т.2 от Закона за администрацията. Останалите 6 регистъра не са пряко свързани с предоставянето на административни услуги, но същите съдържат класифицирани данни и възможността за тяхното използване.

Регистрите на общините се отличават с голямо разнообразие на нормативни актове, които ги уреждат:

- Част от регистрите са предвидени като основание и ред за водене само в наредби на някои общински съвети - например: Регистър на издадените разрешения за специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламни съоръжения; Електронна база данни за издадени сертификати по Закона за насърчаване на инвестициите, Списък/картотека на граждани с жилищни нужди, нуждаещи се от настаняване, Регистър на наемателите на общински жилища, Регистър на договори и разрешения по наемни и приравнени отношения, Регистър на разрешенията по чл.57 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) - рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи, Регистър на разрешенията за монтаж по чл.56 от ЗУТ, Регистър на разрешенията за търговия на открито, Регистър на паметниците.

- Друга част от водените регистри имат правно основание в закон, но редът за тяхното водене, обстоятелствата, които се вписват, редът за актуализиране на данните и за проверка на тяхната достоверност се уреждат от съответните общински наредби.

- Трета част са уредени и като основание и като ред на водене в законови и подзаконови нормативни актове, приети на централно ниво.

- За четвърта група регистри не е уреден ред за водене, вписване и актуализиране на данните, но е предвидено законово основание за тяхното поддържане.

- Съществуват и групи регистри, за чието водене няма правно основание, но същите се водят с оглед стандартизиране и подреждане документооборота според определени функции на общините и кметовете - Регистър на нотариалните заверки, Регистър на издадените карти за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания, и използване на улеснения при паркиране, Емлячен регистър.

- Липсва единна практика по организация на регистрите, независимо дали изискванията произтичат от правна уредба на централно или местно ниво. Инвентаризацията на регистрите показа съществени различия в организирането на един и същи вид регистър в различни общински администрации.

    - Част от регистрите не са дигитализирани

От водените на централно ниво 1236 регистъра, свързани с предоставяне на услуги, 15% се поддържат в цифров формат и програмни интерфейси за достъп до базите данни и обмен на данни. Останалите регистри се поддържат основно във формат xls/xlsx, doc/docx, pdf, в малко от случаите - в html, или има данни, че се водят на хартиен или електронен носител, но не и точният формат. Равнището на оперативна съвместимост между регистрите и информационните системи, които ги поддържат е ниско.

По отношение на регистрите на териториалната администрация картината е сходна, дори и по-негативна. За множеството структури на териториалната администрация са събрани данни, че регистрите се водят на хартия или в електронен вид, без изрично да е посочен форматът на данните. От идентифицираните 15 962 бр. регистри на териториалната администрация близо 5% се водят само на хартиен носител, а над 80% са в xls/xlsx, doc/docx, pdf. или други формати, които не позволяват електронен обмен на данни.

    - Не се прилага в достатъчна степен основният принцип за служебен обмен на информация

Поддържаните регистри, които не позволяват автоматизиран обмен на данни на централно ниво са близо 85%.

Към 22.04.2019 г. към Средата за междурегистров обмен (RegiX) са присъединени 65 регистъра и класификации на общо 25 администрации. лизирани са 168 служебни електронни услуги/справки към регистрите. Средата за междурегистров обмен предоставя възможност за реализиране на интерфейс за автоматизирано подаване и обслужване на стандартизирани заявки за административни услуги по електронен път. През 2018 г. е реализирана и възможност за заявяване на вътрешноадминистративни услуги, при които една администрация има възможност да заяви удостоверителна услуга, предоставяна от друга администрация, чрез изпращане на заявка директно до предоставящата администрация. За присъединяване към средата потребителите подават заявления за присъединяване. Поради предприетите мерки за опростяване на процедурата за присъединяване се наблюдава известно увеличение на присъединените към средата ползватели и към 22.04.2019 г. те вече са 57 бр., в това число 4 частни съдебни изпълнители, една съдебна администрация и една кредитна институция. За месец март 2019 г. броят на заявките, осъществени през Средата възлиза на  1 420 201. За сравнение през месец октомври 2018 г. броят е бил 716 238.

От регистрите на централната администрация само 15 % могат да предоставят данни по електронен път. За териториалната администрация процентът е чувствително по-нисък.

Графика 6. Регистри на централната администрация с възможност за служебен обмен на данни по електронен път като вътрешна електронна административна услуга

    - За вписаните обстоятелства в някои публични регистри не е осигурен публичен достъп или при осигурен публичен достъп други органи изискват представяне на документи, удостоверяващи вписването

Според Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД) за всеки административен режим трябва да се извършва вписване в публичен регистър, в който се съдържа основна информация по режимите – например: издадени, спрени, прекратени и отнети лицензи, брой и вид на приложени документи и др. Не всички регистри обаче са публични. Независимо от наличието на публични регистри, при заявяване на различни административни услуги се изисква предоставяне на документи, удостоверяващи вписването в публичните регистри, а информацията не се проверява служебно.

    - Регистрите не са изградени като се следват единни изисквания към структурата, формата на данните и съдържанието им

Съгласно НОИИСРЕАУ Държавна агенция "Електронно управление" води Регистър на регистрите, в който се вписват регистри и бази данни на първичните администратори на данни, в които се съдържат първични данни. За целта първичният администратор на данни подава заявление, в което посочва URL на регистъра или базата данни, наименованието му, правното основание за водене на регистъра или базата данни и уникален идентификатор на първичния администратор. Част от първичните администратори не са изпълнили това изискване.

В Регистъра на информационните обекти, който е определен като част от Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА) първичните администратори на данни вписват формализирани описания на данните, на които са първичен администратор. Вписването се извършва чрез информационните системи на първичните администратори на данни. Част от първичните администратори не са изпълнили това изискване, въпреки, че това е предвидено в НОИИСРЕАУ.

Не са налични общоприети единни стандарти, практики и механизми за проверка и гарантиране на достоверността, сигурността и актуалността на данните. Това създава несигурност в достоверността на информацията, съдържаща се в съответните регистри.

    - В част от регистрите не са въведени всички данни или такива са въведени само за определен период

Друг проблем при поддържането на част от регистрите е, че част от данните не са въведени или са въведени до определен период и др.

    - Използването на данните от регистрите за целите на статистиката е ограничено

Създаването или модернизацията на регистри не се съгласува с Националния статистически институт. Това налага извършването на допълнителни разходи от НСИ за повторно събиране на данните или от отделни администрации по предаването на данни към НСИ по Закона за статистиката, вместо да се ползват директно данните от регистрите.

    - Липсва централизирано решение за съхраняване на резервни копия на данни от критични системи и регистри

Към момента системите и регистрите са разположени върху вътрешна за административните органи, отговарящи за съответните системи и регистри инфраструктура, която се поддържа, управлява и развива от тях. Процесът по създаване на резервни копия на данни от системи и регистри е вътрешна за всяка администрация процедура. Резервните копия се съхраняват в инфраструктурата на съответната администрация. Липсва сигурно централизирано хранилище, извън инфраструктурата на всяка администрация, в което да се съхраняват резервни копия на данни от критични системи и регистри.

# ІІІ. Основна цел и принципи на регистровата реформа

## Основна цел на регистровата реформа

Концепцията за регистрова реформа е съобразена с Програмата на правителството и основните стратегически и нормативни документи в областта на електронното управление и административната реформа.

В Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014 - 2020 се констатира, че липсата на категорично решение на въпроса по посока на установяване на безплатни вътрешни услуги и залаганите високи приходи от държавни такси не стимулират администрациите да работят за осигуряване на междурегистрова свързаност и служебен обмен на данни.

Стратегията за развитие на държавната администрация предвижда осигуряване на оперативна съвместимост между съществуващите информационни системи и регистри и служебен безвъзмезден обмен на информация и данни между администрациите.

Със Закона за електронното управление първичните администратори на данни са задължени да изпращат служебно и безплатно данните на всички административни органи, на лицата, осъществяващи публични функции, и на организациите, предоставящи обществени услуги, които въз основа на закон също обработват тези данни и са заявили желание да ги получават. Предоставянето се извършва автоматично по електронен път като вътрешна електронна административна услуга.

С приемането на Базисния модел за комплексно административно обслужване през 2013 г. служебното събиране на доказателства от административния орган е изведено като един от принципите на комплексното обслужване. Базисният модел изисква, с оглед на реализиране на автоматизиран обмен на данни от първичните регистри, да бъде осигурена възможност за отдалечен достъп чрез програмен интерфейс. Основата цел на тази реализация е осигуряване на възможност за служебно събиране на данни/служебно уведомяване чрез сигурен, контролиран, автоматизиран достъп за извличане/вписване на данни от/в регистрите. По този начин ще се приложи правилото за еднократно събиране и многократно използване на информацията, съгласно принципа за служебното начало.

С измененията в Административнопроцесуалния кодекс от 2014 г. като основен приоритет при предоставянето на услуги бе определено преминаването към съвременни форми на комплексно административно обслужване и бе въведена забрана за административните органи да изискват предоставяне на информация или документи, които са налични при тях или при друг орган и съответно – те имат задължение да ги осигуряват служебно. Забрана за изискване да се предоставят информация или документи, които са налични при компетентния или при друг орган и задължение за служебното им осигуряване бе въведена и по отношение на услугите за бизнеса със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

През 2017 г. в НОИИСРЕАУ са регламентирани общи изисквания към регистрите и базите данни.

Резултатите от проведената инвентаризация и анализът на регистрите са обобщени в следната причинно-следствена диаграма:

Графика 7. Причинно-следствена диаграма

Основна цел на регистровата реформа:

Да оптимизира организацията на регистрите на държавната администрация, така че да се гарантира: поддръжката на регистрите с възможно най-малко разходи, служебният обмен на информация и данни за предоставяне на качествени услуги, възможността за предоставяне на услуги, базирани на регистрите от други административни органи и качеството, пълнотата и сигурността на данните.

## Принципи на регистровата реформа

- Една предметна област – един регистър: Регистрите се обединяват по предметни области. Информацията за един информационен обект трябва да бъде вписвана само в един регистър. В единен регистър се вписват обстоятелства за общ обект от дадена предметна област, като всеки първичен администратор на данни може да го разширява с информация в обхвата на неговата под област.

- Прилагане на принципа „Само веднъж“: Еднократно събиране и многократно използване на информацията от централната и териториална администрация, съгласно принципа за служебното начало.

- Дигитализация: Регистрите се поддържат само в цифров формат с публичен интерфейс за извличане на данни. Изключени от принципа се допуска само ако е предвидено в закон. Информацията от регистрите се предоставя в машинно четим формат при взаимодействие система - система и в електронна форма при предоставяне на потребител в структура и съдържание, вписани в Регистъра на оперативна съвместимост. Необходимо е да се осигури сигурно съхранение на архиви на данни, необходими за работата на критичните регистри на електронното управление, с възможност за лесно увеличаване на капацитета без прекъсване на работата.

- Функционално разделение: Отделяне на процеса по вписване и промяна на обстоятелства от процеса по удостоверяване на същите, на дейностите по водене на регистъра от дейностите по вписване на данни в регистрите и дейностите по предоставяне на услуги, основани на информация от регистри от поддръжката и вписването на данни. Централизираният регистър се поддържа от един собственик и се вписват обстоятелства за един обект от множество първични администратори на данни. Удостоверяването може да се извършва централизирано и децентрализирано.

- Унификация на структурата, формата на данните и технологичните процеси: наличие и прилагане на единен технологичен модел на взаимодействие при вписване, промяна и удостоверяване на факти и обстоятелства от регистър. Ще се осигури изграждане на регистрите като се следват единни изисквания към структурата, формата на данните и съдържанието им.

- Контрол над собствените данни: Администрацията е длъжна да предоставя достъп до съхраняваните данни, касаещи съответните физически и юридически лица (собственици на данните). Администрацията съхранява метаданни като всеки достъп и/или изменение на данни поддържа одитна следа към регистъра и същевременно се съхранява в журнала на събитията на електронното управление.

- Отворени данни: Всички регистри, които съдържат данни, които не представляват класифицирана информация и не съдържат лични данни, трябва да бъдат проектирани така, че да осигуряват последващо публикуване на информацията в отворен формат в реално време.

- Технологична неутралност, отворен код и осигуряване на резервни копия на данни: Системите, чрез които се поддържат регистрите, са неутрални по отношение на конкретни софтуерни и хардуерни платформи, технологии и търговски предприятия. Регистрите се изграждат на основата на отворен код. Данните от критичните системи и регистри се съхраняват в сигурно централизирано хранилище, извън инфраструктурата на всяка администрация.

# ІV. Обхват на регистровата реформа

- Концепцията е насочена към регистрите на всички централни и териториални администрации. Концепцията и нормативните изисквания относно регистрите трябва да се спазват и от лицата, осъществяващи публични функции, и от организациите, предоставящи обществени услуги, предвид тяхното взаимодействие с информационните системи на администрацията.

- От обхвата на концепцията са изключени регистрите, които съдържат класифицирана информация.

# V. Мерки за реформа на съществуващия модел на организация на регистрите

Целта на регистровата реформа може да бъде постигната с изпълнението на следните мерки:

## Обединяване на регистри и изграждане на единни регистри по предметни области

Всички регистри в една и съща предметна област трябва да бъдат обединени. Обединяването може да стане чрез създаване на единен регистър или чрез създаване на възможност два или повече регистъра в една предметна област да се водят от една или повече администрации чрез единна информационна система. В единен регистър се вписват обстоятелства за общ обект от дадена предметна област, като всеки първичен администратор на данни може да го разширява с информация в обхвата на неговата под-област.

Обединяването на регистри ще осигури икономичност, систематичност, бърз достъп до данни и по-добри услуги. Обединяването на отделните регистри и системи по отделни тематични области трябва да се разглежда и в съответствие с актуалните европейски и български изисквания за защита на личните данни на отделните физически и юридически лица.

Мерките за обединяване на регистри и изграждане на единни регистри са посочени в Приложение 1.

## Централизиране на регистри

Мерките, насочени към централизиране на регистри, засягат регистри, поддържани от териториалните администрации на изпълнителната власт, към които спадат общинските, областните и специализираните териториални администрации.

Пример: Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ поддържа Регистър на лицата, извършващи таксиметров превоз на пътници на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за автомобилните превози, а всяка община поддържа регистър на разрешенията за таксиметрови превози на основание чл. 24а, ал. 5 от същия закон. Общините трябва да вписват данните директно в националния регистър. Законът за физическото възпитание и спорта задължава всяка община да води публичен регистър на спортните обекти и съоръжения и обектите за социален туризъм. Общините са длъжни да уведомяват Министерството на младежта и спорта в едномесечен срок при вписване на промени в общинския регистър. На базата на получените данни министерството поддържа на национално ниво Публичен регистър на спортните обекти и обектите за социален туризъм. Аналогични примери могат да бъдат дадени и с регистрите на специализираните териториални администрации, например регистъра на издадените удостоверения за регистрация на дрогерия се води и от РЗИ, и от МЗ.

Поддържането на голям брой отделни регистри е неефективно, много скъпо и изключва възможността за осъществяване на служебен обмен на данни, тъй като администрацията, която иска да получава данни по служебен път, трябва да осъществи интеграция поотделно с регистрите на всяка териториална администрация.

Централизираният регистър се поддържа от един собственик и се вписват обстоятелства за един обект от множество първични администратори на данни.

Централният орган следва да има права, аналогични на първичен администратор на данни по отношение на правото да предоставя информация или данни от регистъра. За всеки от регистрите, предвидени за централизиране, следва да се определи централна администрация, която разработва базите данни и информационната система за управление на базите данни на регистъра, а териториалните администрации да имат задължение единствено да вписват, актуализират и заличават съответните данни в регистъра с оторизиран достъп.

Във връзка с централизирането на общински регистри са необходими промени в нормативната уредба, които да регламентират възможността администрацията, поддържаща централизирания регистър или база данни, да бъде администратор на данните като ясно се разпределят отговорностите между първичните администратори и централния администратор. Централизацията е естествен процес по отношение на интеграцията на данните, тъй като води до намаляване на общите разходи за придобиване, управление и поддръжка на активите, води до повишаване на нивото на сигурност за управление на данните и ресурсите.

Пример за проблеми, възникващи поради липсата на ясна регламентация на отговорностите на институциите (общините и централна администрация) при централизиране на данните, са данните за наличието или липсата на задължения към общините. Примерът е включен в Приложение 2, Мярка 350 Решение №704 на Министерския съвет от 2018 г. за трансформиране на модела за административно обслужване.

Общините предоставят услуга 1998 „Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси“, издавана на основание чл.87, ал.6 от ДОПК. Предоставянето на информация е израз на задължението на общинската администрация, предвидено в чл.87, ал.11 от ДОПК, при искане на компетентните органи и други правоимащи лица, за целите на КАО, да се предостави информация за наличие или липса на задължения на данъчно задължено лице. Съгласно чл.87, ал.12 от ДОПК, в сила от 01.01.2018 г. редът за изискване и предоставяне на информацията, респ. за нейния обмен между общинските администрации и другите органи се определя от кмета на всяка една община. Налага се всяка община да уреди ред за обмен с всяка една от останалите администрации и другите правоимащи лица, респ. да осигури технологична възможност за това, а те от своя страна, да изискват информацията, съобразявайки се с отделните процедури на всяка една община. Това ограничава времево възможността за започване на обмена и е пречка за практическа реализация на разпоредбата на чл.87, ал.11 по отношение на задълженията на лицата към общините. Същевременно, съгласно чл.5а от ЗМДТ, общините предоставят ежедневна информация по електронен път на Министерството на финансите за размера на задълженията по видове данъци и такси, плащанията и непогасените задължения и мерките за обезпечаване и събиране на вземанията и тази информация е налична в единна база данни – информационна система на общините, в един централен орган – Министерство на финансите. Предоставянето на достъп на органите, които следва да извършат проверка за наличие или липса на задължения до тази база данни от Министерство на финансите би спестило значителен технически, финансов и административен ресурс и би осигурило възможността за реализация на обмена, предвиден в чл.87, ал.11 по отношение на удостоверяване на наличие или липса на задължения към общините. Все още не е обезпечено законодателно правомощието на Министерство на финансите да предоставя данните от тази система за посочените цели, тъй като не е първичен администратор на тези данни.

Мерките за централизиране на регистри са посочени в Приложение 2.

## Отпадане на регистри без нормативно основание и уреждане със закон на регистри, предвидени в подзаконов нормативен акт

Принципът, че регистър може да се създава само със закон, трябва да бъде въведен със закон. Уреждането със закон е необходимо за да се осигури съответствие с нивото на регламентация на регулаторните режими. Съгласно Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност всички изисквания, необходими за започването и за осъществяването на дадена стопанска дейност, както и за извършването на отделна сделка или действие, се уреждат със закон. В същото време регистрите, в които се вписват обстоятелствата за услугите, представляващи регулаторни режими, се уреждат с наредби. Това противоречие може да се премахне само със създаването на регистрите със закон.

Създаването на регистрите със закон осигурява повече възможности за контрол на процеса на създаване на нови регистри.

Всички регистри, които се водят без да има нормативно основание, следва да отпаднат или да се уредят със закон.

Мерките по този раздел са посочени в Приложение 3.

## Дигитализиране на регистри

Необходимо е преминаване към изцяло цифров вид на всички регистри в администрацията, с изключение на изрично предвидените със закон. С оглед на дигитализацията на хартиените регистри е необходимо да се акцентира върху описание на форматите, логиката и обхвата на поддържаната информация, която се съхранява в регистрите, от гледна точка на лесна интеграция с информационните системи и в съответствие с изискванията за семантична оперативна съвместимост.

При идентифицирана необходимост от първичния администратор на данни регистрите, поддържани във формат xls., doc., pdf. и на хартия могат да се дигитализират и да мигрират към електронния регистър, поддържан от първичния администратор на данни. Съществуват редица регистри, които представляват списък от обекти или субекти и техните атрибути, а процесите им по вписване и заличаване са сравнително прости. За част от тях се използва Microsoft Excel като предпочитано средство за поддържане, което обаче има сериозни слабости: не поддържа автоматични резервни копия; не може да бъде воден едновременно от повече от едно длъжностно лице; не предоставя автоматично отворени данни по смисъла на ЗДОИ; не предоставя възможности за интеграция с други регистри; не поддържа одитна следа на всяка операция. За отстраняване на тези слабости ще се използват възможностите на информационната система за базови регистри на субекти, обекти и събития, която ще създаде необходимите инструменти за бъдещо поетапно мигрирани към уеб-базирани регистри, които са изградени в съответствие със Закона за електронното управление на регистри, поддържани към момента с Microsft Excel или на хартия. Изграждането на отделна информационна система за всеки от тези регистри обаче би било неефективно. Държавна агенция „Електронно управление“ ще изгради една обща, multi-tenant система, в която една инсталация обслужва неограничен брой регистри и в която всяка администрация ще може да настройва атрибутите и процесите на своя регистър в рамките на централната инсталация, която ще се намира на Държавния хибриден частен облак. Системата ще се регламентира със закон.

## Осигуряване на служебен обмен на данни

Следва да се разшири броят на регистрите, присъединени към Средата за междурегистров обмен RegiX и броят на администрациите, присъединени към Средата. За целта трябва да се осигури достъп до регистрите през уеб услуги, като се спазват изискванията за оперативна съвместимост като:

- Системите трябва да използват централните компоненти за унифициран обмен на данни между отделни информационни системи. Средата за обмен на данни трябва да позволява както синхронен, така и асинхронен обмен на данни.

- Системите трябва да поддържат обекти от Регистъра на информационните обекти.

- Информационните системи трябва да предоставят възможност всяко физическо лице след идентификация, да получава информация кой и защо е имал достъп до личните му данни. Услугата трябва да е достъпна през уеб портал.

- Структурата на данните в регистрите трябва да съответства на вписаните информационни обекти в Регистъра на информационните обекти.

- Структуриране на данните в машинно четим вид, в информационни системи с използване на специализиран софтуер за управление на бази данни.

- Регламентиране на нова форма на служебен обмен - електронно заявяване от гражданите и бизнеса и предоставяне на справочна и удостоверителна информация от първичния администратор на данни в съответствие с утвърдения модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги.

Едновременно с разширяване на броя на регистрите, присъединени към средата трябва да се работи и за увеличаване на присъединените към средата потребители.

Необходимо е да се осигури публично достъпна информация за всички регистри и предоставяните на базата на регистрите административни услуги.

Съгласно ЗАОРАКСД при лицензиране или регистрация се извършва вписване в публичен регистър, в който се вписват лицата с издадени, спрени, прекратени и отнети лицензи или регистрации. Независимо от наличието на публични регистри при заявяване на различни административни услуги се изисква предоставяне на документи, удостоверяващи вписването.

Необходимо е тази практика бъде преустановена, като се предвиди задължение за събиране на тази информация по служебен път. Всички администрации, които изискват данни, налични в публични регистри, трябва да променят съответната нормативна уредба така че да отпадне изискването за предоставяне на документи или данни, налични в публични регистри. Данни, които са налични в публичен регистър, не следва да бъдат изисквани от потребителите. За целта следва да се изготвят изменения в ЗОАРАКСД и в специалните закони като се регламентира задължението за административните органи, пред които следва да се установят обстоятелства, вписани в нормативно уреден публичен регистър или на който са необходими данни, налични в публичен регистър, включително регистър по този закон, да приемат удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмена декларация, без да изискват от заявителите представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни. Административният орган не може да откаже и приемане на писмена декларация, с която се установяват факти и обстоятелства, за които специален закон не предвижда доказване по определен начин или с определени средства.

Мерките за осигуряване на служебен обмен на данни са посочени в Приложение 4.

## Нормативно регламентиране и унификация на структурата, формата на данните и технологичните процеси

Необходимо е нормативната регламентация по отношение на регистрите да бъде прецизирана в следните посоки (мерките са изведени в Приложение 5):

- Дефиницията за регистър да се уреди със закон;

- Да се прекрати произволната употреба на синоними на регистри;

- Да се установят ясни изисквания за обстоятелствата, подлежащи на вписване, които трябва да бъдат уредени във всеки съответен закон, при създаването на нов регистър и в случай, че регистърът се отнася до правни субекти, да е задължително вписването на техния идентификатор, а в случай, че е необходимо да се вписват обстоятелства за чуждестранно физическо лице без идентификатор, задължително да се вписват данни за идентифициране;

- В Административнопроцесуалния кодекс да се включи разпоредба, предвиждаща, че служебният обмен на информация и данни е безплатен по отношение на всички административни органи, организациите, предоставящи обществени услуги, и лицата, упражняващи публични функции. Подобна разпоредба има и в ЗЕУ, но тя важи само за електронен обмен;

- Да се въведе изискване в регистрите да се съхраняват само данните, за които съответната администрация е първичен или централен администратор на данни;

- При създаването на централизирани регистри в определените от закона случаи, в които се предвижда централизирано предоставяне на данни от първични администратори на данни на друг централен орган да се уреди статутът на органа, поддържащ централизирания регистър и правото му да осигурява и предоставя служебен и безплатен достъп до данните;

- Да се определи администрация, която осъществява координация върху цялостната политика в областта на регистровата реформа, а председателят на ДАЕУ като ръководещ политиката за електронно управление, подпомага реализацията на регистровата реформа. ДАЕУ отговаря за технологичното изпълнение и контрол при спазването на изискванията към регистрите и базите данни, заложени в НОИСРЕАУ и в Архитектурата на електронното управление.

- Да се установят изисквания към структурата, формата на данните и съдържанието на регистрите, единни стандарти, практики и механизми за проверка на достоверността, сигурността и актуалността на данните, като същите се вписват в Регистрите за оперативна съвместимост;

- Да се регламентира задължението за създаване на регистри, в които се вписват всички обстоятелства за общ обект от дадена предметна област;

- Да се разработи технологичен модел за вписване, промяна и удостоверяване на обстоятелства в регистри и да се установят нормативни обстоятелства за неговото задължително прилагане по модела, очертан в графиката:

Общ модел на дейността по вписване на регистър

# VІ. Етапи на регистровата реформа

## Първи етап

Първият етап обхваща периода месец юли 2019 – месец февруари 2020 г.

В този подготвителен период се представя, обсъжда и приема Концепцията за регистрова реформа. Инициират се изменения в законодателството, с които се въвеждат: дефиницията за понятието „регистър“, условията за създаване на нови регистри, изискванията към съдържанието на регистрите, вписването на регистрите, мониторингът и контролът на реформата.

## Втори етап

Вторият етап обхваща периода месец януари – месец декември 2020 г.

В този период се изпълняват основните мерки от приложенията към Концепцията, които са свързани само с нормативни промени или които не са свързани с реализацията на проекти.

През този период се обявяват процедури за финансиране от Оперативна програма „Добро управление“ и от други източници и започва подготовката на пилотни предложения за реализиране на мерките от приложенията към Концепцията, които изискват обединяване или централизиране на регистри.

## Трети етап

Третият етап обхваща периода 2021 – 2023 г.

В този период започва реализацията на приоритетните проекти на обединяване и централизиране на регистри.

Конкретните срокове за изпълнение на мерките от трите етапа са определени в приложенията към концепцията.

# VІІ. Финансиране на мерките

Понастоящем, вписването на данните в регистрите се извършва от първичните администратори, а техническата поддръжка и изграждането на софтуерните системи се възлага по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Моделът поражда известни рискове от гледна точка на сигурността на данните, поради достъпа на отделни предприятия до същите данни. Недобре координираният модел на техническа поддръжка на регистрите от множество различни външни доставчици предполага и по-голям разход за администрацията.  Един от възможните варианти за оптимизиране на разходите е свързан с използването на метода на споделените услуги, като поддръжката на основните регистри се прехвърли на държавно предприятие, а ресурсите са споделени на държавния хибриден частен облак.

Източници на финансиране на мерките са европейските структурни и инвестиционни фондове, хоризонтални програми на ЕС, други донорски програми и държавният бюджет в рамките на средствата, планирани по бюджетите на отговорните за изпълнението им институции, както и в рамките на одобрените разходни тавани по средносрочната бюджетна прогноза за съответния период.

# VІІІ. Очаквани ползи от провеждането на регистрова реформа

## 8.1. Ползи за гражданите и бизнеса

- Обезпечаване на интегритета и повишаване на сигурността на данните

Предвидените в концепцията мерки за усъвършенстването на регистрите ще обезпечат интегритета на данните, което ще гарантира тяхната точност и пълнота.  Централизирането, обединяването и дигитализирането на регистри ще доведе до значително повишаване на сигурността на съдържащите се в регистрите данни. Повишената сигурност на данните ще бъде постигната чрез цифровизация на хартиени регистри, намаляване броя на лицата, имащи достъп до данните и повишаване на изискванията към информационните системи на регистрите за защита на личните данни. Засиленият контрол върху значително по-малък брой администратори и възможностите за подобряване на мрежовата и информационна сигурност ще позволят да се противостои на преднамерени и/или непреднамерени заплахи. Ще се гарантира сигурно съхранение на архиви на данни, необходими за работата на критичните регистри на електронното управление.

- Повишаване качеството на предоставяните услуги

Повишеното качество на услугите ще бъде постигнато чрез разширяване на възможностите за осигуряване на служебен обмен на данни и намаляване на документите, които се изискват от потребителите. Това ще спести на гражданите и бизнеса разходи за различни видове такси, транспорт и административни разходи. Намаляването на броя на регистрите ще допринесе и за намаляване на бариерите пред служебния обмен на данни.

При отпадането на документи, поради осигуряването им по служебен път, разходите на потребителите на услуги ще намалеят значително и поради по-малкото отделено време за получаване на административни услуги.

Еднократното събиране и многократното използване на информацията от държавната и общинска администрация, съгласно принципа за служебното начало, ще има ефект и върху по-ефикасната работа на публичните институции. Облекчаването на документооборота в администрацията и подобряването на обмена на данни между различните институции ще осигури възможност за надскачане на обикновеното прилагане на инструментите и техниките за управление на качеството и постигане промяна на начина на мислене и нагласите на администрацията. В една опростена откъм административни тежести среда администрацията ще се стреми не просто да удовлетвори изискванията на потребителите на услуги, но и да надхвърли техните очаквания.

- Контрол върху използваните от администрацията информация и данни

Ще бъде осигурен достъп до собствените данни, налични в регистрите, както и информация коя институция и кои служители са ползвали данни на гражданите и юридическите лица. Администрацията ще съхранява метаданни като всеки достъп и/или изменение на данни се записва (гарантира наличието на одитна следа), което ще спомогне за по-голяма сигурност на данните.

- Антикорупционен ефект

При премахване на дублиращи се функции по предоставяне на услуги, при които има вписване в регистри, регистърната реформа ще доведе до облекчаване на процедурите, намаляване на посредниците за извършване на услугите, както и на преките контакти със служители от държавната администрация, което води със себе си ограничаване на възможностите за корупция.

- Подобрена бизнес среда и нови възможности за развитие

Наличието на единни регистри и служебен обмен ще спомогне за по-добра бизнес среда от гледна точка на административните процедури, а отварянето на данни ще има преки ползи за стимулирането на икономическия растеж и отварянето на нови работни места, например в сферата на информационните технологии, рекламата и социалните мрежи. Това ще доведе и до разработване на множество приложения, които ще улеснят начина на живот на хората, както и взаимодействието между държавата, гражданите и организациите. Регистровата реформа ще позволи по-широкото реализиране на принципа „Само веднъж“ (Оnce only), а с това отпадане на необходимостта от предоставяне на документи, намаляване на задълженията за информиране, комуникация с държавната администрация по електронен път и др.

## 8.2. Ползи за държавата/администрацията

- Ресурсни икономии

Ресурсните икономии ще се постигнат чрез намаляване на разходите за разработване и поддръжка на множество регистри и информационни системи. При изграждане на регистрите на основата на софтуер с отворен код и неутралността им по отношение на конкретни софтуерни и хардуерни платформи, технологии и търговски предприятия се очаква да се намалят разходите по разработка и поддръжка на софтуер.

Регистровата реформа ще доведе до намаляване на разходите при предоставяне на услуги и спестяване на бюджетни средства.

Служебният обмен на информация и данни като вътрешни електронни услуги ще намали разходите на администрациите за архивиране и дългосрочно съхранение при специални условия на значителен брой хартиени документи.

Намаляване на разходите ще бъде постигнато и чрез оптимизиране на административен персонал или пренасочване в други основни дейности на държавното управление.

- Подобряване на бизнес средата

Дигитализацията и обединяването, отпадането на регистри и другите предложени мерки за въздействие, ще имат като резултат облекчаване на дейността на предприятията и подобряване на условията за бизнес в България.

- Подобрен имидж на държавните институции, поради повишаване на удовлетвореността на заявителите на административни услуги

Изпълнението на мерките ще доведе до намаляване на изискваните от администрацията документи, намаляване на сроковете за предоставяне на услуги, а по този начин и до намаляване на административната и регулаторната тежест и подобряване на качеството на услугите, което безспорно ще рефлектира върху имиджа на държавните институции и доверието на обществото към тях.

- Повишаване на ефективността на дейностите по разработване на политики и на дейността на контролните органи

Изграждането на единни регистри ще подобри значително разграничението на дейностите между отделните администрации, ще намали дублирането на дейности и ще засили отговорността на отделните администрации. Ще се икономиса време за осъществяване на контролните дейности на държавата, което ще доведе и до по-резултатна работа на държавните институции.

- Опазване на околната среда

Редуцирането на хартиения обмен в администрацията при поддръжката на регистри и издаване на документи на хартиен носител е с преки ползи за околната среда.

- Развитие на електронното управление и въвеждането на комплексно административно обслужване

Реализирането на реформата, намаляването на първичните администратори на данни, премахването монопола на първичните администратори на данни върху данните в регистрите, засилването и масовизирането на служебния обмен на данни ще допринесе за значително ускоряване на въвеждането на електронно управление в България. Ще се създадат предпоставки за практическото реализиране на принципите на електронното управление за дигитални по подразбиране електронни услуги, които водят до дългосрочни ползи, адаптиране и оптимизиране на работните процеси, предоставяне на гъвкави начини за получаване на резултата от услугата и правят администрацията по-компактна, по-ефективна и по-прозрачна.

Приложения

| Наименование на мярката | Обосновка и предложение | Механизъм за въздействие | Срок за изпълнение | Отговорна администрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Приложение №1. Обединяване на регистри и изграждане на единни регистри по тематични области |  |  |  |  |
| - Създаване на нов Универсален регистър на животните и животновъдните обекти | Описание на проблема: Съществуват много голям брой регистри, в които се вписва информация за животните и животновъдните обекти. За част от регистрите информацията се дублира в регистри, поддържани от други администрации. Регистрите се водят от БАБХ, ОДБХ, ИАСРЖ. Регистри, водени от БАБХ: - Регистър на животновъдните обекти – с два раздела: Регистър на пазарите на животни и Регистър на приютите за безстопанствени животни; - Регистър на търговците на животни; - Регистър на търговците на странични животински продукти и продукти, получени от тях; - Регистър на обектите за добив, производство, преработка, съхранение, пакетиране и препакетиране на суровини и храни от животински произход, на обектите за търговия на едро с храни от животински произход, както и обекти за търговия на дребно, в които се предлагат само суровини и храни от животински произход, регистрирани по реда на Закона за храните; - Регистър на обектите за обезвреждане и преработване на странични животински продукти; - Регистър на лицата, получаващи пратки от суровини и храни от животински произход от държава - членка на Европейския съюз, наричана по-нататък "държава членка", предназначени за пускане на пазара и търговия, или лица, които по занятие разпределят такива пратки; - Регистър на обектите за събиране или карантиниране на животни; - Регистър на транспортните средства, с които се превозват животни; - Регистър на транспортните средства, с които се превозват суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях; - Регистър на центровете за трансплантация на ембриони, центровете за изкуствено осеменяване и центровете за съхранение на сперма; - Регистър на обектите, в които се осъществява ветеринарномедицинска практика, и ветеринарните лекари, работещи в тях - Регистър на местата за почивка на животни по време на транспортиране; - Регистър на лицата, получили разрешение за провеждане на опити с животни; - Регистър на производителите и търговците на средства за идентификация на животните - Система за идентификация и регистрация на животните Регистри, водени от ОДБХ поддържат част от регистрите на БАБХ на регионално ниво. Регистри на ИАСРЖ: - Регистър на разплодните животни на ИАСРЖ - Регистър за внос на разплодни животни - Регистър за внос на биологични продукти. - Регистър за износ на разплодни животни от застрашените от изчезване породи и породите в критично състояние в страната. Предложение: Създаване на нов универсален Регистър на животните, включващ регистрите по Закона за ветеринарномедицинската дейност. | Нормативни промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност Изграждане на нов регистър с единна информационна система Присъединяване към средата за междурегистров обмен | 2021 | БАБХ ИАСРЖ |
| - Реализиране на Единен регистър на търговците и производителите на лекарствени продукти | Описание на проблема: Съществуват голям брой регистри, в които се вписва информация за производство и търговия с лекарства и медицински изделия. Регистри се водят от ИАЛ, РЗИ, Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти /НСЦРЛП/ Регистри, водени от ИАЛ: - Регистър на търговците на едро, получили разрешение за търговия с лекарствени продукти; - Регистър на търговците на едро, получили разрешение за търговия с медицински изделия; - Регистър на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти - Регистър на издадените разрешения за производство и внос на лекарствени продукти в Република България; - Регистър на лицата, осъществяващи посредничество в областта на лекарствените продукти на територията на Р. България; - Регистър на аптеките в Република България; - Списък на лицата, които извършват търговия по интернет с лекарствени продукти без лекарско предписание; - Регистър на производители, вносители и търговци на едро с активни вещества. - Регистър на уведомленията за износ на лекарствени продукти по реда на глава девета "б" от ЗЛПХМ. Регистри, водени от РЗИ: - Регистър на издадените разрешения за продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина. Регистри, водени от НЦРЦЛП: - Регистър на утвърдените цени на лекарствените продукти по чл. 261а, ал. 1 от ЗЛПХМ; - Регистър на утвърдените пределни цени на лекарствените продукти по чл. 261а, ал. 2 от ЗЛПХМ; - Регистър на регистрираните цени на лекарствените продукти по чл. 261а, ал. 3 от ЗЛПХМ. След обединяването данните в регистъра ще продължат да се събират, обработват и нанасят от съответните централни и общински органи. Предложение: Изброените в описанието на проблема регистри да се обединят със съответните раздели. | Нормативни промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина Изграждане на нов регистър Присъединяване към средата за междурегистров обмен | 2023 | МЗ |
| - Реализиране на Единен публичен регистър по устройствено планиране на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството | Регистри относно актовете, издавани с оглед устройственото планиране, инвестиционното проектиране и разрешаването на строителството, се поддържат от: МРРБ, областните управители, ДНСК и общините, с оглед на компетенциите им, определени от ЗУТ. Регистри, водени от МРРБ: - Публичен регистър на издадените разрешения за строеж; - Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи. Регистри на ДНСК: - Регистър на издадените удостоверения за временно и еднократно право за упражняване на дейности за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и/или упражняване на строителен надзор; Регистри, водени от областните администрации: - Регистрите на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения, - Регистрите на издадените разрешения за строеж, - Регистрите на въведените в експлоатация строежи; - Регистрите на техническите паспорти. Общински регистри: - Регистър на издадените разрешения за строеж; - Регистър на издадените удостоверения за търпимост; - Регистър на технически паспорти; - Регистър на издадените Удостоверения за въвеждане в експлоатация на обекти от ІV. и V. категория; - Регистър за одобрените изменения на ПУП; - Регистър за одобрени инвестиционни проекти; - Регистър за издадени строителни разрешения; - Регистър за издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация. Камара на строителите: - Регистър на лицата, упражняващи регулирани дейности в областта на строителството Предлага се единният регистър да има следните раздели: - Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения, включващ подраздели според органа издал акта. - Регистър на издадените разрешения за строеж, включващ подраздели според органа издал разрешението за строеж. - Регистър на въведените в експлоатация строежи, включващ подраздели според органа издал акта. - Регистър на техническите паспорти, включващ подраздели според компетентния орган. - Регистър на влезлите в сила заповеди за премахване на незаконни строежи, включващ подраздели според компетентния орган. - Регистър на лицата, упражняващи регулирани дейности в областта на строителството, включващ следните подраздели: - Регистър на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор; Предложение: Изброените в описанието на проблема регистри да се обединят със съответните раздели. Регистърът да се предвиди с изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, като се предвиди и норма, съдържаща основание за издаване на подзаконов нормативен акт относно реда за водене на Единния регистър. Необходимо е изменение в §50 от ПЗР на ЗУТ, предвиждащ в двегодишен срок от влизането в сила на закона министърът на регионалното развитие и благоустройството да създаде информационен Портал за устройството на територията. | Нормативни промени в Закона за устройство на територията Изграждане на нов регистър Присъединяване към средата за междурегистров обмен | 2020 | МРРБ Камара на строителите |
| - Реализиране на Единен регистър на ветеринарномедицинските продукти | Описание на проблема: Съществуват голям брой регистри, в които се вписва информация за производство и търговия с ветеринарномедицински продукти. Регистрите се водят от БАБХ. Предлага се създаване на нов универсален регистър, обединяващ: - Регистър на производителите на ВМП; - Регистър на лицензираните за употреба ВМП; - Регистър на търговците на едро с ВМП; - Регистър на ветеринарномедицинските аптеки; - Регистър на лабораториите, осъществяващи ветеринарномедицинска дейност за целите на държавния контрол. Предложение: Да се създаде Единен регистър със следните раздели: - Регистър на производителите на ВМП; - Регистър на лицензираните за употреба ВМП; - Регистър на търговците на едро с ВМП; - Регистър на ветеринарномедицинските аптеки; - Регистър на лабораториите, осъществяващи ветеринарномедицинска дейност за целите на държавния контрол. | Нормативни промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност Изграждане на нов регистър Присъединяване към средата за междурегистров обмен | 2021 | БАБХ |
| - Създаване на единен Регистър на млякото | Описание на проблема: МЗХГ поддържа редица регистри, свързани с пазара на мляко. Предложение: Предлага се Единният регистър да има следните раздели: - Регистър на първи изкупвач на сурово краве, овче, козе и биволско мляко съгласно чл.55д, ал.4 от Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, - Регистър на организации на производители в сектора на млякото и млечните продукти; - Списък на независимите акредитирани лаборатории за изследване на суровото мляко; - Регистър на удостоверенията за съответствие с качествените характеристики на млечните продукти по БДС; - Регистър на ферми за добив на сурово краве мляко. | Нормативни промени в Закона за храните, Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз Изграждане на нов регистър Присъединяване към средата за междурегистров обмен | 2021 | МЗХГ |
| - Създаване на единен Регистър на хазарта | Описание на проблема: ДКХ поддържа два отделни регистъра, данните от които се припокриват: - Регистър на организаторите на хазартни игри. - Регистър на издадените, продължените, предсрочно прекратените, отказаните и отнетите лицензи за организиране на хазартните игри и за извършване на дейностите по Закона за хазарта. С цел оптимизация на административната дейност се препоръчва поддържане само на Регистъра на издадените, продължените, предсрочно прекратените, отказаните и отнетите лицензи за организиране на хазартните игри и за извършване на дейностите по ЗХ, отпадане на Регистър на организаторите на хазартни игри. Предлага се интегриране в един общ Регистър на хазарта на всички регистри, поддържани от ДКХ, включително и изброените по-горе, а именно: - Регистър на организаторите на дейности по производство, разпространение и сервиз и по внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване - Регистър на утвърденото игрално оборудване - Списък с лаборатории в Република България и в другите държави - членки на Европейския съюз, в другите държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, които могат да извършват изпитвания на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване Предложение: Създаване на Единен регистър, в който да бъдат включени и поддържаните от ДКХ регистри, които не са свързани с предоставянето на административни услуги, а именно: - Списък на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта - Списък на интернет страниците, чрез които се организират хазартни игри от организатори, които са получили лиценз по Закона за хазарта за онлайн залагания. Регистърът на хазарта следва да включва следните раздели: - Регистър на издадените, продължените, предсрочно прекратените, отказаните и отнетите лицензи за организиране на хазартните игри и за извършване на дейностите по Закона за хазарта; - Регистър на организаторите на дейности по производство, разпространение и сервиз и по внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване; - Регистър на утвърденото игрално оборудване - Списък с лаборатории в Република България и в другите държави - членки на Европейския съюз, в другите държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, които могат да извършват изпитвания на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване. - Списък на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта; - Списък на интернет страниците, чрез които се организират хазартни игри от организатори, които са получили лиценз по Закона за хазарта за онлайн залагания. | Нормативни промени в Закона за хазарта Изграждане на нов регистър Присъединяване към средата за междурегистров обмен | 2022 | МХ ДКХ |
| - Обединяване на регистри към Регистъра на развъдните организации | Описание на проблема: От ОДЗ се поддържат регистри на развъдни организации по силата на Закона за животновъдството: - Регистър на развъдните ферми и стопанства за производство на чистопороден и хибриден разплоден материал при свине; - Регистър на развъдните ферми и стопанства за производство на чистопороден и хибриден разплоден материал при птици Предложение: Предлага се да отпадне задължението за водене на тези регистри от ОДЗ като същите да бъдат включени в Регистъра на развъдните организации, поддържан от МЗХГ, с цел избягване на дублиране на регистри. | Нормативни промени в Закона за животновъдството Изграждане на нов регистър или разширяване функционалностите на съществуващия регистър. Присъединяване към средата за междурегистров обмен | 2020 | МЗХГ ОДЗ |
| - Създаване на единен Регистър на доставчици на социални услуги | Описание на проблема: АСП поддържа Регистър на извършващи социални услуги български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и на юридически лица, както и на физически лица, извършващи търговска дейност, и на юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство. Регистърът се поддържа на основание чл.18, ал.1 от Закона за социалното подпомагане. Регистърът се поддръжа под името Регистър на доставчиците на социални услуги. ДАЗД поддържа три регистъра, свързани с лицензирането на доставчици на социални услуги за деца: - Регистър на издадените лицензи на доставчици на социални услуги за деца, - Регистър на отказаните лицензи; - Регистър на отнети лицензи. Предложение: Регистърът на АСП и регистрите на ДАЗД да се обединят в един – Регистър на доставчици на социални услуги, като се допълни информация относно отнемането на лицензиите. Относно регистъра на отказаните лицензии – същият не намира нормативно основание в закона - препоръчва се неговото отпадане или интегриране в общия регистър. | Нормативни промени в Закона за социално подпомагане Разширяване функционалностите на съществуващия регистър. Присъединяване към средата за междурегистров обмен | 2020 | АСП ДАЗД |
| - Създаване на единен Регистър „Заетост“ | Описание на проблема: Агенцията по заетостта поддържа 4 регистъра, свързани със заетостта: - Регистър на издадените удостоверения за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа; - Регистри на издадените удостоверение за регистрация на предприятия, осигуряващи временна заетост; - Регистър на лицата – посредници, които са уведомили, че ще предоставят временно или еднократно посреднически услуги по заетостта на територията на Република България. Предложение: Изброените в описанието на проблема регистри да се обединят в eдинен регистър. | Нормативни промени в Закона за насърчаване на заетостта Изграждане на нов регистър или разширяване функционалностите на съществуващия регистър. Присъединяване към средата за междурегистров обмен | 2020 | АЗ |
| - Създаване на единен Регистър на лицата, извършващи обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство | Описание на проблема: МТИТС води редица регистри, свързани с лицата, извършващи обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство. Предложение: Обединяване на следните регистри: Регистри, водени от ИААА: - Регистър на преподавателите, извършващи обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство /на основание ЗДвП/; - Регистър на организаторите на курсове за обучение на водачи за придобиване на квалификация и за усъвършенстване на познанията им /ИААА на основание ЗАП/. Регистри, водени от МТИТС: - Регистър за издадените разрешения за обучение на лица за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства /на основание ЗДвП/ - Регистър на лицата, притежаващи удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на психологически изследвания за психологическа годност на водачи на моторни превозни средства / на основание ЗДвП/. Единният регистър да се организира в зависимост от категорията превозни средства, за които се извършва обучението. | Нормативни промени в Закон за движение по пътищата и Закона за автомобилните превози Изграждане на нов регистър Присъединяване към средата за междурегистров обмен | 2021 | МТИТС |
| - Създаване на Единен регистър за извършване на дейност във връзка с обекти на авторското право и сродните му права върху оптични дискове и други носители | Описание на проблема: МК води четири регистъра по Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права, които основно се поддържат на хартиен носител: - Публичен регистър на лицата, получили регистрация за извършване на дейност по възпроизвеждане на обекти на авторското право и сродните му права върху оптични дискове и други носители без запис; - Регистър на издадените удостоверения за извършване на сделки по чл. 4, т.1 и т.2 от Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права; - Регистър на издадените удостоверения за извършване на сделки по чл. 4, т.3 от Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права и - Регистър на издадените удостоверения за внасяне и изнасяне на оптични дискове и други носители, съдържащи звукозаписи или записи на аудио-визуални произведения, както и на матрици за тяхното производство. Предложение: Създаване на единен регистър, който да бъде обособен в зависимост от вида на дейността, която се регулира. | Нормативни промени в Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права Изграждане на нов регистър Присъединяване към средата за междурегистров обмен | 2021 | МК |
| - Обединяване на Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти и Регистъра на завършилите студенти и докторанти | Описание на проблема: МОН поддържа два отделни регистъра по силата на Закона за висшето образование - Регистър на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти - Регистър на завършилите студенти и докторанти. Данните се вписват от висшите училища. Предложение: Създаване на един Регистър на студентите и докторантите, който да се обособи в раздели по действащи, прекъснали и завършили лица. | Нормативни промени в Закона за висшето образование. Изграждане на нов регистър Присъединяване към средата за междурегистров обмен | 2021 | МОН |
| - Обединяване на регистри, свързани с придобита професионална квалификация | Описание на проблема: НАЦИД поддържа 3 регистъра на основание Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или упражняване на регулирана професия на територията на друга държава-членка на ЕС: - Регистър на издадените удостоверения за професионални квалификации; - Регистър на обезсилените удостоверения за професионални квалификации; - Регистър на отказите за професинални квалификации. Предложение: Изброените в описанието на проблема регистри да се обединят в един. | Нормативни промени в Закона за признаване на професионални квалификации и НУРИУСППКТРБ, необходими за достъп или упражняване на регулирана професия на територията на друга държава-членка на ЕС Изграждане на нов регистър Присъединяване към средата за междурегистров обмен | 2021 | НАЦИД |
| - Обединяване на регистри, свързани с академично признаване | Описание на проблема: НАЦИД поддържа 3 регистъра, предвидени в Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища: - Регистър на издадените удостоверения за академично признание; - Регистър на обезсилените удостоверения за академично признание - Регистър на отказите за академично признание. Предложение: Изброените в описанието на проблема регистри да се обединят със съответните раздели. | Нормативни промени в Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища Изграждане на нов регистър Присъединяване към средата за междурегистров обмен | 2022 | НАЦИД |
| - Обединяване на регистри Разрешителни по чл. 49, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие | Описание на проблема: В Наредба № 8 от 2003 г. за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и приложение № 4 и за използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне, са посочени органите, които имат право да издават разрешителни. Всички администрации водят отделни регистри, както следва: МЗХГ води: - Регистър на издадените и заварени разрешителни за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и приложение № 4 и за използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне; ИАГ води: - Регистър на издадените и заверени разрешителни за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и приложение № 4 и за използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и убиване от приложение № 5 Регионалните дирекции на ИАГ също водят този вид регистри. МОСВ води: - Регистър на издадените и заварени разрешителни за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и приложение № 4 и за използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне; РИОСВ също водят тези регистри. Дирекциите на националните паркове водят същия вид регистри. Предложение: Предлага се обединяването им в един регистър и уреждането му със закон. | Нормативни промени в Закона за биологичното разнообразие Изграждане на нов регистър Присъединяване към средата за междурегистров обмен | 2020 | МОСВ |
| - Създаване на Единен регистър в областта на опазването на културното наследство | Предложение: Да се централизират в система за управление на бази данни ключови регистри в областта на движимите и недвижимите културни ценности: - Регистър на музеите; - Регистър на движимите културни ценности, придобили статут на национално богатство - Регистър на издадените разрешения за теренни проучвания; - Публичен регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация; - Регистър на подводните културни ценности; - Регистър на специалните технически средства за извършване на теренни археологически проучвания; - Регистър на експертите по чл. 96, ал. 4 от Закона за културното наследство - Лица, които извършват търговска дейност с културни ценности - Регистър на търговците, които имат издадено разрешение за тръжна дейност с културни ценности. - Регистър на издадените разрешения за износ на движими културни ценности (временен или постоянен износ от територията на страната в страни от ЕС и извън ЕС) - Регистър на лицата, които имат право да извършват теренни археологически проучвания | Нормативни промени - Закон за културното наследство; НАРЕДБА № Н-4 от 11.12.2009 г. за реда за водене на Регистъра на експерти по чл. 96, ал. 3 от Закона за културното наследство; Наредба № Н-3 от 03.12.2009 год. за реда за извършване на идентификация и за водене на регистъра за движими културни ценности; Наредба № 2 от 25.02.2014 г. за реда за издаване на разрешения за износ, временен износ и временно изнасяне на движими културни ценности и на сертификата по чл. 128, ал. 3 от Закона за културното наследство за изнасяне и временно изнасяне Изграждане на нов регистър Присъединяване към средата за междурегистров обмен | 2021 | МК |
| - Регистър на издадените лицензии за производство, търговия на едро и търговия на дребно с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества | Описание на проблема: В МЗ се водят следните регистри по реда на ЗКНВП: Специален регистър на издадените лицензии по чл.32, ал.1 от ЗКНВП с правно основание чл.32б, ал.3 от ЗКНВП; Специален регистър на издадените лицензии по чл.33, ал.1 от ЗКНВП, правно основание чл.33б, ал.3 от ЗКНВП; Публични регистри на издадените лицензии по чл.32, ал.1 и чл.33, ал.1 от ЗКНВП, правно основание чл.37, ал.1 от ЗКНВП Изброените регистри се поддържат в електронен вид във формат Microsoft Excel – xls Предложение: Предлага се да се изгради общ регистър, включващ изброените регистри, който да съдържа отделни раздели. | Изграждане на нов регистър Присъединяване към средата за междурегистров обмен | 2020 | МЗ |
| ## Приложение №2. Централизиране на регистри и интеграция на вторични към първични регистри |  |  |  |  |
| - Създаване на Единен публичен Регистър на спорта | Описание на проблема: МСС поддържа следните три независими регистъра, свързани със спорта: - Публичен национален регистър на лицензираните спортни организации и на членуващите в тях спортни клубове - Национален регистър на спортно-педагогическите кадри - Публичен регистър на спортните обекти и обектите за социален туризъм. Вместо три регистъра министерството поддържа пет регистъра с различно наименование: - Регистър на спортните клубове - Регистър на спортните федерации - Регистър на спортните обекти - Регистър на обектите за социален туризъм - Регистър на спортно-педагогическите кадри Законът за физическото възпитание и спорта предвижда ММС и всяка община да води публичен регистър на спортните обекти и съоръжения и обектите за социален туризъм. Общините са длъжни да уведомяват ММС в 1-месечен срок при вписване на промени в общинския регистър. Предложение: С цел интеграция на административните услуги, подобрена сигурност и възможност за обмен на данни се предлага да се създаде Единен публичен регистър на спорта, който да обединява всички поддържани от ММС регистри, като отпадне поддържането от общините на Регистър на спортните обекти и съоръжения и обектите за социален туризъм. На общините следва да бъде възложено да събират, въвеждат и заличават данни за спортните обекти и съоръжения и обектите за социален туризъм на тяхната територия в единния регистър. | Нормативни промени- Закон за физическото възпитание и спорта Изграждане на нов регистър Присъединяване към средата за междурегистров обмен | 2021 г. | ММС |
| - Интегриране на регистрите на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие към Регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование | Описание на проблема: Съгласно чл.345, ал.1 на Закона за предучилищното и училищното образование в Министерството на образованието и науката се създава и води публичен регистър на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, в който се вписват държавните детски градини и общинските центрове за специална образователна подкрепа. Обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистъра, както и редът за вписване се определят с наредба на министъра на образованието и науката. Съгласно чл.346 от ЗПУО във всяка община се създава и води регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, в който служебно се вписват общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие. Обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистъра, както и редът за вписване се определят с наредба на съответния общински съвет. Не е целесъобразно съществуването на отделни общински регистри при наличието на общ регистър на институциите в системата предучилищното и училищното образование. Предложение: Предлага се разширяване на функционалностите на регистъра на МОН, централизиране на общинските регистри и изграждане на единен регистър с възможност общините да вписват информация за общинските детски градини и центрове. | Нормативни промени- Закон за предучилищното и училищното образование Разширяване функционалностите на съществуващия регистър. Присъединяване към средата за междурегистров обмен | 2022 | МОН |
| - Интегриране на съществуващите общински регистри за нотариалните заверки в Информационната система по ЗННД. | Описание на проблема: Част от общините поддържат собствен регистър на нотариалните заверки. Съгласно чл.83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност /ЗННД/: „Когато в населеното място няма нотариус или районен съд, кметът на населеното място, което не е общински център, а ако е общински център - кметът, заместник-кметът, секретарят на общината, както и кметският наместник удостоверяват подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване, подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите, както и верността на преписи и извлечения от документи и книжа“. Нотариалните регистри и книги е предвидено да бъдат водени от нотариусите – чл.28а ЗННД. Липсва норма, която да предвижда поддържането на регистъра на нотариалните заверки от страна на кмета. Независимо от това е препоръчително допълване на ЗННД с изричен текст относно поддържането на регистър на нотариалните заверки от кметовете в случаите по чл.83 от закона. Предложение: Предлага се да се прекрати воденето на хартиени регистри от отделните общини. Вместо това вписванията трябва да се извършват в информационната система по чл. 28б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност на основание чл. 2а, ал. 1 от Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори. | Нормативни промени - Закон за нотариусите и нотариалната дейност Прекратяване вписването на данни в регистъра и неговата поддръжка. Вписване на данните в информационната система по чл.28б от ЗННД | 2021 | МП Нотариална камара Общински администрации |
| - Регистър на обявените защитени дървета | Описание на проблема: Съгласно чл. 113, ал. 1 от ЗБР обявените защитени дървета се вписват в регистри в Министерството на околната среда и водите и съответната регионална инспекция по околната среда и водите. Общинските администрации, на основание чл.63 от ЗУТ, поддържат Регистри на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с историческо значение в общината. В общинските регистри се вписват и дърветата, обявени за защитени и вписани в регистъра на МОСВ. Налице е дублиране на дейности, което се изразява във вписването на защитените дървета в два регистъра. Предложение: - Да отпадне вписването на защитените дървета в общинските регистри. - Да се централизират общинските Регистри на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с историческо значение в общината. Регистърът да се поддържа от МОСВ, а общинските администрации да вписват информация в регистъра на МОСВ. | Нормативни промени – Закон за биологичното разнообразие и Закон за устройство на територията Разширяване функционалностите на съществуващия регистър. Присъединяване към средата за междурегистров обмен | 2021 | МОСВ МРРБ |
| - Публичен регистър на декларационни актове на обекти на недвижимото културно наследство, определени за недвижими културни ценности и на актове за прекратяване на временен режим за опазване на недвижими обекти | Описание на проблема: В ПКИСРЕУ се предвижда изграждане на Национален регистър на НКЦ. Предложение: Предлага се публичният регистър на декларационни актове на обекти на недвижимото културно наследство, определени за недвижими културни ценности и на актове за прекратяване на временен режим за опазване на недвижими обекти, поддържан от НИНКН да стане част от Национален регистър на НКЦ, предвиден в ПКИСРЕУ. | Нормативни промени - Закон за културното наследство Разширяване функционалностите на съществуващия регистър. | 2022 | МК |
| - Централизиране на Регистрите на издадените разрешения за специално ползване на пътищата | Описание на проблема: По силата на чл. 16 от Наредба за специално ползване на пътищата, публични регистри на издадени разрешения за специално ползване на пътищата се водят от общинските администрации /за общинските пътища/, от АПИ /за автомагистралите, скоростните пътища и републиканските пътища I клас/ и от областните пътни управления /за републиканските пътища II и III клас/. Предложение: Предлага се разширяване на функционалностите на регистъра на АПИ, централизиране на общинските регистри и изграждане на единен регистър. | Нормативни промени – Закон за пътищата, Наредба за специално ползване на пътищата, публични регистри на издадени разрешения за специално ползване на пътищата Разширяване функционалностите на съществуващия регистър. Присъединяване към средата за междурегистров обмен | 2020 | АПИ общините |
| - Централизиране на регистрите на лечебните заведения | Описание на проблема: Регистрите на лечебните заведения се водят от РЗИ на основание чл.41 от ЗЛЗ. Същите са достъпни на страницата в интернет на МЗ, като са разделени по области съобразно териториалното структуриране на районните здравни инспекции. И на страниците на РЗИ и на МЗ регистърът е достъпен във формат xls. В регистрите се вписва информация за лечебните заведения за болнична медицинска помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове. В края на всяко шестмесечие регионалната здравна инспекция изпраща на Министерството на здравеопазването и на кмета на съответната община обобщени данни за извършените регистрации на лечебни заведения и лечебната дейност. Предложение: Предлага се създаването на Единен регистър на лечебните заведения, който да се води и поддържа от МЗ, като отговорността за въвеждането на данните да е на РЗИ, а сигурността на данните е на МЗ. Необходимо е и по-прецизно определяне на наименованието на регистъра в Закона за лечебните заведения като по-специално се прецизират текстове така че да е ясно дали има регистър на лечебните заведения или регистри на лечебните заведения за болнична помощ, на лечебните заведения за извънболнична помощ, на хосписите и др. Предлага се мярката да се добави към предвидената в ПКИСРЕУ мярка за “Реализиране на НЗИС - Етап 1 и Етап 2” | Нормативни промени - Закон за лечебните заведения Изграждане на нов регистър Присъединяване към средата за междурегистров обмен | 2021 | МЗ |
| - Интегриран регистър на лицата, извършващи таксиметров превоз | Описание на проблема: Регистрацията на информацията за водачите на таксиметров превоз в голямата си част е дублирана – в общините и в ИААА. ИААА поддържа Регистър на лицата, извършващи таксиметров превоз на пътници на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за автомобилните превози. Общините издават разрешения за таксиметров превоз на територията на общината и поддържат регистри на разрешенията за таксиметрови превози на основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за автомобилните превози. Общините следва да вписват данните директно в националния регистър. Предложение: Предлага се да се създаде централен единен регистър на таксиметровия превоз на пътници чрез обединяване на регистъра по чл.12а (поддържан от ИААА) и регистрите по чл.24а на Закона за автомобилните превози (поддържан от общините). Това ще доведе до значително облекчаване на административна тежест, по-добър контрол и ограничаване на сивата икономика. Регистърът трябва се поддържа от ИААА, а общините следва да вписват данните директно в националния регистър. | Нормативни промени - Закон за автомобилните превози Изграждане на нов регистър Присъединяване към средата за междурегистров обмен | 2021 |  |
| - Централизиран на Регистър на пчелините | Описание на проблема: Регистърът се поддържа от общините на основание чл.8, ал.1 от Закона за пчеларството. ОДБХ поддържат регистър на пчелините в съответната територия на ОДБХ като част от националния Регистър на пчелините, поддържан на основание Закона за ветеринарномедицинската дейност. Пчеларите се регистрират два пъти – в общината и в ОДБХ. Предложение: Предлага се премахване на общинските регистри и регистрация директно в Националния регистър на пчелините. Регистрацията да се извършва от общините чрез вписване директно в Националния регистър на БАБХ Общините следва да разполагат с цялата информация, касаеща тяхната територия. | Нормативни промени - Закон за пчеларството Изграждане на нов регистър Присъединяване към средата за междурегистров обмен | 2020 | МЗХГ БАБХ |
| - Създаване на централизиран регистър на държавната и общинската собственост | Описание на проблема: Областните управители поддържат четири регистъра в областта на държавната собственост: - Главен регистър за държавна собственост - Спомагателен регистър на публичната държавна собственост - Спомагателен регистър на частна държавна собственост - Регистър за отписване на частна държавна собственост Освен поддържането на отделни регистри във всяка област съществен проблем е и поддържането на регистрите на хартиен носител. Отделно всяка община поддържа: - Регистър за публична общинска собственост. - Регистър за частна общинска собственост Освен МРРБ и областните администрации актове за държавна собственост за имотите, свързани с класифицирана информация, представляваща държавна тайна, или със сигурността и отбраната на страната, както и за имоти – собственост на българската държава, извън страната и регистрите за тях се съставят / водят от МВР, МО, ДАНС, ДАТО и МФ. Предложение: Предлага се обединяване на четирите регистъра, поддържани в 28 областни администрации, регистрите на МВР, МО, ДАНС, ДАТО и МФ, двата регистъра на общинската собственост, поддържани в 265 общини в един общ електронен регистър на държавната и общинската собственост. | Нормативни промени – Закон за държавната собственост, Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост, Закон за общинската собственост; Наредба № 8 от 17.12.2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот - общинска собственост, и на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им Изграждане на нов регистър Присъединяване към средата за междурегистров обмен | 2022 | МРРБ МВР МО ДАНС ДАТО МФ Областни управители Общини |
| - Централизиране на общинските концесионни регистри | Описание на проблема: Всички общини поддържат Общински концесионни регистри за общински концесии. Регистрите се поддържат основно на хартиен носител. На страниците на общините се публикува информация за общинските концесии. Администрацията на Министерския съвет поддържа Национален концесионен регистър - http://www.nkr.government.bg. Регистърът поддържа информация за държавни концесии, общински концесии, обществени концесии и съвместни концесии. Предложение: Предлага се да се прекрати поддръжката на хартиени или във формат xls. общински регистри и цялата информация да се публикува единствено в Националния концесионен регистър. | Нормативни промени – Закон за концесиите Изграждане на нов регистър Присъединяване към средата за междурегистров обмен | 2020 | АМС Общините |
| - Изграждане на централизирана информационна система, обслужваща регистрите по чл.113 от Семейния кодекс | Описание на проблема: В съответствие с изискването на чл.113 от Семейния кодекс Министерството на правосъдието води: - 1. регистър на децата, които могат да бъдат осиновени от лица с обичайно местопребиваване в чужбина при условията на пълно осиновяване; - 2. регистър на осиновяващи с обичайно местопребиваване в чужбина, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в Република България при условията на пълно осиновяване; - 3. регистър на осиновяващи с обичайно местопребиваване в Република България, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в чужбина; - 4. публичен регистър на акредитираните организации за посредничество при международно осиновяване. Предложение: Предлага се изграждане на централизирана информационна система, обслужваща регистрите по чл.113 от Семейния кодекс. | Разработена информационна система | 2021 | МП |
| ## Приложение №3 Отпадане на регистри или нормативно регламентиране на регистри, поддържани без нормативно основание |  |  |  |  |
| - Отпадане на Регистър на предоставените индивидуални печати по чл. 16, ал.3 от НАРЕДБА за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията | Описание на проблема: Основание за воденето на същия се съдържа в подзаконов нормативен акт - чл.17а от Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяването на технически надзор на съоръжения с повишена опасност – СПО Регистърът следва да бъде воден от ДАМТН, но на практика не се поддържа. Предложение: Предлага се регистърът да отпадне. | Нормативни промени в Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяването на технически надзор на съоръжения с повишена опасност | 2019 | МИ ДАМТН |
| - Отпадане на Регистър на дестилерии, извършващи задължителна дестилация на вторичните продукти от винопроизводството | Описание на проблема: Регистърът фигурира в Наредба № 1 от 10.10.2006 г. за реда и условията за регистриране, заличаване от регистъра на дестилерии, извършващи задължителна дестилация на вторичните продукти от винопроизводството, технологични дневници, начин за воденето им и контрола върху регистрираните лица и дейността им - чл. 9, ал. 1. Наредбата е приета на основание чл.43з, ал.5 от отменения Закон за виното и спиртните напитки /отм. 16.09.2012 г./. Инвентаризацията установи, че на практика регистърът не се води и контрол няма. Предложение: Предлага се регистърът да отпадне. | Нормативни промени- отмяна на Наредба № 1 от 10.10.2006 г. Прекратяване на поддръжката на регистъра | 2019 | МИ |
| - Отпадане на Регистър с наличния производствен капацитет на одобрените производители на изоглюкоза, основанието за одобрение и определените квоти за производство за съответната пазарна година и Регистър за наличния производствен капацитет на одобрените рафинерии на пълен работен ден | Описание на проблема: ДФЗ поддържа Регистър с наличния производствен капацитет на одобрените производители на изоглюкоза, основанието за одобрение и определените квоти за производство за съответната пазарна година и Регистър за наличния производствен капацитет на одобрените рафинерии на пълен работен ден, включващ основанието за одобрението им за съответната пазарна година. Двата регистъра имат изрично нормативно основание за водене - чл.10а, ал.4 и чл.10б, ал.5 от ЗПООПЗПЕС. Същите обаче са отпаднали като изискване за водене от страна на европейските актове, поради които са били въведени, а именно: Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 на Комисията от 20 април 2017 година за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на уведомленията до Комисията относно информация и документи и за изменение и отмяна на няколко регламента на Комисията. Изискванията са отпаднали, считано от 30 септември 2017 г. Предложение: Предлага се да се уведомят всички заинтересовани лица и регистърът да отпадне. | Нормативни промени – отмяна на чл.10а, ал.4 и чл.10б, ал.5 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз Прекратяване на поддръжката на двата регистъра | 2019 | ДФЗ |
| - Отпадане на Регистъра на организациите на българи по смисъла на ЗБЖИРБ | Описание на проблема: Регистърът се води на основание чл. 18, т. 5 от УП на Агенцията. Няма законово основание за регистриране на български общности или техни организации. Няма изисквания относно съдържанието на регистъра, нито процедура за изменения по отношение на вече вписаните обстоятелства. Предложение: Предлага се регистърът да отпадне. | Изменение в устройствения правилник на ДАБЧ – чл.18, т.5 Прекратяване вписването на данни в регистъра и неговата поддръжка. | 2019 | ДАБЧ |
| - Регистър на митническите агенти | Описание на проблема: Няма нормативно основание за поддържането на регистъра. Предложение: Предлага се регистърът да отпадне. | Прекратяване вписването на данни в регистъра и неговата поддръжка. Заличаване на регистъра. | 2019 | Агенция „Митници” |
| - Отпадане на Регистър за вписване на заявленията за получаване на консултантски услуги | Описание на проблема: Поддържа се на хартиен носител и електронен формат в xls,. Водещ е хартиеният. Не отговаря на определеинето за регистър в НОИИСРЕАУ. Има характер на деловодна регистрация на постъпили заявления. Предложение: Предлага се регистърът да отпадне. | Прекратяване вписването на данни в регистъра и неговата поддръжка. | 2019 | Национална служба за съвети в земеделието |
| - Отпадане на Регистър за издадените скици | Описание на проблема: Всяка община трябва да поддържа собствен регистър на издадените скици. Регистрите се поддържат основно на хартиен носител. Не е целесъобразно съществуването на подобен регистър. Издадените скици не представляват данни, които следва да бъдат вписвани в регистър. Предложение: Предлага се регистърът да отпадне. | Прекратяване вписването на данни в регистъра и неговата поддръжка. | 2019 | Общински администрации |
| - Регистър на одобрените типове таксиметрови апарати с фискална памет (ЕТАФП) | Описание на проблема: Липсва нормативно основание за поддържане. Регистърът се е поддържал на основание чл.12 от Наредба № 35 от 3.11.1999 г. за функционалните и техническите изисквания към електронните таксиметрови апарати с фискална памет. Наредбата е издадена на основание чл.24б от ЗАП от министъра на транспорта, министъра на финансите и председателя на Държавната агенция по стандартизация и метрология. През 2003 г. чл. 24б е променен и е предвидено издаване на нова наредба от министъра на транспорта, министъра на финансите и председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор. Такава не е издадена и от 2003 г. регистърът е без нормативно основание. Предложение: Предлага се регистърът да отпадне. | Прекратяване вписването на данни в регистъра и неговата поддръжка. | 2019 | Български институт по метрология |
| - Отпадане на Регистър на освободените от регистрация администратори на лични данни; | Описание на проблема: Липсва нормативно основание за водене на регистъра. Предложение: Предлага се поддържането на регистъра да бъде прекратено, предвид влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 (GDPR). | Прекратяване вписването на данни в регистъра и неговата поддръжка. | 2019 | Комисия за защита на личните данни |
| - Отпадане на Регистър на администратори на лични данни с отказана регистрация. | Описание на проблема: Липсва нормативно основание за водене на регистъра. Предложение: Предлага се поддържането на регистъра да бъде прекратено, предвид влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 (GDPR). | Прекратяване вписването на данни в регистъра и неговата поддръжка. | 2019 | Комисия за защита на личните данни |
| - Отпадане на Регистър на решенията за изменение и/или продължаване срок на действие на разрешителни | Описание на проблема: Липсва нормативно основание за водене на регистъра. Предложение: Предлага се поддържането на самостоятелен регистър да бъде прекратено и същият да бъде част от Национален регистър на водите и водните ресурси /Воден регистър/. | Прекратяване вписването на данни в регистъра и неговата поддръжка. | 2019 | Министерство на околната среда и водите (БД „Дунавски район“) |
| - Отпадане на Регистър на решенията за прекратяване на разрешителни | Описание на проблема: Липсва нормативно основание за водене на регистъра. Предложение: Предлага се поддържането на самостоятелен регистър да бъде прекратено и същият да бъде част от Национален регистър на водите и водните ресурси /Воден регистър/. | Прекратяване вписването на данни в регистъра и неговата поддръжка. | 2019 | Министерство на околната среда и водите (БД „Дунавски район“) |
| - Отпадане на Регистър на решенията за отнемане на разрешителни | Описание на проблема: Липсва нормативно основание за водене на регистъра. Предложение: Предлага се поддържането на самостоятелен регистър да бъде прекратено и същият да бъде част от Национален регистър на водите и водните ресурси /Воден регистър/. | Прекратяване вписването на данни в регистъра и неговата поддръжка. | 2019 | Министерство на околната среда и водите (БД „Дунавски район“) |
| - Отпадане на Регистър на решенията за отказ за издаване, продължаване на срок или изменение на разрешителни | Описание на проблема: Липсва нормативно основание за водене на регистъра. Предложение: Предлага се поддържането на самостоятелен регистър да бъде прекратено и същият да бъде част от Национален регистър на водите и водните ресурси /Воден регистър/. | Прекратяване вписването на данни в регистъра и неговата поддръжка. | 2019 | Министерство на околната среда и водите (БД „Дунавски район“) |
| - Регистър на обектите за производство и търговия с храни | Описание на проблема: ОДБХ поддържат регистър на обектите за производство и търговия с храни на основание чл.14, ал.1 от Закона за храните. Регионалните здравни инспекции информират ОДБХ за регистрираните аптеки по чл. 229а, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Областните дирекции по безопасност на храните вписват аптеките в регистъра на обектите за производство и търговия с храни. Предложение: Предлага се отпадане на задължението за информиране и съответно вписване на аптеките в обектите за производство и търговия с храни. | Нормативни промени в чл.229а, ал.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина | 2019 | МЗ МЗХГ БАБХ |
| - Регистър на издадените и отнетите разрешения за осъществяване на дейности по Наредба № 8121з-531 от 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейността по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях | Описание на проблема: Регистърът се води на основание Наредба № 8121з-531 от 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейността по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях. Предложение: Регистърът следва да продължи да съществува. Предлага се поддържането на регистъра да се уреди със закон. | Нормативни промени – промени в Закона за министерство на вътрешните работи и в Наредба № 8121з-531 от 2014 г. | 2019 | МВР |
| - Регистър на заявителите за организационно и финансово подпомагане на български граждани и лица по чл. 83, ал. 1 и 3 от Закона за здравето за извършване на дейности по асистирана репродукция в лечебни заведения в Република България | Описание на проблема: Липсва нормативно основание за водене на регистъра. Предложение: Предлага се поддържането на регистъра да се уреди със закон или поддръжката му да бъде прекратена. | Нормативни промени в Закона за здравето | 2019 | Център „Фонд за асистирана репродукция“ |
| - Регистър на складове и съхраняваните в тях негодни за употреба пестициди | Описание на проблема: Липсва нормативно основание за водене на регистъра. Предложение: Предлага се поддържането на регистъра да се уреди със закон или поддръжката му да бъде прекратена. | Нормативни промени в Закона за защита на растенията | 2020 | Изпълнителна агенция по околна среда |
| - Регистър на разрешителните за паша в националния парк | Описание на проблема: Липсва нормативно основание за водене на регистъра. Предложение: Предлага се поддържането на регистъра да се уреди със закон или поддръжката му да бъде прекратена. | Нормативни промени в Закона за защитените територии | 2020 | Дирекции на националните паркове |
| - Регистър на търговските крайпътни обекти на територията на областното пътно управление | Описание на проблема: Липсва нормативно основание за водене на регистъра. Предложение: Предлага се поддържането на регистъра да се уреди със закон или поддръжката му да бъде прекратена. | Нормативни промени в Закон за пътищата | 2020 | Агенция „Пътна инфраструктура“ |
| - Регистър на рекламните съоръжения на територията на областното пътно управление | Описание на проблема: Липсва нормативно основание за водене на регистъра. Предложение: Предлага се поддържането на регистъра да се уреди със закон или поддръжката му да бъде прекратена. | Нормативни промени в Закона за пътищата | 2020 | Агенция „Пътна инфраструктура“ |
| - База данни за временна организация на движението | Описание на проблема: Липсва нормативно основание за водене на регистъра. Предложение: Предлага се поддържането на регистъра да се уреди със закон или поддръжката му да бъде прекратена. | Нормативни промени в Закона за пътищата | 2020 | Агенция „Пътна инфраструктура“ |
| - Регистър на подземни и надземни линейни или отделно стоящи проводи и съоръжения в обхвата на пътя | Описание на проблема: Липсва нормативно основание за водене на регистъра. Предложение: Предлага се поддържането на регистъра да се уреди със закон или поддръжката му да бъде прекратена. | Нормативни промени в Закона за пътищата | 2020 | Агенция „Пътна инфраструктура“ |
| - Регистър на разрешения и платени такси за извънгабаритни товари | Описание на проблема: Липсва нормативно основание за водене на регистъра. Предложение: Предлага се поддържането на регистъра да се уреди със закон или поддръжката му да бъде прекратена. | Нормативни промени в Закона за пътищата | 2020 | Агенция „Пътна инфраструктура“ |
| - Регистър на електронните услуги | Описание на проблема: Липсва нормативно основание за водене на регистъра. Предложение: Предлага се поддържането на регистъра да се уреди със закон или поддръжката му да бъде прекратена. | Нормативни промени | 2019 | Държавна агенция „Електронно управление“ |
| - Регистър на доставчиците на удостоверителни услуги | Описание на проблема: Липсва нормативно основание за водене на регистъра. С влизането в сила на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги от 24.10.2017 г. задължението на КРС да поддържа такъв регистър е отменено. Предложение: Предлага се поддръжката на регистъра да бъде прекратена. | Прекратяване на поддръжката | 2019 | Комисия за регулиране на съобщенията |
| - Публичен регистър на радиолюбителите | Описание на проблема: Липсва нормативно основание за водене на регистъра. Предложение: Предлага се поддържането на регистъра да се уреди със закон или поддръжката му да бъде прекратена. | Нормативни промени в Закона за електронните съобщения | 2019 | Комисия за регулиране на съобщенията |
| - Списък на определените и нотифицирани технически служби по Директива 2002/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 март 2002 г. относно типовото одобрение на дву- и триколесни моторни превозни средства и за отмяна на Директива 92/61/ЕИО | Описание на проблема: Липсва нормативно основание за водене на регистъра. Предложение: Предлага се поддържането на регистъра да се уреди със закон или поддръжката му да бъде прекратена. | Нормативни промени – Закон за автомобилните превози | 2019 | Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ |
| - Регистър на сертификатите на лица, отговорни за поддръжка на железопътни превозни средства | Описание на проблема: Липсва нормативно основание за водене на регистъра. Предложение: Предлага се поддържането на регистъра да се уреди със закон или поддръжката му да бъде прекратена. | Нормативни промени - Закон за железопътния транспорт; Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт | 2019 | Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ |
| - Регистър на издадените разрешения за въвеждане в експлоатация на структурни подсистеми | Описание на проблема: Липсва нормативно основание за водене на регистъра. Предложение: Предлага се поддържането на регистъра да се уреди със закон или поддръжката му да бъде прекратена. | Нормативни промени - Закон за железопътния транспорт | 2019 | Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ |
| - Регистър на сертификатите и удостоверенията за безопасност | Описание на проблема: Липсва нормативно основание за водене на регистъра. Предложение: Предлага се поддържането на регистъра да се уреди със закон или поддръжката му да бъде прекратена. | Нормативни промени - Закон за железопътния транспорт | 2019 | Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ |
| - Данни от общоизвестни сортове за целите на сортоизпитването | Описание на проблема: Липсва нормативно основание за водене на регистъра. Предложение: Предлага се поддържането на регистъра да се уреди със закон или поддръжката му да бъде прекратена. | Нормативни промени - Закон за посевния и посадъчния материал | 2019 | Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол |
| - Регистри „Проекти/Програми“ към регионалните поделения | Описание на проблема: Липсва нормативно основание за водене на регистъра. Предложение: Предлага се поддържането на регистъра да се уреди със закон или поддръжката му да бъде прекратена, или да не се определя като регистър. | Нормативни промени – Закон за горите | 2019 | Изпълнителна агенция по горите (Регионални дирекции по горите) |
| - Регистър на решенията за изменение и/или продължаване срок на действие на разрешителни | Описание на проблема: Липсва нормативно основание за водене на регистъра. Предложение: Предлага се поддържането на регистъра да се уреди със закон или поддръжката му да бъде прекратена. | Нормативни промени - Закон за водите | 2019 | Министерство на околната среда и водите (БД „Дунавски район“) |
| - Регистър на решенията за прекратяване на разрешителни | Описание на проблема: Липсва нормативно основание за водене на регистъра. Предложение: Предлага се поддържането на регистъра да се уреди със закон или поддръжката му да бъде прекратена. | Нормативни промени - Закон за водите | 2019 | Министерство на околната среда и водите (БД „Дунавски район“) |
| - Регистър на решенията за отнемане на разрешителни | Описание на проблема: Липсва нормативно основание за водене на регистъра. Предложение: Предлага се поддържането на регистъра да се уреди със закон или поддръжката му да бъде прекратена. | Нормативни промени - Закон за водите | 2019 | Министерство на околната среда и водите (БД „Дунавски район“) |
| - Регистър на решенията за отказ за издаване, продължаване на срок или изменение на разрешителни | Описание на проблема: Липсва нормативно основание за водене на регистъра. Предложение: Предлага се поддържането на регистъра да се уреди със закон или поддръжката му да бъде прекратена. | Нормативни промени - Закон за водите | 2019 | Министерство на околната среда и водите (БД „Дунавски район“) |
| - Списък на въздушните превозвачи с валиден оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността | Описание на проблема: Липсва нормативно основание за водене на регистъра. Предложение: Предлага се поддържането на регистъра да се уреди със закон или поддръжката му да бъде прекратена. | Нормативни промени - Закон за гражданското въздухоплаване | 2019 | Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ |
| - Регистър на разрешителните за ползване на дървесина от местното население в рамките на поддържащите и възстановителните дейности в горите на територията на националния парк | Описание на проблема: Липсва нормативно основание за водене на регистъра. Предложение: Предлага се поддържането на регистъра да се уреди със закон или поддръжката му да бъде прекратена. | Нормативни промени - Закон за защитените територии | 2019 | МОСВ Дирекции на националните паркове |
| - Регистър на разрешителните за събиране в търговски количества на гъби, лечебни растения и диворастящи плодове, които не са лечебни растения, на територията на националния парк | Описание на проблема: Липсва нормативно основание за водене на регистъра. Предложение: Предлага се поддържането на регистъра да се уреди със закон или поддръжката му да бъде прекратена. | Нормативни промени - Закон за защитените територии | 2019 | МОСВ Дирекции на националните паркове |
| - Отпадане на поддържането на регистрационни данни за организатора, регистрационните данни за участниците в онлайн залагания и данни за всяко приключило събитие | Описание на проблема: Организаторите на онлайн залагания предоставят, а НАП поддържа регистрационни данни за организатора, регистрационни данни за участниците в онлайн залагания, данни за всяко приключило събитие и при поискване – информация за активните игри към момента на поискването й. Същата информация се подава в Държавната комисия по хазарта и се поддържа като регистри. Предложение: Предлага се да отпадне подаването от организаторите на онлайн залагания и поддържането в НАП на регистрационни данни за организатора, регистрационни данни за участниците в онлайн залагания, данни за всяко приключило събитие и при поискване – информация за активните игри към момента на поискването й. НАП следва да използва информацията в регистрите на ДКХ. | Наредба № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на ДКХ и НАП | 2019 | МФ ДКХ |
| - Публичен регистър на Агентите за възстановяване на начисления и платен данък върху добавената стойност на чуждестранни физически лица за закупени и изнесени от тях стоки в личния им багаж за лично потребление в непроменен вид от територията на страната | Описание на проблема: Регистърът се поддържа на основание подзаконов нормативен акт. Предложение: Предлага се да се уреди със закон. | Нормативни промени – Закон за данък върху добавената стойност | 2019 | Национална агенция за приходите |
| - Публичен регистър на Агентите за представителство по възстановяване на правомерно начисления данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Общността и са установени в трети страни, които възстановяват ДДС или подобен данък на български лица | Описание на проблема: Регистърът се поддържа на основание подзаконов нормативен акт. Предложение: Предлага се да се уреди със закон. | Нормативни промени – Закон за данъка върху добавената стойност | 2019 | Национална агенция за приходите |
| - Електронен регистър на лицата, които подлежат на осигуряване във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване | Описание на проблема: Регистърът се поддържа на основание подзаконов нормативен акт. Предложение: Предлага се да се уреди със закон. | Нормативни промени – Кодекс за социално осигуряване | 2019 | Национална агенция за приходите |
| - Регистър на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници | Описание на проблема: Регистърът се поддържа на основание подзаконов нормативен акт. Предложение: Предлага се да се уреди със закон. | Нормативни промени – Закон за енергийната ефективност | 2019 | Агенция за устойчиво енергийно развитие |
| - Регистър на издадените лицензии на организации за техническо обслужване и ремонт на граждански въздухоплавателни средства, с които се изпълняват търговски въздушни превози | Описание на проблема: Регистърът се поддържа на основание подзаконов нормативен акт. Предложение: Предлага се да се уреди със закон. | Нормативни промени – Закон за гражданското въздухоплаване | 2019 | ГД ГВА |
| - Регистър на летищата и летателните площадки, за които е издадено удостоверение за експлоатационна годност | Описание на проблема: Регистърът се поддържа на основание подзаконов нормативен акт. Предложение: Предлага се да се уреди със закон. | Нормативни промени – Закон за гражданското въздухоплаване | 2019 | ГД ГВА |
| - Регистър за издадени лицензи за летищен оператор и оператор по наземно обслужване или самообслужване | Описание на проблема: Регистърът се поддържа на основание подзаконов нормативен акт. Предложение: Предлага се да се уреди със закон. | Нормативни промени - Закон за гражданското въздухоплаване | 2019 | ГД ГВА |
| - Регистър за обектите по чл. 7 от Наредба № 20 от 24.11.2006 г. | Описание на проблема: Регистърът се поддържа на основание подзаконов нормативен акт - Наредба № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата , за които е издадено удостоверение за експлоатационна годност. Предложение: Предлага се да се уреди със закон. | Нормативни промени - Закон за гражданското въздухоплаване | 2019 | ГД ГВА |
| - Регистър на издадените свидетелства/разрешителни на авиационни оператори | Описание на проблема: Регистърът се поддържа на основание подзаконов нормативен акт. Предложение: Предлага се да се уреди със закон. | Нормативни промени - Закон за гражданското въздухоплаване | 2019 | ГД ГВА |
| - Регистър на лицата, на които е издадено удостоверение по чл. 119е от ЗГВ | Описание на проблема: Регистърът се поддържа на основание подзаконов нормативен акт. Предложение: Предлага се да се уреди със закон. | Нормативни промени - Закон за гражданското въздухоплаване | 2019 | ГД ГВА |
| - Система за удостоверяване на български произход и деловодна система /ДАБЧО/ | Описание на проблема: Регистърът се поддържа на основание подзаконов нормативен акт. Предложение: Предлага се да се уреди със закон в частта относно удостоверяване на български произход. | Нормативни промени | 2019 | Държавна агенция за българите в чужбина |
| - Регистър на издадените ADR свидетелства на водачи, превозващи опасни товари. | Описание на проблема: Регистърът се поддържа на основание подзаконов нормативен акт. Предложение: Предлага се да се уреди със закон. | Нормативни промени – Закон за автомобилните превози | 2019 | Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ |
| - Регистър на издадените удостоверения за одобрение на ППС за превоз на опасни товари | Описание на проблема: Регистърът се поддържа на основание подзаконов нормативен акт. Предложение: Предлага се да се уреди със закон. | Нормативни промени - Закон за автомобилните превози | 2019 | Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ |
| - Регистър на издадените лицензи на Общността и заверените копия на лиценза | Описание на проблема: Регистърът се поддържа на основание подзаконов нормативен акт. Предложение: Предлага се да се уреди със закон. | Нормативни промени - Закон за автомобилните превози | 2019 | Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ |
| - Регистър на лекари, получили разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти в лечебните заведения за извънболнична помощ в населени места, в които няма разкрита аптека | Описание на проблема: Регистърът се поддържа на основание подзаконов нормативен акт. Предложение: Предлага се да се уреди със закон и да се интегрира в Единен регистър на търговците и производителите на лекарствени продукти. | Нормативни промени – Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина | 2019 | Регионални здравни инспекции |
| - Регистър на издадените удостоверения за правоспособност на изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации | Описание на проблема: Регистърът се поддържа на основание подзаконов нормативен акт. Предложение: Предлага се да се уреди със закон. | Нормативни промени – Закон за здравето | 2019 | Регионални здравни инспекции |
| - Национална информационна система на обектите с излъчващи съоръжения | Описание на проблема: Регистърът се поддържа на основание подзаконов нормативен акт. Предложение: Предлага се да се уреди със закон. | Нормативни промени – Закон за здравето | 2019 | Регионални здравни инспекции |
| - Регистър на издадените ЕЗОК | Описание на проблема: Регистърът се поддържа на основание подзаконов нормативен акт. Предложение: Предлага се да се уреди със закон. | Нормативни промени – Закон за здравното осигуряване | 2019 | Регионални здравноосигурителни каси |
| - Регистър на обявените за невалидни ЕЗОК | Описание на проблема: Регистърът се поддържа на основание подзаконов нормативен акт. Предложение: Предлага се да се уреди със закон. | Нормативни промени Закон за здравното осигуряване | 2019 | Регионални здравноосигурителни каси |
| - Регистър на регистрираните по EMAS организации в България | Описание на проблема: Регистърът се поддържа на основание подзаконов нормативен акт. Предложение: Предлага се да се уреди със закон. | Нормативни промени – Закон за опазване на околната среда | 2019 | Министерство на околната среда и водите |
| - Регистър на издадените лицензи на зоологически градини | Описание на проблема: Регистърът се поддържа на основание подзаконов нормативен акт. Предложение: Предлага се да се уреди със закон. | Нормативни промени – Закон за биологичното разнообразие | 2020 | Министерство на околната среда и водите |
| - Регистър на утвърдените планове за действие за диви растителни и животински видове | Описание на проблема: Регистърът се поддържа на основание подзаконов нормативен акт. Предложение: Предлага се да се уреди със закон. | Нормативни промени – Закон за биологичното разнообразие | 2020 | Министерство на околната среда и водите |
| - Регистър на издадените и прекратените разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата | Описание на проблема: Регистърът се поддържа на основание подзаконов нормативен акт. Предложение: Предлага се да се уреди със закон. | Нормативни промени - Закон за биологичното разнообразие | 2020 | Министерство на околната среда и водите |
| - Регистър на договорите за аренда | Описание на проблема: Регистърът се поддържа на основание подзаконов нормативен акт. Предложение: Предлага се да се уреди със закон. | Нормативни промени – Закон за арендата в земеделието | 2019 | Министерство на земеделието, храните и горите |
| - Регистър на свидетелствата за правоспособност за работа с техника по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника | Описание на проблема: Регистърът се поддържа на основание подзаконов нормативен акт. Предложение: Предлага се да се уреди със закон. | Нормативни промени - Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника | 2019 | Министерство на земеделието, храните и горите |
| - Регистър на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ЗРКЗГТ) и на лицата, придобили правоспособност за работа с нея | Описание на проблема: Регистърът се поддържа на основание подзаконов нормативен акт. Предложение: Предлага се да се уреди със закон. | Нормативни промени - Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника | 2019 | Министерство на земеделието, храните и горите |
| - Регистър на издадени сертификати за съответствие на системите за управление на качеството на търговски дружествата с изискванията на определен модел на съюзните публикации за осигуряване на качеството на НАТО AQAP | Описание на проблема: Регистърът се поддържа на основание подзаконов нормативен акт. Предложение: Предлага се да се уреди със закон. | Нормативни промени | 2019 | Институтът по отбрана "Професор Цветан Лазаров" |
| - Регистър на издадените удостоверения на посредниците и арбитрите (Списък на арбитрите към НИПА) | Описание на проблема: Регистърът се поддържа на основание подзаконов нормативен акт. Предложение: Предлага се да се уреди със закон. | Нормативни промени - Закона за уреждане на колективните трудови спорове | 2019 | Национален институт за помирение и арбитраж |
| - Регистър на лицата, прехвърлили средства от българска пенсионна схема към пенсионна схема на Съюза, на ЕЦБ или на ЕИБ | Описание на проблема: Регистърът се поддържа на основание подзаконов нормативен акт. Предложение: Предлага се да се уреди със закон. | Нормативни промени – Кодекс за социално осигуряване | 2019 | Национален осигурителен институт |
| - Регистър на представителите по индустриална собственост | Описание на проблема: Регистърът се поддържа на основание подзаконов нормативен акт. Предложение: Предлага се да се уреди със закон. | Нормативни промени – Закон за патентите и регистрацията на полезни модели | 2019 | Патентно ведомство на Република България |
| - Регистър на Регистър на лицата, които са подали заявления за организационно и финансово подпомагане от центъра за извършване на асистирана репродукция, и на информацията по т. 1 – 7 от приложение № 1 | Описание на проблема: Регистърът се поддържа на основание подзаконов нормативен акт. Предложение: Предлага се да се уреди със закон. | Нормативни промени – Закон за здравето | 2019 | Център „Фонд за лечение на деца“ |
| - Регистър на наемателите на общински жилища | Описание на проблема: Регистърът се поддържа на основание подзаконов нормативен акт. Предложение: Предлага се да се уреди със закон или да не се определя като регистър. | Нормативни промени Закон за общинската собственост | 2019 | МРРБ Общинска администрация |
| - Регистър на договори и разрешения по наемни и приравнени отношения | Описание на проблема: Регистърът се поддържа на основание подзаконов нормативен акт. Предложение: Предлага се да се уреди със закон. | Нормативни промени – Закон за общинската собственост | 2019 | МРРБ Общинска администрация |
| - Регистър на разрешенията по чл.57 от ЗУТ – рекламни, информационни и монументално- декоративни елементи | Описание на проблема: Макар че в наименованието на регистъра редица общини посочват, че се поддържа на основание чл.57 от ЗУТ поддържането на регистъра е предвидено подзаконов нормативен акт. Предложение: Предлага се да се уреди със закон. | Нормативни промени - Закон за устройство на територията | 2019 | МРРБ Общинска администрация |
| - Регистър на разрешенията за монтаж по чл.56 от ЗУТ | Описание на проблема: Макар че в наименованието на регистъра редица общини посочват, че се поддържа на основание чл.56 от ЗУТ поддържането на регистъра е предвидено в подзаконов нормативен акт. Предложение: Предлага се да се уреди със закон. | Нормативни промени - Закон за устройство на територията | 2019 | МРРБ Общинска администрация |
| - Регистър на одобрените места за инспекция | Описание на проблема: БАБХ поддържа Списък на одобрените места за инспекция. Регистърът се поддържа на основание Наредба № 68 от 16 май 2006 г. за фитосанитарни проверки на внасяните от трети страни растения, растителни и други продукти, осъществявани на места, различни от определените за въвеждане на територията на Европейската общност. Регистърът се поддържа на основание подзаконов нормативен акт. Предложение: Предлага се да се уреди със закон като Регистър на одобрените места за инспекция.. | Нормативни промени – Закон за защита на растенията | 2019 | Българска агенция по безопасност на храните |
| - Регистър на операторите във фуражния сектор | Описание на проблема: БАБХ поддържа Регистър на одобрените представители за внос на фуражи от трети страни. Регистърът се поддържа на основание подзаконов нормативен акт от БАБХ. В Закона за фуражите е предвидено законово основание за воденето му от ОДБХ. БАБХ поддържа и Списък на регистрираните представители за внос на фуражи от трети страни Предложение: Предлага се да се уреди със закон, като централен регистър, воден от БАБХ. | Нормативни промени – Закон за фуражите | 2019 | Българска агенция по безопасност на храните |
| ## Приложение №4. Осигуряване на служебен обмен на данни |  |  |  |  |
| - Система за удостоверяване на български произход и деловодна система /ДАБЧО/, водена от ДАБЧ | Предложение: Осигуряване на информация по електронен път на администрациите, ангажирани в процедури по предоставяне на българско гражданство | Нормативни промени, касаещи служебния обмен на информация- Правилник за дейността на Държавната агенция за българите в чужбина по издаване на удостоверения за български произход | 2019 | ДАБЧ ДАНС МП |
| - Служебно уведомяване на общините за вписвания в Имотния регистър | Описание на проблема: При всички сделки с недвижими имоти, независимо от вписването в Имотния регистър, новите собственици са задължени да декларират имота в общината. Предложение: При изпълнение на проект „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър“ на МП, включен в ПКИСРЕУРБ, да се разработи функционалност за служебно уведомяване на общините за вписванията, свързани с недвижими имоти. Да отпадне задължението за деклариране на придобитите недвижими имоти от собствениците. | Разработване на нова функционалност на Имотния регистър за уведомяване на общините | 2019 | Агенция по вписванията |
| - Осигуряване на общините на информация за недвижимите културни ценности | Описание на проблема: Съгласуване на идейни инвестиционни проекти и разрешаване на строителство не може да се извърши без да се представи документ, че имотът не е недвижима културна ценност. Предложение: При изпълнение на проект „Дигитализация на архива на недвижимите културни ценности от световно и национално значение, изграждане на специализирана информационна система, електронен регистър и публичен портал“, включен в ПКИСРЕУРБ, да се разработи функционалност за проверка по служебен път дали имотът представлява недвижима културна ценност. Необходими са и нормативни промени, които да осигурят възможност за служебна проверка от общините и необходимостта от съгласуване с МК. | Нормативни промени в ЗКН и ЗУТ Разработване на нова функционалност на Електронния публичен регистър на недвижимите културни ценности. | 2020 | МК |
| - Осигуряване на обмен на данни между Единния регистър на корабите и базите данни за местни данъци и такси | Описание на проблема: ИАМА поддържа Единен регистър на корабите, плаващи под българско знаме. Съгласно чл.52, ал. 2 от ЗМДТ с данък върху превозните средства се облагат и корабите, вписани в регистрите на българските пристанища. Собствениците им, съгласно чл.54, ал.4 са длъжни да ги декларират в общината по постоянен адрес, съответно седалище на фирмата. Предложение: Изготвяне на анализ и премахване на изискването за деклариране на вписани в регистър кораби. За целта ИАМА следва да осигури изпращането на данните до съответната община. | Нормативни промени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България; | 2021 | МТИТС, МФ |
| ## Приложение № 5 Нормативно регламентиране и унификация на структурата, формата на данните и технологичните процеси |  |  |  |  |
| - Създаване на законова дефиниция за понятието „регистър“ | Описание на проблема: Въпреки изключителната важност на регистрите, свързани с предоставянето на административни услуги за развитието на електронното управление, липсва дефиниция на „регистър“, установена със закон. Предложение: В Административнопроцесуалния кодекс: - Да се създаде дефиниция за регистър. - Разпоредба, предвиждаща че служебният обмен на информация и данни е безплатен по отношение на всички административни органи, организациите, предоставящи обществени услуги, и лицата, упражняващи публични функции - Да се регламентира задължението за създаване на регистри, в които се вписват всички обстоятелства за общ обект от дадена предметна област; В ЗЕУ да се уреди статута на централизираните администратори на данни. При създаването на централизирани регистри в определените от закона случаи, в които се предвижда централизирано предоставяне на данни от първични администратори на данни на друг централен орган да се уреди статутът на органа, поддържащ централизирания регистър и правото му да осигурява и предоставя служебен и безплатен достъп до данните. | Нормативни промени | 2019 | АМС ДАЕУ |
| - Създаване на нормативни изисквания относно съдържанието и структурата на регистър | Описание на проблема: Въпреки изключителната важност на регистрите, свързани с предоставянето на административни услуги за развитието на електронното управление, липсват установени със закон изисквания относно нормативния акт, с който се създава регистър, съдържанието и структурата на регистър, правилата за водене, актуализиране и достъп, взаимодействието между органите, които вписват данни и органите, които поддържат регистъра и други. Предложение: Предлага се с НОИСРЕАУ да се установят изисквания към регистрите. | Нормативни промени | 2019 | АМС ДАЕУ |
| - Създаване на механизъм за контрол по отношение създаването на нови регистри | Описание на проблема: Въпреки изключителната важност на регистрите, свързани с предоставянето на административни услуги за развитието на електронното управление, липсва контрол върху създаването на регистри, бази данни и информационни масиви. Предложение: Предлага се да се създаде механизъм за контрол. Механизмът следва да осигури спазването на принципите на регистровата реформа, изискванията към регистрите, установени в Закона за администрацията и да включва и етапа на изготвяне на проекти на нормативни актове. | Нормативни промени | 2020 | АМС ДАЕУ |
| - Създаване на работещ механизъм за вписване на регистрите в Регистъра на информационните обекти | Описание на проблема: Преобладаващата част от регистрите не са вписани в Регистъра на регистрите и данните, поддържан от ДАЕУ - https://www.egov.bg/ereg-public/home.rg Предложение: Предлага се да се осигури вписването на регистрите и обектите относно: - Набори от данни; - Типове обстоятелства; - Унифицирани данни; - Пакети от данни; - Унифицирани етапи. | Нормативни промени | 2020 | ДАЕУ |
| - Създаване на правила за отпадане на изискването за предоставяне на документи или данни, налични в публични регистри. | Описание на проблема: Съгласно ЗАОРАКСД при лицензиране или регистрация се поддържа публичен регистър, в който се вписват лицата с издадени, спрени, прекратени и отнети лицензи. В публичния регистър в отделен раздел се вписват лицата, подали заявление за издаване на лиценз, и се описват броят и видът на приложените документи. Независимо от наличието на публични регистри при заявяване на различни административни услуги се изисква предоставяне на документи, удостоверяващи вписването. Предложение: Да се измени ЗОАРАКСД и всички специални закони, в които да се впише задължение за събиране на информацията, вписана в публичните регистри по служебен път. | Нормативни промени | 2019 | АМС ДАЕУ |

АД-ДМА/МС

Цялата събрана информация е достъпна в интернет на www.kao.mapex.bg