Приложение към т. 1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на отбраната

София, п.к.1092, ул. “Дякон Игнатий” № 3; тел.: 02 / 9220922; факс: 9879693

Рег. № 3 СВ – 8387 / 07.12.2020 г.

Екз. №___

ПРОЕКТ

ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН РАЗХОД

„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА Т-72 ЗА НУЖДИТЕ НА ТАНКОВИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ”

София

2020

Съдържание

УВОД	                       4

I.	Общи положения	6

1.1 Наименование на проекта	6

1.2 Основание за разработване	6

1.3 Цели на проекта	6

1.4 Резултати постигани с реализация на проекта	7

1.5 Задачи на проекта и срокове за реализация	8

1.6 Проектна готовност	8

1.7 Управление на проекта	8

1.8  Основни допускания	9

II.	Необходимост от модернизиране на танка	9

2.1	Задачи на танковите формированияа	9

2.2    Способности на танковите формирования	9

III.	Обхват на проекта	10

3.1	Технически параметри на проекта	10

3.1.1.	Логистична поддръжка	11

3.1.2.	Времеви параметри	11

3.1.3.	Финансови параметри на проекта	11

IV.	Изходни данни за изготвяне на финансовите разчети	11

V.	Рискове	11

VI.Използвана литература	12

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

| БА | Българска армия |
| --- | --- |
| БУП | Борд за управление на проекта |
| ДИП | Документ за иницииране на проект |
| МО | Министерство на отбраната |
| ЗОВСРБ | Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ |
| ИП | Инвестиционен проект |
| КСВ | Командване на Сухопътните войски |
| СУО | Система за управление на огъня |
| П2Б | Борд за управление на портфолио от проекти |
| ПЕ | Програмен екип |
| РП | Ръководител на проекта |
| СВ | Сухопътни войски |
| ТС | Техническа спецификация |
| ЦС | Цели на способности |

# УВОД

# Основните национални интереси се определят от Конституцията на Република България, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Националната отбранителна стратегия на Република България, приета с РМС № 283 от 18.04.2016 г.

# Съгласно чл.2, ал.2 от Конституцията „Териториалната цялост на Република България е неприкосновена”, а в чл.9, ал.1 е заложено, че „Въоръжените сили гарантират суверенитета, сигурността и независимостта на страната и защитават нейната териториална цялост“.

# Съгласно чл.2 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност (ЗУФСЗНС), „националната сигурност е динамично състояние на обществото и държавата, при което са защитени териториалната цялост, суверенитетът и конституционно установеният ред на страната, когато са гарантирани демократичното функциониране на институциите и основните права и свободи на гражданите, в резултат на което нацията запазва и увеличава своето благосъстояние и се развива, както и когато страната успешно защитава националните си интереси и реализира националните си приоритети”.

# В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) е посочено, че на въоръжените сили (ВС) се възлагат права и задължения по подготовката и осъществяването на въоръжената защита на териториалната цялост и независимостта на държавата, като защитата може да се осъществява и при условията на колективна отбрана със съюзниците от НАТО (чл.3, ал.2 и чл.4, ал.2 от ЗОВСРБ).

# За изпълнението на горепосочените права и задължения, свързани със защитата на основния интерес, отнасящ се до сигурността на страната, ВС имат необходимост от изграждане, развитие и поддържане на способностите на танковите батальони, като част от състава на Сухопътните войски за изпълнение на задачите по чл. 52, чл. 53, чл.56, чл. 57 и чл. 59 от ЗОВСРБ, а именно:

# - поддържане на способности за предотвратяване, възпиране и отговор на възможните заплахи срещу Република България и съюзниците й и за постигане на националната политика в областта на отбраната;

# - поддържане на боеспособността, боеготовността и способността за развръщане в съответствие с рисковете и заплахите;

# - участие в охраната на стратегически обекти и системи от критичната инфраструктура и в операции за пресичане на терористични действия;

# - участие в охраната на държавната граница;

# - при въоръжено нападение срещу Република България и при обявяване положение на война отблъскват нападението и защитават териториалната цялост и независимостта на страната и гарантират нейния суверенитет.

# От друга страна, колективна отбрана със съюзниците от НАТО изисква изпълнение на поетите съюзни ангажименти, целящи повишаване на оперативната съвместимост на силите и средствата, в това число и танковите формирования. Това ще позволи тяхното участие в многонационални военни формирования в операции и мисии на и извън територията на страната. В този дух са и изискванията на пакет Цели за способности 2017, като изпълнението им ще доведе до реализиране на поетите национални ангажименти в рамките на НАТО, свързани с Мерките за осигуряване на сигурността (Assurance Measures) от Плана за  степенуван отговор (GRP). В тази насока е и препоръката на НАТО, записана в последния преглед на отбранителните способности на NATO (DPCS-2017), която изисква повишена готовност на декларираните от Република България сили и тяхното по-продължително участие в операции на НАТО.

# От казаното , може да се направи извод, че реализиране на инвестиционен проект „Модернизация на танк Т-72 за нуждите на танковите формирования от Сухопътни войски“ ще повиши способностите на танковите формирования за защита на националния суверенитет на Република България.

# Проектът за инвестиционен разход не съдържа класифицирана информация.

# Общи положения

# 1.1. Наименование на проекта

„Модернизация на танк T-72 за нуждите на танковите формирования от Сухопътни войски”

1.2 Основание за разработване

Настоящият проект е разработен в изпълнение на:

Чл. 22, т.11а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

- Програмата за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2020;

- План за развитие на Въоръжените сили до 2020 г.;

- Цели на способностите – 2017 за Сухопътни войски.

## 1.3 Цели на проекта

Проектът има следните основни цели:

- постигане на оперативна съвместимост с армиите на страните членки на НАТО, съгласно изискванията на Цел за способности L 3108.

- поддържане на способности за участие в операции по гарантиране на националния суверенитет и независимост, защита на териториалната цялост на страната и на страните-членки на НАТО в условията на активиран чл. 5 от Вашингтонския договор;

- подобряване бойната ефективност на танка, чрез осигуряване на висока функционалност на системата за управление огъня денем и нощем, както и предимството на „първия изстрел” с висока вероятност за попадение в целта на възможно най-далечно разстояние. За тази цел е необходима надеждна софтуерна система, поддържаща всички параметри, необходими за точни балистични изчисления;

- повишаване бойната ефективност на танковите формирования чрез внедряване на  информационна система за командване и управление (BMS), съвременни цифрови мултибандови радиостанции с GPS и вътрешно разговорни устройства (интерком);

- повишаване защитеността на танка чрез система за индикация при облъчване;

- подобряване на възможностите за извършване на марш и маньовър нощем;

- осигуряване работа на всички системи на танка, включително автоматично управление на куполата и оръдието, при неработещ двигател

1.4 Резултати, постигани с реализация на проекта

1.4.1. Преодоляване на дефицита от възможности за воденето на огън денем и нощем по движещи се цели на разстояние над 3000 m чрез повишаване на:

- разделителната способност;

- способността за захващане и следене на целта;

- постоянно актуализиране на данните за стрелба;

- бърза смяна на целта при появяване на приоритетни цели;

- възможност за смяна на приоритетите от поне още едно работно място различно от това на мерача;

- провеждане на стрелба нощем в пасивен режим.

1.4.2. Преодоляване на дефицита от възможности за обмен на голямо количество информация както с другите машини, така и с базова станция.

1.4.3.Повишаване на надеждността на средствата за комуникации.

1.4.4.	Повишаване на маневрените възможности на машината за извършване на маньовър денем, нощем и в условия на ограничена видимост.

1.4.5.	Преодоляване на дефицита от възможности за ранно предупреждение при облъчване и прихващане от високо точни оръжия.

1.4.6.	Повишаване на автономността на танка (осигуряване работата на всички бойни системи без запускане на основния двигател) и намаляване на демаскиращите му признаци.

1.4.7. Постигне на оперативна съвместимост със страните членки на НАТО и ЕС при участие в съвместни операции;

1.4.8. Преодоляване на дефицита от способности за покриване на изискванията на Цел за способности № L1501N.

1.5 Задачи и срокове за реализация на проекта

Основната задача на проекта е модернизация на 44 (четиридесет и четири) броя танк  Т-72 (40 броя за 61 танков батальон и 4 броя за Националния военен университет).

Проектът ще бъде реализиран в един етап в периода 2020 – 2022 г..

Проектът ще бъде основна стъпка и база за изграждане и развитие на декларираната бригада от „тежък“ тип.

1.6 Проектна готовност

За подготовката на проекта са изготвени следните основни документи:

- Доклад за отбранителни способности, които стартират проекта за „Модернизация на танк Т-72 за нуждите на танковите формирования от Сухопътни войски”. Докладът е приет на заседание на Съвета по отбранителни способности на 20.02.2020 г.

- „Военно икономически анализ“, приет на Съвет по въоръженията на 22.04.2020 г.

- Предложение за иницииране на проект, приет на заседание на П2Б на 28.05.2020 г..

- Доклад за анализ на вариантите за реализация на проект „Модернизация на танк Т-72 за нуждите на танковите формирования на Сухопътни войски;

- Решение № 658/17.09.2020 г. на Министерски съвет за  определяне наличието на основен интерес при реализацията на проекта ;

- Техническа спецификация за Модернизация на танк Т-72 за нуждите на танковите формирования от Сухопътни войски – на 08.10.2020 г.

- Документ за иницииране на проекта за „Модернизация на танк Т-72 за нуждите на танковите формирования от Сухопътни войски“, приет на П2Б на 08.10.2020 г.

Проектът е включен в „Портфолио от проекти и проектни приоритети на Министерството на отбраната приети през 2020 г.”

1.7 Управление на проекта.

Управлението на проекта ще се извърши по принципите на управление на проекти в контролирана среда (PRINCE2) на две основни нива:

- УПРАВЛЕНСКО НИВО – Представено от Борд за управление на портфолиото от проекти на МО, СППМО и БА (П2Б), и Борд за управление на проекта (БУП) които имат правото и отговорността да вземат всички управленски решения, касаещи постигането на дефинираните цели и задачи в рамката на определените обхват, срокове и ресурси.

- ЕКСПЕРТНО НИВО – Представено от Ръководител на проекта и работни екипи и допълнително привлечени експерти за подпомагане на органите за управление на проекта.

1.8 Основни допускания.

1) Обхватът и задачите на формированията от Сухопътните войски ще се разширяват.

2) За периода на модернизация на танк Т-72, България ще продължи да изпълнява поетите съюзни ангажименти към на НАТО и ЕС.

3) Ще се засилва необходимостта от оперативна съвместимост и участие на формирования от въоръжените сили в коалиционни и съюзни операции.

4) Ще бъдат осигурени финансови средства за изпълнението на проекта.

# Необходимост от модернизация на танка.

Необходимостта от модернизация на танк Т-72 е продиктувана от ролята и задачите на Сухопътните войски и изискванията към танковите формирования.

2.1 Задачи на танковите формирования.

- Поддържане на боеспособността, боеготовността и способността за развръщане в съответствие с рисковете и заплахите;

- Участие в операции по защита на териториалната цялост и суверенитета на Република България;

- Участие в операции произтичащи от членството на страната в НАТО;

- Участие в операции произтичащи от други международни договори и задължения;

- Участие  в операции по стабилизиране и възстановяване.

2.2  Способности на танковите формирования.

- способност за провеждане на самостоятелни отбранителни, настъпателни, задържащи бойни действия, маньовър, изтегляне или отход в координация с други поддържащи формирования в национален и/или коалиционен формат;

- способност за обмен на информация за общата оперативна обстановка;

- способност за наблюдение, овладяване, контролиране и удържане на райони.

- способност за водене на съвместни и многонационални експедиционни бойни действия и тактическо развръщане в екстремални метеорологични условия при всякакви терени.

- способности за операции в мрежово-центрична среда, по разузнаване, наблюдение и откриване на цели, да се интегрират в по-широка система за Съвместно разузнаване и наблюдение, да опознават своите сили в реално или близко до реалното време, както и да предотвратяват “приятелски огън”.

- способност за осигуряване на надеждна защита на собствените сили (включително ядрена, химическа, биологическа, импровизирани взривни устройства, и др.).

Извършеният в МО военно-икономически анализ показва, че проектът за модернизация на танк Т-72 може да се реализира, както следва:

- надграждане на СУО;

- надграждане на КИС и интегриране на СУБД;

- технически мерки за повишаване на защитеността на танка;

- надграждане на системата за наблюдение на механик-водача;

- осигуряване на възможност за функциониране на системите без запуск на двигателя;

# Обхват на проекта.

Проектът включва модернизация на танк Т-72 и обучение на експлоатиращия личен състав.

## Технически параметри на проекта.

Обхватът на модернизацията е както следва:

- интегриране на съвременна система за управление на огъня;

- монтиране и интегриране на система за повишаване на автономността;

- интегриране на система за повишаване на маневреността;

- монтиране и интегриране на система за ранно предупреждение при облъчване;

- придобиването на 1 брой тренажор за обучение;

- замяна на комуникационно информационна система;

- монтиране и интегриране на система за командване и управление (BMS);

- доставка на запасни части и инструменти.

## Логистична поддръжка.

Логистичната поддръжка ще се извършва чрез планиране и разходване на финансови средства по програмата на Сухопътните войски в програмните меморандуми и в ЕФП за МТО на МО.

## Времеви параметри.

Изпълнението на проекта се предвижда за периода 2020 – 2022 г.

## Финансови параметри на проекта.

Прогнозните финансови средства, необходими за реализация на Проекта са на стойност до 80 000 000 лв. с ДДС.

Необходимите средства за изпълнение на проекта на акт ще са в рамките на разходите за отбрана за периода 2020 – 2021 г., като за 2020 г. – в размер на 50 000 000 лв.ще са зa сметка на предвидените средства в централния бюджет за министерството на отбраната за 2020 г. а  2021 г. – в размер на 30 000 000 лв. ще са за сметка на предвидените в централния бюджет средства за реализиране на проектите за модернизация на Министерството на отбраната за 2021 г.

Реалната стойност на разходите ще стане известна след приключване на процедурата за сключване на договор.

# Изходни данни за изготвяне на финансовите разчети.

Проведени преговори след решение на Министерски съвет с № 658/17.09.2020 г. с „ТЕРЕМ ХОЛДИНГ“ – ЕАД и получена предварителна оферта и техническо предложение Рег. № 2СВ-13122/06.11.2020 г.

От представените документи и проведените преговори е видно, че посочения в т. 3.1.3. финансов ресурс е достатъчен за реализация в пълен обем на проекта.

# Рискове.

При евентуално не реализиране на проекта недостига от способности на декларираните формирования ще остане. Това ще доведе до ограничени оперативни способности на танковите формирования при изпълнение на задачите по защита на териториалната цялост, суверенитета на страната и международните ангажименти.

Не изпълнението на тези ангажименти поставя под съмнение нашата лоялност към партньорите от НАТО.

| № | Наименование |
| --- | --- |
|  | Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България, обн. ДБ бр. 35 от 12.05.2009г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 7 от 19.01.2018 г. |
|  | Актуализирана стратегия за национална сигурност на Република България , обн. ДВ бр.26 от 23.03.2018 г. |
|  | План за развитие на въоръжените сили до 2020 г., обн. ДВ бр. 3 от 12.01.2016 г. |
|  | Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили до 2020 |
|  | Доктрина за Сухопътните операции (НП-3.2) |
|  | Концепция за изграждане на отбранителна способност бригада „тежък“ тип. |
|  | Решение на министерски съвет с № 658/17.09.2020 г. относно определяне на наличие на основен интерес. |
|  | Доклад за отбранителна способност с Рег. № 30-11-14/20.02.2020 г. |

# Използвана литература:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БОРДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ                          НИКОЛАЙ КАРАИВАНОВ

__.12.2020 г.

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА

ПОДПОЛКОВНИК                                АНГЕЛ АТАНАСОВ

__.12.2020 г.

Отпечатано в 3 екземпляра

Екз. № 1 за военно формирование 22450 –София, СД № Л-ВТ-05-7Т

Екз. № 2 за дирекция “Политика по въоръженията” – МО

Екз. № 3 за Министерски съвет

ИЗГОТВИЛ И ОТПЕЧАТАЛ:

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В СЕКТОР „МЕХАНИЗИРАНИ, ТАНКОВИ ФОРМИРОВАНИЯ И УЧЕБНО МАТЕРИАЛНА БАЗА” В ОТДЕЛ „ПОДГОТОВКА НА ВОЙСКИТЕ” В KСВ

ПОДПОЛКОВНИК                       АНГЕЛ АТАНАСОВ

__.12.2020 г.