Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   № 164

от   24   март   2022 година

ЗА приемане на Доклад за актуалното състояние на инженерното съоръжение от възпрепятстващ тип по българо-турската граница и съпътстващата го инфраструктура, както и за извършените дейности и свързаните с тях разходи в изпълнение на чл. 1, ал. 5, т. 16, 18 и 19 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

На основание чл. 8, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и в изпълнение на Решение на Народното събрание от 4 февруари 2022 г. (обн., ДВ бр. 12 от 2022 г.)

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Приема Доклада за актуалното състояние на инженерното съоръжение от възпрепятстващ тип по българо-турската граница и съпътстващата го инфраструктура, както и за извършените дейности и свързаните с тях разходи в изпълнение на чл. 1, ал. 5, т. 16, 18 и 19 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., съгласно приложението.

2. Докладът по т. 1 да се изпрати на Народното събрание за сведение.

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Калина Константинова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Красимир Божанов

Приложение към т. 1

Д  О  К  Л  А  Д

за актуалното състояние на инженерното съоръжение от възпрепятстващ тип по българо-турската граница и съпътстващата го инфраструктура, както и за извършените дейности и свързаните с тях разходи в изпълнение на чл. 1, ал. 5, т. 16, 18 и 19 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

I. Актуално състояние на инженерното съоръжение от възпрепятстващ тип по българо-турската граница и съпътстващата го инфраструктура.

Информация за актуалното състоянието на инженерното съоръжение от възпрепятстващ тип по българо-турската граница и съпътстващата го инфраструктура се поддържа от МВР чрез Главна дирекция „Гранична полиция“, на което е предоставено за управление с Решение № 677 на Министерския съвет от 2021 година.

В изпълнение на т. 1 и 4 от Решение № 726 на Министерския съвет от 18 октомври 2021 г. и Заповед № ОХ-961/22.10.2021 г. на министъра на отбраната инженерни формирования от състава на Сухопътните войски извършиха неотложни ремонтно-възстановителни дейности по инженерното съоръжение от възпрепятстващ тип по българо-турската държавна граница и прилежащия път със съдействието на Главна дирекция „Гранична полиция“.

В края на октомври 2021 г. работна група от Командването на Сухопътните войски проведе съвместни работни срещи с представители на Главна дирекция „Гранична полиция“, в резултат на което беше разработен Съвместен план за организиране дейностите по извършване на неотложни ремонтно-възстановителни дейности по инженерното съоръжение от възпрепятстващ тип по българо-турската държавна граница и прилежащия път.

В изпълнение на Съвместния план беше организирано участието на личен състав до 50 военнослужещи и до 10 единици техника с цел възстановяване целостта на проблемни участъци по съоръжението и прилежащия път. Щетите са причинени от природни стихии и от човешка намеса вследствие на увеличен миграционен натиск.

Дейностите са започнали с провеждане на инженерно разузнаване на прилежащото инженерното съоръжение от възпрепятстващ тип и прилежащия път по протежението на държавната граница от гранична пирамида № 280 до нос Резово, с обща дължина 237 км.

Неотложните ремонтно-възстановителни дейности са извършвани по определените като критични от Главна дирекция „Гранична полиция“ отделни участъци в зоните за отговорност на ГПУ - Свиленград, и ГПУ - Елхово.

На базата на направената приоритизация от Главна дирекция „Гранична полиция“ неотложните ремонтно-възстановителните дейности са извършени в следната последователност:

- от 29.10.2021 г. до 11.12.2021 г. са изпълнени задачи в зоната на отговорност на ГПУ - Свиленград (от гранична пирамида 
№ 318 до гранична пирамида № 280) с обща дължина на ремонтирания участък 33 081 м.

- от 02.12.2021 г. до 30.12.2021 г. са изпълнени задачи в зоната на отговорност на ГПУ - Елхово (от гранична пирамида № 280 до гранична пирамида № 231) с обща дължина на ремонтирания участък 
30 382 м.

В хода на неотложните ремонтно-възстановителни дейности са подменени 4 977м спирала режеща тел, възстановени са 34 колони на съоръжението, изградени са 2 нови стоманобетонни водостока, отремонтирани са 402 оградни пана, подравнени са 570 м участъци от прилежащия път, почистени и усилени са 42 водостока, насипана е
1 231 м3 трошено-каменна фракция и са прочистени от растителност 
27 352 м2.

Възстановените участъци от съоръжението са с обща дължина 63 463 м.

Изпълнените неотложни ремонтно-възстановителни дейности по инженерното съоръжение от възпрепятстващ тип по българо-турската граница и прилежащия й път са завършили на 30 декември 2021 г.

II. Извършени дейности и свързаните с тях разходи в изпълнение на чл. 1, ал. 5, т. 16, 18 и 19 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

В отговор на постъпили искания от МВР по повод на увеличен миграционен натиск и усложняване на обстановката на отделни участъци от българо-турската и българо-гръцката граница и в изпълнение на Заповед № ОХ-950/21.10.2021 г. на министъра на отбраната от 
1 ноември 2021 г. започна участието на въоръжените сили в охраната на държавната граница, като първоначално бяха въведени 
448 военнослужещи с 69 единици техника от състава на Сухопътните войски и Командването за логистична поддръжка. Включването на военните формирования в охраната на държавната граница постигна желания възпиращ ефект спрямо опитите за незаконно навлизане на територията на Република България, което позволи след две седмици силите и средствата от въоръжените сили да бъдат редуцирани до 246 военнослужещи и 57 единици техника, а на 10 януари 2022 г. приключи участието на въоръжените сили в охраната на държавната граница. Към момента Министерството на отбраната продължава да оказва логистична поддръжка на МВР, като задачата се изпълнява от 20 военнослужещи с 11 единици техника.

В периода от 1 ноември 2021 г. до 31 декември 2021 г. са проведени 4179 съвместни патрула със служители на гранична полиция, устроени са 553 наблюдателни поста и контролно-пропускателни пункта и са извършени 174 курса с техника за превоз на задържани лица, като за изпълнение на тези задачи са изминати повече от 280 000 км.

Финансирането на тези дейности беше осигурено посредством одобрените с Постановление № 317 на Министерския съвет от 
6 октомври 2021 г. допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г. в размер до 25 200 000 лв., от които:

- до 20 200 000 лв. за обезпечаване дейността на МО в условията на засилен миграционен натиск (в т.ч. по показател „Персонал“ – 2 631 000 лв.) и за капитално-възстановителен ремонт на вертолет „Cougar”, планиран за извършване на медицинска евакуация и наблюдение от въздуха в приграничната зона – 12 000 000 лв.;

- до 5 000 000 лв. за възстановяване годността на използване и надграждане на способности на дистанционно управляема летателна система, планирана за наблюдение от въздуха на пограничната зона на Република България.

За изпълнение на дейностите по охрана на държавната граница Министерството на отбраната е изразходило 13 733 570 лв., от които
1 733 570 лв. за командировки в страната, горива и смазочни материали и разходи за персонал, и 12 000 000 лв. за капитално-възстановителен ремонт на вертолет „Cougar”, планиран за извършване на медицинска евакуация и наблюдение от въздуха в приграничната зона. Възстановените средства по Постановление № 317 на Министерския съвет от 6 октомври 2021 г. по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г. са в размер 13 080 253 лв.

Към настоящия момент чрез Партньорството за поддръжка на хеликоптери, ръководено от Агенцията на НАТО за придобиване и поддръжка - NSPA (NATO Support and Procurement Agency), ремонтът на вертолет AS 532 AL „Cougar“ е в ход и ще бъде извършен в рамките на 12 000 000 лв. Същият трябва да завърши в средата на 2022 г.

По обективни причини договор за надграждане на способностите на дистанционно-управляема летателна система не беше подписан и реализиран. Основната причина за това е отказът на представителя на Textron Systems за България – „ТМИС” ООД, да достави исканите продукти за надграждане способностите на дистанционно-управляемата летателна система без „задължителните“ според тях допълнителни позиции, от които въоръжените сили нямат потребност и които щяха доведат до надвишаване на отпуснатия финансов ресурс от 5 000 000 лв. с над 1 250 000 лв.

За изпълнение на неотложните ремонтно-възстановителни дейности по инженерното съоръжение от възпрепятстващ тип по българо-турската граница и прилежащия й път са изразходвани 121 681,13 лв. от Министерството на отбраната (Сухопътните войски), разпределени, както следва:

- заплати и възнаграждения на персонала, нает по служебни правоотношения – 10 181,57 лв.;

- задължителни осигурителни вноски от работодатели -4 546,56 лв.;

- горива и смазочни материали – 20 283 лв.;

- командировки в страната – 86 670 лв.

С отпуснатите по Постановление № 316 на Министерския съвет от 6 октомври 2021 г. финансови средства по бюджета на Министерството на вътрешните работи, на Министерството на отбраната (Сухопътните войски) са възстановени 87 628 лв, изразходени за горива, смазочни материали и командировки в страната.

Необходимите строителни и монтажни материали, стопански инвентар и оборудване са осигурявани от Главна дирекция „Гранична полиция“ чрез финансовите средства по Постановление № 316 на Министерския съвет от 6 октомври 2021 г.