СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯЕ НА ПОДКРЕПА ЗА ПРОЕКТ

между

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

и

ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

Дата ______________________, 20__

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯЕ НА ПОДКРЕПА ЗА ПРОЕКТИ („Споразумението“) се сключи между МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА („Бенефициент“) и ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ („Банката“); наричани заедно по-долу „Страните“ и поотделно „Страната“.

КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ на 30 май 2022 г. между правителството на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие беше подписан Меморандум за разбирателство за предоставяне на подкрепа за проекти, финансирани чрез Европейските фондове през програмен период 2021 – 2027 г., включително Плана за възстановяване и устойчивост;

КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ Бенефициентът признава опита и експертизата на Банката в проектирането и прилагането на услуги за техническо сътрудничество и изпълнение на проекти.

КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ Бенефициентът е поискал от Банката да предостави услуги за подкрепа на изпълнението на проекта, както е описано в Графика (Приложение 1) към настоящото споразумение („Услугите за подкрепа на проекти“), за подпомагане на инсталирането и пускането в експлоатация на национална инфраструктура от съоръжения за съхранение на електроенергия в мрежов мащаб с 6000 MW използваем енергиен капацитет и Банката се е съгласила да предостави такива Услугите за подкрепа на проекти в съответствие с условията, изложени в това Споразумение;

КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ Услугите за подкрепа на проекти, предоставяни от Банката, ще бъдат финансирани от Бенефициента чрез ресурсите на фондовете на ЕС, включително чрез Плана за възстановяване и устойчивост, отпуснати на България и предоставени на Бенефициента.

На това основание страните се споразумяха за следното:

- Изпълнение

Като признава експертизата на Банката в дизайна и изпълнението на услуги за техническа помощ и изпълнение на проекти, Бенефициентът ангажира Банката, а Банката се съгласява да предостави Услугите за подкрепа на проекти по начина, описан в това Споразумение, със същата грижа и внимание, които използва в други свои аналитични и консултантски дейности. Ангажирането на Банката от Бенефициента по настоящото Споразумение е неизключително и не ограничава Бенефициента се ангажира с други консултанти по същите или свързани въпроси.

- Експерти на Банката

Банката ще определя по свое усмотрение състава на експертите (служители на Банката и/или консултанти (както физически така и юридически лица)), определени да извършват Услугите за подкрепа на проекти (“Експерти на Банката”). Банката ще извършва подбор и ще наема консултанти в съответствие с политиките и правилата на Банката за възлагане на поръчки и с процедурите на Банката както прецени за най-подходящо за предоставянето на Услугите за подкрепа на проекти. Графикът към това Споразумение (Приложение 1) съд ържа примерен списък на Експертите на Банката, които е вероятно да бъдат включени в предоставянето на Услугите за подкрепа на проекта, като Банката си запазва правото по всяко време да определя друго лице или лица, в допълнение или в замяна за всяко от лицата, включени в този списък, както Банката счита за необходимо или подходящо при изпълнение на задълженията си по предоставянето на Услугите за подкрепа на проекти. С цел избягване на трудово или каквото или да е друго договорно правоотношение между Бенефициента и Експертите на Банката.

- Отговорности

3.1	Банката ще се консултира с Бенефициента в процеса на определяне на Експертите на Банката (включително консултантите) преди тяхното ангажиране.

3.2 	Банката ще се консултира с Бенефициента в процеса на възлагане на обществена поръчка (по въпроси като например задания на консултанти, доставки, график и бюджет) и ще информира Бенефициента за резултата от процеса на възлагане на обществена поръчка, но Банката не подлежи на проверка на спазване на собствените й политики и правила за възлагане на обществени поръчки от трети страни.

3.3	Независимо от това, че Банката може да използва консултант за предоставянето на Услугите за подкрепа на проекти, Банката ще издава  фактури на Бенефициента в съответствие с член 7 „Плащания“ от това Споразумение.

- Контакти на бенефициента

При извършването на Услугите за подкрепа на проекти, Банката ще работи в тясно сътрудничество с определените от Бенефициента служител/и. Бенефициентът ще предостави на Банката имената и данните за контакт на служителите на Бенефициента, определени да работят по Услугите за подкрепа на проекти.

- Принос

Бенефициентът и Банката извършват дейностите и осигуряват всичко необходимо, както и всичко договорено, посочено в Графика към настоящото Споразумение (Приложение 1).

Бенефициентът и Банката взаимно си гарантират, че всяка информация, предоставена съгласно настоящото Споразумение, е и ще бъде точна и че Банката и Бенефициентът имат право да разчитат и да работят въз основа на тази информация и съдействие, без да проверява точността и произхода й, както и дали предоставянето на информация и използването й от Банката за целите на Услугите за подкрепа на проекти или от Бенефициента в процеса на вземане на решения не нарушават правата на трети страни.

Бенефициентът поема отговорност за улесняване на сътрудничеството между съответните институции и за насърчаване на навременния отговор на искания, отправени от Банката в контекста на предоставянето на услугите за подкрепа на изпълнението на проекта. Банката ще се стреми да извършва Услугите за подкрепа на изпълнението на проекта в съответствие с графика и ресурсите съгласно Приложение 1 към описанието на Услугите за подкрепа на изпълнението на проекта.

Изрично е договорено, че нито Банката носи отговорност за забавяне на изпълнението, причинено от невъзможността на Бенефициента да предостави своя принос, както е посочено в този член, нито Бенефициентът носи отговорност за забавяне на изпълнението, причинено от невъзможността на Банката да предостави своя принос, както е посочено в този член.

- График

Банката се задължава да мобилизира всички разумни средства, с които разполага, за своевременно изпълнение на услугите за подкрепа на изпълнението на проекта, работната програма и графикът, посочени в Графика към настоящото Споразумение, които са изготвени добросъвестно въз основа на наличната информация на Банката и Бенефициента към момента на подписване на настоящото Споразумение и са дадени на индикативна основа, като се приема, че: (i) Бенефициентът и неговият персонал, както и Банката и нейният персонал ще изпълняват съответните си задължения по задоволителен начин и своевременно;  (ii) Бенефициентът трябва по всяко време да действа своевременно, като предоставя всякаква информация, необходима за изпълнението на услугите за поддръжка на изпълнението на проекта, вземайки решения и предоставяйки необходимата подкрепа, както е предвидено тук, както и допълнителна подкрепа, която може разумно да бъде поискана, от време на време от Банката; и (iii) Бенефициентът ще информира Банката, както и Банката ще информира Бенефициента за всяко развитие, свързано с услугите за подкрепа на изпълнението на проекта.

- Плащания

- Бенефициентът трябва да плати на Банката сума, която не надвишава 3 500 000 EUR (индикативната „Максимална сума“) за възстановяване на разходите за предоставяне на Услугите за подкрепа на проекти, съгласно разбивката на разходите по продукти съгласно Раздел 1 на Графика към това Споразумение (Приложение 1) Окончателният размер на услугите ще бъде потвърден след наемане на технически съветници от Банката.

- Бенефициентът извършва плащанията към банката в съответствие със следния график на плащанията:

Таблица 1: График на плащанията (разработен в съответствие с Раздел 1 на Приложение 1)

| Размер на плащане | Събитие, при което се дължи заплащане |
| --- | --- |
| 1. 10% от максималния размер | [10] работни дни от датата на подписването на настоящото Споразумение |
| 2. 30% от максималния размер | [5] работни дни от наемането на техническите съветници |
| 3. 10% от максималния размер | 5] работни дни след одобрението от бенефициента на (i) Проекта на правна и регулаторна рамка за: 1) Съхранение на енергия; 2) Лицензиране и разрешаване на ВЕИ проекти и ВЕИ, комбинирани с проекти за съхранение; 3) Структура на RESTORE SPV; и (ii) спецификации за моделиране и съхранение на енергийна система, посочени в раздел 1 от списъка към настоящото споразумение (Приложение 1) |
| 4. 10% от максималния размер | [5] работни дни след одобрението от бенефициента на стратегията за обществени поръчки от страна на RESTORE SPV за придобиване на целия капацитет за съхранение (т.е. до 6 000 MWh, посочени в раздел 1 от графика към настоящото споразумение (Приложение 1) |
| 5. 10% от максималния размер | [5] работни дни след одобрението от страна на бенефициента на проекта на тръжните спецификации, посочен в раздел 1 от графика към настоящото споразумение (Приложение 1) |
| 6. 10% от максималния размер | [5] работни дни след одобрението от бенефициента на оценката на офертите на RESTORE търга, посочена в раздел 1 от графика към настоящото споразумение (Приложение 1) |
| 7. 10% от максималния размер | [5] работни дни след прилагането на първия механизъм за разпределение на схемата BESS, посочен в раздел 1 от графика към настоящото споразумение (Приложение 1) |
| 8. 10% от максималния размер | [5] работни дни след финализирането на изграждането на капацитет за провеждане на последващи кръгове от механизма за разпределение, посочен в раздел 1 от графика към настоящото споразумение (Приложение 1) |

- Всички плащания към Банката няма да включват косвени данъци, включително ДДС, ако се начислява, и Банката няма да бъде задължена да начислява, събира или превежда такива данъци по отношение на това Споразумение. Ако са дължими косвени данъци по отношение на това Споразумение, тези данъци се покриват от Бенефициентите и се плащат от Бенефициента за Банката на съответните органи.

- Всички плащания към Банката, дължими по настоящото Споразумение, се извършват от Бенефициента в пълен размер в рамките на тридесет (30) работни дни след представяне на фактура, под формата на образеца, приложен към настоящото Споразумение (Приложение 3), от Банката към Бенефициента. Парите ще бъдат осигурени от Плана за възстановяване и устойчивост.

- Банката фактурира плащанията в евро, а бенефициентът извършва съответните плащания във фактурираната валута. Фактурите се основават на сумите, посочени в графика на плащанията в член 7(b) по-горе за всеки одобрен продукт. Всяка фактура трябва да бъде придружена от поддържащи графици за съответния продукт/продукти, с изключение на това, че Координационните разходи не подлежат на подаване на графици.

- Сумата на авансовото плащане, платено от Бенефициента, се прихваща с окончателната фактура, предоставена от Банката за плащане на Бенефициента.

- Бенефициентът потвърждава и приема, че в такъв случай дължимата сума ще включва „разходи за координация“, които ще бъдат 10 % от крайната стойност на разходите за външни консултантски услуги, за покриване на разходите на Банката, свързани със съ- координиране и администриране на работата на консултантите. Тези „разходи за координиране“ ще съответстват на фиксирана такса, която не подлежи на представяне на графики. Бенефициентът потвърждава и приема, че общите разходи, които ще бъдат платени за Услугите, ще включват всички разходи за изпълнение (т.е. външни консултантски услуги и свързаните с тях координационни разходи, режийни, административни и управленски разходи в ЕБВР) и че тези разходи ще бъдат включени в общата цена на Услугите, разбита на стойността на доставките в Раздел 1 от Графика към това Споразумение.

- В случай, че общите разходи за изпълнение на Услугите за подкрепа на изпълнението на проекта са по-малки от авансовото плащане, Банката ще върне сумата на разликата между авансовото плащане и общите разходи за изпълнение на Подкрепата за изпълнение на проекта. Услуги на бенефициента в рамките на тридесет (30) дни след завършване на услугите за подкрепа на изпълнението на проекта.

- В случай, че общите разходи за изпълнение на Услугите за подкрепа на изпълнението на проекта са по-малки от авансовото плащане, Банката ще върне сумата на разликата между авансовото плащане и общите разходи за изпълнение на Подкрепата за изпълнение на проекта. Услуги на бенефициента в рамките на тридесет (30) дни след завършване на услугите за подкрепа на изпълнението на проекта.

- Одобрение на резултатите, докладване и видимост

- Всеки продукт, описан в Графика към това Споразумение, подлежи на одобрение от страна на Бенефициента след предаването му от Банката. Бенефициентът разполага с 15 работни дни за преглед, след което Продуктът се считат за одобрен, освен ако Бенефициентът не поиска изменения или не уведоми Банката, че Продуктът не е одобрен. В случай че Бенефициентът изиска изменения, Банката разполага с 15 работни дни за представяне на коригирания Продукт. В рамките на 15 работни дни след представянето на ревизираните продукти, Бенефициентът трябва да ги преразгледа, за да даде своето одобрение, включително своето одобрение заедно с коментари. В случай, че Бенефициентът не изрази становище по ревизираните продукти в рамките на 15 работни дни от представянето им, ревизираните продукти се смятат за одобрени с мълчаливо съгласие.

- Всички документи, описани в Приложението към настоящото Споразумение, представени от Банката, трябва да бъдат написани на английски и български език и да включват поне логото на българското правителство, логото на ЕС и логото за европейските фондове в България.

- Документи

Банката ще съхранява съответните документи за услугите на изпълнението на проекта в съответствие с обичайните си практики за водене на документи и ще предоставя на бенефициента такава информация относно услугите за изпълнението на проекта, каквато бенефициентът би могъл да поиска. Банката запазва такива документи за определен период в съответствие с приложимите политики на Банката за съхранение на документи

- Интелектуална собственост

Правата на интелектуална собственост на страните върху всички съществуващи доклади, проучвания, анализи или други документи, използвани от банката във връзка с услугите за поддръжка на изпълнението на проекта, остават за тази страна. Правата на интелектуална собственост върху нови материали, изготвени от Банката във връзка със Споразумението за предоставяне на подкрепа за проекта („Новите материали“) ще принадлежат на Бенефициента.

- Конфеденциалност

- Всяка страна си запазва правото да определи писмено дадена информация, предоставена или генерирана във връзка с това Споразумение, като поверителна, и определената като такава информация не може да бъде разпространявана, публикувана или оповестявана по какъвто и да е друг начин без писменото съгласие на страната, която я е определила като поверителна, което съгласие трябва да бъде получено по електронна поща, факс или официални кореспонденция.

- Поради чувствителния характер на информацията по това Споразумение, Страните гарантират ефективна и ефикасна защита на поверителността на подобни данни. Страните се съгласяват и приемат, че всяка писмена информация, която е обозначена като „поверителна“ и е получена от служителите в изпълнение на това Споразумение, ще бъде третирана като поверителна.

- Това задължение остава валидно и след изтичане на настоящото Споразумение. Това задължение не се прилага по отношение на информация, която е, или влезе впоследствие, в публичното пространство, освен ако това не се е случило поради неправомерно разпространение от страна на служители на Страните и за което Страната, чиито служители неправомерно са разпространили информацията е информирала другата страна.

- Представяне на гледната точка на страните и използване на името на страните, техните знаци и лого

- Страните се съгласяват, че няма да представляват или да разрешават представянето на възгледите на другата страна без предварителното писмено съгласие на другата страна, получено чрез размяна на имейли, факсове или друга официална кореспонденция.

- Освен това страните се съгласяват, че няма да използват или разрешават използването на името, знаците или логото на другата страна в каквито и да било реклами, промоционална литература или информация без предварителното писмено съгласие на другата страна и че, ако такова съгласие е предоставено, те ще използват името, знаците и логото стриктно в съответствие с предоставеното разрешение и с вмъкване на техните обичайни откази от отговорност и приписвания, както може да бъде поискано от другата страна.

- Добро финансово управление

- Отговорност на бенефициентите и управляващите органи/органите, отговарящи за съответните програми/инвестиции, финансирани със средства от ЕС, е да гарантират, че България спазва всички изисквания за добро финансово управление на съответните регламенти, уреждащи такива фондове от ЕС, и отговаря на всички основателни искания на Европейската сметна палата. ЕБВР, в съответствие със своите политики и процедури, ще предостави на бенефициента цялата налична информация и документация, свързани с предоставянето на услугите за подкрепа на изпълнението на проекта, за да позволи на бенефициента да спазва всички изисквания за добро финансово управление.

- ЕБВР, ако се изисква, предоставя годишен одитен доклад на своята институция, включващ декларация на ръководството заедно с атестация от нейните външни одитори относно адекватността на вътрешния контрол, както и одитиран финансов отчет.

- В съответствие с финансовите регламенти на Европейския съюз, Европейската комисия, Европейската сметна палата или българските одитни органи могат да предприемат прегледи на напредъка, включително проверки на място на бенефициентите в България в качеството им на бенефициенти/окончателни получатели на проекти, финансирани чрез фондовете на ЕС, включително и Плана за възстановяване и устойчивост, чрез които се осигурява финансирането по настоящото споразумение. Ако такива прегледи и/или проверки бъдат извършени във връзка с услугите за подкрепа на изпълнението на проекти съгласно настоящото споразумение, ЕБВР предоставя на Европейската комисия или на българските одитни органи, както и на други национални органи, които имат право да поискат такава информация и документация, основана на разпоредбите на националното и европейското законодателство в съответствие с приложимите политики, процедури и практики, и при надлежно зачитане на неприкосновеността на архивите на банката, наличната информация, съхранявана от нея, свързана с услугите за поддръжка на изпълнението на проекта с цел подпомагане на бенефициентите и българските одитни органи да удовлетворят изискванията на такива прегледи и проверки.

- Копия от документи ще бъдат предоставяни на Бенефициента само в изключителни, надлежно обосновани случаи и предоставянето от страна на ЕБВР на копия на всички документи, посочени в този параграф, подлежи на следните условия:

- документите остават изключителна собственост на ЕБВР и представляват част от архивите на ЕБВР;

- документите се съхраняват конфиденциално и са обозначени като поверителни и не се копират; или намалени до друг формат или съхранени по електронен път;

- документите, които са били предоставени на бенефициента, както е посочено тук по-горе, могат да бъдат предоставени само на Европейската комисия, Европейската сметна палата или националния одиторски орган, при условие че тези субекти приемат да бъдат обвързани с условията, при които документите са били публикувани към бенефициента и бенефициентът е отговорен да гарантира, че неговите такива субекти гарантират безопасността и поверителността на документите и на информацията, съдържаща се в документите, и че всеки документ или неговото съдържание няма да бъдат разкривани на трета страна , освен ако не е получено предварително писмено съгласие от ЕБВР или такава трета страна е ЕС или национален одитен орган.

14. 	Привилегии, имунитет, изключения, отказ от отговорност, задължения

(a)	Нищо в това Споразумение не представлява или не се тълкува като отказ, изричен или подразбиращ се, от привилегиите, имунитетите и/или освобождаванията, с които се ползва банката, нейните управители, директори, заместници, служители и експерти, изпълняващи мисии.

(b)	Банката не дава изрични или подразбиращи се декларации или гаранции по отношение на степента на успех, който може да бъде постигнат при изпълнението на препоръки, съдържащи се във всякакви резултати, доклади, документи, анализи, меморандуми или друга информация, включително всякакви прогнози или оценки, съдържащи се в тях, предоставени от Банката по настоящото Споразумение, освен ако не е налице груба небрежност или умишлено неправомерно поведение от страна на Банката или Ресурсите на Банката.

(c)	Без ограничение на имунитета и привилегиите на Банката, предоставени съгласно Споразумението от 1990 г. за създаване на Европейската банка за възстановяване и развитие и други приложими правила на международното право или националното законодателство на която и да е държава, Банката не носи отговорност пред Бенефициента или друга трета страна. за всякакви загуби, разходи, щети или отговорност, които Бенефициентът може да понесе в резултат на услугите за поддръжка на изпълнението на проекта или използването на всякакви резултати, отчети, документи, анализи, меморандуми или друга информация, предоставена като част от или във връзка с Услуги за поддръжка на изпълнението на проекти, освен ако не са резултат от груба небрежност или умишлено неправомерно поведение на Банката или Ресурсите на Банката.

- Без ограничение на имунитета и привилегиите на Банката съгласно Споразумението от 1990 г. за създаване на Европейската банка за възстановяване и развитие и други приложими законови норми, Банката не носи отговорност пред Клиента или друга трета страна за каквито и да било загуби, разходи, щети или отговорност, която Клиентът ще понесе в резултат на Възстановяемите консултантски услуги, освен ако не е в резултат на груба небрежност или умишлено неправомерно поведение на Банката или Банковия персонал. Независимо от каквото и да било тук, отговорността на Банката, ако има такава, към Клиента по настоящото няма да се разпростира до косвени, наказателни или последващи щети, пропуснати ползи или пропуснати възможности, нито ще надвишава сумата на професионалните възнаграждения, получени от Банката за своята сметка съгласно настоящото споразумение.

(e)	Страните признават и се съгласяват, че целта на това Споразумение не е създаването на партньорство, съвместно предприятие или подобно споразумение, чрез което страните могат да бъдат държани солидарно отговорни към трети страни или за всякакви други цели. Нищо тук не представлява ангажимент от страна на Банката да предостави финансиране на Бенефициента по отношение на който и да е проект или друго.

15. 	Влизане в сила, прекратяване и удължаване

- Това споразумение влиза в сила след подписването му от страните.

- Настоящото Споразумение се прекратява на 30 юни 2026 г., освен ако не бъде прекратено по-рано съгласно разпоредбите на член 15(c) по-долу.

- Всяка от страните може да прекрати настоящото споразумение по всяко време преди датата на изтичане съгласно разпоредбите на член 15(b), след връчване на писмено предизвестие от деветдесет (90) календарни дни до другата страна. След получаване на такова уведомление, страните предприемат всички подходящи стъпки за прекратяване по надлежния начин на дейностите, извършвани съгласно настоящото споразумение, и за бързо уреждане на всички неуредени въпроси.

- Независимо от предсрочното прекратяване на настоящото Споразумение, Бенефициентът трябва да плати на Банката всяка дължима сума за тази част от Услугите за подкрепа на изпълнението на проекта, които вече са предоставени преди датата на получаване от Банката на известието за предсрочно прекратяване и приети от Бенефициента в съответствие с член 7 от споразумението. Бенефициентът възстановява на Банката всички направени разходи и/или поети ангажименти, включително тези, поети от наетите от Банката Консултанти, до предсрочното прекратяване на Договора, във връзка с предоставянето на Услугите за подкрепа на изпълнението на проекта, както и, разходи, свързани с бързото и надлежно прекратяване на настоящото Споразумение и предоставянето на услугите за подкрепа на изпълнението на проекта. В случай, че общите разходи за изпълнение на Услугите за изпълнението на проекта към момента на предсрочното прекратяване са по-малки от авансовото плащане, Банката връща сумата на разликата между авансовото плащане и общата стойност на изпълнението на услугите за подкрепа на изпълнението на проекта на бенефициента в рамките на тридесет (30) дни след завършване на услугите за подкрепа на изпълнението на проекта.

(e) 	Членове 15 (c) и 15 (d) по-горе не са приложими в случаите, когато Споразумението е прекратено от Бенефициента поради груба небрежност или умишлено неправомерно поведение от страна на Банката или нейните служители и/или консултанти, натоварени с предоставянето на подкрепа за изпълнение на проекта. Услуги по настоящото Споразумение, водещи до невъзможност или отказ на Банката да изпълни Услугите за подкрепа на изпълнението на проекта в съответствие с настоящото Споразумение.

16. 	Поправки

Всяко изменение или отказ от, или всяко съгласие, дадено съгласно която и да е разпоредба на това Споразумение, трябва да бъде в писмена форма чрез изпълнение на официално изменение на това Споразумение („Изменението“) и подписано от надлежно упълномощени представители на страните.

17.	Изпълняемост

Правата и задълженията на страните по настоящото споразумение са валидни и изпълними в съответствие с неговите условия.

18.	Уреждане на спорове

Всеки спор, произтичащ от или във връзка с тълкуването или прилагането на която и да е разпоредба на това Споразумение, ще се урежда по приятелски начин чрез консултации и/или преговори между страните.

Ако в рамките на шестдесет (60) дни от възникването такъв спор или противоречие, или иск, свързан с тях, не е уреден по приятелски начин, тогава той ще бъде уреден чрез ad hoc арбитраж в съответствие с Арбитражните правила на UNCITRAL, в сила към момента на подписване на настоящото споразумение. Ще има трима (3) арбитри - всяка страна назначава по един арбитър и така назначените двама арбитри избират третия арбитър, който ще действа като председателстващ арбитър на арбитражния съд. Органът по назначаването за целите на Арбитражния правилник на UNCITRAL е генералният секретар на Постоянния арбитражен съд в Хага.  Седалището и мястото на арбитража ще бъде Лондон, Англия и ще се използва английският език по време на арбитражното производство. Страните с настоящото се отказват от всякакви права съгласно Закона за арбитража на Обединеното кралство от 1996 г. или по друг начин за обжалване на арбитражно решение пред съдилищата на Англия или за търсене на предварително определяне на правна точка от съдилищата на Англия. Арбитражният съд няма да бъде упълномощен да постановява и никоя от страните няма да търси от който и да е съдебен орган каквито и да е временни мерки или обезщетение преди присъждане на решение срещу ЕБВР, независимо от разпоредбите на Арбитражния правилник на UNCITRAL. Никакви други страни или други спорове не могат да бъдат включвани или консолидирани с арбитражното производство. Всяко решение, постановено от арбитрите, е окончателно и обвързващо за страните и замества всяко друго средство за защита.

19.	 Запазване на правата

Никакво действие, неуспех или забавяне от която и да е страна по настоящото споразумение при упражняване на каквото и да е правомощие, средство за защита, преценка, правомощие или друго право по настоящото споразумение няма да накърнява или да се тълкува като отказ от или мълчаливо съгласие с това или друго правомощие , средство за защита, преценка, пълномощия или право съгласно това Споразумение, или по какъвто и да е начин да възпрепятстват неговото допълнително или бъдещо упражняване.

20. Правоприемници; Не може да има възлагане без съгласие

Това споразумение обвързва и е в полза на съответните правоприемници и правоприемници на страните, при условие че никоя от тях не може да прехвърли настоящото споразумение изцяло или частично без предварителното съгласие на другата.

21. 	Цялото споразумение и неговите части

- Това Споразумение, заедно с неговите Приложения, представлява цялото споразумение между страните по него и замества всички предишни споразумения, разбирания и договорености, устни или писмени, между страните по отношение на предмета на настоящото.

- В случай на противоречие между условията на Приложенията към настоящото Споразумение и тези на настоящото Споразумение, условията на настоящото Споразумение имат предимство.

22.	 Уведомления и адреси

- Всички уведомления, изисквани или разрешени за изпращане съгласно настоящото споразумение, трябва да бъдат в писмена форма и се считат за надлежно дадени или направени, когато се доставят на ръка, по пощата или по факс на подписалите това споразумение на техните адреси като посочени по-долу или такива други адреси, които могат да бъдат уведомявани от всяка страна от време на време. Всяка от страните уведомява писмено другата страна без неоправдано забавяне за всяка промяна на горепосочените адресни данни. До получаване на уведомление за такива промени, Страната може валидно да изпрати уведомление на последния надлежно посочен адрес.

- Уведомленията, изпратени с препоръчана поща, се считат за доставени при самата доставка. Уведомленията, направени чрез предаване по факс, също се потвърждават по пощата, като тяхната дата на влизане в сила е датата на първоначалното предаване.

- За целите на настоящото споразумение са посочени следните адреси:

За бенефициента:

За банката:

В ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА КОЕТО, страните по настоящото споразумение, действайки чрез своите надлежно упълномощени представители, подписаха настоящото споразумение. Страните са сключили настоящия договор в три (3) оригинала, написани на английски език и в три (3) оригинала, написани на български език. В случай на противоречие, версиите на английски език имат предимство.

| МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА | ЕВРОПЕЙСКА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ |
| --- | --- |
| От:_________________ Упълномощен представител Място Дата: _________________ | От:_________________ Упълномощен представител Място Дата: _________________ |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ГРАФИК

Описание на услугите за изпълнението на проекта

1.	Услуги за изпълнение на проекта. Услугите за изпълнение на проекта ще включват следните дейности, продукти, предполагаем график на предаване на продуктите и очаквани разходи:

| Продукт | Дата на предаване | стойност (EUR) |
| --- | --- | --- |
| Подписване на споразумението | Август 2022 | 250,000 |
| Наемане на техническите консултанти | Септември 2022 | 750,000 |
| (i) Проект на законова и регулаторна рамка за: 1) Съхранение на енергия; 2) Лицензиране и разрешаване на ВЕИ проекти и ВЕИ, комбинирани с проекти за съхранение; 3) Структура на RESTORE SPV; и (ii) Спецификации за моделиране и съхранение на енергийна система | Ноември 2022 | 350,000 |
| Стратегия за обществени поръчки за RESTORE SPV | Януари 2023 | 350,000 |
| Проект на тръжни спецификации | Март 2023 | 350,000 |
| Доклад за оценка на офертите на търга RESTORE | Май 2023 | 350,000 |
| Внедряване на първия механизъм за разпределение на схемата BESS | Март 2024 | 350,000 |
| Изграждане на капацитет за провеждане на последващи кръгове на механизма за разпределение | Януари 2025 | 350,000 |

Техническото задание (Допълнение А към този списък) дава подробности за дейностите, изброени в таблицата по-горе.

Банката ще се стреми да извършва услугите за подкрепа на изпълнението на проекта в съответствие с графика по-горе.

2.	Банкови ресурси: Банкови служители и консултанти. По-долу е индикативен списък на лицата, които вероятно ще бъдат включени в извършването на услугите за подкрепа на изпълнението на проекта:

Адил Ханиф –Асоцииран директор, ръководител на консултантската служба за устойчива бизнес инфраструктура

Крис Басински- Енергиен икономист

Ренато Гиакон – Главен съветник по въпросите на ЕС

Георгиус Кгиаурис – Асоцииран директор по електроенергия, регионален банкер за Югоизточна Европа

Светлин Писленски – Асоцииран директор, Главен банкер вофиса на ЕБВР в София

И

Външни технически съветници, осигурени от ЕБВР

3.	Партньори и организация

- Организация от страна на Бенефициента за надзор на дейностите по Споразумението.

[ЩЕ БЪДАТ ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ВСЯКА ДЕЙНОСТ]

- Дейности, свързани със Споразумението.

[СПЕЦИФИЧНИ ЗА ВСЯКО ЗАДАНИЕ, АКО СЕ ОЧАКВА ДА СЕ ИЗВЪРШАТ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО ВЛИЯЯТ НА ЗАДАНИЕТО

].

ПРИЛОЖЕНИЕ А КЪМ ГРАФИКА:  [ДЕТАЙЛИ НА ДЕЙНОСТИТЕ]

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

# ЦЕЛИ

Работната програма е уточнена като четири свързани задачи, които ще трябва да бъдат изпълнени паралелно, за да остане възможно най-точно в съответствие със сроковете, посочени в ПВУ.

Задача 1 – Правна и регулаторна рамка за съхранение на енергия

Разработване и/или изменение на съответното първично и вторично законодателство за създаване на всеобхватна правна и регулаторна рамка за улесняване на бързото внедряване на съхранение на енергия.

Задача 2 – Моделиране на енергийна система и спецификации за съхранение

Подробна техническа и пазарна оценка на нуждите от съхранение на енергия за определяне на оптималните спецификации за 6000 MWh съхранение по проекта RESTORE и съвместно разположено съхранение по проекта за търгове за ВЕИ + съхранение.

Задача 3 – Лицензиране и разрешителни

Подробен преглед на съществуващите процедури за лицензиране и издаване на разрешителни за проекти за ВЕИ, проекти за съхранение, комбинирани проекти за ВЕИ + съхранение и препоръки за подобрения за ускоряване на развитието в съответствие с плана REPowerEU.

Задача 4 – RESTORE

- Разработване на подробен проект на схемата RESTORE, обхващаща:

  - Проектиране на механизъм за ефективно и прозрачно разпределяне на оперативни права за капацитета на BESS на участниците на пазара, така че да се гарантира неговата максимална стойност за електроенергийната система.

  - Проектиране на механизъм за ефективно и прозрачно разпределяне на оперативни права за капацитета на BESS на участниците на пазара, така че да се гарантира неговата максимална стойност за електроенергийната система.

  - Проектирането на процеса на доставка за RESTORE SPV за ефективно осигуряване на BESS, който ще осигури най-голяма стойност за енергийната система. Очаква се процесът на възлагане на обществени поръчки да следва Политиките и правилата за възлагане на обществени поръчки на ЕБВР.

- Осигуряване поддръжка за внедряване на схемата RESTORE, която обхваща:

  - Подкрепа за RESTORE SPV за осигуряване на капацитет за съхранение (в размер на 6000 MWh)

  - Подкрепа за RESTORE SPV за администриране на първия кръг от механизма за разпределение за използване на капацитета на BESS.

ОБХВАТ НА РАБОТАТА

- Дейност 1 – Правна и регулаторна рамка за съхранение на енергия

Задача 1.1: Да разработи и/или да поправи съответното основно и вторично законодателство, като Закона за енергетиката (2018 г.), Закона за енергията от възобновяеми източници (2018 г.) и Правилата за търговия с електроенергия (2020 г.), за да се създаде цялостна правна и регулаторна рамка за съхранение на енергия. Примери за въпроси, които се очаква да бъдат обхванати, включват:

Гарантиране, че BESS е правилно дефиниран като независим клас активи

- Въвеждане на специфична рамка за подпомагане на изграждането, присъединяването и експлоатацията на съоръжения за съхранение на електроенергия

- Осигуряване на широкомащабни системи за съхранение на батерии да участват в пазарите на спомагателни услуги и да бъдат съответно възнаградени за всички услуги, които могат да предоставят в подкрепа на системата

- Премахване на други идентифицирани съществуващи бариери пред бързото развитие на BESS

Задача 1.2: Да осигури постоянни консултации на българското правителство във връзка с въпросите на държавната помощ на ЕС, свързани с търговете за RESTORE и ВЕИ + съхранение.

[Задача 1.3: Да разработи и/или внесе изменения в съответното първично и вторично законодателство, за да се приложи напълно препоръчаната схема RESTORE]. Това трябва да обхваща всички елементи, идентифицирани като част от разработването на детайлния проект в Част 1 от Дейност 4.

Дейност 2 – Моделиране на енергийни системи и спецификации за съхранение

Тази задача се състои от две части. Първата част ще ръководи доставката на първоначалния транш от 2000 MWh съхранение, което ще бъде осигурено от RESTORE SPV и ще дефинира работата по моделиране и системно планиране, която ще се изисква в част 2, за да се гарантира, че всички възобновяеми енергийни източници и батерии по RESTORE и проектите за ВЕИ + съхранение са правилно посочени.

- Част 1: Първоначална оценка на нуждите от съхранение на енергия и дефиниране на необходимата работа по моделиране

Задача 1: Консултации относно спецификацията на първоначалните 6 000 MWh съхранение, които ще бъдат осигурени по проекта RESTORE.

Тази задача ще включва:

- Провеждане на консултации с ключови заинтересовани страни – най-вече ЕСО ЕАД и Министерството на енергетиката – за идентифициране на проблеми, които в момента или се очаква да засегнат електрическата мрежа, за които съхранението на енергия може да предложи решение.

- Преглед на пазара за съхранение на енергия, за да бъдат дефинирани различните технологии, подходящи за мрежови приложения, включително техните възможности и ограничения, очакваните разходи и очакваните срокове за доставка. Това ще включва както базирано на бюро проучване, така и контакт с различни доставчици на съхранение, за да обсъдят техните предложения и проблемите, които трябва да бъдат решени.

- Въз основа на 1 и 2, съвет относно спецификацията на 6000 MWh BESS, които ще бъдат закупени по проекта RESTORE.

Задача 2: Провеждане на задълбочени консултации с основни те участници – най-вече с ЕСО ЕАД, Министерство на енергетиката с цел разглеждане на съществуващите системи за моделиране и планиране. Целта на тази задача е да прецизира обхвата на техническата(ите) оценка(и), която(и) ще се проведе като част от задача 3, за да се определи:

- техническите спецификации за по-нататъшно снабдяване с хранилища по проекта RESTORE (т.е. снабдяването на следващите 4000 MWh до общо 6000 MWh.

- оптималното географско разположение на всичките 6 000 MWh съхранение, осигурени по проекта RESTORE

- оптималното географско разполагане на нови ВЕИ мощности

- техническите спецификации на изискванията за съхранение за съвместно разположено хранилище по проекта ВЕИ + Съхранение

Част 2: Подробно моделиране за идентифициране на оптимални спецификации за съхранение и местоположение и спецификация на ВЕИ

Спецификите на тази част ще бъде определена в хода на част 1, но се очаква да включва следните компоненти.

[Задача 3: Да бъде извършено подробно моделиране с цел определяне на оптималните спецификации за съхранение]  Консултантът трябва да работи в тясно сътрудничество с ЕСО ЕАД, за да извърши най-доброто в класа си проучване на мрежата, като използва според изискванията подробни производствени разходи, разширяване на капацитета и моделиране на потока на мощността. Освен това работният план на Консултанта трябва да включва значителни възможности за консултации с ключови заинтересовани страни – например ЕСО, Министерство на енергетиката, Министерство на финансите, регулатора, разпределителните компании и участниците на пазара на електроенергия.

Тази задача вероятно ще включва следните дейности

- Подробен анализ на разширяването на капацитета (АРК) за определяне на вида, количеството, графика и географското разположение на слънчевия и вятърния производствен капацитет (както и други ресурси за генериране, пренос и съхранение, включително помпено-акумулиращи водни съоръжения). При провеждането на АРК Консултантът трябва да отчете:

  - ВЕ и по-широки цели на политиката за декарбонизация;

  - развитието на търсенето на електроенергия (като се вземе предвид по-голямото използване на електроенергия в сектори като отопление и транспорт в съответствие с целите за декарбонизация);

  - взаимосвързаността на българската електроенергийна система със съседните страни и нейните последици за българската електроенергийна система;

  - планирани ВЕИ търгове;

  - информация за разработваните ВЕИ проекти; и

  - данни с висока пространствена разделителна способност за наличието на ресурси от ВЕИ.

АРК следва да идентифицира рентабилен инсталиран капацитет и местоположения за променлива възобновяема енергия и да проучи ролята на съхранението на енергия при интегрирането на променливи RE.

- Да извърши подробен анализ на производствените разходи (АПР), за да оцени въздействията на [два сценария] върху планирането на масовата мощност и икономичното разпределение. АПР трябва да обхваща поне [три] избрани бъдещи години.

- Да извърши подробен анализ на потока на мощността (АПМ) — включително симулации на потока на натоварване и анализи на динамичната стабилност — за да тества стабилността на преносната система [при различни сценарии].

- Да работи с ключови заинтересовани страни на ключови етапи от моделирането, за да прецизира подхода за моделиране и да провери ключовите допускания.

Задача 4: да препоръча оптимален микс на съхранение с капацитет до 6,000 MWhs, който да бъде инсталиран от H22026.

При извършване на оценката Консултантът трябва да отчете (наред с другото):

    - Собствеността на наличната земя за изграждане на инсталации за съхранение;

    - Констатациите от анализа на развитието на ВЕИ в бъдеще, преглед на мрежата и ангажиране със заинтересованите страни; и

    - Констатациите от извършения преглед на системните услуги.

Препоръките на Консултанта трябва да обхващат:

- Местоположението на отделните съоръжения за съхранение (потенциално на ниво зони)

- Размерът на отделните съоръжения за съхранения

- Технологията

- Основните случаи на използване на съоръженията за съхранение

- Разходите за закупуване и инсталиране на съоръженията. Оценките на разходите за съоръженията за съхранение ще включват:

- Извършване на задълбочен преглед на съществуващия пазар за съхранение и представяне на различни налични технически опции и техните очаквани разходи. Те могат да включват различни технологии за съхранение, които могат да се използват за мрежови приложения (например литиево-йонни (Li-ion), натриево-серни и оловно-киселинни батерии).

- Свързване с различни доставчици на съоръжения за съхранение, за да бъдат обсъдени техните предложения и ценови структури

- Оценка на разходите за свързаната инфраструктура или системи, напр. инвертори, трансформатори и др.

Задача 5: Разработване на график за съоръжения с 6,000MWh за двързване с преносната и разпределителните мрежи. Въз основа на проведеното моделиране и консултации с ключовите заинтересовани страни, Консултантът трябва да разработи график за съоръжение за съхранение с капацитет от 6 000 MWh, което да бъде свързано към преносната и разпределителната мрежи. Те могат да бъдат близо до ВЕИ проекти или центрове за натоварване. Важно е, че графикът трябва да включва приоритизиране (въз основа на стойността за системата) на отделни съоръжения за съхранение, включени в общото целево ниво на съхранение.

Задача 6: Да препоръча подробните технически спецификации за ВЕИ и компонетите за съхранение на проектите ВЕИ+ батерии за съхранение. Това ще включва, во няма да се ограничава до:

  - Техническата спецификация на компонента за съхранение от проекта;

  - Техническата спецификация на ВЕИ компонента от проекта;

  - Техническа спецификация за режима на работа на ВЕИ централата, работеща заедно с компонента за съхранение на електроенергия. Тази подзадача трябва да включва преглед и коригиране на материали относно интерфейсите между генераторната централа и компонента за съхранение, системата за контрол на зареждането, последователността на работа и т.н., за следните сценарии:

    - ВЕИ към мрежата;

    - ВЕИ към съхранението;

    - Съхранение към мрежата;

    - Мрежата към съхранението.

Задача 7: Да се извърши преглед на системните услуги, за да се гарантира, че стойността на всички нови системи за съхранение може да бъде правилно реализирана чрез ефективни пазарни механизми. Тази задача ще изисква от консултантите:

Да прегледа развитието на системните услуги на напреднали пазари, определени и обявени за търгове от оператори на преносни системи (ОПС) и оператори на разпределителни системи (ОРС), в които инсталациите за съхранение на енергия са спечелили договори

- Да извърши преглед на системните услуги, дефинирани и търгувани от българските ОПС и ОРС

- Да препоръча нови системни услуги, които биха позволили стойността на съхранението да бъде правилно реализирана

Дейност 3 – Лицензиране и разрешителни

Задача 1: Преглед на процедурите на лицензиране и разрешителни за ВЕИ проекти, проекти за съхранение на енергия и комбинирани проекти ВЕИ + съхранение

Да извърши подробен преглед на текущите изисквания за лицензиране и разрешителни (национални, местни и ЕС), необходими в България за: ВЕИ проекти, проекти за съхранение и комбинирани ВЕИ + проекти за съхранение. Като част от този преглед, Консултантът трябва също така да се консултира с ключови заинтересовани страни (включително настоящи и бъдещи разработчици).

- Преглед на процедурите за лицензиране и издаване на разрешителни в редица сравнителни държави, особено тези, в които значителни обеми капацитет от ВЕИ са пуснати онлайн през последните години и/или са провеждали търгове за комбинирани проекти за ВЕИ + съхранение.

- Да препоръча промени в процедурите за лицензиране и издаване на разрешителни за опростяване и ускоряване на процеса за нови проекти. Тази препоръка трябва да включва, но не се ограничава до консултации относно:

- Промени в основното и вторично законодателство, включително и в правилника за управление на мрежата

- Ползите от централизираната координация на целия процес на лицензиране и издаване на разрешителни, например „обслужване на едно гише“

- Потенциалът за създаване на дигитална платформа (или използването на съществуваща платформа), чрез която може да бъде координиран процесът.

Обхватът на тази част е ограничен до слънчева фотоволтаична енергия, вятърна енергия на сушата, системи за съхранение на енергия и проекти, използващи комбинация от тези технологии.

[Задача 2: Подкрепа за рационализиране на процедурите за лицензиране и разрешителни]

Да бъде разработен въз основа на констатациите от Задача 1 и дискусии с българските власти.

- Дейност 4 – RESTORE

- Част 1: Разработване на детайлен проект за механизма за разпределение за предлагане на капацитет за съхранение на участниците на пазара

задача 4.1: Да разработи подробни варианти как капацитетът в рамките на схемата RESTORE ще бъде разпределена сред пазарните участници.

- Тази задача ще включва разработване на различни варианти за механизми за разпределение. Примерите за механизми за разпределение включват (но не се ограничават до):

- а. Дългосрочни договори за изключително използване на съоръжения за съхранение от участници на пазара (и потенциал за вторична търговия на права за използване на съоръжения за съхранение)

- Стандартизирани продукти за краткосрочно съхранение, които могат да бъдат осигурени от участниците на пазара чрез конкурентен процес на наддаване въз основа на цена (потенциално с опция за вторична търговия)

- Права за използване на съоръжения за съхранение и/или продукти за съхранение на базата на регулирани такси (с права, разпределени съгласно подхода за неценови избор)

Комбинациите от опции също трябва да бъдат разгледани.

- За всяка опция трябва да бъдат посочени ключови подробности, включително:

- Базата, на която ще бъдат направени разпределенията (например конкурентно наддаване въз основа на цени; първи дошъл, първи обслужен; други неценови критерии).

- Ограниченията за това кои типове обекти могат да използват услуги за съхранение съгласно Схемата за съхранение.

- Потоците от приходи между участниците на пазара, като се вземат предвид целите на политиците, начина, по който ще се финансира капацитетът за съхранение, целите за ефективност и всички други съображения, идентифицирани от Консултанта и заинтересованите страни. Когато разглежда потоците от приходи, Консултантът трябва също така да отчете всяко взаимодействие с други схеми за таксуване в сектора (напр. такси за мрежова връзка).

- Взаимодействията, ако има такива, между механизма за разпределение и стратегията за снабдяване (например дали изборът на видове съоръжения за съхранение трябва (частично) да се основава на резултатите от механизма за разпределение).

- Подробностите за пазарните договорености, които ще бъдат необходими за пускане в действие на механизма за разпределение, обхващащи въпроси като (но не само):

    - Кръговете за разпределяне на различни типове (например, ако опциите за различни типове се използват заедно, дали всеки ще изисква отделен кръг или дали няколко прозореца могат да бъдат включени в един кръг)

    - Честотата на кръговете на разпределение

    - Ролите и отговорностите на различни субекти (напр. RESTORE SPV, ВЕИ генератори, регулатор, ОПС и др.) във всеки кръг на разпределение

- Как ще се отчитат трансграничните взаимодействия

- Обобщение на разпределението на ключовите рискове между собственика на съоръжението за съхрланение и участниците на пазара. Подробното разпределение на рисковете ще бъде разработено като част от прилагането на схемата RESTORE.

Задача 2: Да разработи критерии за оценка на различни варианти на механизма за разпределение. Примери за критерии включват (но не се ограничават до):

1) Ефективно използване на капацитета за съхранение

2) Административна тежест за изпълнение

3) Съответствие с институционалните разпоредби

4) Взаимодействие с други пазарни договорености (например функционирането на различни видове пазари на електроенергия (напр. балансиращ пазар, пазар на спомагателни услуги и др.)

5) Правната осъществимост на прилагането на опциите (например, степента на всички промени в законодателството, които ще бъдат необходими; съответствие със законодателството на ЕС)

Разработените критерии трябва да отразяват обратната връзка на ключовите заинтересовани страни.

Задача 3: Да препоръча вариант въз основа на оценка на различните варианти спрямо разработените критерии.

- Част 2: Разработване на стратегия за доставки за RESTORE SPV за придобиване на целия капацитет за съхранение, необходим за схемата RESTORE (т.е. до 6000 MWh) и свързването му към мрежите

Задача 4: Разработване на различни варианти за това как да се определи какви съоръжения за съхранение да се осигурят. Примерите за опции включват (но не се ограничават до):

1) Възлагане на обществени поръчки въз основа на технически и пазарен анализ (както е извършено по Задание 2)

2) Обществени поръчки, които се основават на резултатите от механизма за разпределение

Комбинации от различни варианти. Консултантът трябва да посочи основните характеристики на опциите. Примерите за функции за заснемане включват (но не се ограничават до):

1) Ролите и отговорностите на различните заинтересовани страни по време на процеса на възлагане на обществени поръчки

2) Последователността на процеса на възлагане на обществени поръчки

3) Правната рамка, приложима към процеса на възлагане на обществени поръчки (т.е. политиките и правилата за възлагане на обществени поръчки на ЕБВР)

Задача 5: Да извърши оценка на различни варианти спрямо различни критерии и да предостави препоръка относно подхода, който да бъде зъприет. Примери за критерии, които трябва да се вземат предвид, включват (но не се ограничават до):

1) Административна тежест на изпълнението

2) Насърчаване на ефективно използване на съхранението

Задача 6: Да препоръча подход за третиране на дейностите по експлоатация и поддръжка (Е&П) на складови съоръжения. Примерите за различни подходи включват:

1) Включване на дейностите по експлоатация и поддръжка като част от процеса на възлагане на обществени поръчки

2) Включване на дейностите по експлоатация и поддръжка като част от процеса на разпределение

3) Покриващи договорености за Е&П в рамките на отделен процес – например собственикът на съоръжението да сключи частен договор за Е&П услуги по договор за услуга

Задача 7: Препоръчайте подход за извеждане от експлоатация на батерии (като вземете предвид връзките с други политики – например политики за използване на материали, политики за насърчаване на кръгова икономика)

- Част 3: Структура и организация на RESTORE Special Purpose Vehicle (SPV)

Задача 8: Да препоръча модел на собственост за RESTORE SPV

Имайки предвид препоръките относно механизма за разпределение и подхода за въвеждане в експлоатация, Консултантът трябва да вземе предвид стойността на включването в бъдеще на стратегически частен инвеститор в структурата на собствеността на новото RESTORE SPV. Това може да включва, но не е задължително да се ограничава до разглеждане на RESTORE SPV като съвместно предприятие между държавния и частния сектор или RESTORE SPV, включващо миноритарен частен акционер.

За всеки модел Консултантът трябва да вземе предвид:

• финансовата стойност и необходимостта от частен партньор

• оперативните предимства и недостатъци (напр. стратегически инвеститор)

• съответствие с Директивите за пазара на електроенергия и държавната помощ на ЕС

• как приходите могат да бъдат разделени с частен партньор, като се вземе предвид значителният безвъзмезден компонент на финансирането за съхранение

• как може да бъде идентифициран или избран частен партньор

Задача 9: Препоръчайте корпоративна структура за RESTORE SPV

- Част 4: Подготвителни дейности за привеждане в действие на схемата RESTORE

Задача 10: Първоначално изграждане на капацитет на RESTORE SPV

Имайки предвид препоръките относно механизма за разпределение и подхода за възлагане на обществени поръчки, Консултантът трябва да подкрепи RESTORE SPV да започне да функционира чрез:

• Препоръчване на структура на персонала за RESTORE SPV, идентифициране на необходимите умения/експертиза в доставките, технологията на батериите, правилата на пазара на електроенергия и др.

• Изготвяне на длъжностни характеристики за първоначалните роли в рамките на RESTORE SPV

• Подпомагане на включването на ключов персонал чрез провеждане на семинари, както е необходимо

- Част 5: Изпълнение на схемата RESTORE

Тази част се фокусира върху прилагането на схемата за съхранение, която се състои от: (a) доставка на съоръжения за съхранение с капацитет от 6 000 MWh;

(б) изпълнението на първия кръг от механизма за разпределение за използване на съоръженията за съхранение за първите 2 000 MWh въведени в експлоатация. [Подробният обхват ще трябва да бъде определен след завършването на предишните части. Заданието ще бъде структурирано така, че да позволи подробното разработване на обхвата за тази част въз основа на резултатите от предишните части (при запазване на същия консултант).]

- Част 5a: реализиране на схемата за закупуване на съоръженията за съхранение

Задача 11. Тръжна спецификация за съхранение

Разработване на подробен проект за [1] търг за общ капацитет за съхранение на енергия от 6000 MWh и услуги по поддръжка.

Това ще включва, но не се ограничава до подпомагане на RESTORE SPV за:

• Определяне на техническите (добавете други) спецификации на BESS, за които се търгува, включително необходимостта от подразделяне на търга за 6000MWh на отделни прозорци. Други спецификации трябва да включват ясни изисквания за високи екологични и социални стандарти за веригите за доставка на литиево-йонни продукти.

• Определяне на характеристиките на тръжния процес (като се вземат предвид българското законодателство и изискванията за процеса на възлагане на обществени поръчки на държавните предприятия, ЕС и всички свързани международни финансови институции.

• Изготвяне на RFQ и/или RFP пакети, включително придружаващите приложения.

В случай че пълната доставка на 6000 MWh няма да бъде успешна поради пазарни условия (липса на доставка) и/или последващо споразумение с Комисията на ЕС относно основните етапи на доставката, Консултантът ще има задължението да помогне на Органите при проектирането на [2] втори търг и да включи във 2-рата тръжна документация препоръките от поуките, извлечени по време на първоначалния търг.

Задача 12: RESTORE Изпълнение на търга

Това ще включва, но не се ограничава до подпомагане на RESTORE SPV за:

• Да рекламира търга широко сред потенциалните оференти.

• Да отговори на разясненията на участниците в търга на различни етапи от процеса на наддаване.

• Да оцени офертите в съответствие с критериите за оценка, установени в RFQ и/или RFP

- Част 5b: Подкрепа за внедряване на механизъм за разпределение на схемата BESS

[Точното естество на тази задача ще зависи от избрания механизъм за разпределение и подхода за възлагане на обществени поръчки. Обхватът на работата ще включва подкрепа за изпълнението на дейностите, необходими за изпълнение на всички елементи от първия кръг на механизма за разпределение. Първият кръг от механизма за разпределение вероятно ще обхване множество подкомпоненти – например кръг на разпределение за дългосрочни договори (потенциално преди поръчката за съхранение), кръгове на разпределение за краткосрочни продукти, правила и разпоредби, уреждащи под- компоненти на кръговете на разпределение; правила и разпоредби, регулиращи вторичната търговия и т.н. Заданието ще обхваща и дейности за изграждане на капацитет за RESTORE SPV. След провеждането на първия кръг от механизма за разпределение (обхващащ всички подкомпоненти), SPV RESTORE ще извършва бъдещи дейности по механизма за разпределение без подкрепата на Консултанта.]

- Част 6: Изграждане на капацитет за провеждане на последващи кръгове на механизма за разпределение

- Правила и договори

- Обучение на персонала

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: БЛАНКА НА ФАКТУРА