ПЪТНА КАРТА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЕКТОРНА СТРАТЕГИЯ

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

В НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ –

„Е-ОСИГУРЯВАНЕ” 2018 – 2023 г.

Национален осигурителен институт

# Таблица на промените

| Дата | Автор | Версия | Описание на промяната |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.07.2018 | НОИ | 1.0 | Разработен документ |
| 02.08.2018 | Експертен съвет за интеграция на информационните ресурси към Държавна агенция „Електронно управление“ | - | Одобрение |
| 10.07.2019 | НОИ |  | По забележки на МФ в резултат на процедурата по междуведомствено съгласуване преди внасяне на проект на РМС |

# Съдържание

Таблица на промените	2

Съдържание	3

Въведение	4

Приоритети на сектор „е-oсигуряване“	5

I.1.	Целева област „Усъвършенстване на съществуващи системи в обхвата на ЕИССО“		12

I.2.	Целева област „Изграждане и развитие на Интегрирана информационна система за пенсиите (ИИСП)“	14

I.3.	Целева област „Развитие на Технологична платформа за информационно и процесно междуведомствено взаимодействие“	18

I.4.	Целева област „Развитие на адекватна ИТ инфраструктура, осигуряваща високо ниво на сигурност, бързодействие и гарантирана работоспособност“	20

I.5.	Целева област „Въвеждане и прилагане на методологии и стандарти“	22

I.6.	Целева област „Развитие на Справочно-аналитична платформа“	23

II.1.	Целева област „Развитие на Единен портал за електронни услуги на НОИ“	24

III.1.	Целева област „Популяризиране и насърчаване на участието“	27

III.2.	Целева област „Електронно включване и приобщаване“	28

IV.1.	Целева област „Реализиране на свързаност на ЕИССО на НОИ с хоризонталните системи на електронното управление“	29

IV.2.	Целева област „Реализиране на свързаност на ЕИССО на НОИ с централизираните системи на електронното управление“	30

Мерки в изпълнение на целевите области	31

# Въведение

Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 г. дава насоки на ниво 3 „Проектно“ на електронното управление да се дефинира управлението на конкретни проекти за реализация на секторните политики със съответните бюджети, гарантирани от общия бюджет за изпълнение на Стратегията, сроковете и отговорностите.

Конкретните дейности за постигане на целите на националната стратегия се дефинират в Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България, респективно конкретните дейности за постигане на съответната секторна стратегия се дефинират в прилежащата ѝ Пътна карта.

Създаването на съобразени с целите на отделните администрации пътни карти към съответните секторни стратегии, на базата на Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България, ще осигури връзката с общите цели, ще улесни разбирането и възприемането на показателите и ще позволи детайлизирането и/или обобщаването на данните. По този начин всяка администрация конкретизира своите цели на една обща основа, гарантирайки гъвкавост и еднозначност при оценка на резултатите в съответствие с ясни критерии и показатели.

В изпълнение на горните насоки по отношение на ниво 3 „Проектно“ на електронното управление е разработена Пътна карта за изпълнение на Секторна стратегия за развитие на електронното управление в Националния осигурителен институт – „e-oсигуряване” 2018-2023 г., която дефинира обхвата, етапите, сроковете, очакваните резултати и необходимия бюджет за изпълнение на проектите за реализацията на преките цели (приоритети) на Секторна стратегия за развитие на електронното управление в Националния осигурителен институт – „e-oсигуряване” 2018-2023 г. (накратко, Секторна стратегия „е-oсигуряване“).

Предвижда се Секторната стратегия „е-осигуряване ” да се изпълни поетапно, като за целта ще бъдат разработени конкретни планове, по модела на управление на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 г.

# Приоритети на сектор „е-oсигуряване“

Секторна стратегия „е-oсигуряване“ дефинира следните целеви области и преки цели (приоритети) на сектор „е-oсигуряване“:

Стратегическа цел I. 	„Трансформиране на НОИ в цифрова администрация посредством интеграция на информационните процеси“

I.1. 	Целева област „Усъвършенстване на съществуващи системи в обхвата на ЕИССО“

I.2. 	Целева област „Изграждане и развитие на Интегрирана информационна система за пенсиите (ИИСП)“

I.3. 	Целева област „Развитие на Технологична платформа за информационно и процесно междуведомствено взаимодействие“

I.4 	Целева област „Развитие на адекватна ИТ инфраструктура, осигуряваща високо ниво на сигурност, бързодействие и гарантирана работоспособност“

I.5. 	Целева област „Въвеждане и прилагане на методологии и стандарти“

I.6.	Целева област „Развитие на Справочно-аналитична платформа“

Стратегическа цел II. 	„Предоставяне на качествени, ефективни и леснодостъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса от НОИ“

II.1.	Целева област „Развитие на Единен портал за електронни услуги на НОИ“

Стратегическа цел III. 	„Популяризиране, достъп и участие в сектор „е-oсигуряване“

III.1.	Целева област „Популяризиране и насърчаване на участието“

III.2.	Целева област „Електронно включване и приобщаване“

Стратегическа цел IV. 	„НОИ като неразделна част от Архитектурата на електронното управление на Р. България“

IV.1.	Целева област „Реализиране на свързаност на ЕИССО на НОИ с хоризонталните системи на електронното управление“

IV.2.	Целева област „Реализиране на свързаност на ЕИССО на НОИ с централизираните системи на електронното управление“

Отчитайки стратегическите направления за развитие на НОИ, Секторната стратегия „е-oсигуряване“ развива описаните по-горе цели и целеви области, както следва:

| Стратегически цели на електронното управление на Р. България 2014-2020 г. | Стратегически цели на сектор„е-осигуряване“ 2018-2023 г. | Целеви области на сектор „е- осигуряване“ | Преки цели (приоритети) на сектор „е- осигуряване“ | Стратегическо направление на сектор „е- осигуряване“ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трансформиране на администрацията в цифрова администрация посредством интеграция на информационните процеси | I. Трансформиране на НОИ в цифрова администрация посредством интеграция на информационните процеси | Целеви области, свързани с развитието на Единна информационна система на социалното осигуряване (ЕИССО): |  |  |
|  |  | I.1. Усъвършенстване на съществуващи системи в обхвата на ЕИССО, включително: - Информационни системи за пенсиите - Информационни системи за парични обезщетения, помощи и гарантирани вземания - Информационни системи за управление на регистрите с данни, необходими за основните процеси и контролните процедури | - Развитие на Институционалната архитектура на НОИ до обхващане на основните и спомагателните процеси в НОИ - Поетапно въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ по отношение на основните и спомагателните процеси в НОИ - Реализиране на функционални изисквания към ЕИССО на НОИ | - Стратегия за развитие на електронно управление в Република България 2014-2020 г. - Стратегия за развитие на НОИ за периода 2018-2021 г. |
|  |  | I.2. Изграждане и развитие на Интегрирана информационна система за пенсиите (ИИСП) като част от ЕИССО, с която се реализира Електронно осигурително досие, включително: - Консолидиране на наличните и обхващане на нови източници за осигурителен стаж и доход - Разработване на вътрешни електронни административни услуги с цел осигуряване и предоставяне на комплексни административни услуги за изплащане на пенсии - Осигуряване функциониране-то на цялостно Електронно осигурително досие | - Развитие на Институционалната архитектура на НОИ до обхващане на основните и спомагателните процеси в НОИ (свързани с пенсиите) - Поетапно въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ по отношение на основните и спомагателните процеси в НОИ (свързани с пенсиите) - Реализиране на Електронно осигурително досие и комплексна административна услуга за изплащане на пенсиите | - Стратегия за развитие на електронно управление в Република България 2014-2020 г. - Стратегия за развитие на НОИ за периода 2018-2021 г. |
|  |  | I.3. Развитие на Технологична платформа за информационно и процесно междуведомствено взаимодействие | - Развитие на Институционалната архитектура на НОИ до обхващане на основните и спомагателните процеси (по информационно и процесно междуведомствено взаимодействие) - Поетапно въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ по отношение на основните и спомагателните процеси (по информационно и процесно междуведомствено взаимодействие) - Осигуряване на надеждно и стандартизирано взаимодействие с други ведомства в Република България - Реализиране на свързаност на Технологичната платформа за информационно и процесно междуведомствено взаимодействие със Средата за междурегистров обмен на данни RegiX | - Стратегия за развитие на електронно управление в Република България 2014-2020 г. - Стратегия за развитие на НОИ за периода 2018-2021 г. |
|  |  | I.4. Развитие на адекватна ИТ инфраструктура, осигуряваща високо ниво на сигурност, бързодействие и гарантирана работоспособност | - Осигуряване на хардуерни и комуникационни ресурси за специализираните информационни системи, съответстващи на Институционална-та архитектура на НОИ - Развитие на системите за мрежова и информационна сигурност - Развитие на системите за наблюдение работата на специализираните информационни системи и прилежаща ИТ инфраструктура - Изграждане на резервиращ център за гарантиране непрекъсваемостта на специализираните информационни системи | - Стратегия за развитие на електронно управление в Република България 2014-2020 г. - Стратегия за развитие на НОИ за периода 2018-2021 г. |
|  |  | I.5. Въвеждане и прилагане на методологии и стандарти | - Усъвършенстване прилагането на методологии за управление на ИТ дейности/проекти - Въвеждане и прилагане на национални и международни ИТ стандарти | - Стратегия за развитие на електронно управление в Република България 2014-2020 г. - Стратегия за развитие на НОИ за периода 2018-2021 г. |
|  |  | I.6. Развитие на Справочно-аналитична платформа | - Развитие на Институционалната архитектура на НОИ до обхващане на основните и спомагателните процеси в НОИ (за справочно- аналитичните цели) - Поетапно въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ по отношение на основните и спомагателните процеси в НОИ (за справочно- аналитичните цели) - Разработване на цялостна Концепция за развитие на Справочно-аналитична платформа на НОИ | - Стратегия за развитие на електронно управление в Република България 2014-2020 г. - Стратегия за развитие на НОИ за периода 2018-2021 г. |
| Предоставяне на качествени, ефективни и леснодостъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса | II. Предоставяне на качествени, ефективни и леснодостъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса от НОИ | II.1. Развитие на Единен портал за електронни услуги на НОИ, включително: - Изграждане на единен портал за електронни административни и справочни услуги на НОИ - Непрекъснато развитие на електронните услуги, предоставяни чрез специализираните информационни системи | - Осигуряване на единна входна точка за електронно общуване на бизнеса и гражданите с НОИ - Предоставяне на електронни услуги с широк обществен ефект и обвързването им със специализираните информационни системи - Повишаване на нивото на надеждност и информационна сигурност при електронното общуване на физическите и юридическите лица с НОИ - Реализиране на свързаност на Единния портал за електронни услуги на НОИ с Единния портал за достъп до електронни административни услуги | - Стратегия за развитие на електронно управление в Република България 2014-2020 г. - Стратегия за развитие на НОИ за периода 2018-2021 г. |
| Популяризиране, достъп и участие | III. Популяризиране, достъп и участие в сектор „е-осигуряване“ | III.1. Популяризиране и насърчаване на участието | - Предоставяне на механизми за сътрудничество с партньорските организации | - Стратегия за развитие на електронно управление в Република България 2014-2020 г. - Стратегия за развитие на НОИ за периода 2018-2021 г. |
|  |  | III.2. Електронно включване и приобщаване | - Подпомагане и стимулиране използването на електронни услуги - Регистриране и управление на запитвания, навременна помощ на потребителите при използването на услуги, предоставяни от НОИ - Обучение на осигурените лица и осигурителите/ самоосигуряващите се за използване на електронните услуги на НОИ - Увеличаване използването на електронни услуги чрез подобрения в достъпността, повишаване осведомеността на потребителите | - Стратегия за развитие на електронно управление в Република България 2014-2020 г. - Стратегия за развитие на НОИ за периода 2018-2021 г. |
| Междуинституционална свързаност за обмен на информация и споделянето на ресурси | IV. НОИ като неразделна част от Архитектурата на електронното управление на Р. България | IV.1. Реализиране на свързаност на ЕИССО на НОИ с хоризонталните системи на електронното управление | - Реализиране на взаимодействие между ЕИССО и Системите за е-автентикация и е-оторизация - Реализиране на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги за ЕИССО | - Стратегия за развитие на електронно управление в Република България 2014-2020 г. - Стратегия за развитие на НОИ за периода 2018-2021 г. |
|  |  | IV.2. Реализиране на свързаност на ЕИССО на НОИ с централизираните системи на електронното управление | - Реализиране на взаимодействие между ЕИССО и Системата за общински облачни услуги | - Стратегия за развитие на електронно управление в Република България 2014-2020 г. - Стратегия за развитие на НОИ за периода 2018-2021 г. |

Всяка от дефинираните целеви области е описана в съответния за нея раздел от настоящия документ.

# I.1.	Целева област „Усъвършенстване на съществуващи системи в обхвата на ЕИССО“

Целева област „Усъвършенстване на съществуващи системи в обхвата на ЕИССО“ е пряко обвързана с реализиране на следните приоритети на Секторна стратегия „е-oсигуряване“:

- развитие на Институционалната архитектура на НОИ до обхващане на основните и спомагателните процеси в НОИ;

- поетапно въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ по отношение на основните и спомагателните процеси в НОИ; и

- реализиране на функционалните изисквания към ЕИССО на НОИ.

Включва пет основни направления на работа:

- укрепване на междурегистрови връзки;

- осигуряване на оперативна съвместимост;

- автоматизиране на работни процеси;

- предоставяне на комплексни административни услуги;

- контрол върху осигурителните плащания;

и засяга развитието на съществуващите:

- информационни системи за пенсиите;

- информационни системи за парични обезщетения, помощи и гарантирани вземания;

- информационни системи за управление на регистрите с данни, необходими за основните процеси и контролните процедури.

Постигането на преките цели (приоритети) на тази целева област е предвидено да се осъществи чрез изпълнение на един или повече проекти. Отчитайки мащаба, сложността и дългосрочността на мерките, те са разделени на 2 етапа, които се изпълняват с частично застъпване във времето.

Етапи на изпълнение на мерките в целева област „Усъвършенстване на съществуващи системи в обхвата на ЕИССО“:

Етап 1 (2018-2020):

- Мярка I.1.1.1: 	Функционално надграждане на модул „Националната система за отпускане и изплащане на пенсиите“ (НСОИП)

- Мярка I.1.1.2:	Функционално надграждане на модул „Информационна система за пенсии по европейски регламенти и международни договори“ (ЕРМД)

- Мярка I.1.1.3:	Функционално надграждане на модулите на ЕИССО, обвързани с информационните системи за управление на регистрите с данни, необходими за основните процеси и контролните процедури, включително:

  - Информационна система – Регистър на осигурените лица;

  - Информационна система – Регистър на осигурителите и самоосигуряващите се;

  - Информационна система – Регистър на длъжниците към държавното обществено осигуряване.

- Мярка I.1.1.4:	Функционално надграждане на модул „Електронен осигурителен архив“ (ЕОА)

Етап 2 (2020-2023):

Конкретният обхват на Етап 2 предстои да бъде дефиниран след изясняване на техническите изисквания, необходимите ресурси, нормативните промени и др. в обхвата на целевите области в периода 2018-2020 г. относно основните и спомагателните процеси, свързани с краткосрочни парични обезщетения, помощи и гарантирани вземания, и възможностите за развитие и поетапно въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ до обхващане на всички основни и спомагателни процеси в НОИ.

# I.2.	Целева област „Изграждане и развитие на Интегрирана информационна система за пенсиите (ИИСП)“

Целева област „Изграждане и развитие на Интегрирана информационна система за пенсиите (ИИСП)“ е пряко обвързана с реализиране на следните приоритети на Секторна стратегия „е-осигуряване“:

- развитие на Институционалната архитектура на НОИ до обхващане на основните и спомагателните процеси в НОИ (свързани с пенсиите);

- поетапно въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ по отношение на основните и спомагателните процеси в НОИ (свързани с пенсиите); и

- реализиране на Електронно осигурително досие и комплексна административна услуга за изплащане на пенсиите.

Ключово предизвикателство пред НОИ е консолидирането на различните информационни източници на осигурителен стаж и доход за пенсия и други документи и данни, необходими при пенсиониране, и обединяване на различните информационни системи за тяхното доставяне и използване в Интегрирана информационна система за пенсиите (ИИСП). Ядрото на тази система ще бъде Електронното осигурително досие (ЕОД), включващо всички източници на електронна информация в структуриран вид и дигитализирани неструктурирани документи.

За да осигури функционирането на тези изцяло нови за НОИ специализирани системи, реализирането на Целева област „Изграждане и развитие на Интегрирана информационна система за пенсиите (ИИСП)“ предвижда още:

- консолидиране на наличните и обхващане на нови източници за осигурителен стаж и доход;

- разработване на вътрешните електронни административни услуги с цел осигуряване и предоставяне на комплексни административни услуги за изплащане на пенсии; и

- осигуряване функционирането на цялостно Електронно осигурително досие.

Концепцията за изграждане на ИИСП е онагледена на Фиг. 1 по-долу.

Фиг. 1. План за реализиране на Интегрирана информационна система за пенсиите

Нещо повече, с изпълнението на първите стъпки от реализацията на Целева област „Изграждане и развитие на Интегрирана информационна система за пенсиите (ИИСП)“ ще се осигури своевременно преминаване към ориентирана към услуги инфраструктура (SOA архитектура) на ключова част от функционалния обхват на ЕИССО относно процесите по отпускане и изплащане на пенсии и свързаните с тях процеси по обмен на документи и данни и консолидиране на източници на документи и данни за пенсии. Това ще положи основите на изграждането на Институционалната архитектура на НОИ и ще позволи използването на предимствата на тази архитектура (преизползваемост, гъвкавост за добавяне/промяна на функционалности, оперативна съвместимост и платформена независимост) в следващите етапи, в които трябва да се реализират значителни по обем и сложност функционални изисквания, произтичащи от Секторната стратегия „е-осигуряване“. Така ще се подобри функционирането на ЕИССО в цялост и ще се оптимизират времето и средствата за реализация на бъдещите изисквания към системата.

Постигането на преките цели (приоритети) на тази целева област е предвидено да се осъществи чрез изпълнение на един или повече проекти. Отчитайки мащаба, сложността и дългосрочността на мерките, те са разделени на 3 етапа, които се изпълняват с частично застъпване във времето.

Етапи на изпълнение на мерките в целева област „Изграждане и развитие на Интегрирана информационна система за пенсиите (ИИСП)“:

Етап 1 (2018-2021):

- Мярка I.2.1.1: 	Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ по отношение на приоритетни процеси, свързани с пенсиите, чрез създаване на ядрото на ИИСП/ЕОД

- Мярка I.2.1.2:	Разработване на приложно-програмни интерфейси за обмен на информация между ядрото на ИИСП/ЕОД със съществуващите информационни системи за отпускане и изпращане на пенсии:

  - Национална система за отпускане и изплащане на пенсии (НСОИП);

  - Информационна система за пенсиите по европейски регламенти и международни договори (ЕРМД); и

  - Административна информационна система (АИС) на НОИ „Архимед“.

- Мярка I.2.1.3:	Осигуряване на свързаност на ядрото на ИИСП/ЕОД с Единния портал за електронни услуги на НОИ

- Мярка I.2.1.4:	Осигуряване на свързаност на ядрото на ИИСП/ЕОД с Технологичната платформа за информационно и процесно междуведомствено взаимодействие

- Мярка I.2.1.5:	Разработване на приложно-програмни интерфейси за обмен на информация с ядрото на ИИСП/ЕОД и за подаване на структурирана информация от съществуващите източници на документи и данни за пенсии от:

  - Информационна система „Регистър на осигурените лица“ с информация по месеци от 01.01.1997 г.;

  - осигурителния архив на НОИ;

  - информация за осигурителния стаж и доход на самоосигуряващите се лица и осигурителния стаж по чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване (КСО); и

  - налична информация, свързана с експертиза на трайната работоспособност.

Етап 2 (2021-2022):

- Мярка I.2.2.1: 	Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ по отношение на основните и спомагателните процеси, свързани с пенсиите, извън реализираните на Етап 1, чрез консолидиране на информация от съществуващите източници на документи и данни за пенсии чрез подаване на структурирана информация за осигурителен стаж преди 01.01.1997 г.:

  - включително:

    - дигитализация на информация от архива на Съвета за взаимно осигуряване на член-кооператорите, съхраняван в НОИ, за периоди преди 1997 г.; и

    - дигитализация на заверени осигурителни книжни на самоосигуряващите се – по документи в НОИ.

- Мярка I.2.2.2:	Разработване на приложно-програмен интерфейс за обмен на информация между ядрото на ИИСП/ЕОД с модул „Система за електронен обмен на социалноосигурителна информация (EESSI) за пенсиите“ и реализиране на функционални изисквания по отношение на координацията на системите за социална сигурност на ЕС

Конкретният обхват на мерките и техните прогнозни бюджети предстои да бъде дефиниран след изясняване на техническите изисквания, необходимите ресурси, и др. в обхвата на целевите области в периода 2018-2021 г., свързани с пенсиите.

Етап 3 (2022-2023):

Обхватът за реализация на Етап 3 предстои да бъде дефиниран след изясняване на техническите изисквания и необходимите ресурси на целевите области в периода 2018-2022 г.

# I.3.	Целева област „Развитие на Технологична платформа за информационно и процесно междуведомствено взаимодействие“

Целева област „Развитие на Технологична платформа за информационно и процесно междуведомствено взаимодействие“ е пряко обвързана с реализиране на следните приоритети на Секторна стратегия „е-осигуряване“:

- развитие на Институционалната архитектура на НОИ до обхващане на основните и спомагателните процеси (по информационно и процесно междуведомствено взаимодействие);

- поетапно въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ по отношение на основните и спомагателните процеси (по информационно и процесно междуведомствено взаимодействие);

- осигуряване на надеждно и стандартизирано взаимодействие с други ведомства в Република България; и

- реализиране на свързаност на Технологичната платформа за информационно и процесно междуведомствено взаимодействие със Средата за междурегистров обмен на данни RegiX.

Постигането на преките цели (приоритети) на тази целева област е предвидено да се осъществи чрез изпълнение на един или повече проекти. Отчитайки мащаба, сложността и дългосрочността на мерките, те са разделени на 2 етапа, които се изпълняват с частично застъпване във времето.

Етапи на изпълнение на мерките в целева област „Развитие на Технологична платформа за информационно и процесно междуведомствено взаимодействие“:

Етап 1 (2018-2021):

- Мярка I.3.1.1:	Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ до обхващане на основните и спомагателните процеси по информационно и процесно междуведомствено взаимодействие, свързани с пенсиите, чрез разработване на Технологична платформа за информационно и процесно междуведомствено взаимодействие във връзка с обмен на информация, документи и данни за пенсии

- Мярка I.3.1.2:	Разработване на вътрешни електронни административни услуги за обмен на информация, свързана с пенсиите, с:

  - Национална агенция по приходите;

  - ГД „ГРАО“ към МРРБ;

  - Министерство на вътрешните работи;

  - Министерство на земеделието, храните и горите;

  - Агенция по заетостта;

  - Агенция по социално подпомагане;

  - Агенция за хората с увреждания;

  - Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“;

  - пенсионноосигурителни дружества;

  - платци на пенсии.

- Мярка I.3.1.3:	Реализиране на свързаност на Технологичната платформа за информационно и процесно междуведомствено взаимодействие със Средата за междурегистров обмен на данни RegiX

Етап 2 (2021-2023):

Конкретният обхват на мерките и техните прогнозни бюджети предстои да бъде дефиниран след изясняване на техническите изисквания, необходимите ресурси, нормативните промени и др. в обхвата на целевите области в периода 2018-2021 г. относно основните и спомагателните процеси по информационно и процесно междуведомствено взаимодействие, свързани с краткосрочни парични обезщетения, помощи и гарантирани вземания, чрез надграждане на Технологичната платформа за информационно и процесно междуведомствено взаимодействие, и разработване на вътрешни електронни административни услуги за обмен на информация с институции от централната и/или общинската администрация – заинтересовани страни в процесите по отпускане и изплащане на краткосрочни парични обезщетения, помощи и гарантирани вземания (включително Националната здравноосигурителна каса, Националния статистически институт и др.).

# I.4.	Целева област „Развитие на адекватна ИТ инфраструктура, осигуряваща високо ниво на сигурност, бързодействие и гарантирана работоспособност“

Целева област „Развитие на адекватна ИТ инфраструктура, осигуряваща високо ниво на сигурност, бързодействие и гарантирана работоспособност“ е пряко обвързана с реализиране на следните приоритети на Секторна стратегия „е-осигуряване“:

- осигуряване на хардуерни и комуникационни ресурси за специализираните информационни системи, съответстващи на Институционалната архитектура на НОИ;

- развитие на системите за мрежова и информационна сигурност;

- развитие на системите за наблюдение работата на специализираните информационни системи и прилежаща ИТ инфраструктура; и

- изграждане на резервиращ център за гарантиране непрекъсваемостта на специализираните информационни системи.

Постигането на преките цели (приоритети) на тази целева област е предвидено да се осъществи чрез изпълнение на един или повече проекти.

Етапи на изпълнение на мерките в целева област „Развитие на адекватна ИТ инфраструктура, осигуряваща високо ниво на сигурност, бързодействие и гарантирана работоспособност“:

НОИ текущо се грижи за поддържане и развиване на адекватна ИТ инфраструктура, осигуряваща високо ниво на сигурност, бързодействие и гарантирана работоспособност – за целия период 2018-2023 г.

Конкретните мерки за реализиране на приоритетите на Секторна стратегия „е-осигуряване“ в рамките на Целева област I.4. „Развитие на адекватна ИТ инфраструктура, осигуряваща високо ниво на сигурност, бързодействие и гарантирана работоспособност“ могат да включват:

- развитие и въвеждане на Технологична архитектура, като част от Институционалната архитектура на НОИ, по отношение на основните и спомагателните процеси от целевите области;

- унификация на хардуерните платформи;

- актуализация на капацитета и организацията на комуникационната инфраструктура;

- доставки на лицензи за право на ползване и поддръжка на актуални версии на софтуер за сървъри на приложения, бази данни, електронна поща, антивирусни софтуерни продукти, операционни системи и допълнителен софтуер за работата на информационните системи на НОИ;

- поддръжка на хардуерна инфраструктура за предоставяне на файлови услуги за спомагателни процеси;

- изграждане на резервиращ център за гарантиране непрекъсваемостта на специализираните информационни системи.

# I.5.	Целева област „Въвеждане и прилагане на методологии и стандарти“

Целева област „Въвеждане и прилагане на методологии и стандарти“ е насочена към реализиране на следните приоритети от Секторната стратегия „е-осигуряване“:

- усъвършенстване прилагането на методологии за управление на ИТ дейности/проекти (например: RUP, PRINCE2, TOGAF, ARIS AVE); и

- въвеждане и прилагане на национални и международни ИТ стандарти (например: БДС, ISO).

Постигането на преките цели (приоритети) на тази целева област е предвидено да се осъществи чрез изпълнение на един или повече проекти. Отчитайки мащаба, сложността и дългосрочността на мерките, те са разделени на 2 етапа, които се изпълняват с частично застъпване във времето.

Етапи на изпълнение на мерките в целева област „Въвеждане и прилагане на методологии и стандарти“:

Етап 1 (2018-2020):

- Мярка I.5.1.1:	Въвеждане на методология за управление на ИТ дейности/проекти RUP и TOGAF

- Мярка I.5.1.2:	Сертифициране на разработената система за управление сигурността на информацията (СУСИ) по ISO 27001

Етап 2 (2020-2023):

Мерките по изпълнение на Етап 2 ще произтекат от развитието на Институционалната архитектура на НОИ и след изясняване на техническите изисквания и необходимите ресурси на целевите области в периода 2018-2020 г., включително в следствие на изменения в нормативната уредба (по приложимост).

# I.6.	Целева област „Развитие на Справочно-аналитична платформа“

Целева област „Развитие на Справочно-аналитична платформа“ е насочена към реализиране на следните приоритети от Секторната стратегия „е-осигуряване“:

- развитие на Институционалната архитектура на НОИ до обхващане на основните и спомагателните процеси в НОИ (за справочно- аналитичните цели);

- поетапно въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ до обхващане на основните и спомагателните процеси в НОИ (за справочно- аналитичните цели);

- разработване на цялостна Концепция за развитие на Справочно-аналитична платформа на НОИ.

Постигането на преките цели (приоритети) на тази целева област е предвидено да се осъществи чрез изпълнение на един или повече проекти. Отчитайки мащаба, сложността и дългосрочността на мерките, те са разделени на 2 етапа, които се изпълняват с частично застъпване във времето.

Етапи на изпълнение на мерките в целева област „Развитие на Справочно-аналитична платформа“:

Етап 1 (2018-2020):

- Мярка I.6.1.1: 	Разработване на цялостна Концепция за развитие на Справочно-аналитична платформа на НОИ

Етап 2 (2020-2023):

- Мярка I.6.2.1:	Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ до обхващане на основните и спомагателните процеси в НОИ за справочно-аналитични цели чрез реализиране на Концепцията за развитие на Справочно-аналитична платформа на НОИ

Конкретният обхват ще произтече от изпълнението на Етап 1 и е в пряка зависимост от развитието на Институционална архитектура на НОИ и изясняване на техническите изисквания и необходимите ресурси на целевите области в периода 2018-2020 г.

# II.1.	Целева област „Развитие на Единен портал за електронни услуги на НОИ“

Целева област „Развитие на Единен портал за електронни услуги на НОИ“ е насочена към реализиране на следните приоритети от Секторната стратегия „е-осигуряване“:

- осигуряване на единна входна точка за електронно общуване на бизнеса и гражданите с НОИ;

- предоставяне на електронни услуги с широк обществен ефект и обвързването им със специализираните информационни системи на НОИ;

- повишаване на нивото на надеждност и информационна сигурност при електронното общуване на физически и юридически лица с НОИ;

- реализиране на свързаност на Единния портал за електронни услуги на НОИ с Единния портал за достъп до електронни административни услуги.

Постигането на преките цели (приоритети) на тази целева област е предвидено да се осъществи чрез изпълнение на един или повече проекти. Отчитайки мащаба, сложността и дългосрочността на мерките, те са разделени на 2 етапа, които се изпълняват с частично застъпване във времето.

Етапи на изпълнение на мерките в целева област „Развитие на Единен портал за електронни услуги на НОИ“:

Етап 1 (2018-2021):

- Мярка II.1.1.1.	Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ по отношение на процесите по предоставяне на електронни административни и справочни услуги на НОИ (в частта обмен на документи и данни за пенсии) чрез изграждане на Единен портал за електронни услуги на НОИ (в частта електронен обмен на документи и данни за пенсии)

- Мярка II.1.1.2. Реализиране на електронни услуги

Мярка II.1.1.2. включва реализиране на електронни услуги, включително:

  - издаване на разпореждане за отпускане, изменяне в действителен размер, отказване на лична или наследствена пенсия (ниво на електронизация 2) - чл. 98, ал. 1 КСО;

  - издаване на разпореждане за спиране, прекратяване, възобновяване, възстановяване на лична или наследствена пенсия (ниво на електронизация 2) - чл. 98, ал. 1 КСО;

  - издаване на разпореждане за осъвременяване, преизчисляване на лична или наследствена пенсия (ниво на електронизация 2) - чл. 98, ал. 1 КСО;

  - издаване на разпореждане за определяне в същия размер, увеличаване, намаляване или прекратяване на пенсия за инвалидност след преосвидетелстване на лице с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане (ниво на електронизация 2) - чл. 98, ал. 1 КСО във връзка с чл. 98, ал. 4 КСО;

  - издаване на разпореждане за отпускане, изменяне в действителен размер, отказване на добавка от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал или на които е имал право починал съпруг/а (ниво на електронизация 2) - чл. 98, ал. 1 КСО;

  - издаване на разпореждане за спиране, прекратяване, възобновяване, възстановяване на добавка от пенсията на починал съпруг/а (ниво на електронизация 2) - чл. 98, ал. 1 КСО;

  - издаване на разпореждане за изменяне, преизчисляване, осъвременяване на добавка от пенсията на починал съпруг/а (ниво на електронизация 2) - чл. 98, ал. 1 КСО;

  - издаване на разпореждане за отпускане, отказване, преизчисляване на добавка на репресирано лице (ниво на електронизация 2) - чл. 98, ал. 1 КСО във връзка с чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица;

  - издаване на разпореждане за отпускане, отказване на добавка за чужда помощ (ниво на електронизация 2) - чл. 98, ал. 1 КСО във връзка с чл. 98, ал. 4 КСО;

  - издаване на удостоверение за внесени осигурителни вноски за осигурителен стаж (за периода на обучение във висше училище и когато на лицето не достигат до 5 г. осигурителен стаж за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст) (ниво на електронизация 2) - чл. 9а, ал. 1 КСО във връзка с чл. 9а, ал. 2 КСО;

  - предоставяне на информация относно наличие на упражнено право на пенсия за осигурителен стаж и възраст (ниво на електронизация 2) - чл. 328, ал. 3 от Кодекса на труда във връзка с чл. 106, ал. 5 от Закона за държавния служител;

  - заверка на осигурителна книжка (ниво на електронизация 2) - чл. 7, ал. 4 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица;

  - представяне на документи и данни (дигитализирани хартиени документи) за осигурителен стаж и доход от осигурителите с квалифициран електронен подпис;

  - електронна комуникация с осигурители, осигурени лица и административни органи в процеса на отпускане на пенсии при прилагане на служебното начало по Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, интегрирано с модула за електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“;

както и разработване на комплексна административна услуга за изплащане на пенсии.

- Мярка II.1.1.3:	Реализиране на свързаност на Единния портал за електронни услуги на НОИ с Единния портал за достъп до електронни административни услуги

- Мярка II.1.1.4:	Предпроектно проучване за реализиране на допълнителни електронни административни услуги

Етап 2 (2021-2023):

- Мярка II.1.2.1:	Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ по отношение на процесите по предоставяне на електронни административни и справочни услуги на НОИ (в частта обмен на документи и данни за краткосрочни обезщетения) чрез надграждане на Единния портал за електронни услуги на НОИ

- Мярка II.1.2.2:	Непрекъснато развитие на електронните услуги, предоставяни чрез специализираните информационни системи

Конкретният обхват на Мярка II.1.2.2 ще произтече от изпълнението на Етап 1, развитието на Институционална архитектура на НОИ и изясняване на техническите изисквания и необходимите ресурси на целевите области в периода 2018-2021 г.

# III.1.	Целева област „Популяризиране и насърчаване на участието“

Целева област „Популяризиране и насърчаване на участието“ е насочена към реализиране на следните приоритети от Секторната стратегия „е-осигуряване“:

- предоставяне на механизми за сътрудничество с партньорските организации.

Постигането на преките цели (приоритети) на тази целева област е предвидено да се осъществи чрез изпълнение на един или повече проекти. Отчитайки мащаба, сложността и дългосрочността на мерките, те ще се изпълняват в рамките на един етап.

Етапи на изпълнение на мерките в целева област „Популяризиране и насърчаване на участието“:

Етап 1 (2018-2020):

- Мярка III.1.1.1:	Развитие на механизми за сътрудничество с частния сектор и неправителствени организации, отчитайки постиженията в областта на информационните технологии

# III.2.	Целева област „Електронно включване и приобщаване“

Целева област „Електронно включване и приобщаване“ е насочена към реализиране на следните приоритети от Секторната стратегия „е-осигуряване“:

- подпомагане и стимулиране използването на електронни услуги;

- регистриране и управление на запитвания, навременна помощ на потребителите при използването на услуги, предоставяни от НОИ;

- обучение на осигурените лица и осигурителите/самоосигуряващите се за използване на електронните услуги на НОИ;

- увеличаване използването на електронни услуги чрез подобрения в достъпността и повишаване осведомеността на потребителите.

Постигането на преките цели (приоритети) на тази целева област е предвидено да се осъществи чрез изпълнение на един или повече проекти. Отчитайки мащаба, сложността и дългосрочността на мерките, те са разделени на 2 етапа, които се изпълняват с частично застъпване във времето.

Етапи на изпълнение на мерките в целева област „Електронно включване и приобщаване“:

Етап 1 (2018-2020):

- Мярка III.2.1.1:	Провеждане на специализирани семинари и обучения на бизнеса за предстоящи/нововъведени промени в автоматизираните процеси

- Мярка III.2.1.2:	Разширяване на Електронната система за управление на административното обслужване в ТП на НОИ

Етап 2 (2020-2023):

- Мярка III.2.2.1:	Разработване на алтернативни канали за достъп до електронни услуги на НОИ (през мобилни устройства)

- Мярка III.2.2.2:	Изграждане и пускане в експлоатация на национална система за Сървис Деск

- Мярка III.2.2.3:	Разработване и внедряване на Система за измерване степента на удовлетвореност на клиентите в реално време

# IV.1.	Целева област „Реализиране на свързаност на ЕИССО на НОИ с хоризонталните системи на електронното управление“

Целева област „Реализиране на свързаност на ЕИССО на НОИ с хоризонталните системи на електронното управление“ е насочена към реализиране на следните приоритети от Секторната стратегия „е-осигуряване“:

- реализиране на взаимодействие между ЕИССО и Системите за е-автентикация и е-оторизация; и

- реализиране на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги за ЕИССО.

Постигането на преките цели (приоритети) на тази целева област е предвидено да се осъществи чрез изпълнение на един или повече проекти. Отчитайки мащаба, сложността и дългосрочността на мерките, те ще се изпълняват в рамките на един етап.

Етапи на изпълнение на мерките в целева област „Реализиране на свързаност на ЕИССО на НОИ с хоризонталните системи на електронното управление“:

Етап 1 (2018-2021):

- Мярка IV.1.1.1:	Реализиране на взаимодействие между ЕИССО и Системите за е-автентикация и е-оторизация

- Мярка IV.1.1.2:	Реализиране на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги за ЕИССО

Конкретният обхват на Мярка IV.1.1.1 ще произтече от степента на технологична готовност от страна на Държавна агенция „Електронно управление“ (съгласно Модела на интеграция с хоризонталната система за е-автентикация) спрямо етапите на развитие на ЕИССО.

Конкретният обхват на Мярка IV.1.1.2 ще произтече от степента на технологична готовност от страна на Държавна агенция „Електронно управление“ и уточняване на техническите изисквания и необходимите ресурси спрямо етапите на развитие на ЕИССО.

# IV.2.	Целева област „Реализиране на свързаност на ЕИССО на НОИ с централизираните системи на електронното управление“

Целева област „Реализиране на свързаност на ЕИССО на НОИ с централизираните системи на електронното управление“ е насочена към реализиране на следните приоритети от Секторната стратегия „е-осигуряване“:

- реализиране на взаимодействие между ЕИССО и Системата за общински облачни услуги.

Постигането на преките цели (приоритети) на тази целева област е предвидено да се осъществи чрез изпълнение на един или повече проекти. Отчитайки мащаба, сложността и дългосрочността на мерките, те ще се изпълняват в рамките на един етап.

Етапи на изпълнение на мерките в целева област „Реализиране на свързаност на ЕИССО на НОИ с централизираните системи на електронното управление“:

Етап 1 (2018-2021):

- Мярка IV.2.1.1:	Реализиране на взаимодействие между ЕИССО и Системата за общински облачни услуги

Конкретният обхват на Мярка IV.2.1.1 ще произтече от степента на технологична готовност от страна на Държавна агенция „Електронно управление“ и уточняване на техническите изисквания и необходимите ресурси спрямо етапите на развитие на ЕИССО.

# Мерки в изпълнение на целевите области

| Наименование на мярката | Приоритети | Период на изпълнение |  | Необходим ресурси | Източник на финансира-не | Индикатори за изпълнение | Стойности на индикаторите за изпълнение |  | Допълнителна информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Край |  |  |  | Текущ | Целеви |  |
| Стратегическа цел I. „Трансформиране на НОИ в цифрова администрация посредством интеграция на информационните процеси“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1. Целева област „Усъвършенстване на съществуващи системи в обхвата на ЕИССО“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Етап 1 (2018-2020) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка I.1.1.1. Функционално надграждане на модул „Националната система за отпускане и изплащане на пенсиите“ (НСОИП) | Развитие на Институционалната архитектура на НОИ до обхващане на основните и спомагателните процеси в НОИ Поетапно въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ по отношение на основните и спомагателни процеси в НОИ Реализиране на функционалните изисквания към ЕИССО на НОИ | 01.2019 | 12.2019 | 300 000,00 | Бюджет на НОИ + финансиране по европейски и международни програми на ЕС, ЕК и други финансови механзими на ЕИП | Брой надградени модули | 0 | 1 | Индикаторът се отнася до модули с добавени функционални изисквания |
| Мярка I.1.1.2. Функционално надграждане на модул „Информационна система за пенсии по европейски регламенти и международни договори“ (ЕРМД) | Развитие на Институционалната архитектура на НОИ до обхващане на основните и спомагателните процеси в НОИ Поетапно въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ по отношение на основните и спомагателните процеси в НОИ Реализиране на функционалните изисквания към ЕИССО на НОИ | 01.2019 | 12.2019 | 168 000,00 | Бюджет на НОИ + финансиране по европейски и международни програми на ЕС, ЕК и други финансови механзими на ЕИП | Брой надградени модули | 0 | 1 | Индикаторът се отнася до модули с добавени функционални изисквания |
| Мярка I.1.1.3. Функционално надграждане на модулите на ЕИССО, обвързани с информационните системи за управление на регистрите с данни, необходими за основните процеси и контролните процедури | Развитие на Институционалната архитектура на НОИ до обхващане на основните и спомагателните процеси в НОИ Поетапно въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ по отношение на основните и спомагателните процеси в НОИ Реализиране на функционалните изисквания към ЕИССО на НОИ | 04.2019 | 03.2020 | 168 000,00 | Бюджет на НОИ + финансиране по европейски и международни програми на ЕС, ЕК и други финансови механзими на ЕИП | Брой надградени модули | 0 | 3 | Индикаторът се отнася до модули с добавени функционални изисквания |
| Мярка I.1.1.4. Функционално надграждане на модул „Електронен осигурителен архив“ (ЕОА) | Развитие на Институционалната архитектура на НОИ до обхващане на основните и спомагателните процеси в НОИ Поетапно въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ по отношение на основните и спомагателните процеси в НОИ Реализиране на функционалните изисквания към ЕИССО на НОИ | 04.2019 | 03.2020 | 132 000,00 | Бюджет на НОИ + финансиране по европейски и международни програми на ЕС, ЕК и други финансови механзими на ЕИП | Брой надградени модули | 0 | 1 | Индикаторът се отнася до модули с добавени функционални изисквания |
| Етап 2 (2020-2023) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конкретният обхват на Етап 2 предстои да бъде дефиниран след изясняване на техническите изисквания, необходимите ресурси, нормативните промени и др. в обхвата на целевите области в периода 2018-2020 г. относно основните и спомагателните процеси, свързани с краткосрочните парични обезщетения, помощи и гарантирани вземания, и възможностите за развитие и поетапно въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ до обхващане на всички основни и спомагателни процеси в НОИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2. Целева област „Изграждане и развитие на Интегрирана информационна система за пенсиите (ИИСП)“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Етап 1 (2018-2021) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка I.2.1.1. Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ по отношение на приоритетни процеси, свързани с пенсиите, чрез създаване на ядрото на ИИСП/ЕОД | Развитие на Институционалната архитектура на НОИ до обхващане на основните и спомагателните процеси в НОИ (свързани с пенсиите) Поетапно въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ по отношение на основните и спомагателните процеси в НОИ (свързани с пенсиите) Реализиране на Електронно осигурително досие и комплексна административна услуга за изплащане на пенсиите | 01.2019 | 10.2021 | 2 025 000 | ОПДУ | Разработена Институционална архитектура за приоритетни процеси, свързани с пенсиите | 0 | 1 | - |
|  |  |  |  |  |  | Брой внедрени системи | 0 | 1 | Индикаторът се отнася до нови системи |
| Мярка I.2.1.2. Разработване на приложно-програмни интерфейси за обмен на информация между ядрото на ИИСП/ЕОД със съществуващите информационни системи за отпускане и изпращане на пенсии (НСОИП, ЕРМД, АИС на НОИ „Архимед“) | Реализиране на Електронно осигурително досие и комплексна административна услуга за изплащане на пенсиите | 01.2019 | 10.2021 | 250 000 | ОПДУ | Брой внедрени модули | 0 | 3 | Индикаторът се отнася до нови модули |
| Мярка I.2.1.3. Осигуряване на свързаност на ядрото на ИИСП/ЕОД с Единния портал за електронни услуги на НОИ | Реализиране на Електронно осигурително досие и комплексна административна услуга за изплащане на пенсиите | 01.2019 | 10.2021 | 50 000 | ОПДУ | Брой въведени модули | 0 | 1 | Индикаторът се отнася до брой интеграции |
| Мярка I.2.1.4. Осигуряване на свързаност на ядрото на ИИСП/ЕОД с Технологичната платформа за информационно и процесно междуведомствено взаимодействие | Реализиране на Електронно осигурително досие и комплексна административна услуга за изплащане на пенсиите | 01.2019 | 10.2021 | 50 000 | ОПДУ | Брой въведени модули | 0 | 1 | Индикаторът се отнася до брой интеграции |
| Мярка I.2.1.5. Разработване на приложно-програмни интерфейси за обмен на информация с ядрото на ИИСП/ЕОД и за подаване на структурирана информация от съществуващите източници на документи и данни за пенсии | Реализиране на Електронно осигурително досие и комплексна административна услуга за изплащане на пенсиите | 01.2019 | 10.2021 | 450 000 | ОПДУ | Брой внедрени модули | 0 | 4 | Индикаторът се отнася до нови модули |
| Етап 2 (2021-2022) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка I.2.2.1. Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ по отношение на основните и спомагателните процеси, свързани с пенсиите, извън реализираните на Етап 1, чрез консолидиране на информация от съществуващите източници на документи и данни за пенсии чрез подаване на структурира-на информация за осигурителен стаж преди 01.01.1997 | Развитие на Институционалната архитектура на НОИ до обхващане на основните и спомагателните процеси в НОИ (свързани с пенсиите) Поетапно въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ по отношение на основните и спомагателните процеси в НОИ (свързани с пенсиите) Реализиране на Електронно осигурително досие и комплексна административна услуга за изплащане на пенсиите | 06.2022 | 12.2023 | 7 500 000 | Бюджет на НОИ + финансиране по европейски и международни програми на ЕС, ЕК и други финансови механзими на ЕИП | Разработена Институционална архитектура за основните и спомагателните процеси, свързани с пенсиите, извън реализираните на Етап 1 | 0 | 1 |  |
| Мярка I.2.2.2. Разработване на приложно-програмен интерфейс за обмен на информация между ядрото на ИИСП/ЕОД с модул „Система за електронен обмен на социалноосигурителна информация (EESSI) за пенсиите“ и реализиране на функционални изисквания по отношение на координацията на системите за социална сигурност на ЕС | Реализиране на Електронно осигурително досие и комплексна административна услуга за изплащане на пенсиите | 06.2022 | 12.2023 | 750 000 | Бюджет на НОИ + финансиране по европейски и международни програми на ЕС, ЕК и други финансови механзими на ЕИП | Брой въведени модули | 0 | 1 | Индикаторът се отнася до модули с добавени функционални изисквания. |
| Етап 3 (2022-2023) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предстои да бъде дефиниран след изясняване на технически изисквания и необходимите ресурси на целевите области в периода 2018-2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.3. Целева област „Развитие на Технологична платформа за информационно и процесно междуведомствено взаимодействие“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Етап 1 (2018-2021) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка I.3.1.1. Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ до обхващане на основните и спомагателните процеси по информационно и процесно междуведомствено взаимодействие, свързани с пенсиите, чрез разработване на Технологична платформа за информационно и процесно междуведомствено взаимодействие във връзка с обмен на информация, документи и данни за пенсии | Развитие на Институционалната архитектура на НОИ до обхващане на основните и спомагателните процеси (по информационно и процесно междуведомствено взаимодействие) Поетапно въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ по отношение на основните и спомагателните процеси (по информационно и процесно междуведомствено взаимодействие) Осигуряване на надеждно и стандартизирано взаимодействие с други ведомства в Република България | 01.2019 | 10.2021 | 850 000 | ОПДУ | Разработена Институционална архитектура за основните и спомагателните процеси по информационно и процесно междуведомствено взаимодействие, свързани с пенсиите | 0 | 1 | - |
|  |  |  |  |  |  | Брой внедрени системи | 0 | 1 | Индикаторът се отнася до нови системи |
| Мярка I.3.1.2. Разработване на вътрешни електронни административни услуги за обмен на информация, свързана с пенсиите | Осигуряване на надеждно и стандартизирано взаимодействие с други ведомства в Република България | 01.2019 | 10.2021 | 200 000 | ОПДУ | Брой въведени електронни услуги | 0 | 8 | - |
| Мярка I.3.1.3. Реализиране на свързаност на Технологичната платформа за информационно и процесно междуведомствено взаимодействие със Средата за междурегистров обмен на данни RegiX | Осигуряване на надеждно и стандартизирано взаимодействие с други ведомства в Република България Реализиране на свързаност на Технологичната платформа за информационно и процесно междуведомствено взаимодействие със Средата за междурегистров обмен на данни RegiX | 01.2019 | 12.2021 | 87 000 | Бюджет на НОИ + финансиране по европейски и международни програми на ЕС, ЕК и други финансови механзими на ЕИП | Брой въведени модули | 0 | 1 | Индикаторът се отнася до брой интеграции. |
| Етап 2 (2021-2023) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конкретният обхват на мерките и техните прогнозни бюджети предстои да бъде дефиниран след изясняване на техническите изисквания, необходимите ресурси, нормативните промени и др. в обхвата на целевите области в периода 2018-2021 г. относно основните и спомагателните процеси по информационно и процесно междуведомствено взаимодействие, свързани с краткосрочни парични обезщетения, помощи и гарантирани вземания, чрез надграждане на Технологичната платформа за информационно и процесно междуведомствено взаимодействие, и разработване на вътрешни електронни административни услуги за обмен на информация с институции от централната и/или общинската администрация – заинтересовани страни в процесите по отпускане и изплащане на краткосрочни парични обезщетения, помощи и гарантирани вземания (включително Националната здравноосигурителна каса, Националния статистически институт и др.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.4. Целева област „Развитие на адекватна ИТ инфраструктура, осигуряваща високо ниво на сигурност, бързодействие и гарантирана работоспособност“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НОИ текущо се грижи за поддържане и развиване на адекватна ИТ инфраструктура, осигуряваща високо ниво на сигурност, бързодействие и гарантирана работоспособност – за целия период 2018-2023 г. Конкретните мерки за реализиране на приоритетите на Секторна стратегия „е-осигуряване“ в рамките на Целева област I.4. „Развитие на адекватна ИТ инфраструктура, осигуряваща високо ниво на сигурност, бързодействие и гарантирана работоспособност“ могат да включват: - развитие и въвеждане на Технологична архитектура, като част от Институционалната архитектура на НОИ, по отношение на основните и спомагателните процеси от целевите области; - унификация на хардуерните платформи; - актуализация на капацитета и организацията на комуникационната инфраструктура; - доставки на лицензи за право на ползване и поддръжка на актуални версии на софтуер за сървъри на приложения, бази данни, електронна поща, антивирусни софтуерни продукти, операционни системи и допълнителен софтуер за работата на информационните системи на НОИ; - поддръжка на хардуерна инфраструктура за предоставяне на файлови услуги за спомагателни процеси; - изграждане на резервиращ център за гарантиране непрекъсваемостта на специализираните информационни системи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.5. Целева област „Въвеждане и прилагане на методологии и стандарти“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Етап 1 (2018-2020) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка I.5.1.1. Въвеждане на методология за управление на ИТ дейности/проекти RUP и TOGAF | Усъвършенстване прилагането на методологии за управление на ИТ дейности/проекти | 01.2019 | 12.2020 | 220 000 | Бюджет на НОИ + финансиране по европейски и международни програми на ЕС, ЕК и други финансови механзими на ЕИП | Брой въведени методологии | 0 | 2 | - |
| Мярка I.5.1.2. Сертифициране на разработената система за управление сигурността на информацията (СУСИ) по ISO 27001 | Въвеждане и прилагане на национални и международни ИТ стандарти | 06.2018 | 06.2019 | 60 000 | Бюджет на НОИ + финансиране по европейски и международни програми на ЕС, ЕК и други финансови механзими на ЕИП | Брой въведени ИТ стандарти | 0 | 1 | - |
| Етап 2 (2020-2023) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мерките по изпълнение на Етап 2 ще произтекат от развитието на Институционалната архитектура на НОИ и след изясняване на техническите изисквания и необходимите ресурси на целевите области в периода 2018-2020 г., включително в следствие на изменения в нормативната уредба (по приложимост). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.6. Целева област „Развитие на Справочно-аналитична платформа“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Етап 1 (2018-2020) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка I.6.1.1. Разработване на цялостна Концепция за развитие на Справочно-аналитична платформа на НОИ | Разработване на цялостна Концепция за развитие на Справочно-аналитична платформа на НОИ | 01.2019 | 06.2020 | 180 000 | Бюджет на НОИ + финансиране по европейски и международни програми на ЕС, ЕК и други финансови механзими на ЕИП | Брой анализи | 0 | 1 | - |
|  |  |  |  |  |  | Брой приети концепции | 0 | 1 | - |
| Етап 2 (2020-2023) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка I.6.2.1. Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ до обхващане на основните и спомагателните процеси в НОИ за справочно-аналитични цели чрез реализиране на Концепцията за развитие на Справочно-аналитична платформа на НОИ | Развитие на Институционалната архитектура на НОИ до обхващане на основните и спомагателните процеси в НОИ (за справочно- аналитичните цели) Поетапно въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ по отношение на основните и спомагателните процеси в НОИ (за справочно- аналитичните цели) | 01.2020 | 10.2023 | 1 960 000 | Бюджет на НОИ + финансиране по европейски и международни програми на ЕС, ЕК и други финансови механзими на ЕИП | Разработена Институционална архитектура за справочно- аналитичните процеси | 0 | 1 | Конкретният обхват ще произтече от изпълнението на Етап 1 и е в пряка зависимост от развитието на Институционална архитектура на НОИ и изясняване на техническите изисквания и необходимите ресурси на целевите области в периода 2018-2020 г. |
| Стратегическа цел II. „Предоставяне на качествени, ефективни и леснодостъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса от НОИ“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.2. Целева област „Развитие на Единен портал за електронни услуги на НОИ“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Етап 1 (2018-2021) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка II.1.1.1. Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ по отношение на процесите по предоставяне на електронни административни и справочни услуги на НОИ (в частта обмен на документи и данни за пенсии) чрез изграждане на Единен портал за електронни услуги на НОИ (в частта електронен обмен на документи и данни за пенсии) | Осигуряване на единна входна точка за електронно общуване на бизнеса и гражданите с НОИ Предоставяне на електронни услуги с широк обществен ефект и обвързването им със специализираните информационни системи Повишаване на нивото на надеждност и информационна сигурност при електронното общуване на физически и юридически лица с НОИ | 01.2019 | 10.2021 | 900 000 | ОПДУ | Развита Институционална архитектура за процесите по предоставяне на електронни административни и справочни услуги на НОИ (в частта обмен на документи и данни за пенсии) | 0 | 1 | - |
|  |  |  |  |  |  | Брой внедрени системи | 0 | 1 | Индикаторът се отнася до нови системи |
| Мярка II.1.1.2. Реализиране на електронни услуги | Предоставяне на електронни услуги с широк обществен ефект и обвързването им със специализираните информационни системи | 01.2019 | 10.2021 | 225 000 | ОПДУ | Брой въведени електронни услуги | 0 | 12 | - |
|  |  |  |  |  |  | Брой въведени комплексни административни услуги | 0 | 1 | - |
| Мярка II.1.1.3. Реализиране на свързаност на Единния портал за електронни услуги на НОИ с Единния портал за достъп до електронни административни услуги | Осигуряване на единна входна точка за електронно общуване на бизнеса и гражданите с НОИ Предоставяне на електронни услуги с широк обществен ефект и обвързването им със специализираните информационни системи Реализиране на свързаност на Единния портал за електронни услуги на НОИ с Единния портал за достъп до електронни административни услуги | 01.2019 | 12.2021 | 87 000 | Бюджет на НОИ + финансиране по европейски и международни програми на ЕС, ЕК и други финансови механзими на ЕИП | Брой въведени модули | 0 | 1 | Индикаторът се отнася до брой интеграции. |
| Мярка II.1.1.4. Предпроектно проучване за реализиране на допълнителни електронни административни услуги | Осигуряване на единна входна точка за електронно общуване на бизнеса и гражданите с НОИ Предоставяне на електронни услуги с широк обществен ефект и обвързването им със специализираните информационни системи | 06.2020 | 03.2021 | 50 000 | Бюджет на НОИ + финансиране по европейски и международни програми на ЕС, ЕК и други финансови механзими на ЕИП | Брой анализи | 0 | 1 | - |
| Етап2 (2021-2023) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка II.1.2.1. Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ по отношение на процесите по предоставяне на електронни административни и справочни услуги на НОИ (в частта обмен на документи и данни за краткосрочни обезщетения) чрез надграждане на Единния портал за електронни услуги на НОИ | Осигуряване на единна входна точка за електронно общуване на бизнеса и гражданите с НОИ Предоставяне на електронни услуги с широк обществен ефект и обвързването им със специализираните информационни системи Повишаване на нивото на надеждност и информационна сигурност при електронното общуване на физическите и юридическите лица с НОИ | 06.2022 | 12.2023 | 800 000 | Бюджет на НОИ + финансиране по европейски и международни програми на ЕС, ЕК и други финансови механзими на ЕИП | Развита Институционална архитектура за процесите по предоставяне на електронни административни и справочни услуги на НОИ (в частта обмен на документи и данни за краткосрочни обезщетения) | 0 | 1 |  |
| Мярка II.1.2.2. Непрекъснато развитие на електронните услуги, предоставяни чрез специализираните информационни системи | Осигуряване на единна входна точка за електронно общуване на бизнеса и гражданите с НОИ Предоставяне на електронни услуги с широк обществен ефект и обвързването им със специализираните информационни системи Повишаване на нивото на надеждност и информационна сигурност при електронното общуване на физическите и юридическите лица с НОИ | 01.2021 | 12.2023 | 324 000 | Бюджет на НОИ + финансиране по европейски и международни програми на ЕС, ЕК и други финансови механзими на ЕИП | Брой въведени електронни услуги / Брой въведени комплексни административни услуги | 0 | - | Конкретният обхват и бюджет ще произтече от изпълнението на Етап 1, развитието на Институционална архитектура на НОИ и изясняване на технически изисквания и необходимите ресурси на целевите области в периода 2018-2021 г. |
| Стратегическа цел III. „Популяризиране, достъп и участие в сектор „е-осигуряване“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.1. Целева област „Популяризиране и насърчаване на участието“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Етап 1 (2018-2020) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка III.1.1.1. Развитие на механизми за сътрудничество с частния сектор и неправителствени организации, отчитайки постиженията в областта на информационните технологии | Предоставяне на механизми за сътрудничество с партньорските организации | 01.2019 | 12.2020 | 300 000 | Бюджет на НОИ + финансиране по европейски и международни програми на ЕС, ЕК и други финансови механзими на ЕИП | Брой въведени механизми | 0 | 1 | - |
| III.2. Целева област „Електронно включване и приобщаване“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Етап 1 (2018-2020) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка III.2.1.1. Провеждане на специализирани семинари и обучения на бизнеса за предстоящи/нововъведени промени в автоматизираните процеси | Подпомагане и стимулиране използването на електронни услуги Обучение на осигурените лица и осигурителите/ самоосигуряващите се за използване на електронните услуги на НОИ | 01.2019 | 12.2020 | 40 000 | Бюджет на НОИ + финансиране по европейски и международни програми на ЕС, ЕК и други финансови механзими на ЕИП | Брой проведени серии от обучения | 0 | 3 |  |
| Мярка III.2.1.2. Разширяване на Електронната система за управление на административното обслужване в ТП на НОИ | Подпомагане и стимулиране използването на електронни услуги Регистриране и управление на запитвания, навременна помощ на потребителите при използването на услуги, предоставяни от НОИ | 06.2022 | 12.2023 | 240 000 | Бюджет на НОИ + финансиране по европейски и международни програми на ЕС, ЕК и други финансови механзими на ЕИП | Брой ТП, в които е внедрена системата | 0 | - |  |
| Етап 2 (2020-2023) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка III.2.2.1. Разработване на алтернативни канали за достъп до електронни услуги на НОИ (през мобилни устройства) | Подпомагане и стимулиране използването на електронни услуги Увеличаване използването на електронни услуги чрез подобрения в достъпността, повишаване осведомеността на потребителите | 06.2022 | 12.2023 | 900 000 | Бюджет на НОИ + финансиране по европейски и международни програми на ЕС, ЕК и други финансови механзими на ЕИП | Брой внедрени системи | 0 | 1 |  |
| Мярка III.2.2.2. Изграждане и пускане в експлоатация на национална система за Сървис Деск | Подпомагане и стимулиране използването на електронни услуги Регистриране и управление на запитвания, навременна помощ на потребителите при използването на услуги, предоставяни от НОИ Увеличаване използването на електронни услуги чрез подобрения в достъпността, повишаване осведомеността на потребителите | 06.2022 | 12.2023 | 600 000 | Бюджет на НОИ + финансиране по европейски и международни програми на ЕС, ЕК и други финансови механзими на ЕИП | Брой внедрени системи | 0 | 1 | Възлагане по реда на ЗОП. Конкретният обхват и бюджет ще се дефинира след изясняване на техническите изисквания и необходимите ресурси на целевите области в периода 2019-2020г. Предварително остойностяване: 600 000 лева без ДДС |
| Мярка III.2.2.3. Разработване и внедряване на Система за измерване степента на удовлетвореност на клиентите в реално време | Подпомагане и стимулиране използването на електронни услуги Регистриране и управление на запитвания, навременна помощ на потребителите при използването на услуги, предоставяни от НОИ | 01.2020 | 12.2021 | 200 000 | Бюджет на НОИ + финансиране по европейски и международни програми на ЕС, ЕК и други финансови механзими на ЕИП | Брой внедрени системи | 0 | 1 | Възлагане по реда на ЗОП. Конкретният обхват и бюджет ще се дефинира след изясняване на техническите изисквания и необходимите ресурси на целевите области в периода 2019-2020г. Предварително остойностяване: 200 000 лева без ДДС |
| Стратегическа цел IV. „НОИ като неразделна част от Архитектурата на електронното управление на Р. България“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.1. Целева област „Реализиране на свързаност на ЕИССО на НОИ с хоризонталните системи на електронното управление“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Етап 1 (2018-2021) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка IV.1.1.1. Реализиране на взаимодействие между ЕИССО и Системите за е-автентикация и е-оторизация | Реализиране на взаимодействие между ЕИССО и Системите за е-автентикация и е-оторизация | 01.2019 | 12.2021 | 87 000 | Бюджет на НОИ + финансиране по европейски и международни програми на ЕС, ЕК и други финансови механзими на ЕИП | Брой въведени модули | 0 | 2 | Индикаторът се отнася до брой интеграции. Конкретният обхват и бюджет ще произтекат от степента на технологична готовност от страна на Държавна агенция „Електронно управление“ (съгласно Модела на интеграция с хоризонталната система за е-автентикация) спрямо етапите на развитие на ЕИССО. |
| Мярка IV.1.1.2. Реализиране на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги за ЕИССО | Реализиране на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги за ЕИССО | 01.2019 | 12.2021 | 87 000 | Бюджет на НОИ + финансиране по европейски и международни програми на ЕС, ЕК и други финансови механзими на ЕИП | Брой внедрени модули | 0 | 1 | Индикаторът се отнася до нови модули. Конкретният обхват и бюджет ще произтекат от степента на технологична готовност от страна на Държавна агенция „Електронно управление“ и уточняване на техническите изисквания и необходимите ресурси спрямо етапите на развитие на ЕИССО. |
| IV.2. Целева област „Реализиране на свързаност на ЕИССО на НОИ с централизираните системи на електронното управление“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Етап 1 (2018-2021) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка IV.2.1.1. Реализиране на взаимодействие между ЕИССО и Системата за общински облачни услуги | Реализиране на взаимодействие между ЕИССО и Системата за общински облачни услуги | 01.2019 | 12.2021 | 264000 | Бюджет на НОИ + финансиране по европейски и международни програми на ЕС, ЕК и други финансови механзими на ЕИП | Брой въведени модули | 0 | 1 | Индикаторът се отнася до брой интеграции. Конкретният обхват и бюджет ще произтекат от степента на технологична готовност от страна на Държавна агенция „Електронно управление“ и уточняване на техническите изисквания и необходимите ресурси спрямо етапите на развитие на ЕИССО. |