Приложение към т. 1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на отбраната

София, п.к.1092, ул. “Дякон Игнатий” № 3; тел.: 02 / 92 20922; факс: 02 / 987 96 93

ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН РАЗХОД

„Придобиване на зенитно-управляеми ракети VL MICA за зeнитен комплекс MICA на многофункционалните модулни патрулни кораби“

София

2022

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД.	4

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.	5

1.1. Наименование.	5

1.2. Основание за разработване.	5

1.3. Цел.	5

1.4. Способности, постигани с реализацията на Проекта.	5

1.5. Задачи на Проекта.	5

1.6. Основни допускания.	6

2. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОЕКТА.	6

2.1. Задачи пред българските ВМС.	6

2.2. Необходими отбранителни способности.	6

3. ОБХВАТ	7

3.1. Технически параметри	7

3.2. Времеви параметри.	7

4. ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ.	7

5. ИЗХОДНИ ДАННИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РАЗЧЕТИ.	8

6. РИСКОВЕ.	8

7. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.	9

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

| БА | Българска армия |
| --- | --- |
| ВМС | Военноморски сили |
| ЗОВСРБ ЗОП | Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България Закон за обществените поръчки |
| ПИР | Проект за инвестиционен разход |
| ММПК | Многофункционален модулен патрулен кораб |
| МО | Министерство на отбраната |
| МС | Министерски съвет |
| МТУ | Метеорологични условия |
| ЗУР | Зенитно-управляеми ракети |
| ТТИ | Тактико-технически изисквания |
| ПВО | Противовъздушна отбрана |

# УВОД.

В края на 2020 г., между Министерството на отбраната на Р България и „Fr. Lurssen Werft GmbH & Co.KG” (сега „NVL B.V. & Co. KG“) – Германия бе подписан договор с предмет проектиране, построяване и доставка на два многофункционални модулни патрулни кораба (ММПК). Основната цел на този договор е придобиването на платформи, които са оперативно съвместими с НАТО и позволяват ефективно участие в операции на НАТО. С придобиването на два броя ММПК, Военноморските сили ще повишат способностите си за водене на бойни действия в морските пространства (борба с надводен, въздушен и подводен противник), за контрол на корабоплаването, за борба с асиметрични заплахи на море, за търсене и спасяване на море, за ескорт на търговски и военни кораби, за защита на националните морски пространства и критичната инфраструктура, за защита на морските комуникации и стопанската дейност на море, за защита на стратегически важните енергийни проекти на страната. За осигуряване на боеспособността на платформите е необходимо обезпечаване на оръжейните системи със съответните количества от боеприпаси, чиято доставка не е включена в обхвата на договора за придобиване на двата кораба.

Корабите ще бъдат въоръжени със зенитен комплекс за противовъздушна отбрана MICA с осем направляващи вертикални контейнера на всеки кораб. На основание подписаният договор с компанията „NVL B.V. & Co. KG“, първият от двата кораба ще бъде предоставен на Възложителя през второто полугодие на 2025 година. Предвид необходимия срок за изработка и доставка на ЗУР, договорът за придобиване на ЗУР е необходимо да бъде сключен в кратък срок, за да може корабите да бъдат въоръжени със ЗУР веднага след тяхното приемане от ВМС.

Проектът е разработен в изпълнение на изискванията на чл. 22, ал. 2, т. 11а от ЗОВСРБ. В него са анализирани:

- необходимостта от придобиване на зенитно-управляемите ракети VL MICA;

- обхвата на Проекта;

- времевите и финансовите параметри за реализация на Проекта.

Документът е структуриран в 7 (седем) глави.

Проектът съдържа некласифицирана информация.

# 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

## 1.1. Наименование.

Проект за инвестиционен разход „Придобиване на зенитно-управляеми ракети VL MICA за зенитен комплекс MICA на многофункционалните модулни патрулни кораби”.

## 1.2. Основание за разработване.

Проектът е разработен в изпълнение на:

- чл. 22, ал. 2, т. 11а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ);

- Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2032;

- План за развитие на въоръжените сили на Република България до 2026г., приет на основание чл. 22, ал. 2, т. 6 от ЗОВСРБ с ПМС № 183/07.05.2021 г. (обн. ДВ. бр.38 от 11 Май 2021г.).

## 1.3. Цел.

Проектът има следните основни цели:

- навременно осигуряване на ЗУР за ПВО на ММПК;

- ефективна защита на морския суверенитет на Република България чрез отразяване атаките на въздушен противник и на надводен противник използващ противокорабни ракети и осигуряване на ПВО на своите сили на море.

## 1.4. Способности, постигани с реализацията на Проекта.

Чрез реализацията на Проекта Военноморските сили ще придобият способности за ефективна защита на морския суверенитет на Република България чрез осигуряване на ПВО на своите сили на море и създаване на предпоставки за изпълнение на поставените задачи.

## 1.5. Задачи на Проекта.

Основната задача на Проекта за инвестиционен разход е да определи необходимите параметри и дейности за придобиване на зенитно-управляеми ракети VL MICA.

За нейното постигане се решават следните частни задачи:

- определяне на обхвата и времевите параметри на Проекта;

- определяне на финансовата рамка на Проекта.

Решаването на посочените задачи ще способства за вземане на информирано решение от Министерски съвет за инвестиционен разход, касаещо придобиването на зенитно-управляеми ракети VL MICA за комплекса за противовъздушна отбрана MICA на многофункционалните модулни патрулни кораби.

## 1.6. Основни допускания.

- Република България ще продължи да бъде пълноправен и лоялен член на НАТО и ЕС;

- обхватът и сложността на задачите на българските ВМС ще се запазят и/или разширяват;

- средствата за въздушно нападение ще се усъвършенстват;

- средата за сигурност няма да претърпи съществена промяна в краткосрочен план.

# 2. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОЕКТА.

## 2.1. Задачи пред българските ВМС.

ВМС, като част от Въоръжените сили, имат неотменим ангажимент по гарантиране на суверенитета, сигурността и независимостта на страната и защита на нейната териториална цялост, съгласно Конституцията на Република България.

В „Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2032“ и в „План за развитие на въоръжените сили на Република България до 2026 г.“ ясно са дефинирани ролята и мисиите на Въоръжените сили и в частност на Военноморските сили. В задачите поставени за изпълнение от Военноморските сили по мисия „Отбрана“ е дефинирана необходимостта от „наблюдение и защита на националните морски пространства; за отбрана на страната и при участие в съюзна операция по колективна отбрана“.

Осигуряването на ПВО на патрулните кораби повишава тяхната бойна устойчивост и създава предпоставки за ефективно изпълнение на задачите им: за борба с надводен, въздушен и подводен противник; за осигуряване на отбраните и защитите на конвои и отряди от кораби, сред които и противовъздушна отбрана; за осигуряване на противовъздушна отбрана на важни обекти от инфраструктурата на брега и на море.

## 2.2. Необходими отбранителни способности.

През последните години, поради неосигуряване на необходимите финансови ресурси, ясно се очерта дисбалансът между планираните за поддържане и придобиване отбранителни способности и реалното осигуряване. В резултат на това, в периода 2009-2015 г., способностите на Военноморските сили за въздействие по въздушни цели на море със ЗУР с морско базиране бяха  редуцирани поради липса на поддръжка и ремонта на основните комплекси за противовъздушна отбрана и техните ракетни боеприпаси.

От друга страна, както е посочено по-горе, изпълнението на задачите по мисия „Отбрана“ за охрана на морските пространства на Република България предполага наличието на съвременни комплекси за противовъздушна отбрана, способни да поразяват въздушни цели на море с голяма вероятност (над 0.9), движещи се и маневриращи с големи скорости, във всякакви метеорологични условия и в условията на електромагнитно противодействие на вероятния противник.

Пред страната ни са поставени за изпълнение Цели за способности „Военноморски способности с нарастваща степен на готовност” и „Военноморски запас от боеприпаси, решаващи изхода на бойните действия“, които изискват способност за ПВО за патрулните кораби с използване на ЗУР и създаване на запаси от този вид боеприпаси.

# 3. ОБХВАТ

## 3.1. Технически параметри

Проектът за инвестиционен разход „Придобиване на зенитно-управляеми ракети VL MICA за зенитен комплекс MICA на многофункционалните модулни патрулни кораби” предвижда придобиването на:

- 8 бр. бойни ракетни боеприпаси с инфрачервена глава за самонасочване IR VL MICA;

- 8 бр. бойни ракетни боеприпаси с радарна глава за самонасочване RF VL MICA

- 2 бр. теглови макети на ракетни боеприпаси VL MICA;

- Техническа и експлоатационна документация за тях;

- Обучение;

- Резервни части и консумативи;

- Средства за обслужване.

## 3.2. Времеви параметри.

Настоящият проект за инвестиционен разход обхваща периода 2022÷2025 година.

Предвижда се доставката на ракетните боеприпаси да се извърши веднага след предаването на първия ММПК на Военноморските сили на Република България. Ракетите за втория ММПК ще бъдат доставени при получаването на кораба. Това ще осигури своевременно въоръжаване на корабите и ешелониране на последващото обслужване на ракетите.

# 4. ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ.

Разходите се формират от три основни компонента:

- разходи за бойни ракетни боеприпаси;

- разходи за теглови макети на ЗУР;

- разходи за първоначална логистична поддръжка включваща доставката на документация (техническа и експлоатационна литература), обучение, резервни части и консумативи и специализиран инструмент (средства за обслужване).

Общите финансови средства за реализация на Проекта са 89 521 468 лв. с ДДС. Разпределение на разходите по години:

| Направление на разходите | 2022 г. | 2023 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| За ракетни боеприпаси, документация, обучение, резервни части и консумативи и специализиран инструмент | 52 220 857 лв. (26 700 100 Евро) | 14 920 245 лв. (7 628 600 Евро) | 7 460 122 лв. (3 814 300 Евро) |
| ДДС |  |  | 14 920 244 лв. (за доставка на ракетни боеприпаси, обучение, документация, резервни части и консумативи и специализиран инструмент) |
| Всичко в лева с ДДС: | 89 521 468 лв. |  |  |

Стойността в лева е изчислена при курс на БНБ 1,95583 лева за 1 евро.

Необходимите средства за изпълнение на проекта ще са в рамките на предвидените разходи за отбрана за съответната година.

# 5. ИЗХОДНИ ДАННИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РАЗЧЕТИ.

На основание заповед № Р-225/20.06.2022 г. на министъра на отбраната на Република България, изменена и допълнена със заповед № Р-298/19.08.2022 г. и в изпълнение на одобрения с Решение на Министерски съвет № 424/29.06.2022г. Доклад за определяне на наличие на основен интерес, свързан със сигурността на страната, който трябва да бъде защитен при сключване на договор за обществена поръчка в случаите по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Работна група (РГ) проведе преговори и подготви проект на договор за придобиване на ракетни боеприпаси ЗУР VL MICA и свързаните с тях оборудване и услуги, между Министерството на отбраната и “MBDA France”.

# 6. РИСКОВЕ.

Неизпълнението на проекта ще доведе до значително ограничаване на способностите на ММПК за противовъздушна отбрана, а от там и до неизпълнение в пълен обем на поетите международни ангажименти от Република България (Цели на способностите 2021). Това от своя страна може да доведе до застрашаване на сигурността и суверенитета на страната в областта на отбраната.

# 7. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.

| № | Наименование |
| --- | --- |
|  | Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България, обн. ДБ бр. 35 от 12.05.2009г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 25 от 26.03.2021 г. |
|  | Актуализирана стратегия за национална сигурност на Република България, обн. ДВ бр.26 от 23.03.2018 г. |
|  | План за развитие на въоръжените сили до 2026 г., обн. ДВ бр. 38 от 11.05.2021 г. |
|  | Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2032, обн. ДВ бр. 13 от 16.02.2021 г. |
|  | Доктрина за подготовка на Въоръжените сили на Република България издание (А) (НП-7) |
|  | Решение на министерски съвет с № 351/31.05.2022г. относно определяне на наличие на основен интерес. |

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БОРДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ПРИДОБИВАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН МОДУЛЕН ПАТРУЛЕН КОРАБ ЗА ВМС”

ФЛОТИЛЕН АДМИРАЛ				ГЕОРГИ ПЕНЕВ

____.____.2022  г.

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА

КАПИТАН ІІ РАНГ 		                        ВАСИЛ ЗАХАРИЕВ

____.____.2022 г.