М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за ратифициране на Изменение № 1 на Споразумението за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на изготвянето на Планове за управление на речните басейни и на Планове за управление на риска от наводнения за Република България между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие от 26 юни 2018 г.

В съответствие с протоколни решения по т. 15 от дневния ред на проведено на 9 ноември 2022 г. заседание на Министерския съвет е подписано Изменение № 1 на Споразумението за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на изготвянето на Планове за управление на речните басейни и на Планове за управление на риска от наводнения за Република България между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) от 
26 юни 2018 г. (Споразумението).

Целта на Споразумението е предоставяне на съдействие на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за разработване на вторите Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) и третите Планове за управление на речните басейни (ПУРБ):

За ПУРН: разглеждане на всички аспекти на управлението на риска от наводнения при актуализацията на предварителната оценка на риска, съставяне на карти на заплахата и на риска от наводнения, разработване на методики и извършване на проучвания; определяне на програма от специфични мерки или комбинация от мерки за намаляване на неблагоприятните последици, насочени към превенция, защита и готовност за адекватна реакция на населението при наводнения, отчитайки влиянието на изменението на климата.

За ПУРБ: решаване на проблеми, свързани с постигане на съответствие с приложимото законодателство на Европейския съюз (ЕС) за водите; разработване на методики, извършване на проучвания, характеризиране на районите за басейново управление на водите, оценка на натиска, въздействието, риска и състоянието на водните тела; определяне на цели и мерки за постигане и/или поддържане на добро състояние на водните тела, в рамките на съответните райони за басейново управление.

С осъществяването на дейностите, предвидени в Споразумението, и приемането на ПУРБ и ПУРН от Министерския съвет ще се постигне и изпълнение на индикаторите на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ по приоритетни оси - 1 „Води“ и 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“.

Срокът на действие на Споразумението изтича на 51-ия месец от датата на влизането му в сила, а именно от 5 септември 2018 г. до 
5 декември 2022 г.

На 18 октомври 2022 г. в Министерството на околната среда и водите постъпи писмо с вх. № 94-00-1023 от МБВР, с което потвърждават готовност за продължаване на работата по Споразумението и предлагат ключови дати за изпълнение на дейностите за финализиране на двата плана и удължаване на крайния му срок с една година, а именно до 
5 декември 2023 г.

Тези срокове касаят представянето на проектите на ПУРБ и ПУРН във вариант за публикуване, провеждане на обществените консултации по двата планови документа и отразяване на постъпилите коментари, бележки и предложения, както и представяне на финален вариант за последващо процедиране. Предложените срокове за изменение на индикативния график са обосновани и приемливи с оглед на финализирането на всички дейности в обхвата на Споразумението и кореспондират с предложения краен срок.

За периода 2022 – 2027 г. ПУРБ и ПУРН, които се предвиждат като резултат от това Споразумение, са от ключово значение за страната както за осигуряване на устойчивост при управлението на водите, така и като ангажимент на страната за прилагане на Рамковата директива по водите и Директивата за оценка и управление на риска от наводнения. С осъществяването на дейностите, предвидени в Споразумението, и прилагане на добри европейски практики и международен опит от страна на екипа на МБВР се очаква осигуряване на необходимата експертиза и значително подобряване на методологичната основа и качеството на стратегическите документи, включително изпълнение на препоръки на Европейската комисия (ЕК) при оценката на вторите ПУРБ и първите ПУРН.

Към момента пред финализиране е проектът на ПУРН, който се очаква да бъде публикуван за обществени консултации в срок до 
15 декември 2022 г., докато работата по разработване на проекта на ПУРБ все още продължава, като последните ключови документи ще бъдат представени през ноември 2022 г.

Отчитайки големия обем от извършена работа до момента и необходимото технологично време за приключване на оставащите дейности в обхвата на Споразумението с цел постигане на заложените резултати и необходимите сроковете за представяне на докладите по 
т. 4 Проект на ПУРБ, т. 5 Доклад с резултатите от обществените консултации и т. 6 Окончателни проекти на ПУРБ от Етап 2, Компонент 1: Подкрепа за изготвяне на проекти на ПУРБ и т. 10 Доклад с резултатите от обществените консултации и т. 11 Окончателни проекти на ПУРН от Етап 2, Компонент 2: Подкрепа за изготвяне на проекти на ПУРН е необходимо срокът на Споразумението да бъде продължен до 
5 декември 2023 г., като се изменя и Раздел Б Индикативен график на График/Описание на Консултантските услуги.

Споразумението се финансира със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020 г., предоставени чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Предвиденото изменение на Споразумението не засяга общата бюджетна рамка на проекта и не изисква допълнително финансиране.

Изменението е подписано при условие за последваща ратификация.

Предвид изложеното, на основание на чл. 85, ал. 1, т. 7 и ал. 3 от Конституцията на Република България Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира със закон Изменение № 1 на Споразумението за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на изготвянето на Планове за управление на речните басейни и на Планове за управление на риска от наводнения между Министерството на околната среда и водите на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 26 юни 2018 г.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: