Приложение № 2

| Автор: АМ | Версия: 5.1 |
| --- | --- |
| ПЪТНА КАРТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЕКТОРНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ” – „Е-МИТНИЦИ” 2021 – 2027 |  |

Таблица на промените

| Дата | Автор | Версия | Описание на промяната |
| --- | --- | --- | --- |
| 29.06.2015 | АМ | 1.0 | Първоначална версия |
| 03.07.2015 | AM | 2.0 | Приета версия на НС по ИКТ |
| 10.09.2015 | AM | 2.1 | Актуализация |
| 30.09.2015 | AM | 2.1 | Приета версия на НС по ИКТ |
| 04.08.2016 | АМ | 2.2 | Актуализация |
| 08.08.2016 | AM | 2.2 | Приета версия на НС по ИКТ |
| 08.09.2016 | АМ | 2.3 | Актуализация |
| 14.09.2016 | АМ | 2.3 | Приета версия на НС по ИКТ |
| 14.10.2016 | АМ | 2.3 | Приета версия от МС |
| 02.05.2018 | AM | 3.5 | Актуализация |
| 31.07.2018 | АМ | 3.6 | Актуализация |
| 05.12.2018 | AM | 3.7 | Актуализация |
| 08.02.2019 | AM | 3.7 | Корекция |
| 15.05.2020 | AM | 3.8 | Актуализация |
| 15.02.2022 | АМ | 3.9 | Нова версия |
| 07.03.2022 | АМ | 4.0 | Версия след вътрешно съгласуване |
| 23.05.2022 | АМ | 4.1 | Коригирана версия след съгласуване с МЕУ |
| 11.08.2022 | АМ | 5.0 | Технически корекции |
| 20.09.2022 | АМ | 5.1 | Корекция след съгласуване с МФ, добавено МФП в колона източници на финансиране |

Секторна стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ – „e-Mитници” 2021-2027 г., е създадена в съответствие със Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2019-2025.

Връзката между стратегическите и специфичните цели на Агенция „Митници“ (АМ)  и конкретните мерки/дейности за постигане на заложените цели и очаквани резултати са представени в Раздел 7 „Мерки/дейности за постигане на целите, очаквани резултати и индикатори за изпълнение“ на Секторна стратегия „e-Mитници”. За ефективното планиране на изпълнението на стратегията е разработена настоящата подробна Пътна карта на проектно ниво за същия период (2021-2027 г.), в която са описани в детайли предвидените дейности.

Стратегически и специфични цели в областта на е-Митници

Актуализираната стратегията за електронно управление на Република България 2019-2025 г. дава ясни насоки за развитието на електронното управление и как да се дефинират специфичните цели и крайни резултати, които трябва да постигнат първостепенните и второстепенните разпоредители с бюджет чрез декомпозиране на целите от националната стратегия на ниво министерства, агенции и общини и обвързване със съответните програми и бюджети, съгласно логиката на програмното бюджетиране.

Следвайки тези насоки, АМ дефинира следните стратегически и специфични цели на „е-Митници“:

Стратегически цели по настоящата Пътна карта:

- Стратегическа цел "Трансформиране на митническата администрация в цифрова администрация посредством интеграция на информационните процеси".

- Стратегическа цел "Взаимодействие между митническата администрация и гражданите/икономическите оператори с помощта на цифровите технологии с оглед на предоставянето на висококачествени публични услуги ".

- Стратегическа цел "Популяризиране, достъп и участие".

# I. Специфична цел „Развитие на БИМИС в областта на бизнес процеси, свързани с прилагането на митническото законодателство“

Специфична цел I  е в изпълнение на стратегическа цел „Трансформиране на митническата администрация в цифрова администрация посредством интеграция на информационните процеси“ и е насочена към реализиране на следните приоритети от Секторната стратегия „е-Митници“:

- Развитие на Институционална архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни митнически процеси;

- Поетапно въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни митнически процеси;

- Реализиране на съюзните функционални изисквания към БИМИС (дефинирани в MASP rev.2019 на ЕК);

- Реализиране на националните функционални изисквания към БИМИС.

Постигането на преките цели (приоритети) на тази Специфична цел е предвидено да се осъществи чрез изпълнение на проект „БИМИС“. Отчитайки мащаба, сложността и дългосрочността на проекта, изпълнението на целта е разделено на 5 етапа, които се изпълняват с частично застъпване във времето. До момента са изпълнени първите 4 етапа и остават за изпълнение етап 5 (2021-2025).

# II. Специфична цел „Развитие на БИМИС в областта на бизнес процеси, свързани с прилагането на акцизното законодателство”

Специфична цел II е в изпълнение на стратегическа цел „Трансформиране на митническата администрация в цифрова администрация посредством интеграция на информационните процеси“ и е насочена към реализиране на следните приоритети от Секторната стратегия „е-Митници“:

- Развитие на Институционална архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни акцизни процеси;

- Въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни акцизни процеси;

- Реализиране на съюзните функционални изисквания към модули EMCS и SEED от БАЦИС (дефинирани в EMCS Master Plan на ЕК);

- Реализиране на националните функционални изисквания към БАЦИС.

Постигането на преките цели (приоритети) на тази Специфична цел е предвидено да се осъществи чрез развитие и въвеждане на Институционална  архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни акцизни процеси, обхванати от функционалностите на БАЦИС. Отчитайки мащаба, сложността и дългосрочната на проекта, изпълнението на целта е разделено на 4 етапа, които се изпълняват с частично застъпване във времето. До момента са изпълнени първите 3 етапа и остават за изпълнение етап 4 (2020-2025).

# III. Специфична цел „Развитие на БИМИС в областта на бизнес процеси по изпълнението на контролните функции на митническата администрация, свързани с превенция и борба срещу митническите, валутни и акцизни нарушения“

Специфична цел III е в изпълнение на стратегическа цел „Трансформиране на митническата администрация в цифрова администрация посредством интеграция на информационните процеси“ и е насочена към реализиране на следните приоритети от Секторната стратегия „е-Митници“:

- Развитие на Институционална архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни бизнес процеси, свързани с превенция и борба срещу митническите, валутни и акцизни нарушения;

- Въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни бизнес процеси, свързани с превенция и борба срещу митническите, валутни и акцизни нарушения.

# IV. Специфична цел „Развитие на БИМИС в областта на бизнес процесите по отношение на  контрол на транспортни средства в реално време“

Специфична цел IV е в изпълнение на стратегическа цел „Трансформиране на митническата администрация в цифрова администрация посредством интеграция на информационните процеси“ и е насочена към реализиране на следните приоритети от Секторната стратегия „е-Митници“:

- Развитие на Институционална архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни  процеси по контрол и управление на трафика на ППС;

- Поетапно въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни процеси по контрол и управление на трафика на ППС;

- Създаване на ядро на централизирана информационна система за „Контрол на транспортни средства в реално време“ (КТСРВ), което ще бъде изградено чрез използването облачна архитектура (Cloud architecture) и разполагането и във виртуалния частен облак на АМ;

- Надграждане на информационни системи с реализирани функционалности по отношение на контрол на трафика;

- Интеграция на надградените информационни системи към ядрото на КТСРВ;

- Развитие на  Институционална архитектура на АМ по отношение на централизирана система за видеонаблюдение на АМ (ЦСВНАМ).

# V. Специфична цел „Развитие на ИТ инфраструктура, осигуряваща високо ниво на сигурност, бързодействие и гарантирана работоспособност“

Специфична цел V е в изпълнение на стратегическа цел „Трансформиране на митническата администрация в цифрова администрация посредством интеграция на информационните процеси“ и е насочена към реализиране на следните приоритети от Секторната стратегия „е-Митници“:

- Осигуряване на хардуерни и комуникационни ресурси за специализираните информационни системи, съответстващи на Институционална архитектура на АМ;

- Развитие на системите и мерките за мрежова и информационна сигурност, в съответствие с действаща нормативна уредба и ISO/IEC 27001:2017;

- Развитие на системите за наблюдение работата на специализирания софтуер и прилежаща ИТ инфраструктура;

- Изграждане на резервиращ център (DRC) за гарантиране непрекъсваемостта на специализираните системи и неговото колокиране в ДХЧО;

- Използване на услуги, предоставяни от държавната и общностна „облачна“ инфраструктура на национално и европейско ниво;

- Надграждане и развитие на въведени в експлоатация информационни системи.

# VI. Специфична цел “Въвеждане и прилагане на методологии и стандарти”

Специфична цел VI е в изпълнение на стратегическа цел „Трансформиране на митническата администрация в цифрова администрация посредством интеграция на информационните процеси“ и е насочена към реализиране на следните приоритети от Секторната стратегия „е-Митници“:

- Въвеждане и прилагане на процеси съгласно национални и международни ИТ стандарти (например: БДС, ISO/IEC 27001:2017, ISO/IEC 20000-1:2018);

- Одит на процедурите за защита на личните данни за съответствие с GDPR и ЗЗЛД.

# VII. Специфична цел “Развитие на Справочно – аналитична платформа“

Специфична цел VII е в изпълнение на стратегическа цел „Трансформиране на митническата администрация в цифрова администрация посредством интеграция на информационните процеси“ и е насочена към реализиране на следните приоритети от Секторната стратегия „е-Митници“:

- Развитие на Институционална архитектура на АМ до обхващане на справочно- аналитичните процеси;

- Поетапно въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на съществуващите решения, реализиращи справочно-аналитичните процеси.

# VIII. Специфична цел “Развитие на технологични платформи за електронно общуване с Българската митническа администрация“

Специфична цел VIII е в изпълнение на стратегическа цел „Трансформиране на митническата администрация в цифрова администрация посредством интеграция на информационните процеси“ и е насочена към реализиране на следните приоритети от Секторната стратегия „е-Митници“:

- Осигуряване на единна входна точка за електронно общуване на бизнеса и гражданите с митническата администрация;

- Развитие на Институционална  архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни  процеси по информационно взаимодействие;

- Поетапно въвеждане на Институционална  архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни процеси по информационно взаимодействие;

- Реализиране на функционални изисквания към платформата;

- Осигуряване на надеждно и стандартизирано информационно взаимодействие с други ведомства в РБ.

# IX. Специфична цел “Развитие на електронно административни услуги на Агенция „Митници“ - АИДА и е-портала на АИДА”

Специфична цел IX е в изпълнение на стратегическа цел „Предоставяне на качествени, ефективни и леснодостъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса от митническата администрация” и е насочена към реализиране на следните приоритети от Секторната стратегия „е-Митници“:

- Предоставяне на електронни услуги с широк обществен ефект и обвързването им със специализираните информационни системи;

- Осигуряване на технологична възможност за комплексно административно обслужване (КАО) от AM;

# X. Специфична цел “Популяризиране, достъп и участие в „е-Митници“

Специфична цел X е в изпълнение на стратегическа цел „Популяризиране, достъп и участие в „е-Митници“ и е насочена към реализиране на следните приоритети от Секторната стратегия „е-Митници“:

- Предоставяне на механизми за сътрудничество с търговския сектор и неправителствени организации;

- Подпомагане и стимулиране използването на електронни услуги;

- Регистриране и управление на запитвания, навременна помощ на потребителите при използването на услуги, предоставяни от АМ;

- Обучение на гражданите и бизнеса в използване на електронни услуги;

- Увеличаване използването на е-услуги чрез подобрения в достъпността, повишаване осведомеността на потребителите.

| Пътна карта за изпълнение на Секторна Стратегията "е-Митници" (2021 – 2027 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование на мярката/дейност | Приоритети | Етап на целевата област | Период на изпълнение на дейността |  | Индикативен финансов ресурс за изпълнение в лв. с ДДС | Източник на финансиране | Индикатори за изпълнение | Стойност на индикаторите за изпълнение |  | Коментар | Зависимости |
|  |  |  | Начало | Край |  |  |  | Текущ | Целеви |  |  |
| Стратегическа цел "Трансформиране на митническата администрация в цифрова администрация посредством интеграция на информационните процеси" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## I. Специфична цел „Развитие на БИМИС в областта на бизнес процеси, свързани с прилагането на митническото законодателство“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Проект: „Надграждане на информационните системи на Агенция „Митници“ за премахване на разликите между националните и презграничните плащания в рамките на единната зона за плащане в евро (SEPA)“ | Реализиране на съюзните и националните функционални изисквания към БИМИС | етап 4 (2018-2021) | 2020 | 2022 | 2 400 000 | ОП/ДБ/МФП | Брой въведени модули | 0 | 2 |  |  |
| 1.2. Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Системата за директен достъп на търговците до европейските ИС - UUM&DS, Release 2.3 и 2.4“ | Поетапно въвеждане на реализираните съюзни и национални функционални изисквания към БИМИС Реализиране на националните функционални изисквания към БИМИС | етап 4 (2018-2021) | 2021 | 2023 | 1 250 400 | ОП/ДБ/МФП | Разработена и развита Институционална архитектура за процеси, свързани с UUM&DS – Release 2.3 и 2.4. Брой внедрени модули Брой въведени интерфейси към външни институции (Common domain) | 0 0 0 | 1 1 1 | Отнася се за модули, реализирани по новата архитектура |  |
| 1.3. Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Проект по МКС „Подобряване на националната система за внос“ – привеждане на МИСВ в съответствие с ревизираното Приложение Б (2.10. UCC National import systems upgrade – adjustment to revised Annex B) и преминаване към Cloud архитектура, надграждане на засегнатите системи: Модул „Митническо задължение и Управление на обезпечението“ (ММЗУО) и Модул „Обмен на информация с общия домейн за целите на наблюдение от ЕК“ (Surveillance) преминаване към Cloud архитектура | Реализиране на съюзните и националните функционални изисквания към БИМИС | етап 5 (2021-2023) | 2022 | 2023 | 1 203 600 | ОП/ДБ/МФП | Брой внедрени модули | 0 | 1 | Отнася се за модули с добавени съюзни функционални изисквания | Приети промени в Приложение Б на Делегиран Регламент 2015/2446 и Регламент за изпълнение 2015/2447 Технически спецификации: Q4 2021 Внедряване: Q4 2023 |
| 1.4. Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на: „Склад от данни на АМ и справки в информационната платформа Cognos“ (Data Warehouse/Cognos) и Модул „Анализ на риска“ (МАР) върху Cloud архитектура, както и надграждане на „Система за предоставяне на информация за управленски цели от митнически документи“ (МИСЗА) и „Система за управление на Интегрирана Тарифа / Integrated Tariff Management System“ (СУИТ/ITMS) - модул „Калкулатор на Тарик“ и „Система за тарифни квоти“ (TQS)“ – отразяване на промените, произтичащи от привеждане на МИСВ в съответствие с ревизираното Приложение Б (2.10. UCC National import systems upgrade – adjustment to revised Annex B) | Реализиране на съюзните и националните функционални изисквания към БИМИС | етап 5 (2021-2023) | 2022 | 2023 | 1 205 400 | ОП/ДБ/МФП | Разработена и развита Институционална архитектура за процеси за Специални режими - Внос Брой внедрени модули | 0 1 | 1 1 | Отнася се за модули с добавени съюзни функционални изисквания | Приети промени в Приложение Б на Делегиран Регламент 2015/2446 и Регламент за изпълнение 2015/2447, изпълнява се съвместно с 1.3 |
| 1.5. Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Проект по МКС: Централизирано оформяне на вноса – фаза 1“ (2.10. UCC Centralised Clearance for Import (CCI) phase 1) върху Cloud архитектура | Реализиране на съюзните и националните функционални изисквания към БИМИС | етап 5 (2021-2024) | 2022 | 2024 | 2 700 000 | ОП/ДБ/МФП | Брой внедрени модули Брой въведени интерфейси към външни институции (Common domain) | 0 0 | 1 1 | Отнася се за модули с добавени съюзни функционални изисквания | МКС Работна програма Етап 1 Технически спецификации: Q3 2020 Внедряване: 31.10.2023 |
| 1.6. Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Проект по МКС: Автоматизирана система за износа (AES) – компонент 1 и 2 (1. 6 UCC Automated Export System (AES), вкл. и Проект по МКС- Специални режими за износ (2.6 UCC Special procedures harmonisation (EXP) ) върху Cloud архитектура | Реализиране на съюзните и националните функционални изисквания към БИМИС | етап 5 (2021-2023) | 2021 | 2023 | 3 164 400 | ОП/ДБ/МФП | Брой внедрени системи Брой въведени интерфейси към външни институции (Common domain) | 0 0 | 1 1 | Отнася се за системи с добавени съюзни функционални изисквания | МКС Работна програма Компонент 1: Технически спецификации: Q4 2019 Компонент 2: Технически спецификации: Q4 2019 Внедряване: Q4 2023 |
| 1.7. Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Проект по МКС: Подобряване на новата компютризирана система за транзит (NCTS) етап 5 (1.7 UCC Transit system including NCTS – phase 5) върху Cloud архитектура | Реализиране на съюзните и националните функционални изисквания към БИМИС | етап 5 (2021-2023) | 2021 | 2023 | 2 736 000 | ОП/ДБ/МФП | Брой внедрени системи Брой въведени интерфейси към външни институции (Common domain) | 0 0 | 1 1 | Отнася се за системи с добавени съюзни функционални изисквания | МКС Работна програма NCTS Phase 5: Технически спецификации: Q4 2019 Внедряване: Q4 2023 |
| 1.8. Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Проект по МКС: Система за контрол на вноса (СКВ 2) версия 2 (1.19 UCC – Import Control System 2 (ICS 2 release 2), вкл и Проект по МКС: Уведомление за пристигане (2.1 UCC Notifications of arrival) върху Cloud архитектура | Реализиране на съюзните и националните функционални изисквания към БИМИС | етап 5 (2021-2023) | 2021 | 2023 | 1 392 000 | ОП/ДБ/МФП | Брой внедрени модули | 0 0 | 1 1 | Отнася се за модули с добавени съюзни функционални изисквания | МКС Работна програма Технически спецификации: Q1 2020 Внедряване: фиксирана дата 01.03.2023 г. |
| 1.9. Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на модул „Анализ на риска“ (МАР) – отразяване на промените, произтичащи от Система за контрол на вноса (СКВ 2) версия 2 (реализирана в изпълнение на проекти по МКС: 1.19 UCC – Import Control System 2 (ICS2 Release 2) и 2.1 UCC Notifications of arrival), Митническа автоматизирана система за изнасяне (МАСИ) (реализирана в изпълнение на проекти по МКС: 1.6 UCC Automated Export System (AES) и 2.6 UCC Special procedures harmonisation (EXP)) и Митническата информационна система за транзит (МИСТ2) (реализирана в изпълнение на проект по МКС: 1.7 UCC Transit system including NCTS – phase 5), върху Cloud архитектура | Реализиране на съюзните и националните функционални изисквания към БИМИС | етап 5 (2021-2023) | 2021 | 2023 | 1 392 000 | ОП/ДБ/МФП | Брой внедрени модули | 0 | 1 | Отнася се за модули с добавени съюзни функционални изисквания | Реализира се съвместно с проект 1.6, 1.7 и 1.8 Технически спецификации: Q1 2020 Внедряване: фиксирана дата 01.03.2023 г. |
| 1.10. Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на ITMS (TARIC, TARICCM и TQS) върху Cloud архитектура | Развитие на Институционална архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни митнически процеси Поетапно въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни митнически процеси; Реализиране на националните функционални изисквания към БИМИС | етап 5 (2021-2023) | 2022 | 2023 | 3 600 000 | ОП/ДБ/МФП | Разработена и развита Институционална архитектура за процеси за обработката и управлението на TARIC и Quota. Брой внедрени модули Брой въведени интерфейси към външни институции (Common domain) | 0 0 0 | 1 2 1 | Отнася се за модули реализирани по новата архитектура |  |
| 1.11. Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение Проект по МКС: „Система за контрол на вноса (СКВ 2) версия 3 (1.19 UCC – Import Control System 2 (ICS 2 release 3) върху Cloud архитектура | Реализиране на съюзните и националните функционални изисквания към БИМИС | етап 6 (2023-2025) | 2022 | 2024 | 1 200 000 | ОП/ДБ/МФП | Брой внедрени модули | 0 | 1 | Отнася се за модули с добавени съюзни функционални изисквания | МКС Работна програма Технически спецификации: Q1 2021 Внедряване: фиксирана дата 01.03.2024 г. |
| 1.12. Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на модул „Анализ на риска“ (МАР) – отразяване на промените, произтичащи от Система за контрол на вноса (СКВ 2) версия 3 върху Cloud архитектура | Реализиране на съюзните и националните функционални изисквания към БИМИС | етап 6 (2023-2025) | 2023 | 2025 | 1 200 000 | ОП/ДБ/МФП | Брой внедрени модули | 0 | 1 | Отнася се за системи с добавени съюзни функционални изисквания | Реализира се съвместно с проект 1.11 Внедряване: фиксирана дата 01.03.2024 г. |
| 1.13. Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Проект по МКС „Подобряване на новата компютризирана система за транзит (NCTS) етап 6 (1.7 UCC Transit system including NCTS – phase 6) върху Cloud архитектура | Развитие на Институционална архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни митнически процеси; Поетапно въвеждане на Институционалнаархитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни митнически процеси; Реализиране на съюзните и националните функционални изисквания към БИМИС | етап 6 (2023-2025) | 2022 | 2024 | 2 400 000 | ОП/ДБ/МФП | Брой внедрени системи Брой въведени интерфейси към външни институции (Common domain) | 0 0 | 1 1 | Отнася се за системи с добавени съюзни функционални изисквания | МКС Работна програма Технически спецификации: Q2 2022 Внедряване: Q4 2024 |
| 1.14. Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на модул „Анализ на риска“ във връзка с интеграция с централна компонента „Доказателство за съюзен статус“ в изпълнение на Проект по МКС: „Доказателство за съюзен статус (POUS) – фаза 1 (2.12 UCC Proof of Union Status (PoUS)) – phase 1) върху Cloud архитектура | Развитие на Институционална архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни митнически процеси; Поетапно въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни митнически процеси; Реализиране на съюзните и националните функционални изисквания към БИМИС | етап 6 (2023-2025) | 2022 | 2024 | 1 200 000 | ОП/ДБ/МФП | Брой внедрени системи | 0 | 1 |  | МКС Работна програма: Етап 1 Т2L,T2LF Технически спецификации:Q1 2022 Внедряване: Q1 2024 |
| 1.15. Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Проект по МКС: централизирано оформяне на вноса (CCI) – фаза 2 (2.10. UCC Centralised Clearance for Import (CCI) phase 2) върху Cloud архитектура | Реализиране на съюзните и националните функционални изисквания към БИМИС | етап 6 (2023-2025) | 2022 | 2025 | 3 600 000 | ОП/ДБ/МФП | Брой внедрени системи | 0 | 1 | Отнася се за системи с добавени съюзни функционални изисквания | МКС Работна програма Етап 2: Технически спецификации: Q2 2022 Внедряване:Q1 2025 |
| 1.16. Развитие и Въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Проект по МКС “Управление на обезпечението” компонент 1 (2.5 UCC Guarantee Management (GUM) Component 1) върху Cloud архитектура | Реализиране на съюзните и националните функционални изисквания към БИМИС | етап 6 (2023-2025) | 2023 | 2025 | 3 600 000 | ОП/ДБ/МФП | Брой внедрени модули | 0 | 1 | Отнася се за системи с добавени съюзни функционални изисквания | МКС Работна програма Компонент 1: Технически спецификации: Q3 2022 Внедряване:Q1 2025 |
| 1.17. Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на интеграция на национални модули и системи с централна компонента „Доказателство за съюзен статус“ в изпълнение Проект по МКС: „Доказателство за съюзен статус (POUS) – фаза 2 (2.12 UCC Proof of Union Status (PoUS)) – phase 2) върху Cloud архитектура | Реализиране на съюзните и националните функционални изисквания към БИМИС | етап 6 (2023-2025) | 2023 | 2025 | 1 200 000 | ОП/ДБ/МФП | Брой внедрени модули | 0 | 1 | Отнася се за системи с добавени съюзни функционални изисквания | В зависимост от 1.14. МКС Работна програма: Етап 2 CGM Технически спецификации:Q2 2023 Внедряване: Q2 2025 |
| 1.18 Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ за отразяване на промените в националните митнически системи произтичащи от изкисванията към националните среда за обслужване на едно гише за морски транспорт (2.13 European Maritime Single Window environment (EMSWe) in relation to customs systems) | Реализиране на съюзните и националните функционални изисквания към БИМИС |  | 2023 | 2025 | 500 000 | ОП/ДБ/МФП | Брой изградени интеграции/услуги | 0 | 1 | Услугата може да бъде използвана при следните митнически формалности: Уведомление за пристигане - NA; Представяне на стоки пред митницата – PS; Декларация за временно съхранение - ТС; Митнически статут на стоки – PoUS; Електронен транспортен документ – ETD; Уведомление за излизане; Обобщена декларация за излизане - EXS; Уведомление за реекспорт. | Внедряване: Q3 2025 |
| # II. Специфична цел „Развитие на БИМИС в областта на бизнес процеси, свързани с прилагането на акцизното законодателство” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Система за движение и контрол на акцизни стоки (EMCS) Phase 4 и Система за обмен на акцизни данни (SEED) върху Cloud архитектура | Развитие на Институционална архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни акцизни процеси Въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни акцизни процеси Реализиране на съюзните функционални изисквания към модули EMCS и SEED от БАЦИС (дефинирани в EMCS Master Plan на ЕК) Реализиране на националните функционални изисквания към БАЦИС | Етап 4 (2020-2025) | 2022 | 2023 | 3 396 000 | ОП/ДБ/МФП | Развита Институционална архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни акцизни процеси Реализирани промени в системата в съответствие със съюзните и националните функционални изисквания Обучени потребители и администратори Брой внедрени системи | 0 0 | 30 1 | Отнася се за системи реализирани по новата архитектура |  |
| 2.2. Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Система за движение и контрол на акцизни стоки (EMCS) Phase 4.1 и Система за обмен на акцизни данни (SEED) върху Cloud архитектура | Развитие на Институционална архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни акцизни процеси Въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни акцизни процеси Реализиране на съюзните функционални изисквания към модули EMCS и SEED от БАЦИС (дефинирани в EMCS Master Plan на ЕК) Реализиране на националните функционални изисквания към БАЦИС | Етап 4 (2020-2025) | 2023 | 2024 | 3 000 000 | ОП/ДБ/МФП | Развита Институционална архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни акцизни процеси Реализирани промени в системата в съответствие със съюзните и националните функционални изисквания Обучени потребители и администратори Брой внедрени системи | 0 0 0 | 1 30 1 | Отнася се за системи реализирани по новата архитектура |  |
| 2.3. Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на БАЦИС –фаза 1 – 02.01.23 г. върху Cloud архитектура | Развитие на Институционална архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни акцизни процеси Въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни акцизни процеси Реализиране на националните функционални изисквания към БАЦИС | Етап 4 (2020-2025 | 2022 | 2023 | 3 000 000 | ОП/ДБ/МФП | Развита Институционална архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни акцизни процеси Реализирани промени в системата в съответствие с националните функционални изисквания Обучени потребители и администратори Брой внедрени системи | 0 0 0 | 1 30 1 | Отнася се за системи реализирани по новата архитектура |  |
| 2.4. Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на БАЦИС фаза 2 и 3 - 2025 г. върху Cloud архитектура | Развитие на Институционална архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни акцизни процеси Въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни акцизни процеси Реализиране на националните функционални изисквания към БАЦИС | Етап 4 (2020-2025 | 2022 | 2025 | 7 000 000 | ОП/ДБ/МФП | Развита Институционална архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни акцизни процеси Реализирани промени в системата в съответствие с националните функционални изисквания Обучени потребители и администратори Брой внедрени системи | 0 0 0 | 1 30 1 | Отнася се за системи реализирани по новата архитектура |  |
| 2.5. Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Система за движение и контрол на акцизни стоки (EMCS) Phase 4.2 и Система за обмен на акцизни данни (SEED) върху Cloud архитектура | Рразвитие на Институционална архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни акцизни процеси Въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни акцизни процеси Реализиране на съюзните функционални изисквания към модули EMCS и SEED от БАЦИС (дефинирани в EMCS Master Plan на ЕК) Реализиране на националните функционални изисквания към БАЦИС | Етап 4 (2020-2025 | 2025 | 2026 | 3 000 000 | ОП/ДБ/МФП | Развита Институционална архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни акцизни процеси Реализирани промени в системата в съответствие със съюзните и националните функционални изисквания Обучени потребители и администратори Брой внедрени системи | 0 0 0 | 1 1 1 | Отнася се за системи реализирани по новата архитектура |  |
| # III. Специфична цел „Развитие на БИМИС в областта на бизнес процеси по изпълнението на контролните функции на митническата администрация, свързани с превенция и борба срещу митническите, валутни и акцизни нарушения“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на модул „Анализ на риска“, модул „Обработване на рискова информация“, модул АНП, модул „Декларация за парични средства“ и модул РЕЗМА авт. събиране на задълженията и интерфейси към REGIX | Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни бизнес процеси в обхвата на проекта |  | 2019 | 2022 | 3 234 000 | ОП/ДБ/МФП | Разработена и развита Институционална архитектура за процесите за - МАР; ОРИ; АНП; ДПС; РЕЗМА Брой внедрени модули | 0 5 | 1 10 | Отнася се за модули реализирани по новата архитектура |  |
| 3.2. Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на модул „Последващ контрол“ върху Cloud архитектура | Развитие на Институционална архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни бизнес процеси свързани с превенция и борба срещу митническите, валутни и акцизни нарушения Въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни бизнес процеси свързани с превенция и борба срещу митническите, валутни и акцизни нарушения |  | 2022 | 2025 | 800 000 | ОП/ДБ/МФП | Разработена и развита Институционална архитектура за процеси за Последващ контрол. Брой внедрени модули | 0 0 | 1 1 | Отнася се за модули реализирани по новата архитектура |  |
| 3.3. Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на МАП/РЕО върху Cloud архитектура | Развитие на Институционална архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни митнически процеси; Поетапно въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни митнически процеси; Реализиране на националните функционални изисквания към БИМИС. |  | 2022 | 2025 | 1 500 000 | ОП/ДБ/МФП | Разработена и развита Институционална архитектура за процеси за обработката и управлението на МАП/РЕО. Брой внедрени модули | 0 0 | 1 1 | Отнася се за модули реализирани по новата архитектура |  |
| IV. Специфична цел „Развитие на БИМИС в областта на бизнес процеси по отношение на контрол на транспортни средства в реално време“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на модул „Пътни такси и разрешителни режими“ върху Cloud архитектура | Развитие и въвеждане на ИА на АМ по отношение на бизнес процесите в обхвата на поръчката. |  | 2022 | 2023 | 1 680 000 | ОП/ДБ/МФП | Развита Институционална архитектура на АМ по отношение на дейностите по ПТРР/ Брой внедрени модули | 0 | 1 |  |  |
| 4.2. Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на проект "Изграждане на Ядро на КТСРВ“ | Изграждане на КТСРВ чрез - създаване на ядро на КТСРВ върху cloud architecture; - надграждане на съществуващите информационни системи; - интеграция на надградените информационни системи към ядрото на КТСРВ. |  | 2022 | 2024 | 3 600 000 | ОП/ДБ/МФП | Изградено ядро на КТСРВ върху cloud architecture; - интегрирани и надградени информационни системи към ядрото на КТСРВ. | 0 | 1 |  |  |
| 4.3. Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на проект "Изграждане на Система за управление на опашките" | Развитие на Институционална архитектура на АМ по отношение на дейностите по система „Управление на |  | 2022 | 2024 | 600 000 | ОП/ДБ/МФП | Развита Институционална архитектура на АМ по отношение на дейностите по система „Управление на опашките / Брой внедрени модули | 0 | 1 |  |  |
| 4.4. Промени и интеграция на БАЦИС, МАР, ЦСВНАМ, Cognos (DataWarehouse), МИСТ, МИСИ, МИСВ, СКВ2, ПТРР с Ядро на КТСРВ | Развитие на Институционална архитектура на АМ по отношение на дейностите по модулите с отразени промени свързани с КТСРВ |  | 2022 | 2024 | 3 000 000 | ОП/ДБ/МФП | Развита Институционална архитектура на АМ по отношение на дейностите по модул „Анализ на риска“ с отразени промени свързани с КТСРВ / Брой внедрени модули | 0 | 9 |  |  |
| 4.5. Промени в модули ИРС, "Рисков анализ" и "Измервателни устройства" от БАЦИС във връзка с използване на данни от ЦСВНАМ и от системи за мониторинг на трафика на пътни превозни средства на АПИ | Развитие на Институционална архитектура на АМ по отношение на дейностите по модулите с отразени промени свързани с КТСРВ |  | 2022 | 2024 | 1 800 000 | ОП/ДБ/МФП | Развита Институционална архитектура на АМ по отношение на дейностите по модул „Анализ на риска“ с отразени промени свързани с КТСРВ / Брой внедрени модули | 0 | 3 |  |  |
| 4.6. Поетапно проектиране и разширяване на централизирана система за видеонаблюдение на АМ (ЦСВНАМ) | Развитие на Институционална архитектура на АМ по отношение на централизирана система за видеонаблюдение на АМ (ЦСВНАМ) |  | 2022 | 2024 | 22 000 000 | ОП/ДБ/МФП | Развита Институционална архитектура на АМ по отношение на централизирана система за видеонаблюдение на АМ (ЦСВНАМ)/ Брой внедрени модули | 0 | 1 |  |  |
| # V. Специфична цел „Развитие на ИТ инфраструктура, осигуряваща високо ниво на сигурност, бързодействие и гарантирана работоспособност“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Изграждане на център за резервиране на услуги (DRC) | Осигуряване на необходимата наличност и капацитет на IT инфраструктурата на АМ. |  | 2022 | 2027 | 13 900 000 | ОП/ДБ/МФП | Изграден център за резервиране на услугите Осигурена наличност и капацитет на IT инфраструктурата на АМ. | 0 | 1 |  |  |
| 5.2 Преглед и анализ на текущото състояние и имплементиране на добри практики в "облачната" архитектура на AM и приложенията в нея, по отношение на мрежовата и информационна сигурност. Препоръки за развитие на платформата и приложенията | Предприемане на необходимите мерки за постигане на високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност |  | 2023 | 2023 | 200 000 | ОП/ДБ/МФП | Постигнато високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност | 0 | 1 |  |  |
| 5.3 Надграждане на IT инфраструктурата на АМ за осигуряване на киберзащита, за откриване на заплахи, реакция при инциденти и автоматизация на дейностите по мониторинг в областта на ИТ сигурността | Предприемане на необходимите мерки за постигане на високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност |  | 2023 | 2027 | 3 000 000 | ОП/ДБ/МФП | Осигурена наличност и капацитет на IT инфраструктурата на АМ. | 0 | 1 |  |  |
| # VI. Специфична цел – “ Изграждане на съответствие със законови изисквания, методологии и стандарти ” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Въвеждане на рамка за управление на информационната сигурност, чрез поетапно въвеждане на правила и процедури, в съответствие с прилагането на национални и международни ИТ стандарти (например: БДС, ISO/IEC 27001:2017 и/или ISO/IEC 20000-1:2018) | Проектите по тази мярка ще произтекат от развитието на Институционална архитектура на Агенция „Митници“ |  | 2022 | 2025 | 500 000 | ОП/ДБ/МФП | Брой успешно въведени Правила и Процедури. | 1 | 2 |  |  |
| 6.2. Одит на процедурите за защита на личните данни за съответствие с GDPR и ЗЗЛД. | Одит на ИС в АМ за изпълнение на регламент (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) и ЗЗЛД |  | 2022 | 2025 | 500 000 | ОП/ДБ/МФП | Извършен одит на системите и изпълнени набелязани мерки | 0 | 1 |  |  |
| # VII. Специфична цел “Развитие на Справочно – аналитична платформа“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ, по отношение на склада от данни (Data Warehouse) и BI платформа Cognos. | Обезпечаване на справочно-аналитичната дейност на АМ и външни институции. |  | 2022 | 2027 | 2 000 000 | ОП/ДБ/МФП | Брой надградени системи/модули | 0 | 1 |  |  |
| 7.2. Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ за митнически процеси, свързани с разширяване на склада от данни (Data Warehouse) по отношение на модул „Пътни такси и разрешителни режими“ (етап 2.2. от Концепцията за развитие на справочно-аналитична платформа на АМ)” | Обезпечаване на справочно-аналитичната дейност на АМ и външни институции. |  | 2022 | 2025 | 600 000 | ОП/ДБ/МФП | Брой надградени системи/модули | 0 | 1 |  | В зависимост от изграждането на модул ПТРР |
| # VIII. Специфична цел “Развитие на технологични платформи за електронно общуване с Българската митническа администрация“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Националните среди за митническо обслужване на едно гише – обмен на сертификати” (фиш 1.13 EU Single Window environment for customs MASP-C) фаза 1 | Поетапно въвеждане на съюзните изисквания за автоматизиране и валидиране на придружаващи митническата декларация документи, напр. сертификат, удостоверение, декларация за съответствие, лиценз или разрешително, издадени от партньорски компетентни органи с цел да се удостовери, че немитническите формалности на Съюза са изпълнени, като се използва централното ИТ решение на DG TAXUD |  | 2022 | 2025 | 1 200 000 | ОП/ДБ/МФП | Брой внедрени платформи | 0 | 1 | Интеграция на националните декларативни системи. |  |
| 8.2. Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на използване на национални електронни идентификатори |  |  | 2022 | 2025 | 1 200 000 | ОП/ДБ/МФП | Брой внедрени платформи | 0 | 1 |  |  |
| 8.3 Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Националните среди за митническо обслужване на едно гише – обмен на сертификати” (фиш 1.13 EU Single Window environment for customs MASP-C) фаза 2 | Поетапно въвеждане на съюзните изисквания за автоматизиране и валидиране на придружаващи митническата декларация документи, напр. сертификат, удостоверение, декларация за съответствие, лиценз или разрешително, издадени от партньорски компетентни органи с цел да се удостовери, че немитническите формалности на Съюза са изпълнени |  | 2025 | 2027 | 600 000 | ОП/ДБ/МФП | Брой внедрени платформи | 0 | 1 | Интеграция на националните декларативни системи. |  |
| Стратегическа цел „ Взаимодействие между митническата администрация и гражданите/икономическите оператори с помощта на цифровите технологии с оглед на предоставянето на висококачествени публични услуги “ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX. Специфична цел “Развитие на електронно административни услуги на Агенция „Митници“ - АИДА и е-портала на АИДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Развитие на „Портал за административни електронни услуги на Агенция „Митници“ - Единна точка за достъп при подаване на документи“, смяна на технологичната платформа на портала, интегрираната с него деловодна система на Агенция „Митници“ | Предоставяне на електронни услуги с широк обществен ефект и обвързването им със специализираните информационни системи |  | 2022 | 2027 | 1 200 000 | ОП/ДБ/МФП | Брой внедрени системи/ Брой въведени интерфейси | 1 | 2 |  |  |
| 9.2. Осигуряване на технологична възможност за комплексно административно обслужване (КАО) от Агенция „Митници“ | Предоставяне на електронни услуги с широк обществен ефект и обвързването им със специализираните информационни системи |  | 2022 | 2025 | 1 200 000 | ОП/ДБ/МФП | Брой внедрени системи Брой въведени интерфейси | 0 0 | 1 1 |  | Конкретния обхват и срокове е в зависимост от стратегиите и планове на национално ниво за КАО |
| Стратегическа цел "Популяризиране, достъп и участие" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х. Специфична цел “Популяризиране, достъп и участие в „е-Митници” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Развитие на механизми за сътрудничество с търговския сектор и неправителствени организации отчитайки постиженията в областта на информационните технологии | Предоставяне на механизми за сътрудничество с търговския сектор и неправителствени организации |  | 2022 | 2025 | 300 000 | ОП/ДБ/МФП | Брой въведени механизми | 0 | 1 |  |  |
| 10.2. Провеждане на специализирани семинари и обучения на бизнеса за предстоящи промени в автоматизираните процеси | Подпомагане и стимулиране използването на електронни услуги; Обучение на гражданите и бизнеса в използване на електронни услуги. |  | 2022 | 2025 | 300 000 | ОП/ДБ/МФП | Брой проведени обучения, семинари | 0 | 3 | Бюджетът на мярката е в зависимост от изпълнението на останалите мерки |  |