Приложение № 2.2 към Доклад за състоянието на безопасността на движението по пътищата и изпълнението на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България за 2020/2021 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД

НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2021 Г.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Съкращения

АНД: Административнонаказателна дейност

АПИ: Агенция „Пътна инфраструктура“

БДП: Безопасност на движението по пътищата

БЧК: Български Червен кръст

ГИС: Географска информационна система

ГФ: Гаранционен фонд

ДАБДП: Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“

ДОККПБДП: Държавно-обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата

ЗДвП: Закон за движението по пътищата

ЗП: Закон за пътищата

ИААА: Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

МВР: Министерство на вътрешните работи

МЗ: Министерство на здравеопазването

МОН: Министерство на образованието и науката

МПС: Моторно превозно средство

МРРБ: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МТС: Министерство на транспорта и съобщенията

МФ: Министерство на финансите

НЗОК: Национална здравноосигурителна каса

НПО: Неправителствени организации

НСОРБ: Национално сдружение на общините в Република България

НСПБДП: Национална стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата 2021-2030

ОДМВР: Областна дирекция на МВР

ОКБДП: Областни комисии по безопасност на движението по пътищата

ПТП: Пътнотранспортно произшествие

ПБЗН: Противопожарна безопасност и защита на населението

ППС: Пътно превозно средство

РДАА: Регионални дирекции „Автомобилна администрация“

ЦСМП: Център за спешна медицинска помощ

Забележка:

1/ Изпълнението на мерките е описано съгласно докладваната информация, представена от съответните компетентни ведомства.

2/ Където докладването по мярка касае повече от една организация, е представена докладваната информация от съответните организации и/или обобщаване на информацията от ДАБДП (особено в частта на мерки, касаещи дейността на ОКБДП и общините).

3/ Където докладването по мярка касае конкретна организация, същата е упомената преди представянето на информацията.

4/ Докладването на мерките, отнасящи се до общините, областните администрации и областните комисии по БДП, е систематизирано и обобщено на база общите тенденции, извлечени от представените в ДАБДП областни доклади за БДП, както и от текущото наблюдение от страна на ДАБДП върху изпълнението по места.

5/ Когато дадена мярка касае текущ процес, а не еднократност на изпълнението, последното е докладвано като „текущо изпълнявано“, а не като „изпълнено“.

Основание за доклада

Настоящият доклад се подготвя в изпълнение на чл. 164в, ал. 1, т. 10 от Закона за движението по пътищата.

Източници на информация

Настоящият доклад е съставен на база обобщаване на докладвана информация, получена от: компетентните в областта на БДП централни институции – МВР, МРРБ/АПИ, МТИТС/ИААА, МОН и МЗ; областните управители във връзка с дейността на областните комисии по БДП и представените в тях институции; информация за дейността на ДАБДП.

| No | Наименование на мярката | Изпълнение |
| --- | --- | --- |
| ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ |  |  |
| Цел: Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на държавната политика по БДП в единна стратегическа рамка |  |  |
| 1 | Отчитане изпълнението на Плана за действие за БДП за 2020 г. пред МС – оценка на ефективността, набелязване на предизвикателствата и акцентите, свързани с новия планов период | ДАБДП: Изпълнено. На база постъпилата отчетна информация от институциите (централни ведомства и ОКБДП) е подготвен обобщен доклад от ДАБДП за изпълнението на Плана за действие за 2020 г., приложен към общия доклад за състоянието на безопасността на движението по пътищата в Република България и изпълнение на Националната стратегия за БДП. Докладът е приет на ДОККПБДП и е представен в МС. По указание на МС докладът следва да се внесе за разглеждане, ведно с доклада за 2021 г. |
| 2 | Разработване на годишни план-програми за БДП за 2022 г. на областно и общинско ниво | ДАБДП: Изпълнено. В ДАБДП са постъпили всички 28 областни план-програми по БДП, в които са интегрирани общинските план-програми, като ДАБДП е извършила преглед на съдържанието им е представила указания за ревизия в случаите, в които е констатирана такава необходимост. |
| 3 | Координация, наблюдение, анализ и оценка при изпълнението на мерките, предвидени в Националната стратегия за БДП и плановете за действие към нея на всички нива | ДАБДП: Изпълнено. От страна на ДАБДП са извършвани цялостни координация, наблюдение, анализ и оценка при изпълнението на мерките, предвидени в Националната стратегия за БДП и плановете за действие към нея на всички нива, в т.ч. чрез: провеждане на работни срещи, дейност на работни групи, текуща кореспонденция, обмен и анализ на данни, участие в заседания на ОКБДП, издаване на методически указания и др. На областно и общинско ниво мярката е реализира чрез дейността на ОКБДП и институциите, включени в нея. |
| 4 | Планиране и бюджетиране на мерки по БДП в рамките на бюджетите на институциите на централно, областно и общинско ниво, в т.ч.: Изменение на бюджета на ДАБДП съгласно одобрена финансова обосновка към ЗиД на ЗП (обн., ДВ, бр. 23 от 19.03.2021 г.) Законова регламентация за изрично бюджетиране на мерки за пътна безопасност в бюджета на МРРБ/ АПИ и общините за стопанисване на пътната инфраструктура | Изпълнено. Предвидените финансови средства по финансовата обосновка за 2022 г. са предоставени с бюджета за 2022 г. Изпълнено частично. АПИ: От бюджета на АПИ за поддържане на РПМ е определен процент от средствата в размер на 7%, който да се насочва за финансиране конкретно на мерки за повишаване на пътната безопасност. За общините: ДАБДП представи на вниманието на МФ предложение за обезпечаване реализацията на областната и общинската политика по БДП. За тази цел, съвместно с Националното сдружение на общините в Република България, бяха направени конкретни предложения за отчитането им в рамките на бюджетната процедура за подготовка на проектобюджета за 2022 г. Други: МОН: устойчиво финансиране на мерките по БДП в годишните бюджетни разчети на институциите е в размер на 1 806 158,29 лв. общо за училищата в страната и общо 20 223,00 лв. за ЦПЛР в страната. МВР: предвидено е устойчиво финансиране на мерките по БДП в годишния бюджетен разчет на МВР. |
| Цел: Подобряване на координацията и задълбочаване на взаимодействието между институциите при изпълнение на държавната политика в областта |  |  |
| 5 | Ефективна дейност на ДОККПБДП, в т.ч. съгласно актуализацията на нормативната уредба | ДАБДП: Изпълнено частично. Проведени са две заседания на ДОККПБДП. Приети от ДОККПБДП са: План за действие за 2021 г., с който се актуализира План за действие 2021-2023 г.; Годишен доклад за състоянието на безопасността на движението по пътищата и изпълнението на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България, представен на членовете на Комисията, ведно с Доклад за пътнотранспортната обстановка през 2020 г. и Доклад за изпълнение на Плана за действие 2020 г. Поради политическата обстановка заседанията на комисията не се състояха с планирания интензитет и регулярност. |
| 6 | Ефективна дейност на НКЦ | ДАБДП: Изпълнено. Изпълнено е активно взаимодействие между представените структури в НКЦБДП – АПИ, ИААА, МВР и ДАБДП – по координирането на екипите от ведомствата при получаване на сигнал за настъпило ПТП с цел максимално намаляване времето за реагиране и посещение, и ограничаване на последствията от ПТП. В центъра през 2021 г. са получени 85 393 сигнала за настъпили ПТП, от които 13 463 за тежки ПТП (със загинали и/или ранени) и 71 930 за ПТП с материални щети. Приети са 26 760 сигнала, свързани с настъпили обстоятелства по републиканската пътна мрежа, организирани са 753 интервюта в БНР, 36 брифинга и участия в телевизионни предавания, излъчени са множество съобщения и съвети към участниците в движението. Изготвени са общо 2 056 тематични справки, в 365 от които е предоставена информация за Дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността“ на МВР, свързана с пътната обстановка. През отчетния период Центърът е съдействал 461 пъти за въвеждане на временна организация на движението с цел подобряване безопасността на движението по пътищата. |
| 7 | Ефективна дейност на ОКБДП/ ОбщКБДП съгласно приетите единни правила за дейността, в т.ч. създаване на Общински комисии по БДП към кметовете на общини с население над 30 000 жители | За ДАБДП: Изпълнено: Разработени са два административни акта, касаещи дейността на областните и на общинските комисии по БДП. Съгласно разпоредбата на чл. 167б, ал. 6 от Закона за движението по пътищата, според която ОКБДП извършват своята дейност съгласно правила, утвърдени от председателя на ДАБДП, Агенцията подготви Правила за състава, функциите, дейността и организацията на работата на ОКБДП, които бяха утвърдени от председателя на ДАБДП и изпратени за прилагане при функционирането на 28 ОКБДП. Към Правилата бяха подготвени и приложени 25 броя образци, които да бъдат използвани от ОКБДП при осъществяване на дейността им. В съответствие с промяната в ЗДвП (чл. 167в, ал. 4), съгласно която ОбщКБДП извършват своята дейност в съответствие с правила, утвърдени от председателя на ДАБДП, Агенцията подготви единни общи Правила за дейността и организацията на работа на Общински комисии по БДП, насочени към въвеждане на унифициран подход и подобряване на ефективността на общинските комисии, които предварително бяха съгласувани с общините и с НСОРБ. Подготвени са единен наръчник за управление на БДП на областно и общинско ниво за членовете на комисиите по БДП, както и обучителни материали, които да послужат за планираните през 2022 г. обучения по БДП, организирани от ДАБДП. ДАБДП взе онлайн участие в 34 заседания на ОКБДП. Изпратени бяха 8 бр. указания до областните и общинските администрации, насочени към подобряване на дейността, свързана с управлението на БДП по места. Извършван беше текущ анализ на оперативната дейност на областните комисии по БДП, в това число относно констатирани по места проблеми, свързани с БДП, проведени заседания, осигурена публичност, представени годишни доклади и план-програми и слабости в тях, наличието на актуализирани заповеди за състава на ОКБДП, приетите правила за дейността, състава и функциите на ОКБДП и др. Съвместно с представители на общинските и областните администрации, експерти от Агенцията извършиха обходи на общинска пътна и улична мрежа с цел инструктаж и подпомагане процеса на анализ на състоянието ѝ. Обходи бяха извършени съвместно с представители на 13 общини. За ОКБДП Изпълнено частично: Наблюденията и анализът на ДАБДП показва, че като цяло е налице активизиране на дейността на ОКБДП спрямо 2020 г., което се дължи на постепенното формиране на по-голяма чувствителност към темата за БДП. Това намира израз в повишеното качество на подготвените от ОКБДП планови и отчетни документи и по-голяма ангажираност на отделните членове по време на заседанията на комисиите. Все още обаче се наблюдават следните слабости: липса на регулярност в заседанията; прекалена формалност при провеждане на заседанията за сметка на дискусии и вземане на решения по конкретни проблемни въпроси; липса на пълноценно участие на общините в заседанията или въобще липса на техен представител, или присъствие на представители, които не са в състояние да поемат отговорност от името на общината; представяне на информация от страна на общините за целите на годишните областни план-програми и годишните областни доклади, която е непълна и/или некоректно представена; отказ от страна на определени общини за представяне на информация. За общините Изпълнено: С цел обезпечаване изпълнението на политиката по БДП на общинско ниво ДАБДП координира процеса по сформиране на нови/ актуализация на съществуващи общински комисии по БДП – бяха подготвени становища по постъпили в ДАБДП документации от общините, свързани с издадени решения на общинските съвети и заповеди на кметовете. |
| Цел: Усъвършенстване на националното законодателство в областта на БДП |  |  |
| 8 | Разработване на проект на нов ЗДвП | Изпълнено частично. Изготвен е Закон за изменение и допълнение на ЗДвП. |
| 9 | Разработване на подзаконова нормативна уредба по прилагането на ЗП Приемане на ПМС за изменение и допълнение на действащия Устройствен правилник на ДАБДП Извършване на промени в Правилника за състава, финансирането, функциите, задачите и реда за осъществяване на дейността на ДОККПБДП Изработване и приемане на Наредба за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура Изготвяне на документи за административнонаказателната дейност на ДАБДП по чл. 56 от ЗП Изработване и приемане на Наредба за ограничителните системи за пътищата Актуализация на Наредба за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците Разработване на Наредба за проектиране на мостове | Изпълнено. Подготвен е проектът на Постановление на Министерския съвет (ПМС) за изменение и допълнение на Постановление №21 на Министерския съвет от 2019 г. за създаване на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (обн., ДВ, бр. 12 от 2019 г.), както и всички необходими документи за неговото внасяне за разглеждане и обсъждане на заседание на МС. Проведено е междуведомственото съгласуване и общественото обсъждане на проекта на ПМС, с което се предвижда извършването на изменения и допълнения в Устройствения правилник на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и в Правилника за състава, финансирането, функциите, задачите и реда за осъществяване на дейността на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата. Изпълнено частично. Подготвен е проектът на Постановление на Министерския съвет (ПМС) за приемане на Наредба за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура, както и всички необходими документи съгласно Закона за нормативните актове, Указ № 883 от 1974 г. за прилагането на Закона за нормативните актове и Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Проведено е междуведомственото съгласуване и общественото обсъждане на проекта на ПМС. На 13.05.2022 г. е внесен с писмо в МС за разглеждане и обсъждане на негово заседание. Очаква се приемането на проекта на ПМС на 25.05.2022 г. ДАБДП: В процес на изпълнение. МРРБ/АПИ: В процес на изпълнение. Междуведомствената работна група към АПИ продължава своята дейност. Срокът на работната група е удължен до 30.06.2022 г. МРРБ/АПИ: Предстои. Предстои да се актуализира след изменението на Наредба № 18 от 23 юли 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци, което се процедира. МРРБ/АПИ: Предстои. Планира се разработване не по-рано от 2023 г. |
| 10 | Разработване на проекти на други нормативни актове в областта на БДП Наредба за изменение и допълнение на Наредба за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства с цел приемане на мерки за осигуряване прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/621 Наредба за изменение и допълнение на Наредба за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета с цел приемане на мерки за осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2018/858 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация, който въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2018/645 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити, въвеждащ изискванията на Директива (ЕС) 2020/612 на Комисията от 4.05.2020 г. за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелства за управление на превозни средства Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство | МТС: В процес на изпълнение. Разработва се проект на наредбата. МТС: В процес на изпълнение. Разработва се проект на наредбата. МТС: Изпълнена. Наредбата е обнародвана и в сила от 09.07.2021 г. МТС: В процес на изпълнение. Разработва се проект на наредбата. МТС: Изпълнена. Наредбата е обнародвана и в сила от 14.05.2021 г. МТС: В процес на изпълнение. Разработва се проект на инструкцията. |
| 11 | Отразяване на Концепция за обучение по БДП в нормативната уредба | Частично изпълнено. МТС: Разработен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация, който въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2018/645. Разработен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение. Разработена е Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити, която въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2020/612 на Комисията от 4.05.2020 г. за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелства за управление на превозни средства. Разработен е проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство. Предстои работа на работни групи с участието на МТС/ИААА, МОН, МВР, МТСП и ДАБДП за подготовка за промени в нормативната уредба в съответствие с Концепцията. |
| Цел: Ефективност на методологиите за набиране и обработка на данни за ПТП и БДП |  |  |
| 12 | Надграждане на ГИС системата в ДАБДП за събиране и обработка на данни за ПТП и БДП | ДАБДП: Изпълнено. Продължи структурирането и поддържането на актуалността на ГИС базата данни на ДАБДП за състоянието на пътната мрежа и факторите, влияещи върху пътнотранспортния травматизъм. Бяха създадени редица цифрови слоеве, в това число за УКПТП през 2020 г., за TEN-T мрежата в България и за възможните обходни маршрути. Създаден е и ежедневно се поддържа актуален точков слой на загиналите в ПТП. С част от предоставените и създадените ГИС слоеве са генерирани интерактивни карти. Създадени са и редица работни слоеве с цел визуализация на данни. Създадени са и слоеве към проекта на ДАБДП за измерване на ключови показатели за БДП. |
| 13 | Предоставяне на информация на ДАБДП за БДП съгласно чл. 164в от ЗДвП | Изпълнява се текущо. |
| 14 | Разработване на оптимизирана методология за обследване на ПТП, интегрираща всички основни и съпътстващи причини за настъпване на ПТП, касаещи елементите на пътнотранспортната безопасност – път, водач, превозно средство | В процес на изпълнение. В ДАБДП е сформирана работна група със задача да разработи проект на методология, която да бъде предоставена на останалите институции за обсъждане и съгласуване. |
| Цел: Гарантиране на партньорство и прозрачност в политиката по БДП чрез сътрудничество с гражданския сектор, бизнеса, научните и академичните среди |  |  |
| 15 | Ефективна дейност на Съвета за сътрудничество с научната и академичната общност към председателя на ДАБДП | Изпълнено частично. |
| 16 | Сътрудничество с гражданския сектор и бизнеса | Изпълнява се текущо. |
| Цел: Повишаване капацитета на работещите в държавната администрация за изпълнение на политиката по БДП |  |  |
| 17 | Провеждане на обучения от компетентните институции на техните служители, работещи в областта на БДП Провеждане на специализирани обучения за ОКБДП/ОбщКБДП и техните членове, организирани от ДАБДП | АПИ: Изпълнено. През 2021 г. АПИ организира и проведе обучения на служители от Областните пътни управления в няколко модула, един от които касае пътната безопасност – провеждане на инспекции по пътна безопасност, организация на движение, УКПТП и други въпроси, свързани с темата. МТС: Изпълнено. Проведени са обучения на служители от ИААА, касаещи специализирано обучение на инспекторския състав с контролни функции по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз. Проведени са обучения от представители на БЧК на всички служители от ИААА по оказване на първа долекарска помощ. МВР: Изпълнено: Издадено е разпореждане №8121р-15551/03.09.2021 г. на главния секретар на МВР за създаване на организация за провеждане на обучение по ЗДвП на служителите от МВР и да бъде извършено обучение на всички служители с полицейски правомощия, управляващи служебни моторни превозни средства (МПС). Проведени са обучения на служители в структурите на МВР, проведено е опреснително обучение на служителите с полицейски правомощия за: предотвратяване на ПТП при използване на служебни автомобили, при използване на специален режим на движение и при обработване на ПТП в тъмната част на денонощието, при намалена или ограничена видимост; тактически действия при спиране на МПС. Проведени са обучения по план рег. №3286р-30638/ 09.07.2019 г. за внедряване на система от мерки за предпазване на служителите от МВР от наранявания или загуба на живот в резултат на ПТП по време на работа. Издадена е Заповед №8121з-1632/ 02.12.2021 г. на министъра на вътрешните работи за определяне на служби за контрол по ЗДвП и определяне на длъжностни лица от МВР за издаване на фишове за налагане на глоби, да съставят актове за установяване на административни нарушения, да издават наказателни постановления, да използват технически средства и системи за измервания и контрол и да осъществяват контролна дейност по ЗДвП. Издадена е Заповед №8121з-1656/ 07.12.2021 г. за създаване на организация за провеждане на обучение и полагане на писмен изпит за познаване съдържанието на ЗДвП и Кодекса за застраховането, за работа с Автоматизираната информационна система „Пътна полиция“ и за провеждане на специализирано обучение и изпит за използване на технически средства за измервания и системи за измервания и контрол, одобрени по реда на Закона за измерванията, на служители на МВР. Проведени са писмени изпити на служители от ОДМВР/СДВР и ГДГП. ДАБДП: Изпълнено. Проведено е обучение за общините и секретариатите на ОКБДП във връзка с извършване на обходи и огледи. |
| 18 | Обезпечаване на областните администрации и общините с необходимия човешки и технически ресурс за изпълнение на областната/общинската политика по БДП Обезпечаване на дейността на ДАБДП за извършване на цялостна оценка за безопасността на пътната инфраструктура | Не е изпълнено. ДАБДП представи на вниманието на МФ предложение за обезпечаване реализацията на областната и общинската политика по БДП. За тази цел, съвместно с Националното сдружение на общините в Република България, бяха направени конкретни предложения за отчитането им в рамките на бюджетната процедура за подготовка на проектобюджета за 2022 г. Няма постъпил отговор на така отправеното предложение. ДАБДП: В процес на изпълнение. |
| Цел: Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за различните аспекти от БДП |  |  |
| 19 | Пълноценно участие в Европейския съвет за транспортна безопасност, Групата на високо равнище към Европейската комисия (ЕК), Електронно изследване на поведението на участниците в пътното движение (ESRA), Международна пътна федерация (IRF) и др. | МВР: Изпълнено. Осигурено е активно участие на служител от МВР – ГДНП в срещите на Групата на високо ниво по безопасност на движението по пътищата към ЕК, проведени чрез видеоконферентна връзка на 22.03.2021 г., 07.06.2021 г., 19.10.2021г. и 26.11.2021 г. ДАБДП: Изпълнено. ЕСТБ: През 2021 г. експерти на ДАБДП се включиха като панелисти за България в серията доклади PIN Report на ЕСТБ, които се издават регулярно и имат различна тематична насоченост. Също така започна реализирането на проект „EURSE - EU Road Safety Exchange”, финансиран по програма Horizon 2020 на Европейската комисия и ръководен под егидата на Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ на Европейската комисия. Проектът касае обмяната на опит между водещи страни-членки на ЕС и техни партньори от други 12 страни членки. ДАБДП е водещ партньор за България. През 2021 г. бяха проведени онлайн семинари за обмен на опит на теми „оптимизиране на пътния контрол“ и „изграждане на щадяща инфраструктура“. Също така през 2021 г. ръководството на Агенцията участва в годишната среща на Главния съвет на ЕСТБ, която се проведе онлайн на 24.03.2021 г. ГВР (ЕК): Ръководството на ДАБДП взе участие в три регулярни срещи на Групата на високо равнище, на които бяха представени и обсъдени стратегически мерки, които ЕК планира за следващите 2 години. Също така в рамките на 2021 г. беше обсъдена проведената онлайн среща на генералната асамблея на представители на организациите от 19-е страни, участващи в консорциума по проекта „BASELINE - Ключови показали за измерване ефективността на политиката по безопасност на движението по пътищата“. Бяха обсъдени плановете на ЕК за извършване дейностите по проекта в различните страни членки. През 2021 г. експерти от ДАБДП участваха в два семинара на теми „млади водачи в ЕС“ и „автоматизация на превозните средства“. Международна пътна федерация (IRF): Експерти на ДАБДП взеха участие в онлайн семинари на различни теми, като „Данни за пътнотранспортния травматизъм: от събиране до предприемане на действени мерки“, „Управление на тунели: Добри практики от Великобритания и САЩ“. ООН: В периода от 17.05. до 23.05. експерти на ДАБДП взеха участие в семинарите и работните срещи, организирани от ООН във връзка с Международната седмица на БДП, по време на които се обсъди напредъкът в световен мащаб за намаляване на пътнотранспортния травматизъм и се разгледаха някои от основните цели в политиката по БДП. |
| ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ |  |  |
| Цел: Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в движението по пътищата |  |  |
| 20 | Оптимизирано обучение на деца и ученици по БДП в системата на образованието съгласно разработената и приета рамкова Концепция за обучение по БДП | МОН: Изпълнено. Разработени са: 1 807 годишни план-програми за БДП на ДГ; 2 345 разработени годишни план-програми за БДП на училищно ниво; 108 годишни план-програми за БДП на ниво ЦПЛР. Изпълнени са 336 годишни мерки за БДП на ниво РУО. В училищата и детските градини се провежда обучение по БДП на учениците I - XII клас, съгласно утвърдените от министъра на образованието и науката учебни програми по БДП и учебната документация, за различните възрастови групи и класове, и като обучение по модули, и чрез дейности в други форми. Дейностите по БДП са включени в училищния учебен план на всяко училище, а часовете по БДП са отразени на отделен ред в Списък-образец № 1. Обучението по БДП в детските градини се осъществява в педагогически ситуации. Класните ръководители и учителите, преподаващи БДП, са изготвили годишни планове за часа на класа, в които са планувани задължителните теми по БДП. Плановете са утвърдени от директора на съответното училище. За ефективно обучение по БДП на училищно и/или общинско равнище e изградена и се поддържа необходимата учебно-материална база в съответствие с учебната документация и нормативите за осигуряване на материално-техническа база за обучение по БДП и на децата и учениците – велосипедисти – учебни помагала, познавателни книжки, специализирани учебни кабинети и площадки, интерактивни системи, технически средства и други дидактически материали. Създадени са комисии по БДП за подпомагане на директора на училището/детската градина в организацията на обучението по БДП, в създаването на условия за неговата ефективност, в реализацията на съвместни инициативи с институциите и обществеността за пътната безопасност на децата и учениците и др. Директорите на образователните институции, при необходимост, изготвят предложения до кметовете на съответните общини за подобряване на прилежащата пътна инфраструктура преди началото на учебната година. За учениците от първи до четвърти клас се провежда 5-минутка по безопасност на движението по пътищата в края на последния учебен час, която се отразява в дневника на съответната паралелка. Изработени са транспортни схеми за безопасно пътуване на децата и учениците от дома до училище и обратно. Осигурени са придружители в автобусите, с цел избягване на инциденти при пътуването. На електронните страници на училищата и детските градини е създадена и функционира рубрика „Безопасност на движението по пътищата”, която съдържа полезна информация по теми, свързани с БДП. Районите на училищата и детските градини са обезопасени с пешеходни пътеки. Не е позволен достъпът на превозни средства в дворовете на институциите. Планирани са квалификационни курсове за въвеждаща или продължаваща квалификация по БДП. Оказано е съдействие и контрол от РУО при изготвянето на проектите на детски градини и училища за подобряване на материалната база за обучение по БДП чрез НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ 2021, модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“. На сайта на Министерство на образованието и науката е публикувана необходимата информация за дейностите по БДП в предучилищното и училищното образование, вкл. писма до РУО с указания за мерки и дейности по безопасност на движението по пътищата през зимния сезон, празниците, коледната и зимната ваканции. Проведени са инструктажи по безопасност на движението по пътищата, насочени към превенция на пътнотранспортния травматизъм през зимния сезон, с акцент поведението на децата и учениците като пешеходци при усложнени метеорологични пътни условия (снеговалеж, мокри, плъзгави и заледени участъци). Предприети са мерки от училищата/детските градини за поставяне и носене на светлоотразителни знаци или други видими отличителни знаци от децата и учениците. Директорите на образователните институции, които притежават собствени автобуси, осъществяват контрол за готовността на водачите на МПС и на превозните средства, които извозват деца и ученици. Заделената сума е общо на стойност 1 264 305,21 лв. Използвани са общо 638 485 табла, макети, учебни и познавателни книжки, специализирана литература, CD дискове, тестове, пътни знаци, килимчета, дидактични игри, обучителни видеа от платформата на ДАБДП, помагало „Спазвай правилата“, светофар, светлоотразителни жилетки, стоп палки, програмируем хуманоиден учебен робот, симулационни очила, бариера, магнитни дъски и др. Използвани са 1 414 външни и вътрешни площадки в това число: външни – 881 и вътрешни – 533. |
| 21 | Организиране и провеждане на инициативи за деца и ученици, свързани с културата на движение по пътищата | МОН: Изпълнено. Организирани и проведени са: - Национално състезание по БДП – Областен кръг (344 учители и ученици са взели участие); Областен кръг (205 учители и ученици са взели участие). - Национално състезание по професия „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“ и участие в международно европейско състезание по професия „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“. Ученици от професионалните гимназии – Училищен и регионален кръг (559 учители и ученици от различни възрасти са взели участие). - Национална ученическа викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя“ 2021 – Ученици от 1 до 4 клас и от 5 до 7 клас на училищата и ЦПЛР в страната. Национален кръг – 1 273 учители и ученици от различни възрасти са взели участие. - Републикански шампионат по правилата на Международния алианс по туризъм (ФИА) – по безопасност на движението и приложно колоездене и участие в европейски шампионат за деца велосипедисти по правилата на ФИА – 336 учители и ученици от различни възрасти са взели участие. - Републикански шампионат „Младежта за безопасност на движението“ – по безопасност на движението и приложно колоездене – 108 учители и ученици от различни възрасти са взели участие. - Кампания „Пътят на първокласника“ – 9 355 изпълнени кампанийни мероприятия в областта на БДП, насочени към ученици от начален етап на основното образование. - „Посланията на есенния лист“ – децата връчват своите послания за спазване на правилата за движение по пътищата, прикрепени към есенен лист, на водачите на МПС – 876 учители и ученици от различни възрасти са взели участие. - Кампании на ОКБДП за безопасна градска мобилност, насочени към деца и ученици – 43 418 учители и ученици са взели участие. Активизиране на дейността на училищните комисии в развитието на средата за обучение по БДП и прилежащата пътна инфраструктура и организация на движението в непосредствена близост до училището: Дейност на училищните комисии по БДП: Организиране и провеждане на инициативи за деца и ученици, свързани с културата на движение по пътищата: празник „Весел светофар“, викторина „Правилата пътни щом познавам – мога да се състезавам“, конкурси за рисунки, картички, плакати, презентации, беседи, тематични педагогически ситуации, открити уроци, интерактивни уроци „Как да се движим безопасно“, образователни игри, отбелязване на: 29 юни – Деня на безопасността на движението по пътищата; Европейската седмица на мобилността; Международния ден за безопасност на движението по пътищата; Европейския ден без загинали на пътя; Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия и др. Системно публикуване на актуална информация за материално-техническата база за обучението по БДП, транспортната инфраструктура в близост до училището/детската градина, безопасните маршрути на движение на учениците и за проведените мероприятия. Изготвяне на оценка и анализ на транспортната инфраструктура в близост до детската градина/училището и идентифициране на локалните рискови фактори. Уведомяване на компетентните органи за наличие на опасни участъци и конфликтни точки с цел обезопасяване или ограничаване на възможностите за паркиране и за движение с високи скорости на преминаващите МПС край детските градини и училищата. Определяне маршрутите на движение на учениците съвместно с класните ръководители и родителите, вкл. провеждане на ежегодната инициатива „Пътя на първокласника“. РУО и директорите подпомагат работата на класните ръководители и учителите по БДП и осъществяват текущ контрол. Организиране на допълнителни беседи в часа на класа за безопасно движение – през всеки учебен срок, както и разговори с родителите по проблемите за възпитанието на учениците по БДП. Провеждане на събития със специалисти от МВР. |
| 22 | Ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца, свързан с учебна и/или извънучебна дейност в системата на предучилищното и училищното образование | ИААА: Изпълнено. ИААА осъществява засилени проверки на автобусите, извършващи „Специализиран превоз“ на деца и ученици. На територията на цялата страна, преди започване на учебната година 2021/2022, екипи на ИААА от регионалните дирекции, съвместно със служители на областните дирекции на МВР, извършиха проверки по отношение на техническата изправност, външния вид на автобусите, както и правоспособността на водачите – възраст, стаж и необходимите документи за извършване на този вид превоз. Дадени са предписания за обозначаването на автобусите с необходимите табели за превоз на деца, заверки на пожарогасителите, смяна на износените гуми, както и по отношение на преминаване на автобусите на периодичен преглед за проверка на техническата изправност. Проверени са 1 418 бр. автобуса, дадени са 37 бр. предписания за отстраняване на допуснати несъответствия и са съставени 34 бр. акта за установяване на административни нарушения на водачите, като са наложени съответните санкции, предвидени в действащите нормативни актове. Дадени са предписания на общините, собственици на училищни автобуси, да приведат превозните средства в съответствие с изискванията на Закона за движението по пътищата. ИААА обръща особено внимание на ограничаване на рисковете при осъществяване на организиран превоз на деца и ученици чрез засилен контрол на автобусите, осъществяващи „Специализиран“ и „Случаен“ превоз на деца и ученици през цялата година, като се извършват засилени проверки през м. април и м. май, при провеждане на „зелени училища“ и екскурзии, както и преди началото на учебната година. МОН: Изпълнено. Изпълнени са мерки за ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца. В училищата, които осъществяват ежедневен превоз на ученици, е създадена организация за изпълнение на следните дейности: Ежедневен медицински преглед и проба за алкохол/други упойващи вещества на водачите на автобусите, превозващи ученици. Преглед на техническата изправност на автобусите (навременни и сертифицирани проверки, редовна техническа поддръжка и регулярни технически прегледи на училищните автобуси). Директорите на училищата са определили със своя заповед график и маршрут за пътуване на автобусите, списъка на учениците, които пътуват, и списък и график на педагогическите специалисти, които ще придружават учениците по време на пътуването. Инструктират се учениците за правилата за безопасно поведение в училищния транспорт. Част от директорите на училищата насочват дейностите и мерките за превенция на пътнотранспортни произшествия не само към децата и учениците, но и към техните родители и учители чрез електронния дневник на училището или електронната страница на институцията. Във връзка с организирани детски и ученически пътувания: Предоставено е на образователните институции за сведение и изпълнение Писмо № 9105 – 221/29.06.2021 г. на МОН във връзка с гарантиране на мерки по БДП при провеждане през летния сезон на организирани детски и ученически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование. РУО съгласува документите за организирано ученическо туристическо пътуване на ученици във връзка с кандидатстване по НП „Отново заедно“, одобрена с Решение № 453 от 17 юни 2021 година на Министерския съвет, съгласно Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование. |
| Цел: Подготовка на образовани, обучени и информирани водачи, притежаващи квалификация и отговорно поведение за безопасно управление на пътни превозни средства |  |  |
| 23 | Изпълнение на мерки за подобряване на реда, изискванията, организацията, условията и начина на провеждане на обучението и изпита за придобиване на правоспособност за управление на МПС | МТС: Изпълнено. Извършени са планирани и тематични проверки в Центровете за подготовка на кандидат водачи за спазване на реда, изискванията, организацията, условията и начина на провеждане на обучението и изпита за придобиване на правоспособност за управление на МПС. В Държавен вестник, бр. 30 от 13.04.2021 г., е публикувана Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити. Изготвен е проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 3 от 17.10.2008 г. за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство. Проектът на инструкция и докладът към него са публикувани за обществено обсъждане в периода 1 октомври – 1 ноември 2021 г. на интернет сайтовете на МТС и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет. Бележките и коментарите, получени в хода на общественото обсъждане, са отразени и към настоящия момент се подготвят изменения и допълнения в мотивите към доклада до министъра на транспорта и съобщенията. |
| Цел: Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП |  |  |
| 24 | Изпълнение на единна комуникационна стратегия по БДП на всички нива, в т.ч. Отбелязване на VІ Глобална седмица на ООН за пътна безопасност (17 – 23 май), 29 юни – Деня на безопасността на движението по пътищата, Европейската седмица на мобилността, Международния ден за безопасност на движението по пътищата, Деня без загинали на пътя, организиран от ROADPOL, Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия и др. | Изпълнено. ИААА: ИААА е предоставила анализ за ПТП с млади водачи на всички учебни центрове за подготовка на кандидат-водачи. До центровете на браншовите организации е изпратено съобщение за всички международни прояви по БДП. Съобщението е публикувано на интернет страницата на ИААА. На 12.05.2021 г. на сайта на ИААА е публикувана информация за Шестата седмица за безопасност на движението по пътищата, обявена от ООН. На 29.06.2021 г. на сайта на МТС е публикувано обръщение на министъра на транспорта и съобщенията във връзка с Деня на безопасността на движението по пътищата. Също така по инициатива на министъра на транспорта и съобщенията са изградени две площадки за игра и обучение на деца по пътна безопасност в Карлово и в Черноморец. МТС взе участие в отбелязването на Деня без загинали на пътя на 21.09.2021 г., който се проведе в рамките на Дните на безопасността и Европейската седмица на мобилността в периода 16-22.09.2021 г. Денят без загинали на пътя премина под мотото „Лесно е да спасиш живот! Просто спазвай правилата!“. МВР: Изпълнена е по отношение на Дните на безопасността на пътя на ROADPOL, Европейската мрежа на службите на пътна полиция (стара редакция „Ден без загинали на пътя“). До държавните органи от министъра на вътрешните работи е изпратено писмо №812100-13375/ 03.09.2021 г. за включване в дните. Изпълнено е по отношение на Световния ден за възпоминание на жертвите от ПТП. До държавните органи от министъра на вътрешните работи е изпратено писмо №812100-17548/ 16.11.2021 г. за отбелязване на Световния ден. ДАБДП: Изминалата 2021 г. отново премина под знака на ковид пандемията, което затрудни планирането и провеждането в цялост на набелязаните инициативи, насочени към широката общественост, които имаха за цел повишаване на превенцията и информираността по проблемите на БДП. В този смисъл публичната политика на Агенцията се адаптираше спрямо ситуацията в страната и въпреки откроените ограничения, бяха реализирани редица дейности. Запазени и надградени бяха партньорствата с други институции и представители на неправителствения сектор. Последователно бе популяризирана и дейността на Агенцията, както и важни дати от международния календар, свързани с безопасността на движението по пътищата. Условно, комуникационните инициативи на Агенцията могат да бъдат разделени на такива, насочени към: превенцията на пътя чрез повече информация; обучението: както на децата, така и на бъдещите водачи; насърчаване на местните власти за провеждане на дейности за повишаване на безопасността; текуща дейност на Агенцията. Превенция: В началото на летния сезон, с оглед завишения трафик, Агенцията инициира информационна кампания за превенция. Потърсено бе партньорството на Българската петролна и газова асоциация, включваща всички големи вериги бензиностанции в страната. ДАБДП предложи партньорство като се ангажира да разработи печатни информационни материали с някои от най-важните съвети към водачите и пътниците. Членовете на Асоциацията, от своя страна, оказаха съдействие те да бъдат разпространени в търговските им обекти, с приоритет към тези, ситуирани на най-натоварените пътни артерии. Инициативата бе припозната като социално отговорна активност на търговските вериги, като те подкрепиха със свои усилия националните дейности за превенция на пътния травматизъм и декларираха желание в бъдеще да бъдат търсени нови форми на сътрудничество в тази насока. Оценката на кампанията показва, че тя е стигнала до десетки хиляди водачи и/или пътници в най-натоварените месеци за пътуване (юли – август). През изминалата година отново акцент в публичните активности на ДАБДП бе отбелязването на Националния ден на безопасност на движението по пътищата – 29 юни. С оглед действащите противоепидемични мерки бяха планирани няколко инициативи, които да привлекат обществения интерес, но да не изискват събирането на голям брой хора на едно място. Заедно с фондация „Деца на борда“, бе организирано съвместно онлайн обучение за бъдещи и настоящи родители за важността от правилното използване на обезопасителни детски столчета в автомобила. Впоследствие то бе надградено и с присъствено обучение за ограничен брой родители, които имаха възможност нагледно да се запознаят с начини на монтаж и полезни съвети за повече безопасност в автомобила. С доброволен труд на служители от Агенцията и със съдействието на Столична община бе изградена площадка за игра и обучение по безопасност на движението по пътищата в Южния парк на столицата. Инициативата бе анонсирана на 29 юни и привлече сериозен интерес от средствата за масово осведомяване, които в поредица от репортажи насочиха вниманието на жителите и гостите на София към новата възможност да научат децата си на основни правила за движение в безопасна среда. Представители на Агенцията се включиха и в няколко специализирани събития (изложения, състезания и събори) на почитатели на автомобили и автомобилния спорт, като целевата аудитория бе използвана за провеждане на беседи с цел превенция и даване на ценни съвети за повече безопасност на пътя. В ход бе и подготовка на състезание, включващо кръг, изцяло посветен на безопасността на движението на пътя, но поради усложнената пандемична ситуация в края на 2021 г. неговото провеждане бе отложено. Продължена бе и съвместната инициатива с един от най-популярните влогъри, в рамките на която бяха подготвени видеоклипове, акцентиращи на различни аспекти от пътната безопасност: опасностите от използване на телефон, докато се шофира; важността на детските столчета; техническата изправност на автомобила и др. Всеки от видеоклиповете достигна до между 50 и 120 хил. потребители в социалните мрежи. ДАБДП се включи и в редица инициативи в рамките на Европейската седмица на мобилността и Световния ден за възпоменание на жертвите от ПТП, които бяха използвани за комуникиране на различни теми, свързани с превенцията, в националните медии. В дните преди множеството пътувания за коледните и новогодишните празници Агенцията акцентира вниманието на водачите към опасните отсечки по пътищата за зимните курорти и допълнително засили вниманието на пешеходците като много рискова група участници в движението през зимните месеци. Обучение В началото на 2021 г. бе приета Концепция за обучение по безопасност на движението по пътищата. Това бе използвано като информационен повод за насочване вниманието на обществеността към проблематиката, с акцент върху важността обучението по БДП да започва от най-ранна възраст и да продължава през целия живот. Организирани бяха и редица интервюта за телевизии и радиа на председателя на ДАБДП, в които темата бе комуникирана. За поредна година ДАБДП се включи в инициативата „Най-добър млад шофьор на България“. Кампанията е насочена към шофьори с малко стаж (до 5 години) и на възраст между 18 и 26 години. В рамките на инициативата участниците демонстрират своите теоретични познания чрез онлайн тест, а 20-те справили се най-добре с него участват във финалното състезание, в което показват и практическите си умения зад волана. Кампанията изпитва не само техния контрол върху автомобила, а и уменията им да реагират в екстремни ситуации, да мислят бързо, да помагат на пострадал при ПТП и да познават техническото устройство на автомобила. Представители на Агенцията се включиха в етапите на организацията, а съвместно със СБА бе проведено и допитване сред младите водачи, резултатите от което бяха обявени по време на финала в гр. Варна на 14 май 2021 г. През 2021 г. Министерството на образованието и науката, съвместно с регионалните управления на образованието и в партньорство с Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, организира и проведе първото Национално състезание по безопасност на движението по пътищата за ученици. Със своя широк национален обхват състезанието се превърна във важен повод за насърчаване на учащите се към безопасно, културно и толерантно поведение на пътя и е сред инициативите, които ще бъдат приоритетни за продължаване и надграждане през 2022 г. Около 300 деца от цялата страна през изминалата година взеха участие в Националната лагерна викторина по безопасност на движението по пътищата. Инициативата се организира от Съвета по безопасност на движението на деца в София при Столична община, съвместно с Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, ОД на МВР – Бургас и „Ученически отдих и спорт“ към Министерството на образованието и науката. Участниците са на възраст между 7 и 16 години, като целта е да се надградят знанията им по безопасност на движението по пътищата. Експерти от Агенцията се включиха в обучението на децата, като това бе използвано и за привличане на вниманието на средствата за масово осведомяване. Инициативата и важността от обучението по БДП бяха комуникирани в национални и регионални медии. ДАБДП се включи в междудържавна инициатива, насочена към безопасността на децата на пътя. В нея участие взимат представители на държавни органи, застрахователната индустрия, организациите за безопасност на движението по пътищата и образователни институции от Австрия, България, Хърватия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Словения. Инициативата преминава под мотото „Заедно за безопасността на децата на пътя“. ДАБДП подкрепи много от събитията на Съвета по безопасност на движението на децата в София (СБДДС) към Столична община, които бяха организирани в училища и детски градини. Представители на Агенцията даваха съвети на децата за безопасността на движението и насърчаваха натрупването на допълнителни знания в областта. Събитията бяха популяризирани в медиите и социалните мрежи с цел показване на добрите примери и амбициране на други училища и детски градини да организират сходни прояви с акцент безопасността на пътя. Местни власти Широко популяризирана бе процедурата, по която българските общини можеха да кандидатстват за целево финансиране за провеждането на одити за пътна безопасност на пътната им мрежа. Медийно отразявани бяха и заседанията на Областни и Общински комисии по БДП, на които бяха обсъждани ключови теми, свързани с регионите и добри примери на национално ниво. Агенцията подпомогна и Областна администрация Габрово при организирането на конкурс за комикси на тема безопасност на движението по пътищата – една нетрадиционна инициатива, която привлече сериозно внимание и може да бъде надградена и на национално ниво. Текуща дейност С оглед запознаване на обществеността с дейността на Агенцията бяха комуникирани ключови аспекти от нейната дейност. Акцент бе поставен и на проектите, по които ДАБДП е бенефициент. През изминалата година продължи работата по надграждане на институционалния сайт на ДАБДП (www.sars.gov.bg), както и официалните канали на Агенцията в социалните мрежи (Facebook; YouTube; Instagram). През отчетния период продължи и ежемесечното издаване на Информационния бюлетин на ДАБДП, който все повече се утвърждава като търсен източник на експертна информация за заинтересованите от темата. Експерти от специализираната администрация активно участваха в изготвянето на материалите, като бяха привлечени и редица гост-автори. |
| 25 | Издаване и разпространение на регулярен електронен бюлетин с рубрики в областта на БДП | ДАБДП: Изпълнено. Подготвени и разпространени са 11 регулярни издания на информационния бюлетин на ДАБДП, в които се съдържат подготвени от екипа на ДАБДП и от гостуващи автори теми от областта на БДП, в т.ч. свързани с европейската и национална политика по БДП, актуални събития, научнопопулярни материали, полезни съвети, добри практики и послания, и др. Изданията са разпространени сред представители на институциите на централно, областно и общинско ниво, неправителствения сектор, научните и академичните среди, като е осигурен достъп до бюлетините на интернет страницата на ДАБДП. |
| Цел: Развитие на социално отговорна организационна култура за БДП |  |  |
| 26 | Интегриране на БДП за защита на служителите в публичните и частните организации при взаимодействието им с пътнотранспортната система | Изпълнява се текущо. На база подготвените от ДАБДП методически указания, свързани с въвеждането на система от мерки на бюджетните организации за предпазване на служителите от пътнотранспортни произшествия при взаимодействие с пътнотранспортната система, е установен режим за съблюдаване на мерки, свързани с безопасно взаимодействие на служителите с пътната система. Системата от мерки включва области за въздействие и дейности, които всяка организация на бюджетна издръжка може и следва да управлява сама. На база оказаната методическа подкрепа през отчетния период публичните администрации са разработили, утвърдили и текущо прилагат чрез вътрешни правила системи за безопасност на движението по пътищата. |
| ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 3: КОНТРОЛ: ЕФЕКТИВЕН И ПРЕВАНТИВЕН |  |  |
| Цел: Подобряване на материално-техническото и ресурсното обезпечаване на МВР за спазване правилата за движение по пътищата и провеждане на спасителна дейност |  |  |
| 27 | Техническо обезпечаване на контролната и спасителната дейност чрез специализирани автомобили и технически средства и системи, в т.ч. автоматизирани, за извършване на контрол по ЗДвП | МВР: Изпълнено. Назначена е Експертна комисия за извършване на тестове преди пускане в експлоатация на 56 мобилни автоматизирани технически средства и системи (АТСС) за контрол на скоростта, тип ARH CAM S1, след провеждане на обществена поръчка, закупени със средства по Фонда за безопасност на движението. Извършени са тестове преди пускане в експлоатация на 11 мобилни АТСС за контрол на скоростта, тип ARH CAM S1, след провеждане на обществена поръчка, закупени със средства по Гаранционен фонд. Осигурено е пускането в експлоатация на 14 броя стационарни АТСС, тип „SITRAFFIC Lynx ERS 400“, след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка за следгаранционната им поддръжка. В процес на изпълнение: Във връзка с взето решение за закупуване на 200 нови оборудвани полицейски автомобила са започнати дейности по откриване на процедура по възлагане на обществена поръчка. Извършена е промяна на бройката, като ще бъдат закупени 400 нови оборудвани полицейски автомобила. Продължава работата по обществената поръчка. В процес на изпълнение: Финализирана е процедура във връзка с възлагане на обществена поръчка с предмет „Закупуване и доставка на 10 броя специализирани автомобила за посещение на тежки ПТП“. Решението се обжалва. В процес на изпълнение: Провежда се процедура във връзка с възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, изграждане, монтаж, инсталиране на софтуер и пускане в действие на цялото оборудване на 63 технически средства за контрол на скоростта“. |
| Цел: Оптимизиране на способите за осъществяване на контрол от МВР за спазване правилата за движение по пътищата |  |  |
| 28 | Засилване на контролната дейност в рискови участъци съобразно извършени анализи | МВР: Изпълнено. Създадена е организация за ефективно използване на АТСС и за определяне на основните места за контрол, съобразени с местата с концентрация на ПТП, в съответствие с изготвен анализ. |
| 29 | Провеждане и участия в СПО, в т.ч.: - при индикации за промяна в състоянието на пътнотранспортния травматизъм - инициирани от Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL - тематични операции съвместно с други институции | МВР: Изпълнено. Организирани и проведени са: 15 национални кампании и 28 СПО; 13 СПО по календара на ROADPOL; съвместни контролни операции на МВР, ИААА (МТИТС) и Национално ТОЛ управление при МРРБ във връзка с настъпили ПТП с участието на товарни автомобили или интензивен трафик на товарни автомобили в определени участъци от републиканската пътна мрежа и др. |
| 30 | Реализиране на проекти за БДП чрез финансиране от Фонд за безопасност на движението | МВР: Изпълнено. През 2021 г., на основание утвърден План-график за 2021 г., са реализирани разходи по дейности, финансирани от Фонд за безопасност на движението, по 29 сключени договора относно: доставка на тестове за установяване употребата на наркотични вещества; възстановяване, осигуряване, доработка и следгаранционно абонаментно техническо поддържане на АИС; внедряване на разширена мобилна локализация (Advanced mobile location – AML) в Национална система 112 на територията на Република България; закупуване и следгаранционна поддръжка на технически средства; закупуване и доставка на газхроматографи и спомагателно оборудване, мундщуци и консумативи; осигуряване на следгаранционна поддръжка на прилежащата инфраструктура в центровете за данни на МВР; мобилни криминалистични лаборатории. В процес на изпълнение: Открита е процедура и е назначен експертен съвет за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нови автомобили, с включено полицейско оборудване и интегрирана система за мобилно наблюдение, тип камера за носене върху тялото“ за нуждите на „Пътна полиция“; Открита е процедура и е назначен експертен съвет за обществена поръчка с предмет „Закупуване на 29 бр. микробуса за осъществяване на дейности с превантивна цел и провеждане на специализирани полицейски операции на територията на СДВР/ОДМВР“; Осигуряване на надеждното функциониране на изградените ГИС, специализирани приложения към тях, както и интегрираните АИС на МВР, ползващи данни от ГИС и ограничаване на риска от неблагоприятни събития“. |
| Цел: Ефективност и ефикасност на административното наказание за постигане на превантивната функция на санкцията |  |  |
| 31 | Извършване на мерки по: Оптимизиране на реда за връчване на наказателни административни актове от органи на МВР Извършване на справки и издаване на документи за издадени административни документи за нарушения на ЗДвП Осигуряване на възможност за заплащане на глоби по ЗДвП чрез мобилни терминални устройства ПОС в патрулните автомобили Проверка на водачите на МПС на гранично-контролно пропускателни пунктове за глоби по ЗДвП, осигурена възможност за заплащането им. Развитие на информационния обмен по Споразумението между България, Хърватия, Унгария и Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата | МВР: Изпълнено. От 23.12.2021 г. са в сила изменения в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), които регламентират: Връчване на наказателни постановления (НП) чрез изпращане на съобщение до персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване (ССЕВ) като модул на Единния портал за достъп до електронни административни услуги по смисъла на Закона за електронното управление. В МВР е създаден вътрешен ред за прилагане в административнонаказателното производство на разпоредбите на ЗАНН в тази му част. Мярката се изпълнява целогодишно. Мярката е в процес на реализация, проведени от МВР са срещи с експерти от институции и организации, които са част от процеса по изпълнение. Мярката е изпълнена през 2020 г. През 2021 г. са инсталирани допълнително 23 терминални устройства ПОС на 11 ГКПП. Мярката е в процес на реализация, проведени от МВР са срещи с експерти от институции и организации, които са част от процеса по изпълнение. |
| Цел: Усъвършенстване на реда за събиране, обработка и анализ на данни за ПТП |  |  |
| 32 | Актуализиране на задължителните показатели, въвеждани при регистрацията на ПТП | МВР: В процес на изпълнение. Мярката е в процес на реализация, проведени от МВР са срещи с експерти от институции и организации, които са част от процеса по техническото изпълнение. |
| 33 | Развитие на функционалността на Автоматизирана информационна система „Пътна полиция“ в частта на ПТП | МВР: В процес на изпълнение. Мярката е в процес на планиране за техническо изпълнение. |
| ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 4: ЩАДЯЩА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |
| Цел: Интегриране на пътната безопасност в управлението на пътната инфраструктура на национално, областно и общинско ниво за ограничаване на отрицателните ефекти на транспортния сектор |  |  |
| 34 | Определяне и докладване на обхвата на включените и изключените пътища от процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура | МРРБ (АПИ): Изпълнена. АПИ е представила списък с предложени пътища от РПМ, които да бъдат включени в обхвата на процедурите по управление на безопасността на пътната инфраструктура. МТС: Изпълнена. През м. юни 2021 г. МТС подготви и изпрати до ДАБДП информация, касаеща определяне на обхвата на процедурите по управление на безопасността на пътната инфраструктура. МЗХГ: Частично. През м. октомври 2021 г. ДФЗ към МЗХГ подготви и изпрати до ДАБДП информация, касаеща определяне на обхвата на процедурите по управление на безопасността на пътната инфраструктура. ДАБДП: Изпълнено. ДАБДП е подготвила писма до всички общини в Република България, до МРРБ, МЗХГ и МТИТС, с което е събрала необходимата информация за подготовката на проекта на списъка на пътищата, включени в обхвата на процедурите по управлението на безопасността на пътната инфраструктура, който следва да се предостави на Европейската комисия. След подготовката на проекта на списък и неговото подписване от председателя на ДАБДП, той е изпратен на министъра на регионалното развитие и благоустройството за подпис. След подписването му, списъкът на пътищата е изпратен за разглеждане и съгласуване от членовете на работна група № 9 „Транспортна политика“ към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. След като го е съгласувала, работна група № 9 „Транспортна политика“ го е изпратила на вниманието на ЕК в определения срок, 17.12.2021 г. |
| 35 | Стартиране на процеса по цялостна оценка на безопасността на пътната мрежа с оценка на риска от настъпване на ПТП и последствията от тях чрез визуален оглед на проектните характеристики на пътя и анализ на участъци от пътната мрежа, които са в експлоатация повече от три години и по които е настъпил определен брой пътнотранспортни произшествия, съотнесено към пътния поток | ДАБДП: Изпълнено. През първото тримесечие на годината беше извършен визуален оглед и беше изготвен анализ на 2 800 км републикански пътища. |
| 36 | Извършване на проверки относно състоянието на пътната инфраструктура | АПИ: Изпълнено. Мярката се изпълнява регулярно от страна на АПИ. Служители на ОПУ ежедневно извършват огледи и обходи на РПМ и докладват за установените проблеми. При постъпване на сигнали и информация за повишена аварийност в даден участък или риск от настъпване на ПТП се извършват и целенасочени инспекции на място с представители на АПИ, ОПУ и когато е необходимо и с ОД на МВР, съобразно характера на проблема. |
| 37 | Подкрепа за развитието на интелигентни транспортни системи (ИТС), в т.ч.: Активизиране на дейността на Съвета по интелигентните транспортни системи към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Анализ на действащата правна и институционална рамка, която внедрява ИТС и подготовка на предложения за подобряването ѝ Въвеждане на интелигентни транспортни системи: Разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на АМ „Тракия“; Внедряване на интелигентна система за автоматична идентификация на инциденти, управление на трафика и модернизация на тунел „Траянови врата“; Доставка и монтаж на 40 бр. електронни информационни табели) в различни участъци от АМ „Тракия“ с възможност за отдалечен контрол в реално време; Доставка и монтаж на сензори за претегляне на моторни превозни средства в движение; Доставка и монтаж на камери за измерване на средна скорост и мониторинг на трафика с цялото прилежащо оборудване в определени участъци от АМ „Тракия“ Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел „Железница“ – Контролен център за обработка на информацията от всички ИТС, изградени на Лот 3 на АМ Струма, включително тези в тунел „Железница“ и тунелите в обхвата на АМ „Струма“ Лот 3.2. Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница” – Централна подсистема за управление на съобщения в тунела – софтуерни приложения, интегрирани към съществуващите подсистеми в Система за регионално управление на пътна инфраструктура и към Система за събиране на данни, наблюдение и управление (SCADA) на тунела; Крайпътна подсистема за управление на съобщенията за тунел, включваща: Пътна станция за регистриране на трафик чрез индуктивни рамки; Пътна станция за видеонаблюдение; Пътна станция за данни от настилка; Управляеми пътни знаци (УПЗ); Светофарни уредби; Автомагистрала „Русе – Велико Търново“ от км 0+400 до км 76+200 за участъци „Русе – Бяла“ (участък №1) и „Обход на гр. Бяла“ (участък №2) – Предвидените в идейния проект ИТС включват преброителни пунктове, пунктове за метеорологично наблюдение, пунктове за постоянно видеонаблюдение и информационни табели (VMS) Подготовка на проект: Път I-1 /Е-79/ „Видин – Монтана – Враца” – Предвидени за изграждане ИТС с център за управление на трафика при п.в. км 98+412.14 и информационни рамки на всеки пътен възел по две рамки. Път ІІІ-5004 „Обход на гр. Габрово” от км 20+124.50 до км 30+673.48, включително тунел под връх Шипка с дължина 3,220 км” – Предвидени в идейния проект: стационарни контролни пунктове (точки) на портални или конзолни рамки Модернизация на път I-8 „Калотина-Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка” – Оптични кабели и една портална рамка при км 2+620, на която ще бъдат окачени информационните табла, камерите, следящи трафика, и камерите за тол системата Проект „Повишаване на пътната безопасност по републиканската пътна мрежа“ – реализиране на мерки за повишаване на пътната безопасност, в т.ч. интелигентни транспортни системи, по 11 участъка от РПМ АМ „Хемус“, участък от км 87+800 до км 223+426 – Предвижда се изграждане на конструкция за общо 23 броя портални рамки АМ „Хемус“, участък от км 310+940 до км 327+260“ - Предвижда се изграждане на конструкция за общо 3 броя портални рамки Път I-1 (E79) „Мездра-Ботевград“ ЛОТ 2 от км 161+367 до км 174+800, Актуализация на технически проект в подучастък от км 161+367 до км 172+000, изработване на технически проект за подучастъка от км 172+000 до км 174+800 – Обход на Люти дол – До изхода на тунел №1 ще се изгради диспечерски пункт. В него ще се поместят главно разпределително табло осветление №1, табло с непрекъсваемо захранване, табло пожароизвестяване, табло светофари, както и съответните контролери. Ще се монтира и система за събиране на данни, контрол, наблюдение и изпращане на ежедневната информация по интернет към диспечерски център на главното управление на пътищата. Актуализация на технически проект и строителство на Път I-1 (E79) „Мездра-Ботевград“ ЛОТ 1 от км 174+800 до км 194+164,89=194,12 – Предвидено в проекта е да се изпълнят шест пространствени едноотворни рамки – тип пасарелка. На рамките се предвижда да се монтира и/или изгради: По две светодиодни информационни табла с променливо съдържание за подаване на своевременни предупреждение и информация за ползвателите на пътя; поставянето на сензори за измерване на теглото на ППС в движение; поставянето на пътна метеорологична станция, която следи за състоянието на асфалтовата настилка на пътя (заскрежаване, замръзване, заледяване и т.н.) и предупреждава до 6 часа предварително за опасни явления; камери за разпознаване на регистрационните номера на ППС; камери за контрол на скоростта; пътна станция за установяване на трафик данни; пътна станция за видеонаблюдение; инфрачервен лазерен скенер за следене на габаритите на преминаващите ППС; видеонаблюдение в областта на порталната рамка Модернизация на път I-8 „Калотина – п.в.Храбърско“ от км 15+500 до км 32+449.08= км 32+447.20 и етапни връзки“ – Стационарни контролни пунктове на км 24+100, 27+790 и 30+660 | МТС: Не е изпълнено. Във връзка с пандемията от Covid-19 и извънредната епидемична обстановка, през 2021 г. не са провеждани заседания на Съвета по интелигентните транспортни системи към министъра на транспорта и съобщенията. МВР: Изпълнено: В рамките на компетенциите си, експерти от МВР са давали становища и са участвали в проектите, чието реализиране е стартирало през 2021 г. АПИ: В процес на изпълнение. Мярката се изпълнява съобразно сроковете, определени за изпълнение на отделните обекти. |
| 38 | Адаптиране на организацията на дейностите по управление на пътната инфраструктура в администрацията на АПИ и общините, в т.ч.: Извършване на анализ на ресурсите и процесите по управление Повишаване на капацитета и обезпечаване на дейността | АПИ: Предстои изпълнение. На този етап реализацията на тази мярка е трудно постижима. Вменяването на АПИ на по-голям обем ангажименти и задължения, вследствие на нормативни промени, в условията на недостатъчен брой висококвалифицирани експерти както на ниво ЦА на АПИ, така и на ниво ОПУ, и ограничен бюджет, създава рискове от невъзможност АПИ да изпълни в указани срокове дадени обеми работа със съответното качество. Като цяло проблемът е относим за целия пътен сектор поради недостига на кадри, специализирани в пътното строителство, както и поради текучество на кадри в администрацията. Общини: Няма данни за изпълнение. |
| 39 | Интегриране на обследването, анализа, оценката на риска и приоритизацията на нуждите в процеса на планиране и изпълнение на инвестиции в пътна инфраструктура (капиталови или за текущо поддържане) | АПИ: Изпълнена. АПИ ежегодно изпълнява дейности по линия на текущо поддържане, както и реализира инфраструктурни обекти, с които се постига повишаване на нивото на пътна безопасност на инфраструктурата. Приоритет са инвестициите в развитието на стратегическата пътна инфраструктура. |
| Цел: Поддържане и развитие на толерантни към човешките грешки републикански пътища, осигуряващи универсална мобилност при подхода „безопасна система“ |  |  |
| 40 | Проектиране на пътни участъци от пътна мрежа Изработване на технически проект за привеждане на съвпадащия с трансевропейската пътна мрежа (TENT-T) тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“ при км 39+562.30 Изработване на технически проект за привеждане на съвпадащия с трансевропейската пътна мрежа (TENT-T) тунел „Правешки ханове“ на АМ „Хемус“ при км 54+672, в нормативна експлоатационна пригодност Изработване на технически проект за привеждане на съвпадащия с трансевропейската пътна мрежа (TENT-T) тунел „Траянови врата“ на АМ „Тракия“ при км 53+297 в нормативна експлоатационна пригодност Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи на Мост над река „Русенски лом“ на Път I-5 „Русе-Велико Търново“ при км 2+654 /Дъгов мост/ Изработване на технически проект за ремонтно възстановителни работи на път I-5 от км 103+000 до км 105+430, участък включващ два тунела и едно мостово съоръжение Подготовка на проект AM „Русе - Велико Търново”: Изработване на комплексен доклад за предварителна оценка на съответствието с основните изисквания към строежите на идеен проект за обект: АМ „Русе – Велико Търново“ от км 0+400 до км 76+200 за участъците „Русе – Бяла“ (участък №1) и „Обход на гр. Бяла“ (участък №2), обща дължина 75,6 км АМ „Русе - Велико Търново“ – Допълване на изработения идеен проект с нов пътен възел при пресичането с АМ Хемус на км 99+901,23 и с нова пътна връзка и пътен възел при пресичането с път II-55 и изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план от км от км 76+040 до км 133+240, с включена пътна връзка и пътен възел, при пресичането с път II-55 Изработване на проекти за модернизация на път І-1 (Е79) „Видин – Ботевград” – етап І от проект: „Подготовка на проект „(Е-79) Видин – Монтана”: Участък № 1: Път І-1 „Ружинци - Монтана“ от км 61+750 до км 102+060 и Участък № 2: Път І-1 „Монтана - Враца“ от км 111+305.50 до км 140+008 ", с обща дължина 69,013 км Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) за обект: Път I-5 Кърджали - Маказа от км 340+228 до км 342+639.41 Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път III-861 Лъки - Джурово - м. Здравец - м. Момина вода - м. Рожен (II-86 Чепеларе - Соколовци) от км 31+040 до км 42+971 Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път III-868 „Рудозем – Смолян“ от км 0+000 до км 22+424 Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път III-606 „Копривщица – Стрелча“ от км 0+000 до км 32+852 Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: път II-37 „Етрополе – Златица“ от км 20+964 до км 44+820 Изработване на технически проект за основен ремонт за обект: Път III-1403 Подгорие - Шишманово - Макреш - гара Макреш - (о.п. Видин - Димово) от км 0+000 до км 22+098 Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път II-99 Бургас-Созопол-Царево от км 0+000 до км 20+504, от км 20+504 до км 28+514 (вариант Алепу) и от км 32+934 (съответства на 28+514) до км 58+000 с обща дължина на участъка 53.580км. Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път І-9 Обзор - Слънчев Бряг от км 165+900 до км 199+100 Изработване на технически проект за рехабилитация и реконструкция на обект: Път III-906 „(Старо Оряхово - Обзор) - Гильовица - Каблешково - I-9“ от км 0+000 до км 65+674, с обща дължина 65,674 км Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път III-822 Самоков – Ихтиман от км 2+100 до км 35+700 (37+000 стар км.) Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път III-1906 „(Гоце Делчев - граница Р Гърция) - Копривлен - п.к. Нова Ловча - Парил - Голешево - Петрово – Катунци“ от км 0+024 до км 18+147 и от км 30+800 до км 50+500 Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път IІ-99 „Царево - Малко Търново“ от км 58+000 до км 117+000 Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: път III-907 „(Маринка - Звездец) - Визица - (Царево - Малко Търново)“ от км 0+000 до км 24+781 Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: път III-992 „(Бургас - Созопол) - Ясна поляна – Приморско“ от км 0+000 до км 21+491 Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: път III-9009 „(Маринка - Звездец) - Ново Паничарево - Ясна поляна“ от км 0+000 до км 11+885 Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) по обособени позиции на път I-4: - Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) Път І-4 Севлиево - Велико Търново - Омуртаг от км 101+550 до км 126+667 - Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на Път І-4 Севлиево - Велико Търново - Омуртаг от км 129+667 до км 134+000 и от км 137+697 до км 157+697 - Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на Път І-4 Севлиево - Велико Търново - Омуртаг от км 157+697 до км 186+100 Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: път III-2903 „гр. Генерал Тошево - с. Къпиново - с. Изворово - с. Красен - с. Росица - с. Лозница“ от км 0+000 до км 11+770 Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: път III-2904 „с. Захари Стояново - с. Дуранкулак“ от км 0+000 до км 17+772 Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) за обект: Път ІІ-14 о.п. Видин - Кула - Връшка чука - граница Р Сърбия от км 0+250 до км 30+240 Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) за обект: Път ІІІ-161 „Ребърково - Люти дол – Ботевград“ от км 0+000 до км 33+040 Изготвяне на технически проект за ремонтно-възстановителни работи на Селскостопански надлез на републикански път I-6 София-Бургас при км 381+968 Изготвяне на технически проект за ремонтно-възстановителни работи на мостово съоръжение при км 0+000 на път III-1006 „Благоевград-Падеж-граница Северна Македония“ Изготвяне на технически проект за ремонтно-възстановителни работи Мостово съоръжение при км 5+293 на път III-637 Вукан-Пенкьовци - предаварийно състояние Изготвяне на технически проект за ремонтно-възстановителни работи Мостови съоръжения при км 0+119 и 22+844 на път III-637 Вукан Пенкьовци Изработване на технически проекти за основен ремонт (рехабилитация) на пътни обекти по 3 (три) обособени позиции: - Обособена позиция № 1: II-73 „О.п. Шумен - Радко Димитриево - Смядово - Веселиново - Лозарево – Карнобат” от км 0+000 до км 43+500 с обща дължина 43,500 км - Обособена позиция № 2: Път II-73 „гр. ОПУ Шумен - Лозарево - (Карнобат - Бургас)“ от км 43+500 до км 90+332, с обща дължина, 46,832км; - Обособена позиция № 3: Път I-2 „п.в. Белокопитово – Разград“ от км 93+500 до км 133+794, с обща дължина 40,294 км. Изработване на технически проект за основен ремонт на Път III-1401 „Кула-Връшка чука-Киряево-Подгоре-Паяновци-Ошане-Вещица-Белоградчик“ от км 0+000 до км 22+00 Изработване на технически проект за основен ремонт на Път III-1401 „Кула-Връшка чука-Киряево-Подгоре-Паяновци-Ошане-Вещица-Белоградчик“ от км 22+000 до км 44+451 Изработване на технически проект за основен ремонт на Път III-207 (о.п. Шумен-Девня) – Ветрино – Калоян – Векилски – Кочмар – Тервел – Алеково - (о.п. Силистра-о.п. Дулово) от км 63+857 до км 81+057, дължина 17.200 км Изработване на технически проект за основен ремонт на Път III-7001 (о.п. Силистра-о.п. Дулово) Алфатар - Войново - Кайнарджа - Краново – Капитан Димитрово –Коритен от км 0+000 до км 7+000, дължина 7.0 км Изработване на технически проект за основен ремонт на мост над р. Дунав (Дунав мост 1) между Русе и Гюргево на път I-2 Русе-Разград от км 0+000 до км 1+057. Технически проект за основен ремонт на път III-811 „II-81 – Богьовци – Сливница – Ракита – Брезник – Пали лула за участък 2 от км 9+280 до км 20+800 и участък 3 от км 20+800 до км 28+250 Прединвестиционни проучвания за трасе „град Монтана - град София“ с тунелно преминаване под Петрохан Изработване на технически проект за основен ремонт на път III-1008 от км 0+000 до км 0+800, включително мост над река Струма при км 0+550 и изработване на Идеен и технически проект за доизграждане на път ІІІ-1008 Струмяни Берово Изработване на идеен проект и ПУП -Парцеларен план / План за изменение на улична регулация за Северен пътен възел „Трапезица“ при км 101+000 на път I-5 „Русе – Бяла – Велико Търново“ (свързване с път III-514) Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи на мост над река „Бошулска“ при км 11+485 на път III-3704 Изработване на технически проект за пътен надлез по общински път SFO 3059, над път II-17 „(Мездра-Ботевград) п.в. на I-3-п.в. Ботевград на АМ Хемус при км 1+845, включително участъци за привързване към общинския път“ Изработване на разширен идеен проект с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и ПУП - ПП на АМ „Черно море“ Изработване на прединвестиционно проучване за разширяване на трасето на път II-53 между градовете Сливен и Ямбол Прединвестиционно проучване за скоростна отсечка между гр. Пловдив и гр. Рудозем | АПИ: В процес на изпълнение. По-голямата част от проектите са в процес. Готови са проектите за: Изработване на технически проект за привеждане на съвпадащия с трансевропейската пътна мрежа (TENT-T) тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“ при км 39+562.30 Изработване на технически проект за привеждане на съвпадащия с трансевропейската пътна мрежа (TENT-T) тунел „Правешки ханове“ на АМ „Хемус“ при км 54+672, в нормативна експлоатационна пригодност Изработване на технически проект за привеждане на съвпадащия с трансевропейската пътна мрежа (TENT-T) тунел „Траянови врата“ на АМ „Тракия“ при км 53+297 в нормативна експлоатационна пригодност Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път III-868 "Рудозем - Смолян" от км 0+000 до км 22+424 Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път III-822 Самоков – Ихтиман от км 2+100 до км 35+700 (37+000 стар км.) Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: път III-907 „(Маринка - Звездец) - Визица - (Царево - Малко Търново)“ от км 0+000 до км 24+781 Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: път III-992 „(Бургас – Созопол) – Ясна поляна – Приморско“ от км 0+000 до км 21+491 Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: път III-9009 „(Маринка - Звездец) - Ново Паничарево - Ясна поляна“ от км 0+000 до км 11+885 Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) за обект: Път ІІІ-161 „Ребърково - Люти дол – Ботевград“ от км 0+000 до км 33+040 Технически проект за основен ремонт на път III-811 „II-81 – Богьовци – Сливница – Ракита – Брезник – Пали лула“ за участък 2 от км 9+280 до км 20+800 и участък 3 от км 20+800 до км 28+250 Приключили Прединвестиционни проучвания за трасе „град Монтана - град София“ с тунелно преминаване под Петрохан Изработване на идеен проект и ПУП -Парцеларен план / План за изменение на улична регулация за Северен пътен възел „Трапезица“ при км 101+000 на път I-5 „Русе – Бяла – Велико Търново“ (свързване с път III-514) Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи на мост над река „Бошулска“ при км 11+485 на път III-3704 За проекти: Изготвяне на технически проект за ремонтно-възстановителни работи Мостово съоръжение при км 5+293 на път III-637 Вукан-Пенкьовци - предаварийно състояние и Изготвяне на технически проект за ремонтно-възстановителни работи Мостови съоръжения при км 0+119 и 22+844 на път III-637 Вукан Пенкьовци, през 2021 г. се обяви обществена поръчка, но за едната обособена позиция с едното съоръжение нямаше подадени оферти, а за другата – с две съоръжения – единственият участник бе отстранен. За проекти: Изработване на технически проект за основен ремонт на Път III-1401 „Кула-Връшка чука-Киряево-Подгоре-Паяновци-Ошане-Вещица-Белоградчик“ от км 0+000 до км 22+00 Изработване на технически проект за основен ремонт на Път III-1401 „Кула-Връшка чука-Киряево-Подгоре-Паяновци-Ошане-Вещица-Белоградчик“ от км 22+000 до км 44+451 Изработване на технически проект за основен ремонт на Път III-207 (о.п. Шумен-Девня) – Ветрино – Калоян – Векилски – Кочмар – Тервел – Алеково - (о.п. Силистра-о.п. Дулово) от км 63+857 до км 81+057, дължина 17.200 км, не са процедирани технически проекти, тъй като участъците са ремонтирани по ТРП. |
| 41 | Строителство на участъци от пътната мрежа: АМ „Струма“ Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел „Железница“, Лот 3.1 ""Благоевград - Крупник"", дължина 12,6 км АМ „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница” с три обособени позиции, обща дължина 4,4 км АМ „Струма“ Лот 3.2.1, участък „Крупник - Кресна“ - ляво платно от км 375+860≡376+000 от Лот 3.1 на АМ „Струма“ до км 389+100 и пътни връзки”; дължина 13,24 км АМ „Струма“ Лот 3.2.2, участък „Крупник - Кресна“ – ляво платно от км 389+100 до км 399+500, обходен път на гр. Кресна – част от дясно платно от км 396+137 (по километража на път І-1 /Е79/) до км 401+691.90≡397+000 от Лот 3.3 на АМ „Струма“, включително и пътни връзки“, дължина 12,46 км Изработване на технически проект и изпълнение на част от мерките за смекчаване въздействието на трафика върху дивите животни и птици в Кресненското дефиле, посочени в Решение по ОВОС №3-3/2017г., чрез изграждане и модифициране на оградни и дефрагментационни съоръжения по път I-1 от км 380+300 до км 396+137 (част от дясното платно на АМ Струма лот 3.2) и повишаване на безопасността в участъка, дължина 15,837 км Изработване на технически проект и строителство за обект: „АМ ,,Русе – Велико Търново“ от км 0+400 до км 76+200 за участъци „Русе – Бяла“ (участък №1) и „Обход на гр. Бяла“ (участък №2), с обща дължина 75,6 км Изработване на технически проект и строителство за обект: Път ІІІ-5004 „Обход на гр. Габрово” от км 20+124.50 до км 30+673.48, включително тунел под връх Шипка с дължина 3,220 км”, дължина 10,55 км Модернизация на път I-8 „Калотина-Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка”, дължина 14,5 км Модернизация на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ в участъка от източната граница на поземлен имот с идентификатор 35479.1.531 по КККР на с. Калотина до км 1+000 (с приблизителна дължина 90 м), дължина 0,9 км „АМ „Хемус“, участък от км 87+800 до км 223+426.75=км 222+000“, дължина 135,6 км „АМ „Хемус“, участък от км 310+940 до км 327+260“, дължина 16,32 км Път I-9, Слънчев бряг - Бургас, обход гр. Поморие, участък от км 217+000 до км 222+849.41 (километраж по проект), дължина 5,85 км Път I-1 (E79) “Мездра-Ботевград" ЛОТ 2 от км 161+367 до км 174+800, Актуализация на технически проект в подучастък от км 161+367 до км 172+000, изработване на технически проект за подучастъка от км 172+000 до км 174+800 - Обход на Люти дол, дължина 13,433 км Актуализация на технически проект и строителство на Път I-1 (E79) “Мездра-Ботевград“ ЛОТ 1 от км 174+800 до км 194+164,89=194,122, дължина 19,3 км Модернизация на път I-8 „Калотина – п.в. Храбърско“ от км 15+500 до км 32+449.08= км 32+447.20 и етапни връзки“, дължина 16,947 км Софийски околовръстен път в участъка от км 35+260 до км 41+340 /от пътен възел "Цариградско шосе до пътен възел "Младост"/, дължина 6,080 км Реконструкция на път II-86 Средногорци - Рудозем, участък от км 125+727.46 до км 126+600 и от км 126+750 до км 132+920, област Смолян", с дължина 7,04 км Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: Път II-86 Средногорци - Рудозем и обходен път на гр. Рудозем от км 132+920 до км 134+280 и от км 134+480 до км 135+530, област Смолян", с дължина 2,61 км Изпълнение на напречна и надлъжна шумна пътна маркировка; светлоотразителни пътни кабари (чугунени); направляващи светлоотразителни елементи и пътни знаци: направляващи светлоотразителни елементи в 11 критични участъка на територията на страната, групирани в 5 направления републикански пътища с голяма аварийност, в рамките на проект, финансиран от ОПРР | АПИ: В процес на изпълнение. По-голямата част от участъците са в процес на изпълнение. Завършени са: Път I-9, Слънчев бряг - Бургас, обход гр. Поморие, участък от км 217+000 до км 222+849.41 (километраж по проект), дължина 5,85 км Модернизация на път I-8 „Калотина – п.в. Храбърско“ от км 15+500 до км 32+449.08= км 32+447.20 и етапни връзки“, дължина 16,947 км Софийски околовръстен път в участъка от км 35+260 до км 41+340 /от пътен възел "Цариградско шосе до пътен възел "Младост"/, дължина 6,080 км За обекти: АМ „Струма“ Лот 3.2.1, участък „Крупник - Кресна“ - ляво платно от км 375+860≡376+000 от Лот 3.1 на АМ „Струма“ до км 389+100 и пътни връзки”; дължина 13,24 км АМ „Струма“ Лот 3.2.2, участък „Крупник - Кресна“ – ляво платно от км 389+100 до км 399+500, обходен път на гр. Кресна – част от дясно платно от км 396+137 (по километража на път І-1 /Е79/) до км 401+691.90≡397+000 от Лот 3.3 на АМ „Струма“, включително и пътни връзки“, дължина 12,46 км, е в процес на ново разглеждане на варианти за трасе. Проектът: Изпълнение на напречна и надлъжна шумна пътна маркировка; светлоотразителни пътни кабари (чугунени); направляващи светлоотразителни елементи и пътни знаци: направляващи светлоотразителни елементи в 11 критични участъка на територията на страната, групирани в 5 направления републикански пътища с голяма аварийност, в рамките на проект, финансиран от ОПРР, е прекратен. |
| 42 | Извършване на системни обходи и огледи на състоянието на републиканските пътища за констатиране на слабости и своевременно отстраняване на несъответствията | АПИ: В процес на изпълнение. Мярката се изпълнява регулярно по отношение на обходите и огледите на републиканските пътища от служители на Областните пътни управления. По отношение на отстраняването на констатираните проблеми и несъответствия, същите се възлагат за изпълнение при осигурен финансов ресурс. МВР: Изпълнено: Издадени са 20 058 писмени предупреждения, сигнални писма и разпореждания до собствениците на пътищата по чл. 165, ал. 1, т. 3 от ЗДвП. Взети са участия в заседания на комисии по приемане на етапи, временна организация на движението и въвеждане в експлоатация на участъци от републиканската пътна мрежа. През 2021 г. от служителите на пътна полиция, обезпечаващи дейността на НКЦБДП, са направени 789 прессъобщения за актуалната пътна обстановка, ограничения на движението по пътищата от републиканската пътна мрежа. |
| 43 | Своевременна актуализация на организацията на движение по републиканските пътища и уведомяване на ползвателите на пътищата | АПИ: В процес на изпълнение. При реализацията на основен/текущ ремонт на републикански пътища се извършва и актуализация на организацията на движение. За участъци, характерни с висока аварийност или УКПТП, за които са предписани мерки за обезопасяване също се планира актуализация на организацията на движение. |
| 44 | Текущо обезпечаване и поддържане на ограничителните системи на пътищата, пътни знаци и маркировка, банкети, отводнителни съоръжения, крайпътно пространство и др. елементи на пътната инфраструктура в безопасно за ползване състояние | АПИ: В процес на изпълнение. Дейностите по текущо поддържане се възлагат съобразно разполагаемия за тази дейност финансов ресурс. |
| 45 | Откриване, сигнализиране, обезопасяване и наблюдаване на участъците с концентрация на ПТП | МВР: Изпълнено: Изготвен е списък на установените участъци с концентрация на ПТП за 2020 г. съгласно Наредба №5 от 2003 г. за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на ПТП и за категоризиране безопасността на пътищата. АПИ: В процес на изпълнение. Ежегодно АПИ извършва огледи на установените УКПТП по РПМ. Установените през 2020 г. УКПТП са огледани, изготвени са анализи за участъците по области с предписание на мерки за обезопасяване на участъците. Към момента са изпълнени част от предписаните мерки. Неизпълнените ще бъдат възложени след като се осигури финансов ресурс за тях. |
| 46 | Изпълнение на програма от мерки за обезопасяване на неподвижните препятствия в крайпътното пространство, в опасна близост до платното за движение, и ограничаване на челните удари по автомагистралите, скоростните пътища, пътищата от първокласната и второкласната пътна мрежа – пилотно приложения за 4 участъка: Път I-1 Граница Румъния - Видин - Монтана - Враца - Мездра - София - Благоевград - Кулата - граница Гърция, участък от км 44+000 до км 46+900 Път I-4 Коритна - Български извор - Микре - Севлиево - Велико Търново - Омуртаг - Търговище - (Разград-Шумен), участък от км 10+900 до км 12+300 Път I-5 Русе - В. Търново - Габрово - Ст. Загора - Димитровград - Хасково - Кърджали - Маказа - граница Гърция, участък от км 0+000 до км 53+000 Път II-55 Дебелец - Килифарево - Нова Загора - Радецки - Полски Градец - Главан - Младиново – Свиленград, участък от км 0+000 до км 57+700 (Проход на Републиката) Физическо разделяне на движението с оглед ненавлизане в отсрещното платно за движение Извършване на огледи на републиканската пътна мрежа и събиране на данни за неподвижни препятствия в крайпътното пространство, които следва да се обезопасят Изготвяне на дългосрочна план-програма от мерки за поетапно обезопасяване на крайпътното пространство по републиканските пътища чрез отстраняване или обезопасяване на налични в зоната за безопасност | АПИ: В процес на изпълнение. На път I-5 Русе - В. Търново - Габрово - Ст. Загора - Димитровград - Хасково - Кърджали - Маказа - граница Гърция, участъци между км 0+000 и км 53+000, е извършен ремонт по линия на ТРП, с което състоянието на участъка и принадлежностите е подобрено. Същото важи и за участъка от път II-55 Дебелец - Килифарево - Нова Загора - Радецки - Полски Градец - Главан - Младиново – Свиленград (Проход на Републиката) на територията на област Велико Търново. За път I-4 по цялата му дължина в област Ловеч се планира да се възложи проект за актуализация на организацията на движение и повишаване на безопасността. Участъците от път I-1 се дублират и с участъци с концентрация на ПТП и за тях се прилагат мерки съобразно предписанията за обезопасяване на УКПТП. АПИ планира прилагане на мерки по ограничаване на челните удари чрез монтиране на делинеатори с цел физическо разделяне на посоките на движение при двупосочни пътища в участъци с повишена аварийност. |
| 47 | Разширяване обхвата на републиканските пътища, за които има данни за интензивността на движението АМ Струма, тунел Железница – изпълнение на крайпътна подсистема за управление на съобщенията за тунела, включваща: Пътна станция за регистриране на трафик чрез индуктивни рамки, част от дейностите по изпълнение на интелигентни транспортни системи по проекта АМ „Русе – Велико Търново“ от км 0+400 до км 76+200 за участъците на участъци „Русе – Бяла“ (участък №1) и „Обход на гр. Бяла“ (участък №2) – преброителни пунктове, предвидени в идейния проект за интелигентни транспортни системи за обекта АМ „Тракия“ – доставка и монтаж на камери за измерване на средна скорост и мониторинг на трафика с цялото прилежащо оборудване в определени участъци от АМ „Тракия“, като част от проекта за „Разработване и внедряване на интелигентни транспортни системи на АМ „Тракия“ Път ІІІ-5004 „Обход на гр. Габрово” от км 20+124.50 до км 30+673.48, включително тунел под връх Шипка с дължина 3,220 км - предвидени в идейния проект за интелигентни транспортни системи на обекта стационарни контролни пунктове (точки) Модернизация на път I-8 „Калотина-Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка” - монтиране на камери, следящи трафика, като част от дейностите за изпълнение на интелигентни транспортни системи Разширяване на броя на стационарните контролни точки, които са част от електронната система за пътно таксуване, с изграждане на нови стационарни контролни точки в следните новостроящи се участъци: АМ „Хемус“ – нова отсечка до Угърчин и нова отсечка Търговище-Шумен АМ „Струма“-нова отсечка след Благоевград до Симитли АМ „Европа“-нова отсечка между ГКПП Калотина и Сливница Път I-9 в участъка Варна – Бургас – нова отсечка Обход на гр. Поморие Път I-1 в участъка Мездра – Ботевград-нова отсечка между с. Новачене и с. Люти дол Път II-44 в участъка Габрово – Севлиево-нова отсечка Обход на Габрово | АПИ: Предстои. Изпълнението на мярката е обвързано с изпълнението на самите обекти, съгласно техните срокове. |
| Цел: Поддържане и развитие на нискоконфликтна общинска и улична пътна инфраструктура, с ясни послания към участниците в движението и осигуряваща защитата от рисковете на градската среда |  |  |
| 48 | Предвиждане на мерки за развитие на пътнотранспортната инфраструктура, изрично насочени към БДП, на база обследване, анализ, оценка на риска и приоритизация на нуждите, в контекста на обща концепция за устойчива градска мобилност | Анализ на ДАБДП на база докладвана информация от общините: Частично изпълнено. За българските общини са налице редица ангажименти, свързани с управлението на пътната безопасност, които изискват изпълнение на цялостен цикъл от визуални обходи и огледи на общинската пътна и улична мрежа, анализ, приоритизиране, планиране, изпълнение, наблюдение, оценка и докладване на инфраструктурни и други мерки, които да доведат в най-голяма степен до повишаване на безопасността. Съгласно чл. 167в от Закона за движението по пътищата кметовете на общини: организират, координират, ръководят и контролират изпълнението на политиката по БДП на общинско ниво; планират и докладват изпълнението на мерки за подобряване на БДП в общината, като изготвят годишни общински програми и доклади съгласно Националната стратегия за БДП в Република България, плановете за действие за нейното изпълнение и методическите указания на председателя на ДАБДП. В същото време при практическата реализация на така регламентираните законови задължения се констатират слабости, които намират израз в следното: общините не разполагат с достатъчен капацитет за устойчиво управление на пътната инфраструктура. Недостигът на кадри в общинските администрации е основен проблем, особено в по-малките общини, където липсват експерти с необходимото инженерно образование и опит. Често дейностите по пътна безопасност се извършват по съвместителство от служители, които нямат техническа подготовка и са натоварени с множество други отговорности. Инвестиционният процес не протича с необходимата ангажираност по отношение на обхвата, съдържанието и стойността на всяка инвестиционна мярка по пътната инфраструктура, като не се обръща достатъчно внимание на обследването, анализа, приоритизацията, техническите решения и финансовото обезпечаване. Това води до допускане на слабости в процеса на планиране, проектиране и строителство, което впоследствие застрашава пътната безопасност. Немалка част от общините не подават мерки по БДП за целите на областните годишни план-програми, с необходимата конкретика и яснота. При планирането на мерки, свързани с подобряване на пътната инфраструктура, се констатира пропуск да се реферира към конкретни обекти/участъци, които следва да са изведени като приоритетни. Вместо това дейностите се представят общо, без обем, съдържание и териториален обхват и без да има данни, че са определени въз основа на подходящи анализ на нуждите и приоритизация. Липсата на конкретика в областните план-програми предопределя липсата на конкретика и на етап докладване на изпълнението, което не дава възможност за реалистични констатации, от които да произтекат и адекватни превантивни/саниращи мерки за подобряване на БДП. В тази връзка ДАБДП системно поставяше акцент върху извършването на обходи и огледи на състоянието на пътната инфраструктура преди настъпване на летния сезон, началото на учебната година, преди началото и след края на зимния сезон, както и цялостни обходи и огледи в края на годината. Целта е констатациите от тях да се документират, за да се създаде база данни за състоянието на отделните елементи от пътнотранспортната система, да се установят най-критичните участъци и това да послужи като основа за приоритизиране на най-належащите от гледна точка на БДП мерки. Последното все още не протича с необходимата ефективност. Ето защо, доколкото общините заемат ключова роля в процеса на организиране, координация, ръководене и контрол изпълнението на политиката по БДП на общинско ниво, за да са в състояние да изпълняват своите функции, е необходимо да бъдат обезпечени експертно и финансово в контекста на новата оперативна среда и произтичащите за тях законово установени задължения. |
| 49 | Извършване на системни обходи и огледи на състоянието на общинската пътна и улична мрежа | Анализ на ДАБДП на база докладвана информация от общините: Частично изпълнено. Във връзка с горната мярка общо 31 общини не са представили в ДАБДП попълнени въпросници от извършени обходи и огледи на общинската пътна и улична мрежа, в т.ч. общините Белица, Разлог, Струмяни, Сухиндол, Бобов дол, Невестино, Сапарева баня, Трекляно, Белово, Лесичово, Садово, Тутракан, Рудозем, Смолян, Антон, Божурище, Долна баня, Елин Пелин, Златица, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Чавдар, Столична община, Димитровград, Маджарово, Минерални бани, Харманли, Хитрино. |
| 50 | Изготвяне/актуализация на генерални планове за организация на движението (ГПОД) | Анализ на ДАБДП на база докладвана информация от общините: Частично изпълнено. Обследванията на градското движение са важна част от анализа на БДП. Установяване на причинно-следствените връзки при настъпилите ПТП и локализирането на места, където се случват, с отбелязване на загиналите, ранените и материалните щети, е основа за оценка на риска и отстраняване на съществуващите проблеми. ГПОД се разработва съгласно Наредба № 1 от 17 януари 2001 г. за организиране на движението по пътищата и е основа за усъвършенстване на системата за регулиране на движението в зависимост от интензивността и характера му, при конкретните особености на застрояване на населеното място. С него се предлагат дейности за реконструкции на улици, кръстовища, монтиране на светофарни уредби, изграждане на пешеходни подлези или надлези, обособяване на зони за паркиране, изграждане на велосипедна инфраструктура и други. Нормативно ГПОД се изработват за срок на валидност до 5 години, но при промяна на средата следва да се актуализират. Анализът показва, че в немалка част от общините ГПОД не е разработен или не е актуален, като често се изтъква, че причината за това е липсата на финансови средства за възлагане на разработката/актуализацията му. |
| 51 | Своевременна актуализация на организацията на движение по общинските пътища и улиците, и уведомяване на ползвателите на пътищата | Анализ на ДАБДП на база докладвана информация от общините: Частично изпълнено. Виж констатациите по мярка 48. |
| 52 | Обезпечаване и текущо поддържане на настилки, банкети, тротоари, пътни знаци и маркировка, ограничителни системи, отводнителни съоръжения, крайпътно пространство, места за паркиране, подлези и надлези, мостове, спирки на градския транспорт и др. в безопасно за ползване състояние Акцент: Мерки за защита на уязвимите участници в движението (обезопасяване на пешеходното и велосипедно движение; обезопасяване на зоните на учебни и детски заведения) | Анализ на ДАБДП на база докладвана информация от общините: Частично изпълнено. Виж констатациите по мярка 48. Независимо че съвременната тенденция в развитие на градската мобилност поставя акцент на уязвимите участници в движението, в България тепърва на практика започва да се прилага. |
| 53 | Откриване, сигнализиране, обезопасяване и наблюдаване на участъците с концентрация на ПТП и други рискови участъци, както и информиране на ползвателите на пътя | Анализ на ДАБДП на база докладвана информация от общините: Частично изпълнено. Виж констатациите по мярка 48. По отношение на участъците с концентрация на ПТП на общинските пътища и улична мрежа, поради ненабавяне на необходимата информация (интензивността на движението) такива участъци не се установяват. |
| 54 | Извеждане на транзитните потоци извън населените места за успокояване на движението на входно-изходните артерии АПИ: За входовете в населените места, през които преминават транзитно трасета от републиканската пътна мрежа: изготвяне на проекти за изграждане на обходни пътища на населени места за следните обекти: Път III-208 „Обход на град Провадия“ Изработване на разширен идеен проект за изнасяне на транзитния трафик извън централната част на град Плевен по съществуващи улици – източен обход Изработване на технически проект за изграждане на обход на гр. Пловдив в 3 обособени позиции: Път ІІІ-805 „/Път І-8 „Пазарджик-Пловдив”/ - ПВ Царацово -Съединение” от 0+000 до км 1+460 и участък за привързване към съществуващия път и Път II-86 „/Път І-8 „Пазарджик-Пловдив”/ – Асеновград – Смолян” от км 0+000 до км 0+640 и участък за привързване към съществуващия път ̶ Път ІІІ-805 „/Път І-8 „Пазарджик-Пловдив”/ - ПВ Царацово -Съединение” от км 1+460 до км 4+120 ̶ Път ІІ-86 „/Път І-8 „Пазарджик-Пловдив”/ – Асеновград – Смолян” от км 0+640 до км 14+600 Изработване на технически проект за доизграждане на обходен път на Павликени Реализиране на програма от мерки за успокояване на движението на входовете в населените места, през които преминават транзитно трасета от републиканската пътна мрежа по следните участъци съгласно Пилотно приложение за 2020 г.: път I-1 „Видин – Кулата“, с. Скомля от км 51+000 до км 51+965 път I-1 „Видин – Кулата“, с. Медовница от км 55+974 до км 57+593 – възложен проект за обезопасяване на участъка път I-1 „Видин – Кулата“, гр. Кресна от км 397+390 до км 401+140, път I-1 „Видин – Кулата“, с. Д. Градешница от км 403+570 до км 405+050 и път I-1 „Видин – Кулата“, с. Струмяни от км 409+070 до км 410+280 | АПИ: В процес на изпълнение. Работи се по изготвяне на проектна документация. Изпълнена частично. Участъците от път I-1 в област Видин дублират и установени УКПТП и за тях се прилагат мерки за обезопасяване съгласно предписанията. На път I-1, в област Благоевград, в участъка през Кресненско дефиле, също в последните години са изпълнявани дейности за повишаване на безопасността. МВР: Изпълнено: През 2021 г. при всички случаи на натоварване на вход-изходите на населените места от органите на МВР в рамките на правомощията и компетенциите движението е подпомагано при извеждането на потоците. Анализ на ДАБДП на база докладвана информация от общините: Частично изпълнено. Виж констатациите по мярка 48. |
| 55 | Развитие на обществения транспорт | Анализ на ДАБДП на база докладвана информация от общините: Частично изпълнено. Виж констатациите по мярка 48. |
| 56 | Прилагане на мерки за ограничаване на възможностите за движение с високи скорости, в т.ч. въвеждане на 30 км/ч зони | Анализ на ДАБДП на база докладвана информация от общините: Частично изпълнено. Виж констатациите по мярка 48. |
| ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 5: ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В ЗАЩИТА НА ЧОВЕКА |  |  |
| Цел: Развитие на цялостна държавна политика за обновяване на автомобилния парк в Република България |  |  |
| 57 | Обсъждане, набелязване и изпълнение на приоритетни мерки съгласно заключенията от разработвания Анализ на автомобилния парк, в т.ч.: Изготвяне на нормативни изисквания, свързани със техническия преглед, сервизната дейност, регистъра на автомобилите, предоставянето на информация за състоянието на превозното средство Разработване на национална „скрапинг“ програма за бракуване на стари МПС Идентифициране на подходящи механизми за данъчна политика относно автомобилите | МТС: В процес на изпълнение. Подготовката на нормативните изисквания е в ход. |
| 58 | Контрол по отношение регистрацията на употребявани автомобили Изготвяне на нормативни изисквания, свързани с първоначалния технически преглед при внос на употребявани автомобили | МВР: Изпълнено: Сформирана е междуведомствена работна група за промяна на някои от текстовете в ЗДвП и Наредба № I-45/ 2000 г. с цел оптимизиране на изискванията и контрола по отношение на регистрацията на употребявани автомобили. |
| Цел: Интегриране на техническото състояние на пътните превозни средства в цялостния отчет и анализ на пътнотранспортния травматизъм |  |  |
| 59 | Отразяване в АИС на резултатите от служебното обследване на ПТП и заключенията на автотехническите експертизи | МВР: Изпълнено: През 2021 г. от служители с права на достъп до АИС-ПП, подсистема ПТП, се отразяват всички обстоятелства, свързани с досъдебното производство във връзка с настъпили ПТП. |
| Цел: Постигане на ефективност на контролната дейност, свързана с автомобилния парк |  |  |
| 60 | Извършване на оптимизации: Осигуряване на оборудване за извършване на повторни крайпътни технически проверки с подвижни технически пунктове Използване на интегрирана информационна система, която да обхване всички етапи на пътния контрол Прилагане на система „горещ списък“ за осъществяване на контрол на автомобилите по данни от регистрационна табела Повишаване на качеството на периодичните технически прегледи Повишаване качеството на ремонтите и техническото обслужване на ППС, с които се извършват обществени превози, както и завишаване на отговорността на ангажираните с тази дейност лица | МТС: Изпълнено. Закупена е техника за контролната дейност (четци, лиценз за разчитане на данни) за съответните РДАА. В процес на изпълнение. Интегрираната информационна система е в процес на тестване. В процес на изпълнение. Системата „горещ списък“ се разработва. В процес на изпълнение. Внедрените екостикери се тестват. В процес на изпълнение. Разработва се нормативна уредба, която да регламентира извършването на ремонтите и техническото обслужване на ППС. |
| Цел: Повишаване безопасността на транспорта, превозващ пътници и опасни товари |  |  |
| 61 | Изпълнение на мерки, свързани с: Изпълнение на изискванията на Директива 2001/85/ЕО относно критериите за безопасност на МПС, които осъществяват услуги по организиран или обществен превоз на пътници и опасни товари Контрол по спазване на изискването за въведената система за управление на безопасността на движението съгласно стандарт БДС ISO 39001:2014 в ИААА и предоставяне на информация за ползите от СУБДП към дружествата, извършващи превоз на пътници и товари Адаптиране и прилагане на европейските директиви и международни стандарти, свързани с безопасността на ППС (технически изисквания към ППС) Създаване на организация за промени в нормативната уредба, отнесена към въвеждане на ограничения за допълнително монтиране на различни видове съоръжения в ППС, които застрашават безопасността на участниците в движението по пътищата (допълнителни фарове и светлини, портативни телевизори, ролбари и други модификации на автомобила, променящи заводските му параметри) Повишаване отговорността на работодателите по отношение на техническата изправност на МПС, с които се извършва обществен превоз Повишаване качеството на медицинските прегледи и проверките на водачите, които извършват обществени превози, както и за завишаване на изискванията към водачите | МТС: В процес на изпълнение. По време на периодичния преглед за проверка на техническата изправност на автобусите се извършват необходимите технически проверки, свързани с предназначението на този вид превозни средства. С Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства са въведени минималните изискванията към техническото състояние на автобусите, включително и тези за превоз на деца и/или ученици. Изпълнено. Контрол по спазване на въведената в ИААА СУБДП съгласно БДС ISO 39001:2014 се извършва постоянно чрез провеждане на вътрешни одити и прегледи от ръководството на ИААА, и годишен одит от сертифицираща организация. Предоставена е информация за ползите от СУБДП към дружествата, извършващи превоз на пътници и товари, и други заинтересовани страни, посредством новините в интернет сайта на МТС. В процес на изпълнение. ИААА провежда работни съвещания с браншовите организации в областта на автомобилния транспорт за промяна в нормативната уредба, в която да е регламентирана ролята на работодателите. ИААА прави анализ на всеки шест месеца по отношение на административнонаказателна дейност и съставените актове за установяване на административни нарушения на превозвачите, въз основа на която организира тематични проверки. |
| ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 6: СПАСИТЕЛНА ВЕРИГА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЖИВОТА |  |  |
| Цел: Обективна отчетност на статистическите данни за ПТП въз основа на единни критерии за оценка на травмите |  |  |
| 62 | Разработване и използване на споделен електронен документооборот, касаещ пътнотранспортния травматизъм | МВР: Предстои изпълнение: Срокът за изпълнение на мярката е до 2022 г. съгласно План за действие (2021 г. – 2030 г.) към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България. |
| 63 | Анализ на изплатените щети по застраховка „Гражданска отговорност“ за медицински разходи от застрахователните компании; Подписване на двустранно споразумение между МЗ и ГФ относно обмен на информация за изплатени медицински разходи за лечениe на наранявания, придобити в резултат на настъпили ПТП | Не е докладвано по мярката. |
| Цел: Подобрена комуникация между съставните части на Единната спасителна система |  |  |
| 64 | Прилагане на процедурите, разработени към Рамков план С.П.А.С.И. | ДАБДП: Изпълнява се текущо от институциите. |
| 65 | Въвеждане на система за оповестяване на населението в дадена област за затруднена пътна обстановка по причина ПТП, бедствия и извънредни ситуации | МВР: В процес на изпълнение. От МВР, съвместно с „ЕСРИ България“ ООД и „Информационно обслужване“ АД, е разработено мобилно приложение, което дава възможност на гражданите от приложението на мобилното си устройство да подават сигнали за пътен инцидент, задръствания на пътя, да извършват проверка за задължения по ЗДвП, да получават информация за пътна обстановка, за приближаване на зона с риск, нередности на пътя и др. През 2022 г. МВР планира да внедри ГИС-оповестяване в областните и общинските администрации по проект „Осигуряване на надеждното функциониране на изградените ГИС, специализирани приложения към тях, както и интегрираните АИС на МВР, ползващи данни от ГИС, и ограничаване на риска от неблагоприятни събития“. |
| 66 | Провеждане на съвместни областни учения за реакция при настъпило ПТП с пострадали или усложнена обстановка | ДАБДП: Анализ на база информация от областните администрации: частично изпълнено поради епидемиологичната обстановка в страната. |
| Цел: Усъвършенстване на организацията за реакция на екипите в единната спасителна система |  |  |
| 67 | Дислоциране (при необходимост) на медицински екипи в участъците с повишена концентрация на ПТП и разкриване (при необходимост) на нови филиали на спешна медицинска помощ и изнасяне на спешни медицински екипи в отдалечени населени места в зависимост от развитието на демографията в Република България | МЗ: Екипите на Центровете за спешна медицинска помощ са разположени на територията на страната, съгласно Приложение № 35 към Националната здравна карта. Пациенти, пострадали при ПТП се обслужват от спешните екипи на ЦСМП, като пациенти с най-висока спешност, съгласно медицинския стандарт „Спешна медицина“. На този етап разкриване на нови ФСМП не е необходимо. |
| 68 | Обновяване на материалната база в системата на спешната медицинска помощ чрез изпълнение на проект №BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ” | МЗ: В процес на изпълнение. Проект BG16RFOP001-4.001-0001 – „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ – автомобили и сграден фонд: изпълнен – закупени и предоставени на филиалите за спешна медицинска помощ 358 броя нови напълно оборудвани медицински превозни средства (линейки). В процес на изпълнение – реконструирани са напълно сградите на 6 филиала за спешна медицинска помощ. Предстоят останалите филиали плюс 34 спешни отделения; 1.3. Предстои – Доставка на 42 броя медицински превозни средства (линейки) тип В, с повишена проходимост, с необходимото оборудване. Проект BG05M90P001-3.007-0001 – Подобряване на условията за лечение на спешни състояния – в процес на изпълнение. Проведени са 27 обучителни курса и са обучени 1 276 медицински специалисти. |
| 69 | Разработване на стандартни оперативни процедури за осигуряване на най-кратко време за достигане и транспорт на пациентите в спешно състояние до лечебно заведение за болнична помощ. Изработване на карта с изохрони за достигане до дадена точка от републикански или общински път | МЗ: Времето за оказване на спешна медицинска помощ на пациентите е регламентирано в действащия медицински стандарт „Спешна медицина“, като разпределението на пациентите е в три категории, според спешността на състоянието, а разпределението на филиалите за спешна медицинска помощ и съответно на населените места, които ще обслужват е регламентирано в Националната здравна карта. |