Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е  № 311

от   9   април   2021 година

ЗА одобряване на решението на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, с което се приема отправено от концесионера „СОФ Кънект” АД мотивирано предложение за изменение на Концесионния договор за възлагане на концесия за строителство на обект „Гражданско летище за обществено ползване София“ – публична държавна собственост, сключен на 22 юли 2020 г. между министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и „СОФ Кънект“ АД, и се отправя насрещно предложение до концесионера „СОФ Кънект“ АД за изменение на договора

На основание чл. 37, т. 2, чл. 137, ал. 1, т. 1 и ал. 3, чл. 123, 
ал. 4 и чл. 141, ал. 2 от Закона за концесиите, клауза 36.5, клауза 34.8 и клауза 30.6.3 от Концесионния договор за възлагане на концесия за строителство на обект „Гражданско летище за обществено ползване София“ – публична държавна собственост, сключен на 22 юли 2020 г. между министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и „СОФ Кънект“ АД (Концесионния договор), и като взе предвид мотивите, изложени в доклада на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обсъди мотивираното предложение на „СОФ Кънект“ АД, внесено с писмо в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията от 
27 октомври 2020 г. и с писмо от 10 март 2021 г., и като взе предвид, че на 12 март 2020 г. Световната здравна организация обяви за глобална пандемия избухването на инфекциозното заболяване SARS-CoV-2 (COVID-19), която засегна в огромна степен и ще продължи да засяга глобалната икономика, като авиационният сектор, съществена част от който е и летищният, са сред най-тежко засегнатите сектори на икономиката, и че поради пандемията, ситуацията, в която Концесионерът ще поеме експлоатацията и управлението на летището ще бъде радикално различна от предвижданата към момента на подаване на офертата през април 2019 г. и на възлагане на концесията през юли 2020 г.

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Одобрява решението на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, с което се приема отправеното от концесионера „СОФ Кънект” АД мотивирано предложение за сключване на допълнително споразумение за изменение на Концесионния договор, за:

1.1. Отлагане на плащането на годишните концесионни възнаграждения за първите десет години от срока на концесията за последните десет години от срока на концесията, като отложените годишни концесионни възнаграждения се дължат и заплащат съответно от двадесет и шестата до тридесет и петата година от срока на концесията, като:

1.1.1. концесионерът е длъжен да изчислява отсрочените годишни концесионни възнаграждения в съответствие с клауза 30.3 от Концесионния договор независимо от уговореното отсрочване;

1.1.2. ако годишното концесионно възнаграждение, определено чрез прилагане на 32 на сто спрямо общия размер на общите приходи от концесията за съответната година от концесията по клауза 30.1.2(b) от Концесионния договор е по-висока от договорния минимум на годишното концесионно възнаграждение, посочен в клауза 30.1.2(а) от Концесионния договор, концесионерът трябва да плати по-високата сума на две равни вноски;

1.1.3. отсрочените годишни концесионни възнаграждения се дължат и заплащат независимо от годишното концесионно възнаграждение, дължимо и платимо за съответната година.

1.2. Изменение в инвестиционната програма на концесионера съгласно предложението на концесионера, направено с писма от 
27 октомври 2020 г. и 10 март 2021 г., както следва: 43,01 милиона за първите 5 години от срока на концесията и 183,1 милиона евро за периода от шестата до десетата година от срока на концесията.

2. Одобрява решението на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, с което се отправя насрещно предложение до концесионера, в допълнителното споразумение по т. 1 страните по Концесионния договор да определят, че редовно, но най-малко веднъж годишно наблюдават отражението на пандемията от COVID-19 върху Концесионния договор, като адаптират действията си съгласно Концесионния договор и приложимото законодателство на Република България, включително предприемат необходимите мерки за изменение на Концесионния договор и допълнителното споразумение, с цел запазване на икономическия баланс на концесията.

3. Одобрява проекта на пряко споразумение между концедента, концесионера, акционерите на концесионера и заемодателите и оправомощава министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да подпише прякото споразумение.

4. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да уведоми концесионера за настоящото решение. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията в определен от него срок да сключи допълнителното споразумение по т. 1 със „СОФ Кънект“ АД.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Росен Кожухаров