Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   № 338

от   10 юни    2019 година

ЗА приемане на отправено от концесионера „БМФ Порт Бургас” ЕАД мотивирано предложение за изменение на Договора за предоставяне на концесия върху Пристанищен терминал „Бургас Запад”, част от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, сключен на 8 март 2013 г. между Република България, представлявана от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и „БМФ Порт Бургас” ЕАД, изменен с допълнителни споразумения от 28 февруари 2014 г., 
1 септември 2014 г., 1 април 2015 г., 17 юни 2015 г., 9 март 2016 г., 19 май 2016 г. и 14 юни 2016 г., (Концесионния договор) и за отправяне на насрещно предложение към концесионера за изменение и допълнение на Концесионния договор

На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 и ал. 5, чл. 139, ал. 1 от Закона за концесиите и § 5, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите (ДВ, бр. 25 от 2019 г.) във връзка с чл. 141, ал. 2 от Закона за концесиите, като взе предвид мотивите, изложени в доклада на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и обсъди мотивираните предложения на „БМФ Порт Бургас” ЕАД, внесени в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на 11 февруари 2019 г. и 5 март 2019 г.

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Приема отправеното от концесионера „БМФ Порт Бургас” ЕАД мотивирано предложение за изменение на Договора за предоставяне на концесия върху Пристанищен терминал „Бургас Запад”, част от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, сключен на 8 март 2013 г. между Република България, представлявана от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и „БМФ Порт Бургас” ЕАД, (Концесионния договор) за удължаване на срока на концесията с 11 години и 8 месеца – до 3 януари 2060 г.

2. Отправя насрещно предложение до концесионера за изменение и допълнение на Концесионния договор, както следва:

2.1. Концедентът възлага на концесионера да изпълни допълнително строителство съгласно приложение към Концесионния договор.

2.2. С допълнителното строителство да се увеличи размерът на задължението на концесионера за инвестиции за срока на концесията (със съответното удължаване по т. 1) с 26 610 286,77 лв.

2.3. Концесионният договор да се допълни с определяне на релевантната към датата на изменението стойност на концесията, а именно 486 066 963 лв.

3. Оправомощава министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да сключи допълнително споразумение за изменение и допълнение на Концесионния договор, с което:

3.1. Срокът на Концесионния договор да се удължи с 11 години и 
8 месеца – до 3 януари 2060 г.

3.2. На концесионера да се възложи изпълнението на допълнително строителство съгласно приложение към Концесионния договор.

3.3. Размерът на задължението на концесионера за инвестиции за срока на Концесионния договор да се увеличи на 61 424 286,77 лв. в съответствие с представения Финансов модел за развитието на Пристанищен терминал „Бургас Запад“, който е част от оправеното предложение на концесионера за изменение на Концесионния договор.

3.4. Да се създаде приложение № 9 към Концесионния договор с наименование „Финансов модел за развитието на Пристанищен терминал „Бургас Запад“ за периода 2019-2059 г.“. Финансовият модел е част от оправеното предложение на концесионера за изменение на Концесионния договор.

3.5. Да се създаде приложение № 10 към Концесионния договор с наименование „Допълнително възложено строителство“. Допълнително възложеното строителство е в съответствие с отправено насрещно предложение до концесионера по т. 2.1.

3.6. Във връзка с т. 3.1, 3.2, 3.4 и 3.5 да се извършат съответните конкретни изменения и допълнения в Концесионния договор.

4. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да уведоми концесионера за настоящото решение. След приемане от концесионера на отправеното до него насрещно предложение по т. 2 министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията в определен от него срок да сключи допълнителното споразумение по т. 3 с „БМФ Порт Бургас” ЕАД.

5. В 3-дневен срок от сключването на допълнителното споразумение по т. 3 определено от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията длъжностно лице да публикува обявление за изменение на възложената концесия при условията на чл. 141 от Закона за концесиите.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков