Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е  № 337

от   10 юни   2019 година

за приемане на отправено от концесионера „БМФ Порт Бургас” ЕАД мотивирано предложение за изменение на Договора за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал „Бургас Изток-2”, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение - Бургас, сключен на 8 септември 2011 г. между Република България, представлявана от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и „БМФ Порт Бургас” ЕАД, изменен с допълнителни споразумения от 
20 януари 2012 г., 16 януари 2013 г., 28 февруари 2014 г. и 20 март 2014 г. (Концесионния договор), и за отправяне на насрещно предложение към концесионера за изменение и допълнение на Концесионния договор

На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 и ал. 5, чл. 139, ал. 1 от Закона за концесиите и § 5, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите (ДВ, бр. 25 от 2019 г.) във връзка с чл. 141, ал. 2 от Закона за концесиите, като взе предвид мотивите, изложени в доклада на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и  обсъди мотивираните предложения на „БМФ Порт Бургас” ЕАД, внесени в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на 11 февруари 2019 г., на 5 март 2019 г. и на 8 март 2019 г.

# М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Приема отправеното от концесионера „БМФ Порт Бургас” ЕАД мотивирано предложение за изменение на Договора за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал „Бургас Изток-2”, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение - Бургас, сключен на 
8 септември 2011 г. между Република България, представлявана от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и „БМФ Порт Бургас” ЕАД, наричан по-нататък „Концесионния договор”, за удължаване на срока на концесията с 11 години и 8 месеца – до 1 септември 2058 г.

2. Отправя насрещно предложение до концесионера за изменение и допълнение на Концесионния договор, както следва:

2.1. Концедентът възлага на концесионера да изпълни допълнително строителство съгласно приложение към Концесионния договор.

2.2. С допълнителното строителство да се увеличи размерът на задължението на концесионера за инвестиции за срока на концесията 
(със съответното удължаване по т. 1) с 22 522 973 евро.

2.3. Концесионният договор да се допълни с определяне на релевантната към датата на изменението стойност на концесията, а именно 439 270 783 евро.

3. Оправомощава министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да сключи допълнително споразумение за изменение и допълнение на Концесионния договор, с което:

3.1. Срокът на Концесионния договор да се удължи с 11 години и 
8 месеца – до 1 септември 2058 г.

3.2. На концесионера да се възложи изпълнението на допълнително строителство съгласно приложение към Концесионния договор.

3.3. Размерът на задължението за инвестиции за срока на Концесионния договор да се увеличи на 122 833 233 евро в съответствие с представения Финансов модел за развитието на Пристанищен терминал „Бургас Изток – 2“, който е част от отправеното предложение на концесионера за изменение на Концесионния договор.

3.4. Да се създадe приложение № 10 към Концесионния договор с наименование: „Финансов модел за развитието на Пристанищен терминал „Бургас Изток – 2” за периода 2019 – 2058 г.”. Финансовият модел е част от отправеното предложение на концесионера за изменение на Концесионния договор.

3.5. Да се създаде приложение № 11 към Концесионния договор с наименование: „Допълнително възложено строителство”. Допълнително възложеното строителство е в съответствие с отправеното насрещно предложение до концесионера по т. 2.1.

3.6. Във връзка с т. 3.1, 3.2, 3.4 и 3.5 да се извършат съответните конкретни изменения и допълнения в Концесионния договор.

4. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да уведоми концесионера за настоящото решение. След приемане от концесионера на отправеното до него насрещно предложение по т. 2 министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията в определен от него срок да сключи допълнителното споразумение по т. 3 с „БМФ Порт Бургас” ЕАД.

5. В 3-дневен срок от сключването на допълнителното споразумение по т. 3 длъжностно лице, определено от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, да публикува обявление за изменение за възложената концесия при условията на чл. 141 от Закона за концесиите.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/ Веселин Даков