РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА

по изпълнението на

Националната програма за енергийна ефективност

на многофамилните жилищни сгради

през 2022 година

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Март, 2023 г.

, 2021 година

СЪДЪРЖАНИЕ

Използвани съкращения	2

Въведение_________________________________________________________________________	3

1. Цели на Програмата___________________________________________________________	3

1.1. Териториален обхват, финансов ресурс и участници_____________________________________	4

1.2. Очаквани резултати и ефекти________________________________________________________	5

1.3. Функциониране на програмата_______________________________________________________	5

2. Физически напредък___________________________________________________________	5

3. Финансов напредък и икономически резултати_____________________________	6

3.1. Финансов напредък________________________________________________________________	7

3.2. Икономически напредък____________________________________________________________	7

4. Контрол на изпълнението_____________________________________________________	8

5. Срещани трудности в процеса на изпълнение на програмата____________	8

6. Изпълнение на програмата през 2023 г._______________________________________	8

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

| ББР ЕАД | Българска банка за развитие |
| --- | --- |
| ВЕИ | Възобновяеми енергийни източници |
| ДЖП | Дирекция „Жилищна политика”, МРРБ |
| EC | Европейски съюз |
| ЕЕ | Енергийна ефективност |
| EСМ | Енергоспестяващи мерки |
| ДНСК | Дирекция за национален строителен контрол |
| РДНСК | Регионални дирекции за национален строителен контрол |
| ЗДБРБ | Закон за държавния бюджет на Република България |
| ЗЕЕ | Закон за енергийната ефективност |
| ЗОП | Закон за обществените поръчки |
| ЗУЕС | Закон за управление на етажната собственост |
| АУЕР | Агенция за устойчиво енергийно развитие |
| ДЦФ | Договор за целево финансиране |
| ЗУТ | Закон за устройство на територията |
| ТО | Технически обследвания |
| МРРБ | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| ПМС | Постановление на Министерския съвет |
| СМР | Строителни и монтажни работи |
| СС | Сдружение на собствениците |
| ФП | Финансова помощ |

- ВЪВЕДЕНИЕ

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради (Програмата/НПЕЕМЖС) е приета с Постановление № 18 на Министерския съвет от 2 февруари 2015 г. (ПМС № 18/02.02.2015 г.). Тя е разработена и се реализира в изпълнение на правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството, регламентирани в чл. 6, т. 3 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

Изменение и допълнения в правилата и условията на НПЕЕМЖС са правени със следните постановления на Министерския съвет:

- ПМС № 114 от 08.05.2015 г. за изменение и допълнение на Постановление№ 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й;

- ПМС № 282 от 19.10.2015 г. за изменение и допълнение на Постановление№ 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й;

- ПМС № 23 от 05.02.2016 г. за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й;

- ПМС № 339 от 02.12.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г. за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради;

- ПМС № 29 от 26.01.2017 г. за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й.

- ПМС № 326 от 20.12.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г. за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

През 2022 г. не са правени промени в правилата на Програмата.

- ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

В Програмата са заложени следните цели:

- По-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия, с цел да бъде достигнат най-малко изискуемият, съгласно законодателството, клас на енергопотребление „С“ за жилищните сгради;

- Подобряване на експлоатационните характеристики, с цел удължаване на жизнения цикъл на сградите - НПЕЕМЖС предлага комплексен набор от инженерингови взаимно-обвързани дейности за енергийно обновяване на многофамилните жилищни сгради;

- Осигуряване на по-добри условия на живот на гражданите, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

  - Териториален обхват, финансов ресурс и участници

В хода на изпълнението на Програмата възникнаха разнородни предизвикателства, което наложи прецизиране на заложените изисквания и предоставяне на допълнителни указания. С оглед безпрепятствената и ефективна реализация, са инициирани няколко промени на ПМС № 18/02.02.2015 г., целящи облекчаване на условията за кандидатстване и по-голяма гъвкавост при участие, както и продължаване на изпълнението чрез увеличаване на финансовия ресурс.

НПЕЕМЖС се реализира с финансов ресурс от 2 млрд. лв. на цялата територия на България. Дейностите са осъществявани в рамките на 142 общини чрез междуинституционална структура на национално и местно ниво, включваща следните участници:

- Министерство на финансите – отговаря за методическото ръководство по отношение на бюджетните и отчетните аспекти на Програмата, както и за съответните действия по издаване на държавната гаранция по Закона за държавния бюджет на Република България;

- Българска банка за развитие - участва в договарянето на споразумението/ята за предоставяне на заеми за осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на Програмата; ББР ЕАД сключва договори за целево финансиране с кмета на съответната община и областния управител;

- Министерство на регионалното развитие и благоустройството - осигурява методическо ръководство по нефинансовите аспекти и координира процеса по изпълнение, като издава необходимите методически указания и подготвя необходимите образци за кандидатстване пред общината;

- Общините - кметът отговаря за цялостното техническо и финансово администриране на Програмата на територията на съответната община. Местната администрация приема заявления от СС, а кметът на общината сключва договори със съответните сдружения по предоставянето на финансовата помощ;

- Областни управители - в качеството си на представители на държавата подписват договор за целево финансиране с кмета на общината и ББР ЕАД и наблюдават процеса по обновяването на жилищните сгради на своята територия;

- Външни изпълнители – избират се от общините по реда и условията на проведени процедури по ЗОП и изпълняват следните дейности:

- изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики и изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане;

- изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор;

- изпълнение на строително-монтажни работи;

- оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор;

- инвеститорски контрол.

  - Очаквани резултати и ефекти

Основните ефекти ще се реализират по отношение на подобрената жилищната инфраструктура, която ще доведе до цялостна промяна в облика на българските градове. Едновременно с това ще се постигне намаляване на разходите за отопление на домакинствата, както и удължаване живота и експлоатационната годност на сградите, също така създаване на топли, уютни и красиви домове и обновени общи части на сградите. В допълнение, като положителен ефект се отчита и подобряването на качеството на околната среда, вследствие на спестените емисии на парникови газове (CO2 и др.), както и смекчаване въздействието на климатичните промени.

Отчитат се и икономическите ефекти от Програмата, предвид, че тя предоставя повече възможности за активност на бизнеса (проектанти, строителен бранш, фирми за технически обследвания, и обследвания за енергийна ефективност, производители на строителни материали и др.), както и участие в изпълнението на дейностите на малки и средни фирми от цялата страна.

Като съществен социален ефект се отчита осигуряването на допълнителна заетост, повишаването на обществената осведоменост за начините за повишаване на енергийната ефективност, както и установяването на традиции в управлението на многофамилните жилищни сгради.

  - Функциониране на Програмата

НПЕЕМЖС е най-мащабната за територията на България и функционира по начин осигуряващ разпределение на тежестта между държавната и местна власт при изпълнение на националните политики за енергийна ефективност. Изпълнението ѝ се базира на децентрализиран подход за управление, при който водещи са общините. Финансовата помощ се предоставя от МРРБ на сдруженията на собствениците, чрез ББР ЕАД, а местната администрация осъществява необходимите дейности в ролята си на възложител по смисъла на ЗУТ и ЗОП.

- ФИЗИЧЕСКИ НАПРЕДЪК

През 2022 година се отчита, че се реализират или са изпълнени дейности по Програмата по 99,4% (2 010 сгради) от всички 2 022 сгради със сключени договори за целево финансиране.

За календарната 2022 г. са въведени в експлоатация общо 14 сгради  (768 жилища), разпределени в областите София (9 сгради), Варна (2 сгради), Добрич, Ловеч и Плевен (с по 1 сграда).

Към края на 2022 г. регистрите за напредъка по Програмата, отчитащи сградите с договори за целево финансиране показват, че от 28 области участващи по НПЕЕМЖС, в 22 области сградите са с приключили строително-монтажни дейности и са въведени в експлоатация: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Кърджали, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Шумен, Ямбол и Софийска област.

Общо въведените сгради в експлоатация от стартирането на НПЕЕМЖС до 31.12.2022 г. са 1 953, които обхващат 130 650 жилища, подобрената жилищна инфраструктура е  11 044 019,06 кв. м, а броя жители облагодетелствани от подобрената инфраструктура е 277 405 души.

Разпределение на сградите, въведени в експлоатация през 2022 г.

В Таблица 1 (приложение към доклада) е представена информация за сградите въведени в експлоатация по области и общини, РЗП и брой живущи в обновените сгради в периода 1 януари – 31 декември 2022 г.

Очакваното годишно намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни), в т.ч. спестяване на ktCO2/годишно от въведените в експлоатация през 2022 г. сгради е 2,4 ktCO2/годишно, а очакваната икономия на енергия от обновените жилищни сгради – 6 268 MWh/годишно.

Сгради в СМР

Към 31.12.2022 г. в процес на изпълнение на строително-монтажни работи са били 13 сгради, вследствие на което се очаква да бъдат обновени 817 жилища и подобрена жилищна инфраструктура от 75 323,09 кв. м. РЗП.

- ФИНАНСОВ НАПРЕДЪК И ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ

  - Финансов напредък

Към 31.12.2022 г. размерът на поетия ангажимент за плащане от ББР ЕАД по анекси към договори за целево финансиране възлиза на 1 979 873 408,41 лева, като в това число влизат и разплатените вече суми от банката към избраните по реда на ЗОП външни изпълнители, които са на обща стойност 1 949 190 446,22 лева, а начислените (и дължими) лихви по Програмата към същата дата са в размер на 722 668,69 лева.

На основание ПМС № 29/2017 г. за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й общинските администрации следва да отправят писмено запитване до МРРБ за наличност на финансов ресурс преди подписване на договори с избраните по реда на Закона за обществените поръчки фирми - външни изпълнители. Процедурата цели съблюдаване на процеса по разходване на финансови средства и ненадвишаване на общата стойност на ресурса по Програмата. Към 31.12.2022 г. сградите с потвърден финансов ресурс от МРРБ са общо 1970.

Към 31.12.2022 г. броят на изцяло завършените, въведени в експлоатация и разплатени многофамилни жилищни сгради от страна на МРРБ към ББР ЕАД възлиза на 1936 бр. на обща стойност 1 950 374 720,89  лева. Тази сума отчита и начислените и платени лихви, възлизащи на 24 060 276,59 лева.

  - Икономически напредък

Важен аспект на въздействието на НПЕЕМЖС е създаването на заетост и увеличаване на финансовите постъпления, както в строителния сектор, така и при производителите на строителни материали, инженерни, проектантски фирми, транспортен бранш, складови и логистични центрове. Това касае пряко както всички фирми външни изпълнители, така и фирмите подизпълнители и свързаните с тях съпътстващи видове бизнес и наетите работници и служители в горепосочените сектори.

Интензивността на строително-монтажните работи (СМР) води до икономическо оживление, увеличаване на заетостта и намаляване на безработицата. В резултат на това се увеличават приходите на цели домакинства, съответно и вътрешното потребление, което е основен показател и двигател на икономическия растеж.

В съответните етапи на изпълнение на дейности по Програмата, до момента са ангажирани над 300 фирми за технически обследвания и за обследвания за енергийна ефективност на сгради. Със сключени договори за извършване на СМР до момента са над 1400 фирми.

Увеличените приходи на всички стопански субекти, участващи в процеса – от пряко ангажираните фирми външни изпълнители до всички фирми подизпълнители и съпътстващи (обслужващи) фирми, водят до увеличаване на данъчните постъпления в държавния бюджет под формата, както на преки данъци – корпоративен данък (данък печалба), данък общ доход (заплащан от всички наети работници и служители), така и под формата на косвени данъци – данък добавена стойност. Това важи и за постъпленията в държавния бюджет под формата на социални и здравни осигуровки на наетите в съответните фирми.

Непосредственият социално-икономически ефект се изразява в намаляване на разходите за отопление на домакинствата, подобряване на здравословните условия за живот, създаване на приятна жизнена среда (подобрени и ремонтирани общи части и околоблоково пространство). Необходимо е да бъде споменато и постигането на по-естетичен външен вид на обновените жилищни сгради в сравнение с останалите, което води до промяна на облика на цели квартали.

- КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

При изпълнение на строително-монтажни работи по обновяване

През отчетната година са установени по-малко сигнали относно некачествено изпълнение на строително-монтажните работи, организация на строителния процес и гаранционни проблеми, което се обяснява с напредналата фаза на Програмата и изградения вече опит на общинските администрации при процеса по обновяване на сградите и взаимоотношенията с отделните участници в него.

През 2022 г. в МРРБ са постъпили 17 преписки – писма, свързани с некачествени строително-монтажни работи при обновяване на сградите, забава при изпълнение и др. Във връзка със сигналите са дадени предписания към общинските администрации, в качеството им на възложители на дейности по Програмата, да извършват документални и проверки на място, и при установяване на нарушение да бъдат предприети съответните действия по неговото отстраняване.

- СРЕЩАНИ ТРУДНОСТИ В ХОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Все още се наблюдават известни затруднения във връзка с информацията за напредъка, получавана от общините и обобщената месечна информация за общия напредък по изпълнение на Програмата, поради недостатъчната численост на служителите на общинските администрации, ангажирани с дейностите по НПЕЕМЖС.

Констатира се и забавяне на изпращането към МРРБ от страна на общинските администрации на протоколите - приложение № 5 към договорите за целево финансиране (с които се удостоверява, разплатените средства по Програмата), на вече въведени в експлоатация сгради и с изпълнени всички дейности по обновяване, което води до забава при възстановяването на изплатените от ББР ЕАД средства.

През изминалата година в МРРБ са постъпили искания от външни изпълнители за отпускане на допълнителни средства за индексиране на цените по сключени договори за инженеринг по Програмата предвид ПМС № 290 от 27 септември 2022 г. и увеличението на цените на суровини, материали и труд, както и вследствие на общия ръст на инфлацията.

- ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ПРЕЗ 2023 г.

Отчетените резултати потвърждават, че интересът към НПЕЕМЖС продължава да е голям. Независимо от факта, че през 2016 г. бе преустановено подписването на нови договори за целево финансиране между ББР ЕАД и общините, както и, че кандидатстването по същата бе преустановено през 2017 г., гражданите продължават да отправят запитвания за подновяване на сключването на договори за финансиране по Програмата. Регистрираните сдружения на собствениците към 31.12.2022 г. са над 6 800 на територията на цялата страна.

Част от този интерес би могъл да бъде посрещнат от предвидената в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България (подготвен съгласно Механизма за възстановяване и устойчивост), подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ (Подмярката). По тази инициатива също е предвидено финансиране за обновяване за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради. За изпълнение на подмярката се предвижда въвеждането на модел на предоставяне на финансова помощ с намаляващ интензитет за подобряване на енергийната ефективност на обновяване на многофамилни жилищни сгради в режим на етажна собственост, разделен в два етапа на кандидатстване. За първия етап - при кандидатстване до 31 май 2023 г. е предвидена 100% безвъзмездна финансова помощ за всички допустими дейности. За втория етап срокът за кандидатстване е предвиден от юни 2023 г. до декември 2023 г. с предоставяне на 80% безвъзмездна финансова помощ за обновителните дейности и 20% самоучастие от страна на сдруженията на собствениците.

От 20 декември 2022 г. е отворена за кандидатстване процедура „BG-RRP-4.023 Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, която е първи етап от изпълнението на Подмярката, като крайния срок за кандидатстване по нея е 31 май 2023 г. Предвиденият финансов ресурс по Процедурата е в размер на 1 129 881 600 лева с ДДС.

Очаквани сгради, които ще бъдат обновени през 2023 г. на база планирани за изпълнение дейности по НПЕЕМЖС и сключени договори за инженеринг до момента, както и подавани бюджетни прогнози от общините:

- 13 сгради, по които към 31.12.2022 г. се изпълняват строително-монтажни работи на стойност  12 220 852,99 лв.;

- 4 сгради преминали процедура по ПМС 29/2017 г. за запитване за наличност на финансов ресурс, на стойност  4 451 428,99 лв.

Обща стойност за тези 17 броя сгради: 16 672 281,98 лв.