Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   № 352

от      9      май       2023 година

ЗА одобряване на Програма за инвестиции в отбраната до 2032 г.

На основание чл. 22, ал. 2, т. 5 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и в изпълнение на Решение на Народното събрание от 31 януари 2023 г. за възлагане на Министерския съвет да изготви всеобхватна и финансово обоснована програма за инвестиции в отбраната до 2032 г.

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

- Одобрява Програмата за инвестиции в отбраната до 2032 г.

2. Предлага на Народното събрание да приеме с решение програмата по т. 1.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Гълъб Донев

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/ Красимир Божанов

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект

# Р Е Ш Е Н И Е

За приемане на Програма за инвестиции в отбраната до 2032 година

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, т. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

Р Е Ш И:

Приема Програмата за инвестиции в отбраната до 2032 година.

Решението е прието от 49-ото Народно събрание на …………….. 2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Росен Желязков

# М  О  Т  И  В  И

към проекта на Решение на Народното събрание за приемане на Програма за инвестиции в отбраната до 2032 година

Динамиката на международната сцена и сериозните предизвикателства, пред които е изправена Република България, нашите съюзници и целия демократичен свят, изискват ускорена модернизация на Въоръжените ни сили.

Задълбочава се противопоставянето в международните отношения, засилват се досегашните и възникват нови рискове и заплахи за сигурността в света. Средата за сигурност особено се усложни след сериозното противопоставяне между Руската Федерация и Украйна. Това рязко повишава изискванията към способностите на Въоръжените сили на страната ни, които изграждат ядрото на националната сигурност и приноса ни към колективната отбрана. Крайно необходимо е да бъде преодолян натрупаният значителен дисбаланс между планирани способности и ресурсите, които се отделят за тяхното създаване и поддържане. Това извежда на преден план необходимостта от неотложно превъоръжаване на Въоръжените сили.

В резултат на проведения през 2019-2020 г. в Министерството на отбраната Стратегически преглед на отбраната като част от Стратегическия преглед на Системата за защита на националната сигурност и в съответствие с чл. 16, т. 6 и чл. 22, ал. 2, т. 5 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) беше разработена Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България до 2032 г. (Програма-2032). Предвид дългосрочния характер на тази програма беше взето решение отбранителните способности да се придобият на два етапа – до 2026 г. и от 2027 г. до 2032 г., като във връзка с това бе разработен План за развитие на Въоръжените сили на Република България до 2026 г. 
(План-2026). При изготвянето на посочените стратегически документи бяха взети под внимание Процеса на отбранително планиране в НАТО и развитието на военните способности на Европейския съюз.

На основата на тези документи през 2022 г. бе разработена Програмата за приоритетни инвестиционни разходи на Министерството на отбраната до 2032 г., съдържаща проекти за модернизация за изграждане/придобиване на приоритетните отбранителни способности, които надхвърлят 100 млн. лв. и са от правомощията на Народното събрание съгласно чл. 16, т. 7а от ЗОВСРБ. Тя бе одобрена от Министерския съвет с решение № 700 от 2022 г. и предложена за приемане от Народното събрание, но не бе разгледана, като със свое решение от 31 януари 2023 г. Народното събрание възложи на Министерския съвет да изготви всеобхватна и финансово обоснована програма за инвестиции в отбраната до 2032 г. Тази програма следва да включва: всички идентифицирани необходими отбранителни способности, които следва да бъдат достигнати до 2032 г.; проектите, необходими за реализацията на отбранителните способности; ясни критерии и механизъм за извършване на приоритизиране на проектите, изграждащи национални способности, съобразно поетите от страната ангажименти по цели на способностите на НАТО за отбрана, а проектите следва да включват всички необходими разходи за придобиването на отбранителната способност по утвърдени стандарти на НАТО; финансова рамка, която да позволи реализацията на всички заложени проекти, гарантираща безпрепятствен процес за поддръжка на съществуващите способности в рамките на посочения период, и която да осигури не само придобиване, но и поддържане на придобитите способности и нормален инвестиционен процес в Министерството на отбраната, в съответствие с критериите за конвергенция, заложени в Договора за функционирането на Европейския съюз, и да не позволи застрашаване на фискалната стабилност на страната; решения за модернизацията на формированията, които остават извън приоритетните инвестиционни проекти; възможности за развитие на стратегическо сътрудничество с държави - членки на НАТО и Европейския съюз, както и възможности за трансфер на технологии и индустриално сътрудничество и др.

Настоящата Програма за инвестиции в отбраната до 2032 г. е разработена в изпълнение на горното решение на Народното събрание, като в нея са включени основните проекти за превъоръжаване на Българската армия. С нейното одобрение от Народното събрание ще бъде зададена рамката за неотложно превъоръжаване на Българската армия.

Идентифицираните отбранителни способности за изграждане и развитие до 2032 г. са посочени в приложение № 1 към Програмата, групирани според функционалната им принадлежност и приоритетността им в своята група. В приложение № 2 за тези способности са представени инвестиционните проекти за изпълнение до 2032 г. спрямо два варианта на финансова рамка за свободни капиталови разходи – при разходи за отбрана нарастващи до 2,5% от брутния вътрешен продукт (БВП) и при 2% от БВП.

Индикативната финансова рамка за реализация на Програмата е изготвена  в съответствие с прогнозните данни за реалния растеж на БВП и е съобразена със сроковете за постигане на националните Цели за способности в рамките на Процеса на отбранително планиране в НАТО.

Основен източник за финансиране на изпълнението на проектите за модернизация и изграждане на отбранителните способности на Въоръжените сили са бюджетът за отбрана и разходите за отбрана по централния бюджет. Финансовата макрорамка на Министерството на отбраната в периода 2023-2032 г. е разработена в два основни сценария (реален и оптимален) въз основа на прогнозните макроикономически показатели на страната, изискванията на „Националния план за повишаване на разходите за отбрана на 2% от БВП на Република България до 2024 г.“ и на потребностите на Въоръжените сили.

Предвижда се извършване на ежегоден преглед на изпълнението на Програмата и на включените в нея проекти. Прегледът за изпълнението следва да се извършва до  31 януари на съответната финансова година, включена в обхвата на Програмата, като получените резултати ще се отразяват в Доклада за състоянието на отбраната и Въоръжените сили съгласно чл. 23 от ЗОВСРБ, като Министерският съвет следва да внася в Народното събрание за одобряване проект за изменение на Програмата с оглед на нейното актуализиране.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Гълъб Донев)