Приложение към т. 1

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

НА

АКТУАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН РАЗХОД

ПРИДОБИВАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН

МОДУЛЕН ПАТРУЛЕН КОРАБ ЗА ВМС

София

2023

# §1. Текстът посочен в точка „5. ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ“ от Актуализиран проект за инвестиционен разход да се замени със следния текст:

# „5. ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

## 5.1. Стойност на проекта

Съгласно получените отговори на изпратените Искания за предоставяне на информация през 2015 г., както и получената оферта през 2017 г., прогнозната максимална стойност на проекта ще е 984 млн. лв. с ДДС.

Сумата включва разходите за придобиване на двата многофункционални модулни патрулни кораба, първоначалния комплект ЗИП, средствата за обучение, обучението на екипажите на двата кораба и първоначалната интегрирана логистична поддръжка (за период от 3 г.).

Сумата не включва боеприпасите, както и цялото оборудване, което попада в обхвата на т.нар. оборудване, доставяно от държавата (Government Furnished Equipment - GFE) (криптографски средства, оборудване за Link 22 и Link 16 (BU2) и др.).

При така посочените параметри е сключен Договор с Изпълнителя NVL B.V. & Co. KG. Финансовата рамка позволи включването в Договора на Опция 3 за интегриране на тактическа система за предаване на данни Link 16 BU1. За задължителното надграждане на тактическите системи Link 11 (в основна конфигурация) до Link 22 и Link 16 BU1 (в Опция 3) до Link 16 BU2, са необходими допълнително 11 млн. лв. с ДДС.

С осигуряването на допълнителни финансови средства в размер на 11 млн. лв. с ДДС за надграждане на тактическите системи LINK прогнозната максимална стойност на проекта ще се увеличи на 995 млн. лв. с ДДС.

## 5.2. Начин на плащане

5.2.1. Предвижда се плащането на допълнителните финансови средства в размер на 11 млн. лв. с ДДС да се осъществи за период от 4  години, с примерно разпределение на плащанията, както следва:

| Години | Първа Година (2023) | Втора Година (2024) | Трета Година (2025) | Четвърта Година (2026) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сума за плащане с ДДС (млн. лв.) | 5 | - | 5 | 1 |

Таблица 6.1. Разпределение на допълнителните финансови средства по години.

5.2.2. Договорът предвижда плащането да се осъществи за период от 
7 години, с разпределение на плащанията, както следва:

| Години | Първа Година (2020) | Втора Година (2021) | Трета Година (2022) | Четвърта Година (2023) | Пета Година (2024) | Шеста Година (2025) | Седма Година (2026) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сума за плащане с ДДС (млн. лв.) | 21 | 150 | 187 | 205 | 161 | 205 | 66 |

Таблица 7. Разпределение на плащанията по години.

## 5.3. Източници на финансиране на проекта

## Необходимите средства за изпълнението на проекта ще са в рамките на разходите за отбрана за съответната година.

## 5.4. Размер и валута на необходимите финансови средства

Необходимите финансовите средства, са в размер на 995 млн. лв. с ДДС, като разплащанията по договора ще се извършват разсрочено съгласно 
таблица 7.“