Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   № 492

от       20      юли      2023 година

ЗА одобряване на Изменение № 1 на Актуализиран проект за инвестиционен разход „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС”

На основание чл. 22, ал. 2, т. 11б от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Одобрява Изменение № 1 на Актуализиран проект за инвестиционен разход „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС”, приет с Решение на Народното събрание на 19 юли 2018 г. (ДВ, бр. 62 от 2018 г.), съгласно приложението.

2. Предлага на Народното събрание да приеме Изменение № 1 на Актуализиран проект за инвестиционен разход „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС“.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Николай Денков

И.Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Росен Кожухаров

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект

# Р Е Ш Е Н И Е

ЗА приемане на Изменение № 1 на Актуализиран проект за инвестиционен разход „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС”

Народното събрание на основание чл. 16, т. 7а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

Р Е Ш И:

Приема Изменение № 1 на Актуализиран проект за инвестиционен разход „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС”, приет с Решение на Народното събрание на 19 юли 2018 г. (ДВ, 
бр. 62 от 2018 г.), съгласно приложението.

Решението е прието от 49-ото Народно събрание на ……………. 2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Росен Желязков

М  О  Т  И  В  И

към проекта на Решение на Народното събрание за приемане на Изменение № 1 на Актуализиран проект за инвестиционен разход „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС”

Заплахите, произтичащи от динамично променящата се среда за сигурност в Черно море, предполагат нарастване на изискванията към Военноморските сили (ВМС) по отношение на изграждането и поддържането на способности за гарантиране на суверенитета и териториалната цялост на страната. Това налага участието на ВМС на Република България в многонационални и съвместни операции заедно с партньорите от НАТО и ЕС.

През ноември 2020 г. между Министерството на отбраната на Република България и „Fr. Lurssen Werft GmbH&Co.KG” – Германия (настоящо наименование на компанията – „NVL B.V.&Co.KG”) бе подписан Договор за проектиране и построяване на два многофункционални модулни патрулни кораба (ММПК) с корабен и брегови комплект запасни части, инструменти и принадлежности (ЗИП) за всеки един от тях, обучение на екипажите и на инженерно-техническия състав от ВМС, осъществяване на интегрирана логистична поддръжка за период от три години след изтичане на гаранционния срок и изпълнение на дейности по индустриално сътрудничество.

В изпълнение на Договора с „NVL B.V & Co. KG“ е планирано корабите да бъдат оборудвани със системи за тактически обмен на обобщена картина за обстановката на море в реално време Link-11, с възможност за надграждане до Link-22 и Link-16.

В процеса на изпълнение на дейностите по Договора, поради промени в оперативните изисквания на НАТО, се установи, че системата Link-11 излиза от експлоатация от 1 януари 2025 г. и се заменя от Link-22, а използването на системата Link-16 Block Upgrade 1 (BU 1) се преустановява от 1 април 2023 г. Това налага придобиване на системи Link от ново поколение.

На 22 февруари 2023 г. е получено писмо от Изпълнителя „NVL B.V & Co. KG“ с приложена „Заявка за изменение 01“ (СО-01), в която се заявява, че е необходимо да се извърши замяна на заложените в Договора системи Link с по-съвременните Link-22 и Link-16 BU2, поради настъпили промени в стандартите на НАТО. В документа е заявено, че при подписване на „Заявка за изменение 01“ до 30 юни 2023 г. повишението на цената е с 8,5 на сто (11 000 000 лв. с ДДС), като след тази дата се очаква увеличение.

Отказът от приемане на CO-01 и подписване на допълнително споразумение към Договора ще принуди Изпълнителя да инсталира на новостроящите се ММПК излизащите от употреба и неизползваеми системи Link-11 и Link-16 BU1, което ще доведе до:

- възможно забавяне в строежа на корабите поради прекъсване процеса на проектиране;

- намаляване на оперативните способности на новите ММПК и  понижаване на отбранителния потенциал за гарантиране на морския суверенитет на Република България;

- увеличен риск от неизпълнение на поетите ангажименти по отношение на декларираните кораби за участие в мисии и операции на НАТО и ЕС.

Възможно е надграждането на системите LINK да се изпълни на по-късен етап, но това ще е предмет на нов проект, с нова цена и срокове.

На основание гореизложеното се налага изменение на  Актуализирания проект за инвестиционен разход “Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС”, приет с Решение на Народното събрание от 19 юли 2018 г. (ДВ, бр. 62 от 2018 г.), касаещо финансово-икономическите параметри на проекта.

В резултат общата цена по Договора с Изпълнителя „NVL B.V.&Co.KG” ще бъде завишена и ще достигне 995 000 000 лв. с ДДС.

Разпределението на плащанията по Договора по години е, както следва:

| Години | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сума за плащане с ДДС (в млн. лв.) | 21 | 150 | 187 | 205 | 161 | 205 | 66 |

Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет. Необходимите средства за изпълнението на проекта на акт ще са в рамките на разходите за отбрана за съответната година.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Николай Денков

Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

| №……….…………………. |  |
| --- | --- |
| ……………………. 2023 г. | ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ г-н РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ |

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 16, т. 7а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България изпращам Ви одобрения с Решение № 492 на Министерския съвет от 2023 г. проект на Решение на Народното събрание за приемане на Изменение № 1 на Актуализиран проект за инвестиционен разход „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС”.

Приложение: съгласно текста

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

академик Николай Денков