Приложение № 2 към т. 2

ПЪТНА КАРТА

за изпълнение на Националната стратегия за цифрова трансформация на строителния сектор 2030 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ	4

ВЪВЕДЕНИЕ	6

МЕРКИ, ФИНАНСИРАНЕ, ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ, ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ, СРОКОВЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ ПО СТРАТЕГИЧЕСКИ И ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ	9

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ЦИФРОВИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИЯ СЕКТОР	9

СПЕЦИФИЧНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1.1 Създаване на условия за ефективни електронни административни услуги в инвестиционния процес	9

Оперативна цел 1.1.1 Създаване на нормативни условия и на ИТ инфраструктура за предоставяне на електронни административни услуги по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството	9

Оперативна цел 1.1.2 Развитие на специализираните информационни системи за пространствени данни на АГКК	10

Оперативна цел 1.1.3 Актуализиране и надграждане на Регистъра на свлачищните райони на територията на Република България и на районите с абразионни и ерозионни процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие	11

СПЕЦИФИЧНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1.2 Оптимизиране на процеса на проектиране, повишаване на качеството на строителство, опазване на околна среда чрез въвеждане на ниво 2 на СИМ/BIM в инвестиционното проектиране и строителството	12

Оперативна цел 1.2.1: Създаване на нормативни условия и на ИТ инфраструктура за въвеждане на СИМ	12

Оперативна цел 1.2.2 Осигуряване на материална база за въвеждане на електронни административни услуги, свързани със СИМ в инвестиционното проектиране	13

Оперативна цел 1.2.3: Развиване на цифровия капацитет и уменията на публичната администрация, ангажирана с инвестиционното проектиране	14

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 УСТОЙЧИВ И КОНКУРЕНТОСПОСОБЕН СТРОИТЕЛЕН

СЕКТОР	15

СПЕЦИФИЧНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2.1 Развиване на цифровия капацитет и уменията на човешкия капитал и работната сила в строителния сектор	15

Оперативна цел 2.1.1 Подготовка на образователната система за предоставяне на качествено обучение по прилагането на СИМ в професионалните гимназии за средно техническо образование в областта на строителството	15

Оперативна цел 2.1.2 Подготовка на образователната система за предоставяне на качествено обучение по прилагането на СИМ във ВУ	16

Оперативна цел 2.1.3: Повишаване капацитета на участниците в проектирането и строителството	17

ИНОВАЦИИ, НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ	18

СПЕЦИФИЧНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2.2 Развиване на дейности, свързани с иновации в строителния сектор	18

СПЕЦИФИЧНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2.3 Осигуряване на информираност и активно участие на строителния сектор в правителствените планове за реформиране на строителството	19

Оперативна цел 2.3.1 Въвличане на всички заинтересовани страни в работата по подготовката и провеждането на реформата	19

Оперативна цел 2.3.2 Провеждане на информационна кампания	19

# ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

| АГКК | Агенция по геодезия, картография и кадастър |
| --- | --- |
| АПИ | Агенция „Пътна инфраструктура“ |
| АОП | Агенция по обществени поръчки |
| БАИС | Българска Асоциация за изолации в строителството |
| ВСУ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ | Висше строително училище „Любен Каравелов“ |
| ВСУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР | Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ |
| ВУ | Висши училища |
| ГИС | Географски информационни системи |
| ДБ | Държавен бюджет |
| ЕМФ | Енергомашиностроителен факултет |
| ЕФ | Електротехнически факултет |
| ЕЦИХ | Европейския цифров иновационен хъб в сектор строителство |
| ИПА | Институт по публична администрация |
| КАБ | Камара на Архитектите в България |
| КСБ | Камара на строителите в България |
| КИИП | Камара на инженерите в инвестиционното проектиране |
| МЕУ | Министерство на електронното управление |
| МК | Министерство на културата |
| МОН | Министерство на образованието и науката |
| МОСВ | Министерство на околната среда и водите |
| МРРБ | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| МС | Министерски съвет |
| МФ | Министерство на финансите |
| МШФ | Машинен факултет |
| НПВУ | Национален план за възстановяване и устойчивост |
| НРГ | Национална работна група |
| НСОРБ | Национално сдружение на общините в Република България |
| ОБ | Общински бюджет |
| ОПДУ | Оперативна програма „Добро управление“ |
| ПНИИДИТ | Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ |
| РБ | Република България |
| СИМ | Строително информационно моделиране |
| ТУ-София | Технически университет - София |
| УАСГ | Университет по архитектура, строителство и геодезия - София |
| ФЕТТ | Факултет по Електронна Техника и Технологии |

# ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият документ представлява Пътна карта, която включва мерките и дейностите за изпълнение на стратегическите цели, заложени в Националната стратегията за цифрова трансформация на строителния сектор 2030 г., както и отговорните институции и необходимия за това финансов ресурс.

За да се очертае визията за развитие на строителния сектор и да се определят стратегическите цели за нейното постигане е направен преглед и  анализ на строителния сектор, ситуиран в обективните условия на политическата, икономическата, социокултурната, технологичната, правната и екологичната среда. Направен е и SWOT анализ за въвеждането на СИМ. Основните предизвикателства, за чието преодоляване следва да бъдат предприети мерки до 2030 г. са:

- нисък ръст на производителността, последно място сред държавите-членки на ЕС по отношение ресурсната ефективност,

- нарастващ брой на фалити и недостиг на квалифицирана и професионална работна сила,

- застаряваща работна сила и нежелание на младите хора за кариера в строителството поради трудоемкост и липсата на нови технологии в сектора,

- усложнени процедури и високи разходи за получаване на разрешение за строеж, висока административна тежест,

- ниски публични разходи за образование, лошо сътрудничество на образователната система с бизнес сектора, остаряла учебна програма, недостиг на квалифицирани учители,

- ниски нива на дигитални умения сред възрастните и младите хора и специалистите по ИКТ;

- липса на достатъчно информация за цифровизацията на целия процес на строителство и приложението на СИМ в публичните администрации, липса на унифицирани формати за цифрово проектиране и електронно подаване на проекти, липса на квалифициран персонал;

- липса на централизирани системи за обмен на информация в обща среда с бази данни (Common Data Environment - CDE), липса на електронни системи за административни услуги; липса на електронни кадастрални карти и наличие само на няколко ГИС системи;

- липса на осведоменост относно ползите и възвръщаемостта на инвестициите в СИМ за всяка от различните групи участници в строителния процес;

- високи разходи за софтуер и хардуер, липса на достатъчно познания и квалификация в частния сектор; недостиг на обучителна литература, насоки и образци на документи за работа с електронни системи и СИМ;

- изоставане по отношение на интеграцията на цифровите технологии и на въвеждането на СИМ България;

- липса на нормативна база, която да определя формати и стандарти за разработване и одобряване в цифров вид на планове и проекти, както и ИТ инфраструктура, чрез която публичните администрации да приемат и комуникират одобряването им, да издават необходимите разрешения и да поддържат съответните регистри и бази данни с тях, липса на изискване за прилагане на СИМ;

- управлението на отпадъците продължава да бъде предизвикателство за България, лошо качество на въздуха поради високите концентрации на фини прахови частици.

Във връзка с очертаните предизвикателства и тенденциите за развитие на строителната екосистема на Европейския съюз българското правителство определя следните дългосрочни и краткосрочни цели:

В дългосрочен план цифровата трансформация на сектора чрез цифровизация и управление на застроената среда да допринесе ефективно за реализацията на европейските политики за зелена, дигитална, устойчива екосистема, цифрова икономика, енергийна ефективност, кръгова икономика, неутралност по отношение на климата, устойчиво използване на ресурсите, демографски промени, привлекателни работни места, образование, обучение.

В краткосрочен план Национална стратегия за цифрова трансформация на строителния сектор с хоризонт до 2030 г. се фокусира върху създаване на условия за цифрова трансформация на строителния сектор, с оглед повишаване неговата ефективност, конкурентоспособност и устойчивост и изграждане на по-привлекателна инвестиционна среда, която осигурява равни възможности за всички, в т.ч. равнопоставеност на жените и мъжете.

Изпълнението на Пътната карта на Националната стратегия за цифрова трансформация на строителния сектор ще се  реализира чрез финансиране, свързаност и синергия на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), Националните програми „Професионално образование и обучение“, „Обучение за ИТ умения и кариера“, „Бизнесът преподава“ и „Мотивирани учители и квалификация“, Програма „Образование“ 2021-2027 (ПО), Програма „Цифрова Европа 2021-2027 г.“ , "Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация"(ПНИИДИТ), чрез държавния  и общински бюджети.

Необходимите средства от държавния бюджет следва да бъдат за сметка на утвърдените разходи в бюджетите на заинтересованите министерства и ведомства за съответната година.

Основните резултати, които се очаква да бъдат постигнати до 2030 г. са създаване на условия за цифрова трансформация на строителния сектор чрез реализация на ефективни електронни административни услуги в инвестиционния процес, оптимизиране на процеса на проектиране, повишаване качеството на строителството, опазване на околната среда, чрез въвеждане на ниво 2 на СИМ, развиване на цифровия капацитет и уменията на човешкия капитал и работната сила в строителния сектор, развиване на дейности, свързани с иновации в строителния сектор, осигуряване на информираност и активно участие на сектора в процеса на цифрова трансформация.

Осъществяването на цифровата реформа на строителния сектор ще доведе до повишаване на качеството и ефективността на процесите по проектиране и изпълнение на строежите, до създаване на възможности за тяхната по-добра поддръжка, удължаване на живота им и по-добро управление на енергийния ресурс. Реформата цели да модернизира консервативния строителен сектор и да привлече интереса на младите хора към него, да повиши квалификацията и конкурентоспособността им, да стимулира високотехнологичните иновации в сектора, устойчивото строителство, да намали неговия негативен отпечатък върху околната среда и създаде благоприятни условия за международните инвестиции.

# МЕРКИ, ФИНАНСИРАНЕ, ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ, ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ, СРОКОВЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ ПО СТРАТЕГИЧЕСКИ И ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ

| № | Наименование на мярката | Отговорна институция (партньор) | Източник на финансиране | Необходими финансови средства | Период на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ЦИФРОВИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИЯ СЕКТОР |  |  |  |  |  |
| ## СПЕЦИФИЧНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1.1 Създаване на условия за ефективни електронни административни услуги в инвестиционния процес ### Оперативна цел 1.1.1 Създаване на нормативни условия и на ИТ инфраструктура за предоставяне на електронни административни услуги по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството |  |  |  |  |  |
| 1 | Създаване на Единен регистър по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството | МРРБ | ОПДУ | 3 056 918 лв. | 31.12.2023 г. |
| 2 | Създаване на Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството | МРРБ | НПВУ, ДБ | 3 512 000 лв. | 30.06.2026 г. |
| 3 | Разработване на проекти за изменение на свързани законови и подзаконови нормативни актове, вкл. създадени нови подзаконови нормативни актове за функциониране на системите Интеграция на горепосочените системи с информационни системи и регистри на други администрации, с разработени хоризонтални модули на електронно управление: е-Автентикация, е-Връчване, е-Оторизация; е-Плащане и със среда за междурегистров обмен (RegiX) | МРРБ | ОПДУ НПВУ, ДБ | Дейностите се финансират в рамките на проектите по т. 1 и т. 2 | 2023-2026 г. |
| 4 | Дигитализация на действащи устройствени планове и интегриране в обща пространствена база данни към Единния регистър | областни и общински администрации, МРРБ, АГКК | Европейски програми, ОБ, ДБ | - | Ежегодно след 2026 г. |
| Очаквани резултати от изпълнението на мерките, включени в Специфична цел 1.1: Създадена ИТ инфраструктура за предоставяне на електронни административни услуги по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството - Функциониращи Единен регистър и Единна информационна система; - Интегрирани Единна информационна система с Единния регистър по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството, Портал за устройство на територията и с Единната информационна точка, създадена съгласно ЗЕСМФИ, съответно Директива 2014/61; - Интегрирани горепосочените системи с информационни системи и регистри на други администрации, с разработени хоризонтални модули на електронно управление: е-Автентикация, е-Връчване, е-Оторизация; е-Плащане и със среда за междурегистров обмен (RegiX) - Дигитализирани действащи устройствени планове, интегрирани в обща пространствена база данни към Единния регистър; - Изготвени проекти за изменение на свързани законови и подзаконови нормативни актове, вкл. създадени нови подзаконови нормативни актове за функциониране на системите. |  |  |  |  |  |
| № | Наименование на мярката | Отговорна институция (партньор) | Източник на финансиране | Необходими финансови средства | Период на изпълнение |
| ### Оперативна цел 1.1.2 Развитие на специализираните информационни системи за пространствени данни на АГКК |  |  |  |  |  |
| 5 | Създаване на нова единна, унифицирана, оптимизирана централизирана архитектура и информационна система на кадастъра; Нови, подобрени (оптимизирани, опростени и съкратени) работни процеси за предоставяне на административни и електронни административни услуги; Преработен модел и реализация на информационно-комуникационната среда, с подобрено качество, бързина и надеждност на предоставяните кадастрални административни услуги от системата на АГКК и оперативна съвместимост, съгласно Закона за електронно управление (ЗЕУ); Интеграция с информационни системи и регистри на други администрации, с разработените хоризонтални модули на електронното управление: е-Автентикация, е-Връчване, е-Оторизация; е-Плащане и със средата за междурегистров обмен (RegiX). | АГКК | ДБ | 5 340 000 лв. с ДДС | 30.07.2020 г. - 31.12.2023 г. |
| 6 | Създаване на Портал по устройство на територията | МРРБ, АГКК | ДБ | 5 000 000 лв. с ДДС | 2023-2027 г. |
| Очаквани резултати от изпълнението на мерките, включени в Оперативна цел 1.1.2: Функционираща единна, унифицирана, оптимизирана и централизирана информационна система на кадастъра; - Съкратени и опростени работни процеси за предоставяне на административни и електронни административни услуги насочени към потребителите, съответстващи на комплексното административно обслужване и принципите на Закона за електронното управление; - Реализирана информационно-комуникационна среда, с подобрено качеството, бързина и надеждност на предоставяните кадастрални административни услуги от системата на АГКК и осигурена оперативна съвместимост, съгласно ЗЕУ; - Интеграция с информационни системи и регистри на други администрации, с разработени хоризонтални модули на електронно управление: е-Автентикация, е-Връчване, е-Оторизация; е-Плащане и със среда за междурегистров обмен (RegiX); - Създаден Портал по устройство на територията. |  |  |  |  |  |

| № | Наименование на мярката | Отговорна институция (партньор) | Източник на финансиране | Необходими финансови средства | Период на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Оперативна цел 1.1.3 Актуализиране и надграждане на Регистъра на свлачищните райони на територията на Република България и на районите с абразионни и ерозионни процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие |  |  |  |  |  |
| 7 | Разработване на нови модули, актуализация и оптимизиране на съществуващите приложения на Регистъра на свлачищните райони и интеграция на всички компоненти на ГИС на МРРБ. | МРРБ | ДБ | 200 000 лв. с ДДС | 01.01-31.12. 2023 г. |
| 8 | Внедряване и пускане в редовна експлоатация на новите функционалности на Регистъра на свлачищните райони. | МРРБ | ДБ | 200 000 лв. с ДДС | 01.01-31.12. 2023 г. |
| Очаквани резултати от изпълнението на мерките, включени в Оперативна цел 1.1.3: Актуализиран и надграден Регистър на свлачищните райони на територията на Република България и на районите с абразионни и ерозионни процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие - Разработени нови модули, актуализирани и оптимизирани приложения на Регистъра на свлачищните райони и интеграция на всички компоненти на ГИС на МРРБ; - Внедрени и пуснати в експлоатация нови функционалности на Регистъра на свлачищните райони; - Оптимизирана интеграция на данни от дружествата Геозащита; - Внедрено мобилно приложение за събиране на данни от терен; - Развити модули Търсене, Обратна връзка и Форум; - Актуализирани картни сервизи в системата; - Изградено приложение за споделяне на данни от партньорски организации; - Актуализиран потребителски интерфейс. |  |  |  |  |  |

| № | Наименование на мярката | Отговорна институция (партньор) | Източник на финансиране | Необходими финансови средства | Период на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## СПЕЦИФИЧНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1.2 Оптимизиране на процеса на проектиране, повишаване на качеството на строителство, опазване на околна среда чрез въвеждане на ниво 2 на СИМ/BIM в инвестиционното проектиране и строителството ### Оперативна цел 1.2.1: Създаване на нормативни условия и на ИТ инфраструктура за въвеждане на СИМ |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ и разработване на законодателна рамка | МРРБ | НПВУ, ДБ | 1 450 000 лв. | 2022 – 2026 г. |
| 2 | Разработване на национален модел за СИМ, шаблони и процедури за събиране, управление и споделяне на информация, сигурност и контрол на достъпа до информация въз основа на БДС EN ISO 19650 и CEN стандарти |  |  |  |  |
| 3 | Разработване на библиотеки от СИМ обекти, които да отразяват строителните продукти и материали в инфраструктурното строителство; |  |  |  |  |
| 4 | Създаване на софтуерна инфраструктура за работа със СИМ проекти в процеса по одобряване и съгласуване на инвестиционни проекти | МРРБ; МЕУ | НПВУ, ДБ | 845 000 лв. | 2022 – 2026 г. |
| 5 | Въвеждане на изисквания за прилагане на СИМ в обществените поръчки 1 етап 2 етап | МРРБ, АОП | - | - | 2027 г. 2030 г. |
| 6 | Анализ за приложението на СИМ и готовността на сектора за използването му с оглед определяне обхвата на обществените поръчки за строежи на трети етап за въвеждане на СИМ. | МРРБ | ДБ | 5 000 лв. | 2033 г. |
| Очаквани резултати от изпълнението на мерките, включени в Оперативна цел 1.2.1: Осигурени нормативни условия и ИТ инфраструктура за въвеждане на СИМ чрез: - Законодателна рамка, осигуряваща прилагането на СИМ в обществените поръчки за строителство; - Разработен национален модел за СИМ и насоки за събиране, управление и споделяне на информация, сигурност и контрол на достъпа до информация; - Разработени библиотеки от СИМ обекти, които да отразяват строителните продукти и материали в инфраструктурното строителство; - Създадена софтуерна инфраструктура за работа със СИМ проекти в процеса по одобряване и съгласуване на инвестиционни проекти и планове. - Въведени изисквания за прилагане на СИМ в обществените поръчки - Изготвен анализ с предложение за обхват на 3 етап за въвеждане на СИМ в обществените поръчки за строителство |  |  |  |  |  |

| № | Наименование на мярката | Отговорна институция (партньор) | Източник на финансиране | Необходими финансови средства | Период на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Оперативна цел 1.2.2 Осигуряване на материална база за въвеждане на електронни административни услуги, свързани със СИМ в инвестиционното проектиране |  |  |  |  |  |
| 7 | Хардуерно и софтуерно обезпечаване на експерти от общинската, областна и държавна администрация, участващи в процеса на съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти | МРРБ | НПВУ, ДБ | 900 000 лв. | 2022 – 2026 г. |
| 8 | Изготвяне на уеб-базирана платформа с публикувани онлайн обучения, интерактивно ръководство (наръчник) за националния СИМ модел, процеси на проектиране и одобрение за СИМ проекти, възможности за изтегляне на ресурси като библиотеки, шаблони и формуляри, както и приложения за проверка на цифровата зрялост за предприятия в строителния сектор | МРРБ | НПВУ, ДБ | 360 000 лв. | 2022 – 2026 г. |
| 9 | Пилотна разработка на модул за автоматизирана проверка за конфликти между всички инженерни мрежи, конструктивни и архитектурни елементи в рамките на СИМ модела и за автоматизирано съгласуване | МРРБ | НПВУ, ДБ | 955 000 лв. | 2022 – 2026 г. |
| Очаквани резултати от изпълнението на мерките, включени в Оперативна цел 1.3.1: Осигурена материална база за въвеждане на електронни административни услуги, свързани със СИМ в инвестиционното проектиране. - Създадени 300 работни места на експерти от общинската, областна и държавна администрация, участващи в процеса на съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти; - Функционираща уеб-базирана платформа с публикувани онлайн обучения, интерактивно ръководство (наръчник) за националния СИМ модел, процеси на проектиране и одобрение за СИМ проекти, възможности за изтегляне на ресурси като библиотеки, шаблони и формуляри, както и приложения за проверка на цифровата зрялост за предприятия в строителния сектор - Разработен модул за автоматизирана проверка за конфликти между всички инженерни мрежи, конструктивни и архитектурни елементи в рамките на СИМ модела |  |  |  |  |  |

| № | Наименование на мярката | Отговорна институция (партньор) | Източник на финансиране | Необходими финансови средства | Период на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Оперативна цел 1.2.3: Развиване на цифровия капацитет и уменията на публичната администрация, ангажирана с инвестиционното проектиране |  |  |  |  |  |
| 10 | Провеждане на специализирани обучения съобразени с общата рамка стандарти за въвеждане на СИМ и европейските добри практики в администрацията | МРРБ | НПВУ, ДБ | 270 000 лв. | 2022 – 2026 г. |
| 11 | Подготовка на онлайн формат на обучение за последваща подготовка на кадри от всички заинтересовани администрации чрез Института по публична администрация | МРРБ, ИПА | НПВУ, ДБ | 270 000 лв. | 2022 – 2026 г. |
| 12 | Провеждане на ежегодни обучения на експерти от публичните администрации | държавни, областни и общински администрации ИПА | - | Не се изискват парични средства от ДБ и ОБ | ежегодно |
| Очаквани резултати от изпълнението на мерките, включени в Оперативна цел 1.3.2: Подготвени 300 експерта от администрацията на 28 областни администрации, 28 големи общини и 3 министерства (МРРБ, МВР и МК) за провеждане на реформата в строителния сектор и създадена възможност за повишаване капацитета на участниците в проектирането и строителството в частния сектор и администрацията чрез: - Проведени специализирани обучения съобразени с общата рамка стандарти за въвеждане на СИМ и европейските добри практики на 300 експерта от администрацията; - Подготвени в онлайн формат обучения за последваща подготовка на кадри от всички заинтересовани администрации, предоставени на Института по публична администрация и публикувани на уеб-базирана платформа; - Брой обучени експерти от публичната администрация |  |  |  |  |  |

| № | Наименование на мярката | Отговорна институция (партньор) | Източник на финансиране | Необходими финансови средства | Период на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 УСТОЙЧИВ И КОНКУРЕНТОСПОСОБЕН СТРОИТЕЛЕН СЕКТОР |  |  |  |  |  |
| ## СПЕЦИФИЧНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2.1 Развиване на цифровия капацитет и уменията на човешкия капитал и работната сила в строителния сектор ### Оперативна цел 2.1.1 Подготовка на образователната система за предоставяне на качествено обучение по прилагането на СИМ в професионалните гимназии за средно техническо образование в областта на строителството |  |  |  |  |  |
| 1 | Специализирана квалификация на 70 преподаватели в професионалните гимназии, подготвящи кадри за строителния сектор, за работа със СИМ; | МОН в партньорство с организации от строителния бизнес | Програма „Образование“ 2021-2027 | След одобрение на Програмата от ЕК | индикативен период 2021-2027 |
| 2 | Актуализиране на държавните образователни стандарти по професиите в областта на строителството, учебните планове и учебните програми с оглед осигуряване на умения за работа със СИМ софтуер; | МОН в партньорство с организации от строителния бизнес | Програма „Образование“ 2021-2027 | След одобрение на Програмата от ЕК | индикативен период 2021-2027 |
| 3 | Осигуряване на необходимия хардуер и софтуер за провеждане на обучението в поне 4 професионални гимназии в областта на строителството (съответно 4 кабинета с по 14 работни позиции във всеки от тях в размер на 4х28 000 евро - 112 000 евро или 220 000 лева. | МОН в партньорство с организации от строителния бизнес | НПВУ | 220 000 лв. | 2020-2026 |
| Очаквани резултати от изпълнението на мерките, включени в Оперативна цел 2.1.1: Осигурено качествено обучение по прилагането на СИМ в професионалните гимназии за средно техническо образование в областта на строителството чрез: - 70 преподаватели в професионалните гимназии, подготвящи кадри за строителния сектор, квалифицирани за работа със СИМ; - Актуализирани държавни образователни стандарти по професиите в областта на строителството, учебни планове и учебни програми с оглед осигуряване на умения за работа със СИМ софтуер; - Осигурен хардуер и софтуер за провеждане на обучението в поне 4 професионални гимназии в областта на строителството. |  |  |  |  |  |

| № | Наименование на мярката | Отговорна институция (партньор) | Източник на финансиране | Необходими финансови средства | Период на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Оперативна цел 2.1.2 Подготовка на образователната система за предоставяне на качествено обучение по прилагането на СИМ във ВУ |  |  |  |  |  |
| 4 | Подготовка на преподаватели от всички необходими специалности във ВУ; 12 бр. х 6 000 лв. = 72 000лв.; | УАСГ; ВСУ „Любен Каравелов“; ВСУ „Черноризец Храбър“ ТУ-София; | Собствен бюджет, МОН, европейски програми Собствен бюджет, европейски програми | 72 000лв | 2026 – 2028 г. 2026 – 2030 г. |
| 5 | Разработване и въвеждане на учебни програми за прилагане на СИМ и включването им в учебните планове за подготовка на всички архитектурни и инженерни кадри във ВУ ЕМФ, ЕФ, МШФ и ФЕТТ | ВУ, МРРБ ТУ-София; | Собствен бюджет, МОН, европейски програми НПВУ, ДБ Собствен бюджет, европейски програми | 440 000 лв. 300 000 лв. | 2028 - 2031 г. 2022 – 2026 г. 2028 - 2030 г. |
| 6 | Осигуряване на необходимите условия за ефективно обучение във ВУ в СИМ в отделните специалности 8 компютърни кабинета с по 15 компютъра | ВУ ТУ-София; | европейски програми подкрепа от бизнеса | 120 000 лв. | 2027 – 2031 г. 2027 – 2030 г. |
| 7 | Осигуряване на практики и стажове за студентите в организации от строителния бизнес | ВУ в партньорство с организации от строителния бизнес | европейски програми | - | ежегодно |
| Очаквани резултати от изпълнението на мерките, включени в Оперативна цел 2.1.2: Осигурено качествено обучение по прилагането на СИМ във ВУ чрез: - Подготвен преподавателски състав: 12 бр. ТУ-София; - Въведени програми за прилагане на СИМ за всички архитектурни и инженерни специалности във ВУ; - Осигурен хардуер и софтуер за провеждане на обучението: 8 кабинета и 120 бр. компютри – ТУ-София; - Осигурени ежегодни практики и стажове за студентите в организации от строителния бизнес. |  |  |  |  |  |

| № | Наименование на мярката | Отговорна институция (партньор) | Източник на финансиране | Необходими финансови средства | Период на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Оперативна цел 2.1.3: Повишаване капацитета на участниците в проектирането и строителството |  |  |  |  |  |
| 8 | Разработване на 2 бр. уеб-базирани ръководства – за работа със СИМ, за проектанти и за одобряващата инвестиционните проекти администрация | МРРБ | НПВУ, ДБ | 970 000 лв. | - – 2026г. |
| 9 | Създаване на уеб-базирана платформа с публикувани онлайн обучения, интерактивно ръководство (наръчник) за националния СИМ модел, процеси на проектиране и одобрение за СИМ проекти, възможности за изтегляне на ресурси като библиотеки, шаблони и формуляри, както и приложения за проверка на цифровата зрялост за предприятия в строителния сектор | МРРБ | НПВУ, ДБ | 108 000 лв. | - – 2026г. |
| 10 | Разработване на ежегодни планове и организиране на семинари и обучения на архитекти, инженери и строители от браншовите камари, включително споделяне на добри практики и преодолени предизвикателства | КИИП, КАБ, БАИИС, КСБ | европейски програми, собствени средства | - | ежегодно |
| 11 | Организиране и провеждане на специализирани обучения, конференции, лекции, семинари и консултации, насочени към изграждане на капацитет по теми, свързани с въвеждане на дигитални технологии в строителните процеси; Ежегодно публикуване на списък с предоставяните услуги от ЕЦИХ | ЕЦИХ | Програма Цифрова Европа, ПНИИДИТ, други европейски програми | - | ежегодно |
| Очаквани резултати от изпълнението на мерките, включени в Оперативна цел 2.1.3: Създадени възможности за повишаване капацитета на участниците в проектирането и строителството: - Разработени ръководства за проектанти и за одобряващата инвестиционните проекти администрация; - Създадени и публикувани на уеб-базирана платформа онлайн обучения, интерактивно ръководство (наръчник) за националния СИМ модел, процеси на проектиране и одобрение за СИМ проекти, възможности за изтегляне на ресурси като библиотеки, шаблони и формуляри, както и приложения за проверка на цифровата зрялост за предприятия в строителния сектор със свободен достъп за бизнеса; - Брой проведени семинари и обучения; брой обучени специалисти/годишно. |  |  |  |  |  |

# ИНОВАЦИИ, НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

| № | Наименование на мярката | Отговорна институция (партньор) | Източник на финансиране | Необходими финансови средства | Период на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## СПЕЦИФИЧНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2.2 Развиване на дейности, свързани с иновации в строителния сектор |  |  |  |  |  |
| 1 | Предоставяне на достъп до специализирана научноизследователска инфраструктура и експертиза за пилотно тестване на експериментално оборудване, иновативни продукти, цифрови и технологични решения, материали и услуги с цел по-бързата им пазарна реализация | ЕЦИХ | Програма Цифрова Европа, ПНИИДИТ, др. европейски програми | - | ежегодно |
| 2 | Предоставяне на информация за инструменти и механизми за управление и финансиране на малкия и среден бизнес по линия на международни и национални програми и инициативи за пилотно тестване на дигитални технологии и реализацията на иновативни проекти | ЕЦИХ | Програма Цифрова Европа, ПНИИДИТ, др. европейски програми | - | ежегодно |
| 3 | Подпомагане достъпа до партньорски организации, създаването на иновационни платформи, споделени инфраструктури и стимулиране работата в мрежа. | ЕЦИХ | Програма Цифрова Европа, ПНИИДИТ, др. европейски програми | - | ежегодно |
| 4 | Дефиниране на теми и области на сътрудничество между науката и бизнеса с фокус върху цифровизацията на строителния процес и предоставяне на база данни от научно-изследователски проекти с потенциал за комерсиализация | ЕЦИХ | Програма Цифрова Европа, ПНИИДИТ, др. европейски програми | - | 2024- 2025 г. |
| 5 | Подготовка и възлагане на пилотни проекти за изпълнение чрез СИМ технология – инфраструктурен проект и проект на сграда | АПИ; НСОРБ браншови организации в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството | ДБ, собствен бюджет, европейски програми | - | 2027 г. |
| Очаквани резултати от изпълнението на мерките, включени в Специфична цел 2.2: Функциониращ Цифров иновационен хъб за строителство в България; - Осигурен достъп до специализирана научноизследователска инфраструктура и експертиза; - Бр. информирани и консултирани МСП за инструменти и механизми за управление и финансиране; - Осигурен достъп до партньорски организации, създадени иновационни платформи, споделени инфраструктури; - Планирана научно изследователска и развойна дейност в областта на строителството - Възложени чрез обществени поръчки 2 бр. пилотни инвестиционни проекти за изпълнение чрез СИМ технология |  |  |  |  |  |

| № | Наименование на мярката | Отговорна институция (партньор) | Източник на финансиране | Необходими финансови средства | Период на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## СПЕЦИФИЧНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2.3 Осигуряване на информираност и активно участие на строителния сектор в правителствените планове за реформиране на строителството ### Оперативна цел 2.3.1 Въвличане на всички заинтересовани страни в работата по подготовката и провеждането на реформата |  |  |  |  |  |
| 1 | Функциониране на НРГ от представители на всички заинтересовани страни за мониторинг на изпълнението на стратегията; | МРРБ, МЕУ, МОН, всички браншови организации | - | - | 2023-2030 г. |
| Очаквани резултати от изпълнението на мерките, включени в Оперативна цел 2.3.1: Участие на всички заинтересовани страни в работата по подготовката и провеждането на реформата - Функционираща НРГ, осъществен мониторинг на изпълнението на стратегията. |  |  |  |  |  |
| ### Оперативна цел 2.3.2 Провеждане на информационна кампания |  |  |  |  |  |
| 2 | Провеждане на проучване на комуникационните потребности и нагласи на заинтересованите страни и провеждане на медийна кампания | МРРБ | НПВУ | 203 568лв. | 2023 – 2026 г. |
| 3 | Провеждане на 12 бр. пресконференции в 6-те района на планиране в България | МРРБ | НПВУ | 23 000 лв. | 2023 – 2026 г. |
| Очаквани резултати от изпълнението на мерките, включени в Оперативна цел 2.3.2: Повишена информираност на заинтересованите страни по отношение цифровизацията на строителния сектор - Проведени медийни кампании за популяризиране на стратегията за реформиране на строителния сектор; - Проведени пресконференции в 6-те района на планиране в България. |  |  |  |  |  |