# Приложение 7: Таблица с индикативни планирани действия, които ще бъдат предприети за да се позволи електронен обмен на данни между бенефициентите и органите, отговорни за управление и контрол на програмите, включително индикативни срокове за изпълнение

| № | Планирани действия | Индикативен срок (начална и крайна дата) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Създаване на унифицирани образци за всички програми, които да бъдат включени в ИСУН 2020, на следните документи: формуляр за кандидатстване, искане за плащане, финансов отчет, технически отчет | 01.09.2013 | 30.03.2014 |
| 2. | Изменение на функционалностите на ИСУН 2020 с цел отразяване на унифицираните образци за е-кандидатстване | 01.09.2013 | 30.04.2014 |
| 3. | Изменение на функционалностите на ИСУН 2020 с цел отразяване на унифицираните образци, извън посочените в т. 2 | 01.09.2013 | 31.12.2014 |
| 4. | Създаване на функционалност на ИСУН 2020 за промяна на проект по електронен път на етап изпълнение | 01.03.2014 | 30.06.2014 |
| 5. | Създаване на функционалност на ИСУН 2020 за електронна комуникация бенефициент-администрация | 01.03.2014 | 30.06.2015 |
| 6. | Промени в съществуващите функционалности на ИСУН с цел подобряване работата на индивидуалния потребител | 01.09.2013 | 30.04.2014 |
| 7. | Създаване на постоянен механизъм за координиран подход за използването на ИСУН 2020 и отразяването на функционалностите на системата в процедурите на звената, ангажирани с процеса на управление на ЕСИФ. | 01.09.2013 | - |
| 8. | Провеждане на обучения за работа с информационната система | постоянен |  |