Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”

Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие”

РЕЗЮМЕ

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007 – 2013 г.

ЗА 2012 г.

РЕЗЮМЕ

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПРР

1. Обхват

Годишният доклад за изпълнение на ОП „Регионално развитие” (ОПРР) включва изискваната информация съгласно чл.67, параграф 2 на Регламент (ЕО) №1083/2006.

Докладът включва общ преглед на постигнатите резултати и анализ на напредъка по изпълнението на ОПРР за 2012 г. За всяка приоритетна ос са посочени постигнатия напредък на физическото и финансовото изпълнение, констатираните предизвикателства, проблеми и предприети действия за преодоляването им. Описани са стъпките, предприети от Комитета за наблюдение, с цел осигуряване на качеството и ефективността на изпълнението, по-специално взетите решения за ревизиране на програмата. Описани са взетите мерки за предоставяне на информация и популяризиране на оперативната програма през 2012 г.

2. Обобщени данни по изпълнението

През 2012 г. УО на ОПРР насочва своите усилия към ускоряване на процесите на договаряне, верификация, подобряване и оптимизиране на процедурите, в резултат на което на 14.02.2012 г. е одобрена със Заповед на Ръководителя на УО на ОПРР версия 8 на Наръчника за управление и изпълнение на ОПРР. Подобрените и оптимизирани процедури предоставят възможност за осъществяване на качествен предварителен и последващ контрол върху процедурите за възлагане на договори с изпълнители от страна на бенефициентите и ускоряване на верификацията, което от своя страна води до значително нарастване на обема на плащанията по програмата.

В изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2012 г. са обявени 3 схеми за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 109 млн.евро, съответно по приоритетни оси 1, 3 и 5. С оглед посочване на реалната и коректна информация, в доклада са отразени всички решения на Комитета за наблюдение на ОПРР, взети през 2012 г. (след изпращане на втората ревизия на ОПРР на 20.03.2012 г. чрез системата SFC) за пренасочване на финансов ресурс между операции и/или между приоритетни оси. Бюджетите на отделните операции и приоритетни оси са актуализирани спрямо взетите решения през 2012 г. и предстои да бъдат отразени в третата ревизия на ОПРР, с оглед официалното й изпращане чрез системата SFC през 2013 г. за одобрение от ЕК.

С публикуване на трите схеми през 2012 г. и обществената поръчка по реда на ЗОП, общият размер на публикуваните схеми от старта на оперативната програма до края на 2012 г. достигна 100% от бюджета на ОПРР.

През отчетния период са подадени общо 128 проектни предложения. Оценени са 132  проектни предложения, включително такива, подадени през 2011 г., но оценени през 2012 г. Одобрени са общо 198 проектни предложения, включително  проектни предложения от списъци с резервни листи, които са били класирани, но нефинансирани поради недостатъчен наличен финансов ресурс по съответната схема.

Изплатени са общо средства в размер на  235 млн.евро в т.ч.: авансови плащания – 112  млн.евро, междинни плащания – 70 млн.евро, окончателни плащания 53 млн.евро.  Следователно процентът извършени плащания през 2012 г. спрямо бюджета на програмата е в размер на 14,7%. Темпът на извършените плащания през 2012 г. спрямо извършените плащания за 2011 г. е увеличен 2 пъти.

Сертифицираните разходи през 2012 г. са в размер на  183 млн.евро, като в сравнение с 2011г. (53 млн.евро) увеличението е над 3 пъти.

Прилагане на правилото N+3/N+2

Сертифицираните кумулативни прогнозни разходи по Lothar system към 31.12.2012 г. са в размер на 299,7 млн. евро - съфинансиране от ЕФРР. Съгласно актуализиран Lothar system към 31.12.2012 г., сертифицираните кумулативни разходи по ОПРР са в размер на   306,7 млн.евро – съфинансиране от ЕФРР или 102,3 % от прогнозираните, като само за 2012 г. са сертифицирани разходи в размер на 154,7 млн. евро-съфинансиране от ЕФРР, с което е постигната целта за усвояване до края на 2012 г. и не е налице загуба от прилагане на правилото N+3/N+2.

3. Постигане на целите на ОПРР

Стартиралите през 2012 г. схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР и изпълнението на сключените договори за безвъзмездна финансова помощ допринасят за постигането на поставените цели до 2013 г., както следва:

Изпълнение на Цел 1: Изграждане на устойчиви и динамични градски центрове, свързани с техните по-слабо урбанизирани периферни територии, като по този начин се увеличат възможностите за благоденствие и развитие

През отчетния период е обявена покана по 1 схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на операция 1.4. “Подобряване на физическата среда и превенция на риска” и общ размер 92 млн.евро или  5,8% от бюджета на приоритетната ос, с което общият размер на всички публикувани схеми достигна 100% от бюджета на оста. Общият брой на получените проектни предложения през 2012 г. възлиза на 24. През отчетния период са оценени общо 56 проектни предложения (вкл. такива, подадени през 2011 г.). Сключени са 115 договора с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 276 млн.евро (вкл. по проекти от резервните листи, формирани през 2010 и 2011 г. за подкрепа за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура и предотвратяване на наводнения в градските агломерации). През 2012 г. е сключен и 1 договор в рамките на операция 1.2 „Жилищна политика“ чрез провеждане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчка за създаване на Фонд за жилищно обновяване с общ размер на БФП 6 млн.евро. Към 31.12.2012 г. общият кумулативен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 1 е  835 млн.евро, представляващо 88% от размера на приоритетната ос.

- Изпълнение на Цел 2: Осигуряване на по-добър достъп до пътни, ИКТ и енергийни мрежи за изостаналите райони

Обявена е покана по една схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на Операция 2.2 „Информационна и комуникационна мрежа” с бюджет 20 млн.евро, с което е постигнато 100% покритие на приоритетната ос. В рамките на определения за кандидатстване срок е подаден 1 проектен фиш от конкретния бенефициент - Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, който е одобрен и е сключен 1 договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 20 млн. евро. Продължава оценката и договарянето на проектни предложения по схема „Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища“ с конкретен бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“, обявена през 2007 г. През периода са подадени 7 проектни фиша в резултат на освобождаване на финансов ресурс по схемата, от които са одобрени за финансиране 3 проекта и съответно са сключени 3 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 15 млн.евро. Към 31.12.2012 г. общият кумулативен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 възлиза на 3,3 млрд.евро, представляващо 96 % от размера на приоритетната ос.

- Изпълнение на Цел 3: Повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви, разнообразни, специфични за региона туристически продукти с по-висока добавена стойност

УО на ОПРР обявява 1 схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, попадаща в обхвата на операция 3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинации”. Общият размер на обявената схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ възлиза на 3 млн.евро, с което е постигнато 100% покритие на приоритетната ос. През отчетния период са подадени общо 76 проектни предложения, от които 8 извън крайния срок за кандидатстване, а 1 проектно предложение е оттеглено преди оценка и подадено отново. Оценени са 72 проектни предложения, включително 5 проектни фиша по схема „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване” с конкретен бенефициент Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, подадени в края на 2011г. Одобрени са 34 проектни предложения. Сключени са 53 договора с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ 56 млн.евро. Към 31.12.2012 г. кумулативният размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3 възлиза на 156 млн.евро, представляващо 98% от размера на приоритетната ос.

- Изпълнение на Цел 4: Мобилизиране на регионалните и местни технически и институционални възможности и ресурси за осъществяване на политиките за регионално развитие

През 2012 г. са депозирани 5 проектни предложения за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения извън градските агломерации. Всички 5 проектни предложения са одобрени и оценени. През периода са сключени общо 70 договора с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ 29 млн.евро, от които 5 договора за общински лечебни заведения извън градските агломерации и 65 договора по проекти от резервните листи, формирани през 2010 и 2011 г., за подкрепа за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура и предотвратяване на наводнения извън градските агломерации. Към 31.12.2012 г. кумулативният размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 4 възлиза на 105 млн.евро, представляващо 97 % от размера на приоритетната ос.

4. Приключили проекти по ОПРР през 2012 г.

През 2012 г. приключва изпълнението на 152 проекта по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. В резултат на приключилите проекти са обновени 226 сгради на образователна, културна и социална инфраструктура. Облагодетелстваното население от превенция на свлачищните процеси е над 480 хил. души на територията на страната рехабилитирани/реконструирани 340,255 км републиканска и общинска пътна мрежа; 30 броя иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество; 35 броя проведени междурегионални събития с общо около 2 хил. участници.

- 5. Предизвикателства и мерки, предприети за разрешаването им

- Забавяне изпълнението на част от договорите за безвъзмездна финансова помощ

Въз основа на осъществен анализ от страна на УО през септември 2012 г. на проведени обществени поръчки от 217 бенефициенти по ОПРР (за периода 2010-2012 г. ) е установено, че в периода 2010–2012 г. са обжалвани общо 280 процедури. Сроковете на забавяне на процеса на възлагане на обществени поръчки поради направени обжалвания на решенията на възложителите в някои случаи е над 9 месеца. Общият размер на прогнозните стойности на обжалваните 280 процедури е 265 млн. евро.

Предприети стъпки:

- Провеждане на съвместни срещи с бенефициентите, чиито проекти са установени като рискови и обсъждане на възможните сценарии за постигане изпълнението на заложените цели и резултати, което ще допринесе за постигане и на целите на програмата

- Регулярен мониторинг по изпълнението на проекти по ОПРР – периодична актуализация на анализа за рискови проекти

Извършени са и следните оптимизации на процесите, с оглед ускоряване изпълнението на проектите и на верификацията:

  - Сключени са договори с външни изпълнители за инвеститорски контрол за осъществяване на проверки на място с цел гарантиране на качественото изпълнение на инфраструктурните обекти и устойчивостта на резултатите;

  - Сключени са договори с външни изпълнители за юридически услуги с цел ускоряване процеса на обработка на сигнали за нередност

  - Разделение на функциите в отдел „Законодателство, оценка на риска и нередности” чрез структуриране на два  сектора - сектор нередности за по-фокусиран и ефективен контрол и сектор за предварителен/последващ контрол за по-бърза и ефективна обработка на досиетата.

Резултатът е подобряване процеса по верификация, ускоряване на темпа на разплащанията и постигане на по-ефективна система за управление и контрол

- Констатирани пропуски/слабости при провеждане на процедурите по възлагане на обществените поръчки

Най-често срещаните несъответствия със ЗОП, констатирани от УО на ОПРР при осъществяване на предварителен контрол, са свързани с нарушения по прилагането на разпоредбата на чл. 25 ал. 2 и ал. 6 от ЗОП. Срещат се и противоречия с разпоредбата на чл. 28 ал. 2 от ЗОП, свързана с методиката за оценка, както и несъгласуваност на изискванията в различните части на документацията за участие.

С изменение на ЗОП с ДВ, бр. 93 от 25 ноември 2011 г., в сила от 26 февруари 2012 г. е променена нормативната уредба на режима на предварителен контрол, като компетентен орган за осъществяването му е Агенцията по обществени поръчки. Същевременно, УО продължава да осъществява предварителен контрол за съответствието на техническите спецификации с одобрения проект и съответните нормативни изисквания на всички процедури. УО публикува регулярно на интернет страницита  на ОПРР актуална информация относно най-често срещаните нередности при изпълнение на проекти, съфинансирани от Структурните инструменти на Европейския съюз, както и информация относно нарушенията при възлагане на обществени поръчки.

С оглед подобрявне качеството на предварителния и последващ контрол на процедурите за обществени поръчки, както и за оптимизиране процеса на процедиране на сигналите за нередности и оказване на правна помощ при разрешаване на юридически казуси, на 07.12.2012 г. са сключени договори с външни изпълнители за предоставяне на юридически услуги.

- Установени слабости/пропуски при изпълнението на инфраструктурните проекти от бенефициентите

При физическото изпълнение на част от инфраструктурните проекти е констатирано некачествено изпълнение от страна на изпълнители на СМР. В тези случаи УО изисква отстраняване на дефектите, като изпраща указания към бенефициента. При неизпълнение на указанията, УО прилага Методически указания относно определяне на размера на финансови корекции за нарушения при изпълнението на проекти, съфинансирани по ОПРР, утвърдени от министъра на РРБ на 08.07.2011 г.

Сключени са 8 договори съсспециализирани външни изпълнители за осъществяване на инвеститорски контрол посредством извършване на проверки на място, извършване на експертизи по отношение на качеството на вложените материали и пр. В резултат на сключените договори с външни изпълнители за инвеститорски контрол са извършени 97 проверки на място за осигуряване на добро качество на изпълнение на строително-ремонтните работи на инфраструктурните проекти.

В допълнение към Годишния план за проверки на място за 2012 г., през отчетния период УО изпълнява и утвърден от Ръководителя на УО План за проверки на място на приключили проекти за проверка за устойчивост на резултатите.  Осъществени са общо 76 проверки на място за гарантиране устойчивостта на инвестициите.

- Необходимост от укрепване на капацитета на УО на ОПРР

С цел укрепване на капацитета на Управляващия орган на ОП „Регионално развитие” през 2012 г. са проведени общо 67 обучения, както в България, така и в страни-членки на Европейския съюз. Съгласно Заповед № РД-02-14-1675/02.07.2012 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за утвърждаване на длъжностното разписание на МРРБ е утвърдена нова структура и численост на отдел «Законодателство, оценка на риска и нередности» - 16 щатни бройки,  с два сектора: сектор «Нередности» - 8 щатни бройки и сектор «Контрол по обществените поръчки» - 7 щатни бройки. Посредством обособяване на сектор „Нередности” и сектор «Контрол по обществените поръчки» в рамките на отдел „ЗОРН” е постигнато пълно разделение на функциите и отговорностите по отношение на постъпващи сигнали за нередности за физическото изпълнение на проектите.

- Необходимост от подобряване на капацитета на бенефициентите

С цел подобряване на капацитета на бенефициентите по програмата в изпълнение на договор с предмет „Разработване на специфично обучение по операции за бенефициенти и консултиране по разработване и изпълнение на проекти по ОПРР” в рамките на проект по Приоритетна ос 5: „Техническа помощ” – „Укрепване на капацитета на бенефициентите на ОПРР за успешно участие в изпълнението на ОПРР и усвояване на средствата, отпуснати от Структурните фондове чрез изпълнение на плана за обучение” са осъществени общо 68  обучения, свързани както с кандидатстване по схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР, така и с изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ, като бяха обучени общо 828 представители на бенефициенти . В рамките на тези обучения са осъществени 21 учебни пътувания в чужбина, с участие на 251 представители на бенефициенти по програмата.

В допълнение, през 2012 г. сапроведенижда информационни дни за потенциалните бенефициенти на програмата по схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Проведени са също така работни и координационни срещи във връзка с подготовката на следващия програмен период 2014-2020 г.

Проведените инициативи и обучения допринесят в значителна степен за укрепване на капацитета на бенефициентите по ОПРР, с оглед на разработване и подаване на качествени проектни предложения и тяхното ефективно управление и изпълнение.

6. Изпълнение на Комуникационния план

С оглед повишаване на информираността на широката общественост и на бенефициентите по програмата, както и с цел развитие и утвърждаване на положителния имидж на УО и финансовия принос на ЕФРР, през 2012 г. са разработени и разпространени рекламни и информационни материали – книжки, брошури и флаери на български и английски език. Проведени са информационни дни и обучения за електронно кандидатстване по схеми за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР, пресконференции и официални церемонии по повод сключване на договори и откриване на приключили обекти по проекти на ОПРР.

По проект „Логистично и техническо обезпечаване на конференции, информационни кампании, срещи и други мероприятия, касаещи реализирането на ОПРР и текущата работа по нея” са организирани и проведени следните информационни събития, срещи и други мероприятия, свързани с изпълнението на програмата, по-важните от които са: Годишна конференция по повод представяне на напредъка по изпълнението на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013г.; работна среща „Сътрудничество с общините при реализиране на схема „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”; работна среща с бенефициенти относно актуализираните „Указания във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР”.

В рамките на проект „Осигуряване на прозрачност на процеса по изпълнението на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. и популяризирането й чрез електронните и печатни медии” през 2012 г., на основание чл.4, ал.2 от ЗОП, са сключени договори с 2 радиа с национален ефир, 3 телевизии с национален ефир и 1 медия шоп за предоставяне на програмно време за излъчване на предавания, репортажи, клипове и публикации във високо тиражирани печатни медии, които да представят, както възможностите по ОПРР, така също и актуални новини и проекти в процес на реализация.

В резултат на изпълнението на договорите са излъчени 77 специализирани рубрики по двете национални радиа и 77 специализирани предавания по трите телевизии с национален ефир.

Това доведе до популяризиране приноса на Европейската общност за развитието на регионите пред потенциалните и настоящи кандидати и обществеността и осигуряване на прозрачност относно средствата отпускани по ЕФРР.

7. Заключение

През 2012 г. са положени усилия за подобряване както на процедурите на УО на ОПРР по отношение на предварителния и последващия контрол върху процедурите за избор на изпълнители от страна на бенефициентите, така и за подобряване капацитета на бенефициентите и на УО. Засилен е ефектът от реализацията на програма предвид нарасналия брой приключили проекти и постигнатите резултати и индикатори.