Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   N 14

от   13 януари   2006 година

За предложение до Народното събрание за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Изменение N 1 на Договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка (България – проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица)

/Решение на НС – обн., ДВ, бр. 31 от 2006 г./

На основание чл. 7, ал. 3 и чл. 8, ал. 1 от Закона за международните договори на Република България

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Одобрява проекта на Изменение N 1 на Договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка (България – проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица), подписан на 9 юли 1999 г., като основа за водене на преговори.

2. Предлага на Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 от  Конституцията на Република България да даде съгласие Министерският съвет да проведе преговорите и да сключи Изменение N 1 на договора за финансиране по т. 1 чрез размяна на писма.

3. След получаване на съгласието по т. 2 упълномощава министъра на финансите, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите да проведат преговорите и да подпишат Изменение N 1 на договора за финансиране по т. 1 от името на Република България при условие за последваща ратификация.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Сергей Станишев

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Севдалин Мавров

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект

# Р Е Ш Е Н И Е

## ЗА даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Изменение N 1 на Договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка (България – проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица)

Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

Р  Е  Ш  И:

Дава съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Изменение N 1 на Договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка (България - проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица), подписан на 
9 юли 1999 г., чрез размяна на писма.

Решението е прието от XL Народно събрание на ….………… 2006 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Георги Пирински)

М  О  Т  И  В  И

към проекта на Решение на Народното събрание за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Изменение 
N 1 на Договора за финансиране  между Република България и Европейската инвестиционна банка  (България – проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица

На основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България Народното събрание ратифицира със закон Договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка  (България – проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица), подписан на 9 юли 1999 г. Законът за ратифициране е приет от 38-ото Народно събрание на 10 април 2001 г.

Договорът за финансиране  FI N 20.153 между Република България и Европейската инвестиционна банка за държавен инвестиционен заем в размер 28 млн. евро осигурява съфинансиране в рамките на мащабния проект “Изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) в басейна на река Марица в градовете Стара Загора, Димитровград и Хасково”. Целта на този инвестиционен проект е намаляване замърсяването на река Марица като трансгранична река, както и на нейните притоци и последващото подобряване качеството на водата в Егейско море, което да доведе до намаляване на потенциалния риск за здравето на хората.

За периода 2000 – 2003 г. се наблюдава значително закъснение в изпълнението на проекта, което води до отклонение от графика и плащанията по Договора за заем с Европейската инвестиционна банка. Причините за това закъснение са свързани основно със забавянето на подготовката на тръжните процедури за стартиране на отделните компоненти, както и с анулирането на тръжната процедура за строителство на ПСОВ – Стара Загора и Димитровград, след настоятелната препоръка на Делегацията на Европейската комисия в България през юли 2003 г. Крайният срок за изплащане на траншове е 31 октомври 2006 г., което на практика означава, че поради закъснението банката няма да може да финансира последните плащания  за ПСОВ в трите града, както и компонента за рехабилитация на канализационната мрежа на левия бряг на река Марица в Димитровград.

С цел усвояване на спестените средства след търговете за строителство и супервизия на ПСОВ в трите града през юли 2005 г. от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Националния ИСПА координатор – Министерството на финансите, бе отправено искане до Европейската комисия за изменение на Финансовия меморандум по ИСПА - мярката за Стара Загора и Димитровград. Очаква се искането за промяна  на Финансовия меморандум по ИСПА да бъде одобрено от Главна дирекция “Регионална политика” на Европейската комисия до края на 2005 г.

Тъй като Европейската инвестиционна банка съфинансира ПСОВ в двата града и изцяло финансира ПСОВ - Хасково, с писмо от 3 февруари 
2005 г. от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството бе отправена молба до банката за удължаване на крайните срокове за отпускане и превеждане на траншовете. Европейската инвестиционна банка прие искането за изменение на договора за финансиране по отношение на периода на отпускане и разпределение на траншовете и даде съгласие за удължаване на срока за усвояване на тези средства до 30 април 2009 г. Условията на договора за финансиране остават същите с изключение на условията, касаещи удължаване на крайните срокове за отпускане и превеждане на траншове, както и актуализиране на погасителния план.

С оглед на изложеното и на основание чл. 84, т. 9 от Конституцията на Република България, както и с цел успешното усвояване на отпуснатите по договора за финансиране средства за изграждане на ПСОВ в басейна на река Марица в градовете Стара Загора, Димитровград и Хасково е необходимо даването на съгласие от Народното събрание на Министерския съвет за водене на преговори и сключване на Изменение N 1 на Договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка  (България – проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица), подписан на 9 юли 1999 г.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Сергей Станишев)