Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е № 767

от     8 декември       2008 година

за приемане на Стратегия за развитие на местата за лишаване от свобода в Република България за периода 2009-2015 г., План за действие и Инвестиционна програма за строителство, реконструкция и модернизиране на материалната база на пенитенциарната и пробационната система за същия период

На основание, чл. 13, ал. 3, т. 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на  неговата администрация

# М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Приема Стратегия за развитие на местата за лишаване от свобода в Република България за периода 2009-2015 г. съгласно приложение № 1 и План за действие за изпълнение на стратегията съгласно приложение № 2.

2. Приема Инвестиционна програма за строителство, реконструкция и модернизиране на материалната база на пенитенциарната и пробационната  система за периода 2009-2015 г. съгласно приложения № 3.1, 3.2 и 3.3.

3. министърът на правосъдието да изготвя и внася на всеки две години в Министерския съвет доклад за изпълнението на Плана за действие за постигане целите на стратегията и за реализирането на инвестиционната програма.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Сергей Станишев

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Веселин Даков

Приложение № 1

към т. 1

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2009-2015 г.

І. Въведение

Реформирането на пенитенциарната система е неразделна част от процеса на ускорена съдебна реформа и успешното противодействие на престъпността. През последните години страната ни постигна значителен напредък в развитието и усъвършенстването на наказателното изпълнение. Като цяло процесът на реформиране е продължителен и труден вследствие на натрупаните от десетилетия нерешени проблеми и непопулярността на мерките сред обществеността, когато те са насочени към подобряване на материалните условия на живот на правонарушителите в местата за лишаване от свобода. Акцентирането на  вниманието и усилията на изпълнителната власт върху  важни приоритети в други области на обществено-икономическия живот не създадоха възможности за реализирането на по-мащабни положителни изменения в българските пенитенциарни институции.

Стратегията за развитие на местата за лишаване от свобода отразява намеренията на правителството за утвърждаване на съвременен модел на управление и развитие на пенитенциарната система в съответствие с международните минимални стандарти, приети за местата за задържане, и с Европейските правила за затворите и е част от отговорностите му за изграждане и провеждане на последователна и цялостна политика в наказателно-изпълнителната  област.

Осъществяването на цялостна реформа в наказателната политика изисква синхронизиране на националното законодателство за работа с правонарушителите с европейските стандарти и приемането на спешни мерки за подобряване на материалната база на местата за лишаване от свобода.

Процесът на реформа е свързан с усилията на правителството за 
по-нататъшното развитие, усъвършенстване и демократизиране на институциите  на наказателно-изпълнителната система, като  необходима предпоставка  за хуманно третиране на закононарушителите и гаранция за спазването на правата на човека.

Стратегията се базира на изводите от извършените пенитенциарни изследвания, на международните сравнителноправни проучвания и европейски стандарти и  формулира основната цел и подцели, действията за реализирането им и очакваните  резултати от изпълнението й.

Съобразена е с вътрешните и международните актове и стандарти в областта на наказателно-изпълнителната дейност:

- Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи;

- Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизителното отнасяне или наказание;

- Препоръка № Rec (2006)2 на Комитета на министрите на държавите членки относно Европейските правила за затворите;

- Закона за изпълнение на наказанията;

- Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията

ІІ. Принципи, на които се основава стратегията:

1. Утвърждаване и спазване на международните правозащитни стандарти и  на българското законодателство в наказателно-изпълнителната дейност, хуманно третиране на осъдените лица и гарантиране в пълна степен на правата и свободите им.

2. Прозрачност на наказателно-изпълнителната дейност и издигането й на по-високо професионално ниво. Промените трябва да бъдат достъпни за външно наблюдение и контрол и да гарантират подобряване на работата, взаимодействието и отговорностите на пенитенциарните служители и звена.

3.Партньорство – промените ще се осъществяват с привличането и участието на частния сектор, основаващи се на дългосрочни договорни отношения за финансиране и изграждане на материална база на местата за лишаване от свобода или услуги от значим обществен интерес, насочени към осъдените лица съгласно изискванията на българското законодателство.

4. Ефективност и ефикасност – стратегията формулира ясни цели, като разработването й се базира на анализ на реалното състояние на пенитенциарната система и изведените за решаване проблеми. Очаквания за позитивни изменения в резултат на мобилизиране на човешки и финансови ресурси.

III. Основна цел

Модернизиране и реформиране на пенитенциарната система в съответствие с европейските стандарти и хуманизиране изпълнението на различните видове наказания с оглед постигане целите на налагането им.

Във връзка с реализирането на основната цел и с оглед перспективите за развитие за периода 2009-2015 г. се определят следните подцели:

1. Подобряване на материалните условия, намаляване на пренаселеността в пенитенциарните заведения и привеждането им в съответствие с международните минимални стандарти относно местата за задържане и Европейските правила за затворите.

2. Създаване на условия за хуманно третиране на правонарушителите и осигуряване в пълен обем на правата и свободите им чрез промени в законодателната уредба на изпълнението на наказанията.

3. Организационно развитие и укрепване на административния капацитет на пенитенциарната система.

ІV. Анализ на реалното състояние

Още в процеса на преговорите за интеграция на страната ни към европейските структури извършените сравнителноправни изследвания, засиленият обмен на информация и опит показаха редица недостатъци на състоянието на материално-техническата база на затворната система.

Като цяло сградният фонд на местата за лишаване от свобода е изключително стар, строен е преди 6-7 десетилетия съобразно принципите, валидни за затворостроенето в началото на 20-и век и труднопригодим към съвременните изисквания. Въпреки това Република България е единствената държава – членка на Европейския съюз, която няма построен нов затвор. В резултат на тоталното дистанциране на държавата от проблемите на българските затвори години наред не са предвиждани сериозни финансови ресурси за реконструкция и модернизация на местата за изтърпяване на наказанията, поради което повечето от сградите на корпусите са в лошо състояние, а битовите условия са неудовлетворяващи. Най-новата сграда на местата за лишаване от свобода е тази на затвора в гр. Сливен, построена през 1962 г. С изключение на поправителен дом Бойчиновци, изграден през 1956 г., повечето от сградите на затворите са въведени в експлоатация през 30-те години на миналия век, а тази на затвора в София е построена в периода 1905-1911 г.

Липсата на национална стратегия за развитието на пенитенциарната система позволи големи региони в страната – Русе, Разград, Силистра, Шумен и Велико Търново в Северна България и Хасково, Смолян и Кърджали в Южна България, да останат без места за лишаване от свобода със сериозни негативни последици – принизена сигурност, скъпо правосъдие, ограничаване на контактите с близките и елиминиране на местната общественост от участие в пенитенциарния и постпенитенциарния процес.

В същото време в регионите с изградени места за лишаване от свобода, въпреки усилията на затворната администрация за постигане на положителни промени в материалната база и условията на бит и живот на осъдените, изоставаме далеч от изискванията на международните стандарти. В по-голямата част от затворите жилищната площ е около 
2 кв. м на един лишен от свобода при препоръчителни според евростандартите 6 кв. м обитаемо жилищно пространство. Дори при разчети от 4 кв. м за едно лице, с изключение на затворите в Белене и Бобов дол и на поправителния дом в Бойчиновци, броят на задържаните надхвърля далеч капацитета на съответния затвор. В затворите от закрит тип пренаселеността е два до три пъти по-висока от европейските изисквания, като изключим затвора в Сливен. В много от жилищните помещения са обособени легла на два етажа, което е показателно за тяхната пренаселеност. В повечето от тях няма течаща питейна вода, светлите отвори са малки и не осигуряват в достатъчна степен приток на чист въздух и слънчева светлина. Реконструирането  им изисква сериозни финансови ресурси, които не се осигуряват с утвърдените бюджетни кредити. Напротив, вместо ново строителство или по-мащабни строителни ремонти, години наред за преодоляване на пренаселеността в корпусите се използваха палиативни мерки – преустройство и временно приспособяване на наличните жилищни помещения, условно предсрочно освобождаване или преместване в затворнически общежития от преходен тип на осъдени, които отговарят на предвидените в закона изисквания. Недостатъчната и амортизирана материална база, влошените жилищно-битови условия и пренаселеността на българските затвори са  обект на постоянна и основателна критика от страна на международни и вътрешни правозащитни органи и организации. В докладите им при посещения на българските затвори и в мониторинговите доклади на Европейската комисия се откроява една и съща обективна и вярна констатация за остарялата материална база, която не съответства на изискванията на българските и международните норми и стандарти.

Пренаселеността е проблем, който рефлектира негативно върху цялостната дейност на затворите. Последиците от нея са главно за сметка на лишените от свобода и служителите, а преобладаващата част от методите и средствата за регулиране на популацията са извън контрола и компетентностите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” (ГД „ИН”) – специализирана административна структура при Министерството на правосъдието. От една страна, пенитенциарната администрация несправедливо търпи упреците за лошите битови условия в местата за лишаване от свобода, които са резултат от високата степен на пренаселеност, а от друга - поема риска за собствената си сигурност и трудностите за осигуряването на надеждна охрана на задържаните в пренаселените затвори. Настъпилите през последните две десетилетия очаквани и негативни изменения в количествената и качествената характеристика на затворническата популация и въвеждането на доживотен затвор поставят по-високи изисквания към сигурността в затворите.

Въпреки необходимостта от засилени мерки за охрана в местата за лишаване от свобода, ежегодното редуциране на броя на държавните служители в бюджетната сфера засяга непосредствено и личния състав на пенитенциарната система, вследствие на което настъпват сериозни проблеми в организацията на охраната и постовата служба в затворите. Всичко това поражда настроения на неувереност и несигурност в част от служителите при носенето на службата. Въпреки всички негативи, в резултат на усилията на затворната администрация са създадени условия за гарантиране на необходимата сигурност в местата за лишаване от свобода, предотвратяване на бягства и други престъпления, както и предпоставки за разгръщане на другите средства за въздействие върху осъдените лица.

Реформирането на пенитенциарната система изисква осъвременяване на законодателната уредба. Сега действащият Закон за изпълнение на наказанията (ЗИН) е приет през 1969 г. От момента на влизането му в сила са изминали близо 40 години, като през този период е допълван и изменян общо 26 пъти. В резултат на многобройните промени е  нарушена систематиката и цялата структура на закона, като непълнотите в правната уредба временно се компенсираха с издаването на подзаконови нормативни актове – наредби, правилници и пр., което противоречи на европейската практика – всяко ограничение в правата и свободите на личността да бъде изрично уредено със закон.

Необходими са нормативни промени  в категориите на местата за лишаване от свобода, режима на изтърпяване на наказанието, участието на омбудсмана, неправителствените организации и обществеността в дейността по изпълнение на наказанията. Предвид съвременните достижения на правната наука, актуализирането на терминологията и стремежа за хармонизиране с европейското право много от старите текстове в действащия от 1969 г. ЗИН не само не съответстват стилово на новите разпоредби, но в някои случаи е налице явна колизия между тях. В този смисъл е необходимо да се извършат не само редакционни, но и сериозни промени в правната регламентация. Изготвянето и приемането на нов ЗИН се налага и от препоръките в докладите на европейските експерти от партньорските проверки по глава 24 „Правосъдие и вътрешни работи” и от проверките на Европейския комитет против изтезанията, проведени през последните години. Не на последно място, необходимостта от регламентиране на редица нови решения, възникнали в пенитенциарната практика и практиката по прилагане на наказанието пробация, както и такива, посочени от правозащитни организации и самите осъдени, обуславят подготовката на  нова нормативна уредба.

V. Дейности за реализиране на целите:

1. Подобряване на материалните условия, намаляване на пренаселеността в пенитенциарните заведения и привеждането им в съответствие с международните минимални стандарти относно местата за задържане и Европейските правила за затворите.

- Приоритети в краткосрочен план:

1. Изготвяне на аналитичен доклад за състоянието и проблемите на материалната база на местата за лишаване от свобода и идентификация на приоритетните инвестиции;

2. Изработване и приемане на инвестиционна програма за развитие на материалната база на пенитенциарната система, включваща приоритети в краткосрочен (2009-2010 г.), средносрочен (2010-2011 г.) и дългосрочен план (до 2015 г.), диференцирано по затвори, следствени арести и пробационни служби;

3. Създаване на експертна група за анализ и прогнозиране на разходите, приходите, рисковете и очакваните резултати при осъществяването на дългосрочни договорни отношения с частния сектор;

4. Стандартизиране на условията  за пребиваване в местата за лишаване от свобода чрез утвърждаване и прилагане на стандарт „минимална жилищна площ”, необходима за един лишен от свобода, и стандарти за битовите и санитарно-хигиенните условия в жилищните и общите помещения на лишените от свобода;

5. Подобряване взаимодействието на Министерството на правосъдието с Върховната касационна прокуратура, Върховния касационен съд, Народното събрание и Президентството във връзка с оптимизирането на мерките за регулиране на затворническата популация.

- Приоритети в средносрочен план:

1. Анализ на изпълнението на първия етап от инвестиционната програма и мерки за оптимизиране на по-нататъшната работа за реализирането й;

2. Реализиране  на мерките за ограничаване пренаселеността в затворите и за регулиране на затворническата популация, в т.ч.:

2.1. Разширяване прилагането на наказанието пробация към групата на извършителите на престъпления, които не са тежки по смисъла на Наказателния кодекс, доминираща спрямо общия брой на осъдените лица, чрез въвеждане на електронното наблюдение като нова пробационна мярка;

2.2. Разширяване приложното поле на условно-предсрочното освобождаване и помилването със засилено поставяне на  предсрочно освободените лица под наблюдение и контрол от органите на пробационната система с цел тези механизми на въздействие да бъдат 
по-ефективни;

2.3. Увеличаване относителния дял на лишените от свобода, изтърпяващи наказания  в заведенията от открит и преходен тип, спрямо общия брой на осъдените лица;

3. Укрепване взаимодействието на пенитенциарната система с институцията на омбудсмана на Република България и правозащитните органи и неправителствени организации.

- Приоритети в дългосрочен план:

- Анализ на изпълнението на втория етап от инвестиционната програма  и мерки за успешното й реализиране;

2. Преразпределение на лишените от свобода за изтърпяване на наказанията в изградените нови затвори и затворнически общежития;

3. Оценка на степента на привеждане на пенитенциарните заведения в съответствие с международните минимални стандарти относно местата за задържане и Европейските правила за затворите.

- Създаване на условия за хуманно третиране на правонарушителите и осигуряване в пълен обем на правата и свободите им чрез промени в законодателната уредба на изпълнението на наказанията

- Приоритети в краткосрочен план:

1. Преглед и оценка на действащата законодателна уредба на изпълнението на наказанията с цел дефиниране на причините, които препятстват регламентирането на новите наказателно-изпълнителни отношения;

2. Изготвяне на концепция за законодателни промени в контекста на международните стандарти по правата на човека и за хуманизиране на пенитенциарната система;

3. Изготвяне от работна група на проект на нов Закон за изпълнение на наказанията, съобразен с действащите международни актове и най-добрите европейски практики. Разширено обсъждане на проекта с участието на представители на различни министерства и ведомства, омбудсмана, правозащитни органи и  организации и неправителствени институции и ръководни служители от системата;

4. Внасяне в Министерския съвет за обсъждане и приемане проект на нов Закон за изпълнение на наказанията;

5. Разработване проект на Правилник за прилагане на новия ЗИН след приемането му от Народното събрание;

6. Внасяне в Министерския съвет за обсъждане и приемане проект на Наредба за утвърждаване на стандарти за годишна бюджетна издръжка на един лишен от свобода;

7. Разработване на система от показатели и критерии за разпределение на утвърдените средства за издръжка по териториални звена на ГД „ИН”;

8. Дейности по одобрението, стартирането и изпълнението на два проекта по програма ФАР: „Укрепване на пробационната система” 
(за 1 000 000 евро) и „Укрепване на българската служба на затворите” 
(за 800 000 евро), които са получили принципно одобрение от Европейската комисия;

9. Въвеждане на ефективни практики за работа с правонарушителите, включващи обучение, образование, професионална квалификация, формиране на социални умения, културно-информационни и спортни дейности.

- Приоритети в средносрочен план:

1. Разработване и въвеждане на пилотен проект на ефективни образователни модели в местата за лишаване от свобода;

2. Оптимизиране на дейностите за стандартизацията, валидизация и адаптация на инструментите за оценка на възрастни и непълнолетни правонарушители;

3. Разработване и въвеждане на нови пенитенциарни програми за третиране на зависими от наркотични вещества и алкохол в затворите Бургас, Варна, Ловеч и София;

4. Разработване на методика за супервизия и оценка на социалните работници в местата за лишаване от свобода и пробационните служители.

5. Разработване и апробиране на специализирани програми за работа с правонарушители.

- Приоритети в дългосрочен план:

1. Разработване и внедряване на нови развиващи и корекционни програми, които диференцирано да отчитат нуждите на определени групи осъдени;

2. Разширяване ефективността на работа с правонарушители чрез тясно сътрудничество с партньорски организации и институции;

3. Разработване на проекти за въвеждане и утвърждаване на добри практики в дейностите с правонарушители и кандидатстване за финансиране пред структурните фондове;

4. Разработване и реализиране на образователни програми на работното място чрез експериментално изграждане на учебно-квалификационни  центрове по място на изтърпяване на наказанието.

- Организационно развитие и укрепване на административния капацитет на пенитенциарната система.

- Приоритети в краткосрочен план:

1. Оптимизиране на организационно-функционалния модел на пенитенциарната система на основата на анализ и оценка на съществуващата организационна структура;

2. Кадрово осигуряване на пенитенциарната система чрез приключване на обявените конкурси и обявяване на нови за постъпване на държавна служба;

3. Обявяване на конкурси в съответствие с Правилата за определяне 
на условията и реда за израстване в категория, степен на категория, заемане на длъжности и временно назначаване на държавните служители в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, утвърдени със Заповед 
№ ЛС-04-807 на министъра на правосъдието от 25 август 2006 г.;

4. Разработване на нов концептуален модел, процедури и практики за повишаване ефективността на системата за подбор, обучение, квалификация, оценка и атестиране на служителите и укрепването на конкурсното начало.

- Приоритети в средносрочен план:

1. Преобразуване на досегашния Център за начална пенитенциарна подготовка на служителите в Център за квалификация и преквалификация на персонала;

2. Разработване на учебни модули съвместно с университетски катедри и преподаватели и прилагане на интерактивни форми на обучение на новопостъпилите служители;

3. Разработване на специализирани програми за обучение и повишаване на професионалната компетентност и специализация на служителите и обособяването им в постояннодействаща система за професионално обучение;

4. Въвеждане на програма за задължително обучение на служители при заемане на ръководна длъжност по смисъла на ЗМВР в системата на 
ГД „ИН”.

- Приоритети в дългосрочен план:

1. Постепенна регламентация на процесите на обучение на служителите като неразделна част от системата на израстване в длъжност;

2. Въвеждане и прилагане на прозрачна и ефективно действаща система за финансово стимулиране съобразно постигнатите резултати в работата.

3. Дейности по одобрението, стартирането и изпълнението на проекти по Оперативна програма „Административен капацитет”.

VІ. Финансова осигуреност

Осъществяването на целите и приоритетите, заложени в стратегията, не изисква допълнителни финансови ресурси  през периода на действието й.

В общия размер на необходимите финансови средства преобладава  относителният дял на капиталовите разходи, насочени към  изграждането, модернизирането и разширяването на материалната база на  пенитенциарната и пробационната система. Съществен е делът на разходите, свързани с издръжката на лишените от свобода, в резултат на въвеждането и прилагането  на стандарти.

Изпълнението на целите на стратегията не води до пряко и косвено влияние върху държавния бюджет. Реализирането на предвидените дейности, ще се осъществява чрез бюджетите на Министерството на правосъдието, одобрявани с годишните закони за държавния бюджет.

VІІ. Очаквани  резултати

За оценка на постигнатите резултати стратегията предвижда прилагането на индикатори, ползвани в европейските практики.

1. Съществено разширяване и модернизиране на материалната база на местата за лишаване от свобода, както и изграждане на нова, в резултат на което се премахва пренаселеността в тях и постепенно се достигат всички европейски стандарти, гарантиращи  оптимални битови и санитарно-хигиенни условия на лишените от свобода. Създават се нормативни гаранции за битовите условия в българските затвори и местата за задържане.

2. Гарантиране потребностите на лишените от свобода от здравословна храна, облекло, постелни принадлежности, перилни препарати и миещи средства и др. с приемането на стандарти за годишна  издръжка на един лишен от свобода и определени въз основа на тях финансови средства от държавния бюджет по бюджета на Министерството на правосъдието като първостепен разпоредител с бюджетни кредити.

3. Усъвършенстване и осъвременяване на нормативната уредба на дейността по изпълнение на наказанията в унисон с действащите международни актове и най-добрите европейски практики в областта на наказателно-изпълнителното право. Създаване на нова законодателна уредба, гарантираща необходимите предпоставки за хуманното третиране на правонарушителите и спазването на правата на човека.

4. Утвърждаване съвременен модел на развитие на  пенитенциарната система в съответствие с международните минимални стандарти относно местата за задържане и Европейските правила за затворите. Организационно и кадрово укрепване и прилагане на иновативни подходи в управлението на пенитенциарната система

VІІІ. Изпълнение на стратегията, наблюдение, контрол и оценка

Основен орган, реализиращ Стратегията за развитие на местата за лишаване от свобода, е Министерството на правосъдието чрез своята специализирана административна структура – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”.

От съществено значение за изпълнение на целите на стратегията е взаимодействието с органите на съда и прокуратурата, омбудсмана, вътрешните и международните правозащитни органи и неправителствени организации и координацията с Президентството и Народното събрание.

Индикатори за наблюдение, контрол и оценка по дейности за реализиране целите на стратегията:

- Стартиране на пилотен проект за осъществяване на електронно наблюдение върху поведението на 400 осъдени на пробация;

- Увеличаване броя на лишените от свобода, изтърпяващи наказание в затворнически общежития от открит тип, с 200 човека до 2010 г.;

- Осигуряване на минимална жилищна площ от 4 кв. м на един лишен от свобода в 4 пенитенциарни заведения;

- Приемане на нова нормативна уредба – Закон за изпълнение на наказанията и Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията;

- Разработване и прилагане на две развиващи, три корекционни и две образователни програми за работа с правонарушители.

- Разработване и стартиране на три проекта с партньорски организации и институции за работа с осъдени;

- Ежегодно включване на 300 служители в курсове за квалификация и преквалификация и в програми за повишаване на професионалната им компетентност;

- Разработване и въвеждане на две нови учебни програми, включващи интерактивни форми на обучение за новопостъпили служители;

- Ежегодно организиране и провеждане на семинари, обсъждания и дискусионни форуми във връзка с подобряване на прозрачността, отчетността, превенцията и противодействието на корупцията в пенитенциарната и пробационната система.

Показатели, които ще се наблюдават при изпълнението на стратегията:

- вложени ресурси;

- изпълнение на обекти, включени в инвестиционната програма;

- достигане на европейските стандарти в дейността по изпълнение на наказанията.

Оценката за изпълнението на дейностите ще се основава  на следните принципи:

- ефективност – в каква степен са постигнати целите, заложени в стратегията;

- ефикасност – постигнатите резултати оправдават ли вложените ресурси;

- полезност – какво влияние е оказало реализирането на стратегията върху целевите групи, към които е насочена.

За изпълнение на стратегията ще се изготви План за реализиране на предвидените действия за изпълнение целите й с конкретни отговорни институции и срокове.

В процеса на изпълнение на стратегията ще се изготвят периодични отчети, доклади, наблюдения и допитвания, които ще позволят да се анализира ефектът от реализирането й.

### ППриложение № 2

към т. 1

###### ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 
2009-2015 г.

Основна цел:

Модернизиране и реформиране на пенитенциарната система в съответствие с европейските стандарти и хуманизиране изпълнението на различните видове наказания с оглед постигане целите на налагането им.

За постигането на основната цел и с оглед перспективите на развитие на пенитенциарната и пробационната система за периода 2009-2015 г. се определят следните подцели и дейности за реализирането им:

Подцел № 1. Подобряване на материалните условия, намаляване на пренаселеността в пенитенциарните заведения и привеждането им в съответствие с международните минимални стандарти относно местата за задържане и Европейските правила за затворите

| ## Приоритети/Дейности | ##### Очаквани резултати | Отговорни институции/ партньори | Срок | Средства (общо) | Източници на финансиране |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А.) В краткосрочен план: Дейност 1: Изготвяне на аналитичен доклад за състоянието и проблемите на материалната база на местата за лишаване от свобода и идентификация на приоритетните инвестиции; | # Идентифициране на приоритетните обекти в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план и планиране на целеви финансови ресурси | Работна група на Министерството на правосъдието | декември 2008 г. (изпълнено) | Не са необходими допълнителни средства. |  |
| Дейност 2. Изработване и приемане на инвестиционна програма за развитие на материалната база на пенитенциарната и пробационната системи, включваща приоритети в краткосрочен (2009-2010г.), средносрочен (2010-2011г.) и дългосрочен план (до 2015 г.), диференцирано по затвори, следствени арести и пробационни служби. | Диференциране на обектите в пенитенциарната и пробационната системи и включването им в поименните списъци за капиталови разходи на МП и в годишните планове за възлагане на обществените поръчки | Работна група на Министерството на правосъдието Специализираните структурни звена на Министерството на правосъдието | декември за инвестиционната програма; ежегодно за поименните списъци и годишните планове за обществените поръчки | В рамките на капиталовите разходи, утвърдени за ГД „Изпълнение на наказанията” –специализирана структура на Министерството на право-съдието. | Бюджет на Министерство на правосъдието за съответната година, утвърден със Закона за държавния бюджет. |
| Дейност 3. Създаване на експертна група за анализ и прогнозиране на разходите, приходите, рисковете и очакваните резултати при осъществяването на дългосрочни договорни отношения с частния сектор; | Повишен организационен и кадрови ресурс на администрация за реализация на целите и задачите на Стратегията. | Специализираните структурни звена на Министерството на правосъдието ДП „Фонд затворно дело” | февруари 2009 г. | Не са необходими допълнителни средства. |  |
| Дейност 4. Стандартизиране на условията за пребиваване в местата за лишаване от свобода чрез утвърждаване и прилагане на стандарт „минимална жилищна площ”, необходима за един лишен от свобода и стандарти за битовите и санитарно-хигиенните условия в жилищните и общи помещения на лишените от свобода; | Законова регламентация на минималното жизнено пространство на един лишен от свобода и въвеждане на норми за битовите условия в местата за лишаване от свобода, с оглед значително подобряване материалните условия за живот и намаляване пренаселеността в тях. | Работна група от представители на Министерството на правосъдието, съдебната власт, научни работници в пенитенциарната област и правозащитни органи и неправителствени организации. | април 2009 г. | Не са необходими допълнителни средства. |  |
| Дейност 5: Подобряване взаимодействието на Министерството на правосъдието с Върховната касационна прокуратура, Върховния касационен съд, Народното събрание и Президентството, във връзка с оптимизиране на мерките за регулиране на затворническата популация . | Регулиране затворническата популация чрез разширяване приложното поле на наказа-нието пробация, условното предсрочно освобождаване и помилването при засилен контрол и ангажираност на държавните и съдебните органи в наказателно-изпълнителната дейност. | Народното събрание, Президентството, Министерството на правосъдието, Върховният касационен съд, Върховната касационна прокуратура. | 2009-2010 г. | Не са необходими допълнителни средства. |  |

| Б.) В средносрочен план: Дейност 1: Анализ на изпълнението на първия етап от инвестиционната програма и мерки за оптимизиране на по-нататъшната работа за реализирането й | Осигурен механизъм за оценяване степента на реализиране на целите и задачите на Стратегията. | Работна група на Министерството на правосъдието | текущо септември на 2009 г.; текущо м. март 2010 г. отчет февру-ари 2011 г. | Не са необходими допълнителни средства. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дейност 2: Разширяване приложението на наказанието пробация към групата на извършителите на престъпления, които не са тежки по смисъла на НК, доминираща спрямо общия брой на осъдените лица, чрез въвеждане на електронното наблюдение, като нова пробационна мярка. | Ограничаване пренаселеността в затворите и регулиране на затворническата популация Ефективен контрол върху поведението на осъдените на пробация. | Органите на съдебната власт; Специализираните структурни звена на Министерството на правосъдието | 2009-2011г. | В рамките на предвидените средства за капиталови разходи по утвърдените бюджетни кредити за съответната година на ГД „Изпълнение на наказанията”. | Бюджет на Министерство на правосъдието за съответната година, утвърден със Закона за държавния бюджет. |
| Дейност 3: Разширяване приложното поле на условно-предсрочното освобож-даване и помилването, със засилено поставяне на предсрочно освободените лица под наблюдение и контрол от органите на пробационната система с цел, тези механизми на въздействие да бъдат по-ефективни; . | Ограничаване пренаселеността в затворите и регулиране на затворническата популация Ефективен контрол върху поведението на предсрочно освободените лица. | Органите на съдебната власт; Специализираните структурни звена на Министерството на правосъдието | ежегодно | Не са необходими допълнителни средства. |  |
| Дейност 4: Увеличаване относителния дял на лишените от свобода, изтърпяващи наказания в заведенията от открит и преходен тип спрямо общия брой на осъдените лица. | Ограничаване пренаселеността в затворите и регулиране на затворническата популация | Специализираните структурни звена на Министерството на правосъдието | ежегодно | Не са необходими допълнителни средства. |  |

| Дейност 5: Укрепване взаимодействието на пенитенциарната система с институцията на омбудсмана на Република България и правозащитните органи и неправителствени организации. | Мониторинг върху дейността на органите по изпълнение на наказанията от страна на омбудсмана на Република България. Пълна прозрачност в работата и ангажиране на различни институции с наказателно-изпълнителната дейност. | Специализираните структурни звена на Министерството на правосъдието, омбудсмана на Република България; Правозащитни органи и неправителствени организации. | 2009-2011 г. | Не са необходими допълнителни средства. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В.) В дългосрочен план: Дейност 1: Анализ на изпълнението на втория етап от инвестиционната програма програмата и мерки за успешното й реализиране. | Осигурен механизъм за оценяване степента на реализиране на целите и задачите на стратегията. | Работна група на Министерството на правосъдието | текущо септември 2011 г. текущо март 2012 г. отчет м. февруари 2013г. | Не са необходими допълнителни средства. |  |
| Дейност 2 Преразпределение на лишените от свобода за изтърпяване на наказанията в изградените нови затвори и затворнически общежития | Ограничаване пренаселеността в затворите и регулиране на затворническата популация. Подобряване условията на бит и живот в местата за лишаване от свобода, в съответствие с европейските стандарти. | Специализираните структурни звена на Министерството на правосъдието | 2013-2015 г. | Не са необходими допълнителни средства. |  |
| Дейност 3: Оценка за степента на привеждане на пенитенциарните заведения в съответствие с международните минимални стандарти относно местата за задържане и Европейските правила за затворите. | Осигурен механизъм за оценяване степента на реализиране задачите на стратегическа цел № 1 от стратегията. | Работна група на Министерството на правосъдието | септември 2013 г. | Не са необходими допълнителни средства. |  |

Подцел № 2. Създаване условия за хуманно третиране на правонарушителите и осигуряване в пълен обем правата и свободите им чрез промени в законодателната уредба на изпълнението на наказанията

| ## Приоритети/Дейности | ## Очаквани ## резултати | ## Отговорни институции/ ## партньори | ## Срок | ## Средства ## (общо, ## осигурени, ## източници) | ## Източници на финансиране |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А.) В краткосрочен план: Дейност 1: Преглед и оценка на действащата законодателна уредба на изпълнението на наказанията, с цел дефиниране на причините, които препятстват регламентирането на новите наказателно-изпълнителни отношения | . Дефиниране явните колизии и стилово несъответствие между старите текстове в Закона за изпълнение на наказанията и новите разпоредби, промени в систематика и структура на закона | Работна група от експерти на Министерството на правосъдието, изявени научни работници в пенитенциарната област, представители на правозащитни органи и неправителствени организации | 2008 г. (изпълнено) | Не са необходими допълнителни средства. |  |
| Дейност 2: Изготвяне на концепция за законодателни промени в контекста на международните стандарти по правата на човека и за хуманизиране на пенитенциарната система; | Създаване условия и механизъм за синхронизиране на националното законодателство за работа с правонарушителите с европейските стандарти, | Работна група от експерти на Министерството на правосъдието, изявени научни работници в пенитенциарната област, представители на правозащитни органи и неправителствени организации | 2008 г. (изпълнено) | Не са необходими допълнителни средства. |  |
| Дейност 3: Изготвяне проект на нов Закон за изпълнение на наказанията, съобразен с действащите международни актове и най-добрите европейски практики. Разширено обсъждане на проекта с участието на представители на различни министерства и ведомства, Омбудсмана, правозащитни органи и организации и неправителствени институции и ръководни служители от системата; | Нова систематика и структура на Закона за изпълнение на наказанията, правно регламентиране на редица нови решения, възникнали в пенитенциарната практика и актуализиране на терминологията. | Работна група от експерти на Министерството на правосъдието, изявени научни работници в пенитенциарната област, представители на правозащитни органи и неправителствени организации | 2008 г. (изпълнено) | Не са необходими допълнителни средства. |  |
| Дейност 4: Внасяне в Министерския съвет на Република България за обсъждане и приемане проект на нов Закон за изпълнение на наказанията (ЗИН); | Осъвременяване и усъвършенстване на законодателната уредба на дейността по изпълнение на наказанията | Министерство на правосъдието | ноември 2008 г. | Не са необходими допълнителни средства. |  |
| Дейност5: Разработване на проект на Правилник за прилагане на новия ЗИН, след приемането му от Народното събрание и влизането му в сила; | # Ефективно прилагане на закона, постигане прозрачност в наказателно-изпълнителната дейност. | Работна група на Министерството на правосъдието | 2009 г. | Не са необходими допълнителни средства. |  |
| Дейност 6 : Внасяне в Министерския съвет на Република България за обсъждане и приемане на проект за Наредба за утвърждаване на стандарти за годишна бюджетна издръжка на един лишен от свобода | Нормативно определяне от държавния бюджет на общия размер на необхо-димите средства по бюд-жета на Министерството на правосъдието за издръжката на местата за лишаване от свобода. | Министерството на правосъдието | 2009 г. | В рамките на ежегодно предвидените средства за издръжка | Бюджет на Министерство на правосъдието за съответната година, утвърден със Закона за държавния бюджет. |
| Дейност 7: Разработване на система от показатели и критерии за разпределение на утвърдените средства за издръжка по териториални звена на ГД „ИН”; | Гарантиране на необхо-димите финансови средства за осигуряването на подходящи условия за бит и живот и поддържането на физическото и психическото здраве на лишените от свобода по време на престоя им в пени-тенциарното заведение в съответствие с утвърдените стандарти.. | Министерството на правосъдието Специализираните структурни звена на Министерството на правосъдието | 2009 г. | В рамките на ежегодно предвидените средства за издръжка | Бюджет на Министерство на правосъдието за съответната година, утвърден със Закона за държавния бюджет. |
| Дейност 8: Дейности по одобрението, стартирането и изпълнението на два проекта по програма ФАР: „Укрепване на пробационната система” (за 1 000 000 евро) и „Укрепване на българската служба на затворите” (за 800 000 евро), които са получили принципно одобрение от Европейската комисия. | Повишаване ролята на пробационната служба в досъдебното производство чрез въвеждане на пилотна система за изготвяне на предсъдебен доклад и реализиране програма за рехабилитиране на осъдени. Въвеждане на електронното проследяване като пробационна мярка. | Министерството на правосъдието Специализираните структурни звена на Министерството на правосъдието | 2009-2010 г. | Проектно финансиране. | Средства по Програма „ФАР” |
| Дейност 9: Въвеждане на ефективни практики за работа с правонарушителите, включващи обучение, образование, професионална квалификация, формиране на социални умения, културно-информационни и спортни дейности. | Засилване поправителното въздействие върху осъдените и постигане на личностна промяна и изграждане на умения и способности за законосъобразен начин на живот в обществото | Специализираните структурни звена на Министерството на правосъдието | 2009-2011 г. | В рамките на ежегодно предвидените средства за издръжка | Бюджет на Министерство на правосъдието за съответната година, утвърден със Закона за държавния бюджет. |
| Б) В средносрочен план: Дейност 1: Разработване и въвеждане на пилотен проект на ефективни образователни модели в местата за лишаване от свобода; | Внедряване на алтернативни форми за образование в местата за лишаване от свобода | Специализираните структурни звена на Министерството на правосъдието; Министерството на образованието и науката | 2011-2012 г. | Не са необходими допълнителни средства. |  |
| Дейност 2: Оптимизиране на дейностите за стандартизацията, валидизация и адаптация на инструментите за оценка на възрастни и непълнолетни правонарушители; | Подобряване на диагностичната и индивидуалната корекционна дейност с правонарушителите чрез въвеждане на ефективни форми на работа | Специализираните структурни звена на Министерството на правосъдието | 2011 -2012 г. | Не са необходими допълнителни средства. |  |
| Дейност 3: Разработване и въвеждане на нови пенитенциарни програми за третиране на зависими от наркотични вещества и алкохол в затворите Бургас, Варна, Ловеч и София; | Разширяване на интервенциите с цел мотивиране и насърчаване на осъдените към преодоляването на зависимости | Специализираните структурни звена на Министерството на правосъдието | 2011 – 2012 г. | Не са необходими допълнителни средства. |  |
| Дейност 4: Разработване на методика за супервизия и оценка на социалните работници в местата за лишаване от свобода и пробационните служители. | Повишаване на професионалната компетентност на служителите и завишен контрол върху качеството на провежданата от тях социална и възпитателната работа с осъдените | Специализираните структурни звена на Министерството на правосъдието | 2011 г.. | Не са необходими допълнителни средства. |  |
| Дейност 5: Разработване и апробиране на специализирани програми за работа с правонарушители. | Въвеждане на широк спектър от програми с цел мотивиране и насърчаване на осъдените към законосъобразно поведение, повишаване на социалната им компетентност и усвояване на поведенчески умения | Специализираните структурни звена на Министерството на правосъдието | 2011 – 2012 г. | Не са необходими допълнителни средства. |  |
| В) В дългосрочен план: Дейност 1: Разработване и внедряване на нови развиващи и корекционни програми, които диференцирано да отчитат нуждите на определени групи осъдени; | Включване групи лишени от свобода в програми и дейности за личностна промяна и отстраняване факторите, формиращи риска от рецидив | Специализираните структурни звена на Министерството на правосъдието | 2013 – 2015 г. | Не са необходими допълнителни средства. |  |
| Дейност 2: Разширяване на ефективността на работа с правонарушители чрез тясно сътрудничество с партньорски организации и институции. | Създаване и утвърждаване на ефективно партньорство с институции и неправителствени организации, имащи отношение към наказателно-изпълнителната дейност | Специализираните структурни звена на Министерството на правосъдието; Неправителствени организации | 2013 – 2015 г | Не са необходими допълнителни средства. |  |
| Дейност 3: Разработване на проекти за въвеждане и утвърждаване на добри практики в дейностите с правонарушители и кандидатстване за финансиране пред структурните фондове. | Достигане на европейските стандарти в практиките за работа с правонарушители и създаване условия за финансиране на проекти от източници извън бюджета. | Специализираните структурни звена на Министерството на правосъдието | ежегодно | Проектно финансиране. | Целеви средства от структурните фондове |
| Дейност 4: Разработване и реализиране на образователни програми на работното място, чрез експериментално изграждане на учебно-квалификационни центрове по местоизтърпяване на наказанието | Въвеждане на алтернативни форми за обучение на осъдените в местата за лишаване от свобода | Специализираните структурни звена на Министерството на правосъдието Министерство на образованието и науката | 2013 – 2015 г. | В рамките на ежегодно предвидените средства за издръжка | Бюджет на Министерство на правосъдието за съответната година, утвърден със Закона за държавния бюджет. |

Подцел № 3. Организационно развитие и укрепване на административния капацитет на пенитенциарната  и пробационната система.

| Приоритети/Дейности | ##### Очаквани резултати | Отговорни институции/партньори | Срок | Средства (общо) | Източници на финансиране |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А) В краткосрочен план: Дейност 1: Оптимизиране на организационно-функционалния модел на пенитенциарната система на основата на анализ и оценка на съществуващата организационна структура. | Организационно укрепване и подобряване оперативността в работата на структурните звена | Министерство на правосъдието | 2009 г. | Не са необходими допълнителни средства. |  |
| Дейност 2: Кадровото осигуряване на пенитенциарната система чрез приключване на обявените конкурси и обявяване на нови такива за постъпване на държавна служба; | Обезпечен кадрови ресурс и условия за нормално функциониране на пенитенциарната и пробационната системи | Специализираните структурни звена на Министерството на правосъдието | 2009 г. | Не са необходими допълнителни средства. |  |
| Дейност 3: Обявяване на конкурси в съответствие с Правилата за определяне на условията и реда за израстване в категория, степен на категория, заемане на длъжности и временно назначаване на държавните служители в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, утвърдени със Заповед № ЛС-04-807 на министъра на правосъдието от 25 август 2006 г.; | Условия за кадрово развитие и израстване в длъжност на персонала | Специализираните структурни звена на Министерството на правосъдието | ежегодно | Не са необходими допълнителни средства. |  |
| Дейност 4: Разработване на нов концептуален модел, процедури и практики за повишаване ефективността на системата за подбор, обучение, квалификация, оценка и атестиране на служителите и укрепването на конкурсното начало; | Внедряване и утвърждаване на ефективен механизъм и инструментариум при подбора и кариерното израстване на служителите | Специализираните структурни звена на Министерството на правосъдието | 2009 – 2010 г. | Не са необходими допълнителни средства. |  |
| Б) В средносрочен план: Дейност 1: Преобразуване на досегашния Център за начална пенитенциарна подготовка на служителите в Център за квалификация и преквалификация на персонала; | Създаване на постоянно действащ център за обучение, квалификация и преквалификация на персонала | Специализираните структурни звена на Министерството на правосъдието | 2011 г. | В рамките на ежегодно предвидените средства за издръжка | Бюджет на Министерство на правосъдието за съответната година, утвърден със Закона за държавния бюджет. |
| Дейност 2: Разработване на учебни модули съвместно с университетски катедри и преподаватели и прилагане на интерактивни форми на обучение на новопостъпилите служители; и други. | Повишаване качеството на учебния процес чрез внедряване на нови ефективни форми на обучение | Специализираните структурни звена на Министерството на правосъдието Висши учебни заведения | 2011 – 2012 г. |  |  |
| Дейност 3: Разработване на специализирани програми за обучение и повишаване на професионалната компетентност и специализация на служителите и обособяването им в постоянно действаща система за професионално обучение; | Повишена професионална компетентност чрез диференцирано обучение на служителите по направления на дейности. | Специализираните структурни звена на Министерството на правосъдието Висши учебни заведения | 2011 – 2012 г. |  |  |
| Дейност 4: Въвеждане на програма за задължително обучение на служители, при заемане на ръководна длъжност по смисъла на ЗМВР в системата на ГД „ИН”; | Придобиване и утвърждаване на управленчески и организационни умения от новоназначения ръководен състав, изграждане на ефективен стил и методи на ръководство. | Специализираните структурни звена на Министерството на правосъдието Висши учебни заведения | 2011 – 2012 г. |  |  |
| В) В дългосрочен план: Дейност 1: Постепенна регламентация на процесите на обучение на служителите, като неразделна част от системата на израстване в длъжност; | Утвърждаване на изисквания за преминати етапи на обучение и квалификация при кариерното развитие на служителите | Министерство на правосъдието |  |  |  |
| Дейност 2: Въвеждане и прилагане на прозрачна и ефективно действаща система за финансово стимулиране, съобразно постигнатите резултати в работата | Обвързване на постигнатите положителни резултати в работа с допълнителното материално стимулиране на служителите | Специализираните структурни звена на Министерството на правосъдието | 2013-2015 г. |  |  |
| Дейност 3: Дейности по одобрението, стартирането и изпълнението на проекти по Оперативната програма „Административен капацитет”. | Организационно развитие и укрепване на административния капацитет на пенитенциарната и пробационната системи. Създаване условия за финансиране на проекти от източници извън бюджета. | Министерството на правосъдието | ежегодно. | Проектно финансиране. | Целеви средства от структурните фондове |

Приложение № 3.1

към т. 2

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

ЗА СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА   ЗАТВОРИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2009-2015 г.

| № по ред | Затвори и затворнически общежития към тях | Приоритети в краткосрочен план 2009-2010 г. | Приоритети в средносрочен план 2011-2012 г. | Приоритети в дългосрочен план 2013-2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затвор гр. Белене | 1. Основен ремонт на ВиК и ел. инсталациите и саниране на сградите в І-ви обект. Срок: 30.06.2009г. Стойност: 200 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. 2. Разширяване на зоната с повишена сигурност; Срок: 30.06.2010 г. Стойност: 50 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2010г. | 1. Откриване на основно училище към затвора | 1. Изграждане на мост над реката – трайно инженерно съоръжение, свързващо брега с остров „Персин” 2. Изграждане на канализация; |
| 1.1. | Ново затворническо общежитие към затвора в гр. Белене |  |  | 1. Изграждане на отделение от преходен тип за настаняване до 100 човека и увеличаване капацитета на затвора до 600 лишени от свобода; |
| 2. | Затвор гр. Бобов дол | 1.Овладяване на свлачището в района на затвора чрез укрепителни дейности; Срок: 30.06. 2009г.за укрепителните работи Стойност: 300 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009г. 2.Основен ремонт на сградния фонд; Срок: 30.08.2010 г. Стойност: 300 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2010г. | 1. Подмяна на парния котел; | 1. Саниране сградата на администрацията на затвора |
| 2.1. | Ново затворническо общежитие в с. Самораново към затвора гр. Бобов дол |  | 1. Адаптиране на три етажа от съществуваща сграда в с. Самораново за затворническо общежитие към затвора Бобов дол, с обособяването на отделение за лица с физически увреждания и проблемно здравословно състояние |  |
| 3. | Затвор гр.Бургас |  | 1. Изграждане на нова парова централа; 2. Газификация на затвора; 5. Обособяване на зона за спортни дейности и откриване на училище. | 1. Основен ремонт на сградния фонд; |
| 3.1. | Затворническо общежитие „Промет” към затвора Бургас | 1.Проектиране реконструкцията на ЗО „Промет” в с. Дебелт. Срок: 30.04.2009 г. Стойност:200 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. 2. Основен ремонт и реконструкция на ЗО „Промет”в с. Дебелт Срок: 31.08.2009 г. Стойност: 800 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. |  |  |
| 4. | Затвор гр. Варна (вж. раздел нови затвори) |  |  |  |
| 4.1. | Затворническо общежитие „Разделна” към затвора гр. Варна | 1.Проектиране реконструкцията на ЗО „Разделна” Срок: 30.04.2009 г. Стойност:100 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. 2. Основен ремонт и реконструкция на ЗО „Разделна” Срок: 31.08.2009 г. Стойност:700 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009г. | 1. Изграждане на нов водопровод за ЗО „Разделна” |  |
| 4.2. | Затворническо общежитие от открит тип към затвора гр. Варна. |  | 1. Ремонт на затв. общежитие от открит тип; 2. Изграждане на общежитие с капацитет от 100 л.св., които ще бъдат трудово ангажирани. |  |
| 5. | Затвор гр. Враца | 1.Основен ремонт на корпуса на затвора -IІ-ри етап Срок: 31.12.2009 г. Стойност: 400 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. 2. Проектиране газификация на затвора Срок: 30.04.2010 г. Стойност: 10 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2010 г. 3. Газификация на затвора Срок: 31.08.2010 г. Стойност: 60 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2010 г. |  |  |
| 5.1. | Ново затворническо общежитие към затвора гр. Враца | 1.Проектиране реконструкцията на затворническо общежитие в сграден фонд на бивш животновъден комплекс. Срок: 30.06.2009 г. Стойност:30 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. 2. Основен ремонт и реконструкция на затворническо общежитие в сграден фонд на бивш животновъден комплекс. Срок: 31.07.2010 г. Стойност: 350 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2010 г. |  |  |
| 6. | Затвор в гр. Ловеч | 1. Ремонтни и възстановителни дейности в корпуса на кухненските блокове в затвора и болницата; Срок: 30.06.2009 г. Стойност: 100 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. 2. Основен ремонт на ЗО „Полигона” Срок: 30.06.2009г. Стойност: 200 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. |  |  |
| 6.1. | Затворническо общежитие „Атлант” в гр. Троян към затвора в гр. Ловеч |  | 1. Основен ремонт на помещенията в ЗО „Атлант”; 2. Редуциране броя на лишените от свобода до 250 човека в ЗО „Атлант” и осигуряване на 4 кв. м обитаемо жилищно пространство на един осъден. |  |
| 6.2. | Затворническо общежитие от открит тип „Велико Търново” (към затвора Ловеч) | 1. Основен ремонт на затворническото общежитие Срок: 31.07.2010г. Стойност: 100 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2010 г. |  |  |
| 6.3. | Ново затворническо общежитие от преходен тип към затвора гр. Ловеч |  | 1. Изграждане на ново общежитие от преходен тип |  |
| 7. | Затвор гр. Пазарджик | Основен ремонт на корпуса на затвора Срок: април 2009 г. Стойност: 280 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. | 1. Основен ремонт киносалон 2. Ремонт покрив административна сграда 3. Преграждане на големи помещения и обособяване на санитарни възли | 1. Основен ремонт на канализацията; 2. Основен ремонт електроинсталация |
| 7.1. | Затворническо общежитие „Средна гора” към затвора гр. Пазарджик |  |  | 1. Основен ремонт на затворническото общежитие |
| 8. | Затвор гр. Плевен (вж. раздел нови затвори) | 1. Основен ремонт на корпуса на затвора Срок: 31.05.2009г. Стойност: 300 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. 3.Ремонт на Учебен център Плевен Срок: 31.05.2009г. Стойност: 100 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. | 1. Преустройство на сегашната сграда на затвора в общежитие от преходен тип; 2. Подмяна на парната инсталация; 3. Подмяна на дограмата и подовите настилки. |  |
| 9. | Затвор гр. Пловдив | 1. Проектиране газификация на затвора Срок: 30.04.2009г. Стойност: 10 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2010 г. 2. Газификация на затвора Срок: 31.08.2009 г. Стойност: 60 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. 3. Проектиране изграждането на собствен водоизточник Срок: 31.05.2009г. Стойност: 15 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. 4. Изграждане на собствен водоизточник Срок: 31.05.2010 г. Стойност: 100 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2010 г. | 1. Ремонт на кухненския блок и столовите; 2. Ремонт на източното крило на корпуса на затвора; 3. Ремонт на покрива на корпуса | 1. Строителство на нов жилищен корпус; 2. Изграждане на спортни площадки и складови помещения; 3. Ремонт на покривни конструкции – битова част 4. Изграждане на ново затворническо общежитие; |
| 9.1. | Затворническо общежитие „Хеброс” към затвора Пловдив |  | 1. Преместване на ЗО „Хеброс” в района на затвора |  |
| 9.2. | Затворническо общежитие „Смолян” (към затвора гр. Пловдив) | 1. Ремонт на затворническото общежитие Срок: 31.05.2009г. Стойност: 100 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. | 1. Изграждане на нова септична яма с биофилтри и пречиствателни съоръжения |  |
| 10. | Затвор гр. Сливен | 1. Проектиране реконструкция на корпуса на затвора. Срок: 30.06.2009г. Стойност: 15 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. 2. Реконструкция на корпуса на затвора Срок: 31.05.2009г. Стойност: 200 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. 3. Ремонт на затворническата кухня и столова. Срок: 31.12.2010 г. Стойност: 100 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2010 г. | 1. Изграждане на социален център с три до пет помеще-ния; 2. Проектиране и изграждане на открита спортна площадка | 1. Строителство на дом за непълнолетни момичета |
| 10.1. | Ново затворническо общежитие от открит тип към затвора Сливен |  | 1. Проектиране на ново общежитие | 1. Строителство на ново общежитие от открит тип; |
| 11. | Затвор гр. София (вж. раздел нови затвори) | 1. Вътрешни ремонтно-възстановителни дейности по корпуса. Срок: 30.06.2009 г. Стойност: 100 0 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. |  |  |
| 11.1. | Затворническо общежитие „Казичене” |  | 1. Саниране на 3-ти блок в ЗО „Казичене” 2. Основен ремонт на канализационната мрежа на ЗО „Казичене” |  |
| 11.2. | Затворническо общежитие „Кремиковци” | 1. Основен ремонт и реконструкция на помещенията за лишените от свобода Срок: 31.05.2009 г. Стойност: 100 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. |  |  |
| 12. | Затвор гр. Стара Загора | 1. Проектиране основния ремонт на корпуса на затвора. Срок: 30.04.2009 г. Стойност: 30 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. 2. Основен ремонт на корпуса Срок: 30.08.2009 г. Стойност: 200 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. 2. Основен ремонт-ІІ –ри етап на корпуса Срок: 30.04.2010 г. – преходен обект Стойност: 1 200 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2010 г. |  | 1. Подмяна на електропреносната мрежа на затвора; |
| 12.1 | Затворническо общежитие „Черна гора” към затвора Стара загора | 1. Ремонт на покрива на ЗО „Черна гора Срок: 30.04.2009 г. Стойност: 120 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. | 1. Ремонт на кухни и столови в ЗО „Черна гора” |  |
| 12.2. | Ново затворническо общежитие от преходен тип в района на гр Гълъбово към затвора Стара Загора | 1. Строителство ІІ-ри етап на ново общежитие от преходен тип в района на гр. Гълъбово. Срок: 30.06.2009 г. Стойност: 200 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009г. |  |  |
| 13. | Поправителен дом в гр. Бойчиновци | 1. Проектиране реконструкцията на битовия корпус на поправителния дом Срок: 30.06.2009 г. Стойност: 17 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. 2.Реконструкция на корпуса на поправителния дом Срок: 31.05.2009 г. Стойност:200 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. | 1. Подмяна отоплителната централа; 2. Газифициране на ПД |  |
| 14. | Изграждане на нови затвори |  |  |  |
| 14.1. | Нов затвор с капацитет за настаняване до 2000 л. св. около гр. София | 1. Обществена поръчка за проектиране и изграждане (инженеринг) на места за лишаване от свобода. Възло-жителят – Държавно предприя-тие „Фонд затворно дело” сключва договор за прехвърляне на имот - частна държавна собственост като насрещна престация по договор за обществена поръчка срещу проектиране и изграждане (инженеринг) на място за лишаване от свобода. |  |  |
| 14.2. | Нов затвор с капацитет за настаняване до 1500 лишени от свобода около гр. Варна | 1. Обществена поръчка за проектиране и изграждане (инженеринг) на места за лишаване от свобода. Възложи-телят – Държавно предприятие „Фонд затворно дело” сключва договор за прехвърляне на имот - частна държавна собственост като насрещна престация по договор за обществена поръчка срещу проектиране и изграж-дане (инженеринг) на място за лишаване от свобода. |  |  |
| 14.3. | Нов затвор в гр. Плевен с капацитет до 600 лишени от свобода | 1.Обществена поръчка за проектиране и изграждане (инженеринг) на места за лиша-ване от свобода. Възложителят – Държавно предприятие „Фонд затворно дело” сключва договор за прехвърляне на имот - частна държавна собственост като насрещна престация по договор за обществена поръчка срещу проектиране и изграждане (инженеринг) на място за лишаване от свобода. |  |  |
| 14.4. | Нов затвор в гр. Велико Търново с капацитет за настаняване до 800 лишени от свобода | 1.Обществена поръчка за проектиране и изграждане (инженеринг) на места за лишаване от свобода. Възложи-телят – Държавно предприятие „Фонд затворно дело” сключва договор за прехвърляне на имот - частна държавна соб-ственост, като насрещна преста-ция по договор за обществена поръчка срещу проектиране и изграждане (инженеринг) на място за лишаване от свобода. |  |  |
| 14.5. | Нов затвор в област. Хасково с капацитет за настаняване до 1000 лишени от свобода | 1.Обществена поръчка за проектиране и изграждане (инженеринг) на места за лишаване от свобода. Възложителят – Държавно пред-приятие „Фонд затворно дело” сключва договор за прехвърляне на имот - частна държавна собственост като насрещна престация по договор за обществена поръчка срещу проектиране и изграждане (инженеринг) на място за лишаване от свобода. |  |  |

Рекапитулация на разходите за 2009 г. – 5 077 х. лв.

Приложение № 3.2

към т. 2

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

ЗА СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА

БАЗА НА АРЕСТИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2009-2015 г.

| № по ред | Следствени арести | Приоритети в краткосрочен план 2009-2010 г. | Приоритети в средносрочен план 2011-2012 г. | Приоритети в дългосрочен план 2013-2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Арест гр. Благоевград | 1. Преустройство и ремонт на следствения арест Срок:30.04.2009 г. Стойност: 150 000 лв. | 1. Обособяване на място за престой на открито на задържаните лица 2. Изграждане на санитарни възли; 3. Ремонт на вентилационната и климатизационни системи; 4. Подмяна на слаботоковата верига; 5. Въвеждане на система за видео-наблюдение |  |
| 1.1. | Арест гр. Разлог |  |  | 1. Изграждане на санитарни възли; 2. Ремонт на вентилационната и климатизационни системи; 3. Подмяна на слаботоковата верига; 4. Въвеждане на система за видео-наблюдение |
| 1.2. | Арест гр. Сандански |  |  | 1. Реконструкция и разширение на ареста |
| 1.3. | Арест гр. Петрич | 1. Изграждане на нов арест Срок: 30.04.2009 г. Стойност: 200 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. 2.Изграждане на нов арест-ІІ-ри етап – преходен обект Срок: 30.11. 2010 г. Стойност: 800 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2010 г. |  |  |
| 2. | Арест гр. Бургас |  | 1. Проектиране и строителство на нов арест в района на затвора Бургас |  |
| 3. | Арест гр. Варна | 1. Ремонт на вентилационната система; Срок: 30.06.2009 г. Стойност: 30 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. 2. Въвеждане на система за видеонаблюдение ; Срок: 30.10.2009 г. Стойност: 50 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. | 1. Премахване на светлите отвори от прозрачни тухли и изграждане на прозорци; 2. Срязване на бетонна плоча и обособяване на място за престой на открито на задържаните лица. |  |
| 4. | Арест гр. Велико Търново |  | 1. Изграждане на санитарни възли; 2. Ремонт на вентилационната и климатизационни системи; 3. Подмяна на слаботоковата верига; 4. Въвеждане на система за видеонаблюдение |  |
| 1. | Арест гр. Свищов |  | Основен ремонт и реконструкция на ареста |  |
| 5. | Арест гр. Видин | 1. Преустройство и реконструкция на ареста Срок: 30.04.2009 г. Стойност:250 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. 2.Преустройство и реконструкция на ареста –ІІ-ри етап - преходен обект Срок: 30.11.2010 г. Стойност:800 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2010 г. |  |  |
| 6. | Арест гр. Враца | 1.Проектиране на нов следствен арест Срок: 30.04.2009 г. Стойност:30 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. | 1. Преместване на ареста в района на затвора гр. Враца |  |
| 6.1. | Арест гр. Оряхово |  | 1. Основен ремонт на санитарни възли, 2. Изграждане на вентилационна система 3. Въвеждане на система за видеонаблюдение. |  |
| 7. | Арест гр. Габрово | 1. Изграждане на нов арест в имот, предоставен с Решение на МС № 857/11.12.2006 г,.на МП, за нуждите на ОЗ „ИН” Габрово/ Срок: 30.05.2009 г. Стойност: 500 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. 2. Изграждане на нов арест - ІІ етап - преходен обект. Срок: 30.10.2010 г. Стойност: 500 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2010 г. |  |  |
| 8. | Арест гр. Добрич | 1. Проектиране преустройството и реконструкцията на съществуваща сграда за следствен арест, ПС и административна сграда на ОЗ „ИН” Добрич Срок: 30.04.2009 г. Стойност: 100 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. 2. Преустройство и реконструкция на съществуваща сграда за следствен арест, ПС и администра-тивна сграда на ОЗ „ИН” Добрич Срок: 30.04.2010 г. Стойност: 900 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2010 г. |  |  |
| 8.1. | Арест гр. Балчик |  |  | 1. Основен ремонт и реконструкция на ареста |
| 9. | Арест гр. Кърджали | 1. Преустройство и реконструкция на съществуващ сграден фонд в следствен арест Срок: 30.04.2009 г. Стойност: 200 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. 2. Преустройство и реконструкция на съществуващ сграден фонд в следствен арест – преходен обект Срок: 30.11.2010 г. Стойност: 400 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2010 г. |  |  |
| 10. | Арест гр. Кюстендил | Основен ремонт на ареста Срок: 30.04.2010 г. Стойност: 200 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2010 г. |  |  |
| 10.1. | Арест с. Самораново | 1. Преустройство и реконструкция на съществуващ сграден фонд в следствен арест Срок: 30.04.2009 г. Стойност: 200 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. 2. Преустройство и реконструкция на съществуващ сграден фонд в следствен арест Срок: 30.04.2010 г. Стойност: 500 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2010 г. |  |  |
| 11. . | Арест в гр. Ловеч | 1. Реконструкцията на етаж от бившата болница на затвора Ловеч в следствен арест. Срок: 30.05.2009 г. Стойност:500 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. 2. Реконструкция – ІІ-ри етап на етаж от бившата болница на затвора Ловеч в следствен арест. Срок: 30.11.2010 г. Стойност: 400 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2010 г. |  |  |
| 12. | Арест гр. Монтана |  |  | 1. Реконструкция и ремонт на ареста |
| 12.1. | Арест гр. Лом |  |  | 1. Реконструкция и ремонт на ареста |
| 13. | Арест гр. Пазарджик |  | 1. Преместване на следствения арест в сграден фонд на затвора гр. Пазарджик |  |
| 14. | Арест гр. Перник |  | 1. Основен ремонт и реконструкция на ареста |  |
| 15. | Арест гр. Плевен |  | 1. Преместване на следствения арест в района на затвора гр. Плевен след изграждането на новия корпус |  |
| 16. | Арест гр. Пловдив | 1. Довършителни работи по следствен арест и откриване на новата сграда. Срок: 30.04.2009 г. Стойност:200 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009г. |  |  |
| 17. | Арест гр. Разград | 1. Ремонт на слаботокова инсталация Срок: 30.05.2009 г. Стойност:5 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. 2. Изграждане на място за разходка на задържаните лица Срок: 30.04.2009 г. Стойност: 20 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. |  |  |
| 18. | Арест гр. Русе | 1. Ремонт следствения арест Срок: 30.06.2009г. Стойност:60 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009г | Основен ремонт и реконструкция на ареста |  |
| 19. | Арест гр. Силистра | 1. Проектиране на нова сграда на ОЗ „ИН” Срок: 30.05.2009г. Стойност:30 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. | 1. Строителство на нова сграда на ОЗ „ИН” (съвместно с Админстр. съд Силистра) | 1. Строителство на нова сграда за нуждите на ОЗ „ИН” (съвместно с Админстр. съд гр. Силистра) |
| 20. | Арест гр. Сливен |  |  | 1. Основен ремонт и реконструкция на ареста |
| 21. | Арест гр. Смолян |  |  | 1. Вътрешно-ремонтни работи |
| 22. | Арест на бул. ”Г. М. Димитров” –София | 1. Изграждане на вентилационна система Срок: 30.04.2009 г. Стойност:100 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. | 1. Основен ремонт и реконструкция на 3-ти и 4-ти етаж на ареста |  |
| 23. | Арест на ул.„М-р Г. Векилски”-София | 1. Ремонт на ВиК инсталация Срок: 30.05.2009 г. Стойност:25 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. 2. Изграждане на климатична система Срок: 30.05.2009 г. Стойност:25 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. | 1. Ремонт на слаботоковата верига 2. Вътрешни ремонти на помещенията 3. Охранителна система | 1. Преместване на ареста в района на новия Софийски затвор |
| 23.1. | Арест в гр. Самоков |  |  | 1. Основен ремонт и реконструкция |
| 23.2. | Арест в гр. Сливница | 1. Ремонт на арестните помещения Срок: 30.05.2009 г. Стойност:20 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. |  | 1. Преместване на ареста в подходяща сграда |
| 24. | Арест гр. Стара Загора | 1. Ремонт на арестните помещения Срок: 30.05.2009 г. Стойност: 20 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. |  | 1. Преместване на ареста в района на затвора |
| 25. | Арест гр. Търговище |  |  | 1. Основен ремонт и реконструкция |
| 25.1. | Арест гр. Попово |  |  | 1. Основен ремонт и реконструкция |
| 26. | Арест гр. Хасково | 1. Основен ремонт и реконструкция на ареста Срок: 30.04.2009 г. Стойност: 400 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. 2.Основен ремонт и реконструкция на ареста- ІІ-ри етап – преходен обект Срок: 30.11.2010 г. Стойност: 400 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2010 г. |  |  |
| 26.1. | Арест гр. Свиленград | Проектиране реконструкция на съществуваща сграда за нуждите на следствен арест Срок: 30.04.2009 г. Стойност: 20 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. |  |  |
| 27. | Арест гр. Шумен и Пробационна служба | 1. Реконструкция на съществуваща сграда за нуждите на следствен арест и пробационна служба Срок: 30.04.2009 г. Стойност: 630 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. 2.Реконструкция на съществуваща сграда за нуждите на следствен арест и пробационна служба – преходен обект Срок: 30.11.2010 г. Стойност:700 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2010 г. |  |  |
| 28. | Арест гр. Ямбол | 1. Изграждане на място за престой на открито на задържаните лица Срок: 30.05.2009 г. Стойност: 50 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. |  | Основен ремонт и реконструкция |

Рекапитулация на разходите:

през 2009 г. – 3815 х. лв.

Приложение № 3.3

към т. 2

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

ЗА СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА

БАЗА НА ПРОБАЦИОННИТЕ СЛУЖБИ ЗА ПЕРИОДА 2009-2015 г.

| № по ред | Пробационни служби | Приоритети в краткосрочен план | Приоритети в средносрочен план | Приоритети в дългосрочен план |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС гр. Благоевград | 1. Ремонт на покрива на административната сграда. Срок: 30.08.2009 г. Стойност: 30 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. |  |  |
| 2. | ПС Бургас | 1. Ремонт на покрива на административната сграда; Срок: 30.08.2009 г. Стойност: 30 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. | 1. Основен ремонт на помещения, стълбища и санитарните възли |  |
| 3. | ПС гр. Варна |  | 1. Ремонт на помещения и изграждане на санитарни възли /бивша приемна на затвора Варна/ ; 2. Полагане на пътна настилка и оформяне на алеи пред офисите на ПС; 3. Смяна на дограма |  |
| 4. | ПС Велико Търново | 1. Обособяване на помещение за работа и съхраняване на класифицирана информация Срок: 30.06.2009 г. Стойност: 5 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. |  |  |
| 4.1. | ПС - звено гр. Павликени | 1. Изграждане на санитарни възли Срок: 31.10.2009 г. Стойност: 5 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. |  |  |
| 4.2. | ПС - звено гр. Горна Оряховица | 1. Смяна на дограма Срок: 30.06.2009 г. Стойност: 5 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. |  |  |
| 5. | ПС Видин | 1. Ремонт и преустройство на ПС Срок: 31.10.2009 г. Стойност:30 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. |  |  |
| 5.1. | Пробационни звена в градовете Белоградчик и Кула |  | Ремонт и обзавеждане на работни помещения |  |
| 6. | ПС Враца | 1. Вътрешни текущи ремонти Срок: 31.12.2009г. Стойност: 10 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. |  |  |
| 6.1. | Пробационни звена в градовете Мездра, БялаСлатина, Оряхово и Козлодуй |  | 1. Подмяна на настилки и дограми |  |
| 7. | ПС гр Габрово и пробационните звена в градовете Севлиево, Дряново и Трявна | 1. Вътрешни ремонти и смяна на дограма Срок: 31.12.2009г. Стойност: 100 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. |  |  |
| 8. | ПС Добрич | 1. Текущи ремонти и изграждане на архивохранилищe Срок: 31.10.2009 г. Стойност: 20 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. |  |  |
| 8.1. | Пробационни звена в градовете Генерал Тошево, Балчик и Каварна | 1. Вътрешно-ремонтни работи Срок: 31.12.2009 г. Стойност:30 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. |  |  |
| 9. | ПС гр. Кърджали |  | 1. Вътрешно-ремонтни работи |  |
| 10. | ПС гр Кюстендил | 1. Вътрешно-ремонтни работи Срок: 31.10.2009 г. Стойност: 10 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. |  |  |
| 11. | ПС гр. Ловеч | 1. Основен ремонт и преустройство на помещения в работни канцеларии Срок: 31.12.2009 г. Стойност: 20 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. |  |  |
| 11.1. | Пробационни звена в градовете Троян, Луковит и Тетевен | 1. Ремонт на покривна конструкция на ПЗ – Троян Срок: 31.12.2009 г. Стойност:10 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. |  |  |
| 12. | ПС Монтана | 1. Ремонт на новопредоставени помещения Срок: 31.10.2009 г. Стойност:10 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. |  |  |
| 12.1. | Пробационно звено Лом | 1. Ремонт на новопредоставени помещения Срок: 31.10.2009 г. Стойност:10 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. |  |  |
| 13. | ПС Пазарджик |  | 1. Вътрешни ремонтни работи и смяна на дограма |  |
| 13.1. | Пробационно звено гр. Велинград |  | 1. Вътрешни ремонтни работи и смяна на дограма |  |
| 13.2. | Пробационно звено гр. Панагюрище |  |  | 1. Ремонт на помещенията |
| 14. | ПС гр. Перник | 1. Вътрешни ремонти и преустройства на помещения за архивохранилище, регистратура и складово сторпанство Срок: 31.10.2009 г. Стойност:20 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. |  |  |
| 14.1. | Пробационни звена в градовете Радомир и Брезник |  | 1. Вътрешни ремонтни работи | 1. Подмяна на подови настилки и дограма на ПС и проб. звена |
| 15. | ПС Плевен | 1. Вертикална планировка на прилежащите към 2-те сгради райони; Срок: 31.10.2009 г. Стойност:10 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. 2. Изграждане на нова ел. инсталация и външно осветление; Срок: 31.12.2009 г. Стойност: 20 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. 3. Ремонт и хидроизолации на приземния етаж и изграждане на архивохранилище Срок: 31.12.2009 г. Стойност: 30 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. |  | 1. Ремонт на покривната конструкция |
| 15.1. | Пробационни звена в градовете Никопол, Червен бряг и Кнежа |  | 1. Вътрешни ремонти |  |
| 16. | ПС гр. Пловдив | 1. Строително-ремонтни работи по фасада и покривна конструк-ция Срок: 31.10.2009 г. Стойност: 40 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. | 1. Подмяна на настилки и дограми на ПС и пробационните звена в областта |  |
| 17. | Пробационни звена в градовете Исперих и Кубрат към ПС гр. Разград | 1.Вътрешноремонтни работи и изграждане на регистратури, съобразно изискванията на ЗЗКИ Срок: 31.10.2009 г. Стойност:10 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. |  |  |
| 18. | ПС гр. Русе | 1. Вътрешно-ремонтни работи – работни и сервизни помещения, изграждане на архивохранилище и регистратура Срок: 31.10.2009 г. Стойност:20 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. | 1. Смяна на дограмата и ремонт на, вентилацион-ната система и ВиК и ел. инсталацията |  |
| 18.1. | Пробационно звено гр. Бяла | 1. Ремонт на ВиК инсталацията и вътрешно-ремонтни работи в работните помещения Срок: 31.12.2009 г. Стойност:5 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. |  |  |
| 19. | Пробационно звено гр.Тутракан към ПС Силистра | 1. Ремонт на работните помещения Срок: 31.10.2009г. Стойност: 5 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. |  |  |
| 20. | ПС гр. Сливен | 1. Проектиране основния ремонт и реконструкцията на двуетаж-ната сграда на сектор „Пробация” Срок: 31.10.2009 г. Стойност: 8 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. СМР: 100 000 |  |  |
| 20.1. | Пробационни звена в градовете Сливен, Нова Загора и Котел |  |  | 1. Вътрешно-ремонтни работи |
| 21. | ПС Смолян и Пробационни звена в градовете Девин, Златоград и Чепеларе |  |  | 1. Вътрешно-ремонтни работи |
| 21.1. | Пробационни звена в градовете Смолян и Мадан |  | 1. Вътрешно-ремонтни работи |  |
| 22.2. | Пробационни звена в градовете Сливница и Етрополе | 1. Вътрeшно-ремонтни работи Срок: 31.10.2009 г. Стойност: 10 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. |  |  |
| 23. | Пробационно звено- София -област |  | 1. Текущи ремонти |  |
| 24. | ПС гр. Стара Загора | 1. Преустройство и реконструкция на пробационната служба Срок: 30.06.2009 г. Стойност: 20 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. |  |  |
| 24.1. | Пробационно звено Казанлък | 1. Вътрешно-ремонтни работи Срок: 31.10.2009 г. Стойност: 5 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. |  |  |
| 24.2. | Пробационно звено Чирпан | 1. Вътрешно-ремонтни работи Срок: 31.10.2009 г. Стойност: 10 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. |  | 1. Проектиране и изграждане на работни помещения в обща сграда с Районния съд съд |
| 24.3. | Пробационно звено Гълъбово | 1.Вътрешно-ремонтни работи Срок: 31.10.2009 г. Стойност:10 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. |  |  |
| 25. | ПС Търговище | 1. Вътрешно-ремонтни работи Срок: 31.10.2009 г. Стойност:30 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. |  |  |
| 25.1. | Пробационно звено гр. Попово |  | 1. Вътрешно-ремонтни работи |  |
| 25.2. | Пробационно звено гр. Омуртаг |  |  | 1. Вътрешно-ремонтни работи |
| 26. | ПС Хасково |  | 1. Вътрешно-ремонти работи |  |
| 26.1. | Пробационни звена в градовете Харманли и Свиленград | 1. Вътрешно-ремонти работи Срок: 31.10.2009 г. Стойност:10 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. |  |  |
| 26.2. | Пробационно звено гр. Ивайловград |  |  | 1. Вътрешно-ремонти работи |
| 27. | Пробационна служба гр. Шумен и арест | 1. Реконструкция на съществуваща сграда за нуждите на следствен арест и пробационна служба Срок: 30.11.2009 г. Стойност:............ / Сумата от 1 330 000 лв. е посочена в програма Арести и не е сборна за програма Пробация/ Източник на финансиране: бюджет 2009 г. |  |  |
| 28. | ПС Ямбол | 1. Вътрешно-ремонтни работи Срок: 31.08.2009г. Стойност:20 000 лв. Източник на финансиране: бюджет 2009 г. |  |  |

Рекапитулация на разходите в краткосрочен план – 708 х. лв. през 2009 г.