|  | Приложение към т. 1 |
| --- | --- |
| План за действие | НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2021 – 2030 г. |
| ДАБДП | Безопасна Универсална Мобилност |

ТРИГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

2024-2026 г.

Планът за действие 2024-2026 се изготвя съгласно чл. 164а, ал. 5 от Закона за движението по пътищата, съгласно който в  изпълнение на Националната стратегия за БДП в Република България Министерският съвет приема тригодишни планове за действие, съдържащи мерки за постигане на целите на стратегията, лицата, отговорни за изпълнението им, индикаторите за въздействие и за резултат, както и сроковете за изпълнение на мерките, а мерките по плановете за действие трябва да са финансово осигурени, когато е приложимо.

Настоящият план обхваща вторите три години от действието на Националната стратегия. Планът съдържа мерки, произтичащи от определените в условията на национален консенсус в рамките на работа на ДОККПБДП стратегически цели, както и от тематичните направления и области на въздействие на националната политика по БДП.

Планът е обект на актуализация към всяка от съответните години, както и при необходимост. Актуализацията е необходима с оглед конкретизиране на мерките на годишна база, както и планиране на нови мерки, за които има обективна необходимост да бъдат включени в Плана за действие съгласно годишните приоритети и оперативни цели на държавната политика по БДП.

Планът представя в обобщен вид акценти за въздействие за безопасност на движението по пътищата, обособени по тематични направления. Предвид това, че Планът обхваща тригодишен период на изпълнение, част от мерките са формулирани общо, тъй като предполагат, че съдържат в себе си комплекс от подмерки и дейности. Съответно конкретиката на мерките ще бъде предмет на годишната актуализация и предмет на отчитане – текущо, в рамките на заседанията на ДОККПБДП, и годишно – в рамките на представяната от институциите към ДАБДП информация за целите на Годишния доклад за състоянието на БДП и изпълнението на Националната стратегия за БДП в Република България 2021-2030.

Чрез тригодишния План за действие по БДП 2024-2026 г. се обезпечават ангажиментите на държавата, произтичащи от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), в частта на реформа C8.R2 Концептуално ново управление на безопасността на движението по пътищата в единна интегрирана стратегическа рамка за периода 2021-2030 г.“  и нейните цели: Премахване на участъци с концентрация на ПТП – 50% намаление спрямо 2019 г. и намаляване броя на загиналите и тежко ранените вследствие на ПТП – 30% намаление спрямо 2019 г. Отговорно ведомство за изпълнение на реформата по смисъла на Оперативното споразумение за наблюдение и докладване на реформите, включени в Националния план за възстановяване и устойчивост, е Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. За разгръщане на реформата по НПВУ и постигане на нейните цели се планират предвидените в тригодишния план за действие и свързаните с него оперативни (годишни) планове за действие на централно, областно и общинско ниво мерки за повишаване на БДП.

Съкращения

АЗБ: Асоциация на застрахователите в България

АПИ: Агенция „Пътна инфраструктура “

БДП: Безопасност на движението по пътищата

БЧК: Български Червен кръст

ГИС: Географска информационна система

ГФ: Гаранционен фонд

ДАБДП: Държавна Агенция „Безопасност на движението по пътищата“

ДОККПБДП: Държавно-обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата

ЗДвП: Закон за движението по пътищата

ЗЕУ: Закон за електронното управление

ИААА: Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

ИСУН: Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020

КФН: Комисия за финансов надзор

МВР: Министерство на вътрешните работи

МЕУ: Министерство на електронното управление

МЗ: Министерство на здравеопазването

МЗХ: Министерство на земеделието и храните

ММС: Министерство на младежта и спорта

МОН: Министерство на образованието и науката

МПС: Моторно превозно средство

МРРБ: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МС: Министерски съвет

МТС: Министерство на транспорта и съобщенията

МФ: Министерство на финансите

НПО: Неправителствени организации

НСИ: Национален статистически институт

НСОРБ: Национално сдружение на общините в Република България

ООН: Организация на обединените нации

ОПУ: Областни пътни управления

ПТП: Пътнотранспортно произшествие

ЦСМП: Центрове за спешна медицинска помощ

| ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Актуализация на Националната стратегия за БДП в Република България 2021-2030 г. | Адаптиране на стратегическата рамка по БДП към динамиката на средата на база извършена оценка, в т.ч. въведени индикатори, комуникационна част и предвиждания за електронно управление на политиката по БДП и др. | ДАБДП ДОККПБДП | Междинна оценка на изпълнението Актуализирана стратегия, в т.ч. разширена с комуникационна стратегия Срок: 2025 г. | Актуализирана стратегия | н/п |
| 2 | Обвързване на дългосрочните управленски цели на национално ниво с приетите глобални ангажименти по Глобалния план на ООН за пътна безопасност 2021-2030 г. | Отчитане на Глобалния план Осигуряване на наблюдение и докладване на националния напредък по изпълнение на целите за устойчиво развитие на ООН | ДАБДП, МС, Компетентните институции, НСИ | Проведени регулярни координационни срещи под ръководството на министър-председателя на Република България Национално определен списък с индикатори по целите за устойчиво развитие на ООН в НСИ, одобрен от МС Докладване на водещите институции за напредъка в изпълнението на индикаторите към целите Срок: постоянен | Прессъобщения Ежегодни доклади на водещите институции за напредъка в изпълнението на показателите от националния списък | н/п |
| 3 | Взаимодействие по БДП между комуникационните звена в отделните ведомства | Координиране и консолидиране на комуникационните послания | ДАБДП, Компетентните институции | Проведени координационни дейности Срок: текущо | Медийно отразяване | н/п |
| 4 | Изготвяне на проект на нов ЗДвП | Подобряване на обществените отношения в областта на БДП | ДАБДП, Компетентните институции | Нов ЗДвП Срок: 2024 | Нормативна уредба | н/п |
| 5 | Транспониране в националното законодателство на европейското право в областта на БДП | Национално законодателство, хармонизирано с директиви и регламенти на Европейския съвет и Европейския парламент | Компетентните институции | Извършени нормативни промени във връзка с: Директива за изменение на Директива 2015/413 за трансграничен обмен на информация относно пътнотранспортните нарушения Директива за изменение на Директива 2006/126/ЕС относно свидетелствата за управление на превозни средства Предложение за Директива за дисквалификация на водачите Предложение за Регламент относно насоките на Съюза за развитие на трансевропейската транспортна мрежа, за изменение на Регламенти (ЕС) № 2021/1153 и (ЕС) 913/2010 и отмяна на Регламент (ЕС) № 1315/2013 (ТЕN-Т) Предложение за изменение на Директива 2010/40/ЕС относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи и за интерфейси с останалите видове транспорт Срок: 2025 | Нормативна уредба | н/п |
| 6 | Развитие на пространство от данни | Подпомагане на аналитичната дейност на институциите Достъпност на данните за БДП за повторно използване от всички заинтересовани | ДАБДП, МЕУ, Компетентните ведомства, частни субекти, други първични източници на данни | Каталози от данни Описание на данни Достъпни данни Срок: 2025 г. | Налични данни | Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ |
| 7 | Синхронизиране на данните за километрирането по пътища и интензивността на движението | Подобряване точността на данните за настъпилите ПТП | АПИ, МВР, общини | Срок: 2025 г. | Доклади за УКПТП | В рамките на бюджета на ведомствата Фонд БДП |
| 8 | Оптимизиране на взаимодействието между компетентните институции при отчетността на данните за тежко ранените при ПТП | Подобряване отчетността на данните за състоянието на пострадалите и тежестта на нараняванията | МЗ, МВР | Оптимизирани условия и ред за взаимодействие между контролните органи и лечебните заведения; електронен обмен на информация Срок: 2024 | Докладвана от отговорните институции информация | н/п |
| 9 | Дигитализация на данните за състоянието на пътната инфраструктура и пътните принадлежности и създаване на механизъм за периодично отразяване на промените | Надграждане на информацията, подобряване на аналитичния процес и оптимизиране на инвестиционната дейност | ДАБДП АПИ/ОПУ, общини | База данни Разработени и внедрени технологични решения за оценка на състоянието в реално време Срок: 2025 | База данни | Национален план за възстановяване и устойчивост: 1 000 000 лв. Държавен бюджет: 1 000 000 лв. – в рамките на бюджета на ДАБДП |
| 10 | Разработване на дигитално приложение на двустранния констативен протокол за ПТП | Подобряване на отчетността и анализа на тези ПТП | ДАБДП, КФН, МВР, МЕУ, ГФ, АЗБ | Дигитално приложение на протокола Срок: 2025 | Дигитално приложение на протокола | 500 000 лв.: в рамките на бюджета на ДАБДП |
| 11 | Повишаване на експертния капацитет в областта на БДП | Подобрено изпълнение и ефективност на политиката по БДП | ДАБДП, компетентните институции, съдебна власт, медии | Проведени обучения/обмен Срок: регулярно | Доклади Подготвени материали | В рамките бюджетите на ведомствата Фонд за БДП |
| 12 | Създаване на стандарт „Общински дейности по БДП“ за общините като делегирана дейност | Финансово обезпечаване изпълнението на задълженията на общините по БДП | МФ, НСОРБ, ДАБДП | Създаден стандарт „Общински дейности по БДП“ Срок: 2024 г. | Решение на МС | До 22 000 000 лв. |
| ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ |  |  |  |  |  |  |
| 13. 1 | Ежегодно разработване и приемане на Национална програма по БДП, включваща: - площадки за обучение по БДП; - дидактически материали по БДП; - дейности, подпомагащи процеса на обучение и възпитание по БДП. | Оптимизирано обучение на деца и ученици по БДП в системата на образованието | МОН, ДАБДП | Приета годишна програма Срок: 2024 – 2026 г. Изградени площадки за обучение Изпълнени дейности Разработени дидактически материали Срок: постоянен | Годишна Национална програма по БДП Годишни доклади за изпълнението на програмата | До З 300 000 лв. в рамките на бюджета на МОН |
| 13. 2 | Въвеждане на единна система за обучение на преподаватели-инструктори и председатели на изпитни комисии | Оптимизирано обучение на кандидат-водачите | МОН, МТС/ИААА, ДАБДП | Въведена единна система за начална професионална квалификация и периодична допълваща подготовка на преподавателите-инструктори, които обучават водачи на МПС, както и на председатели на изпитни комисии за провеждане на практически изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС Срок: 2025 г. | Единна учебна документация | В рамките на бюджета на ведомствата |
| 14 | Въвеждане на надграждащо обучение за новите водачи чрез полигони, симулиращи рискови ситуации на пътя | Подобряване на уменията на новите водачи | МТС/ИААА, ММС, ДАБДП | Ред и начин за провеждане на надграждащото обучение Срок: 2024 г. Изграден първи пилотен полигон Срок: 2026 г. | Нормативна уредба Документи за въвеждане в експлоатация | Ще се отрази в годишния оперативен план за 2024 г. предвид липсата на яснота относно механизма за изграждане |
| 15 | Подобряване на достъпа на хора с увреждания до лична мобилност чрез пътни превозни средства | Развитие на универсалната безопасна мобилност | МТС/ИААА | Срок: 2026 г. | Нормативни промени | В рамките на бюджета на ведомствата |
| 16 | Отбелязване на 29 юни – Ден на безопасността на движението по пътищата, Седмицата на мобилността, Ден без автомобили, Ден без загинали на пътя и други дати, свързани с БДП | Популяризиране на темата за БДП Повишаване на осведомеността на гражданите за задълженията и отговорността като участници в движението по пътищата | ДАБДП, Компетентните институции, НПО, заинтересова-ни страни | Проведени инициативи Срок: ежегодно на съответните дати | Докладвана от отговорните институции информация Медийно отразяване | В рамките на бюджета на ведомствата |
| ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 3: ЕФЕКТИВЕН И ПРЕВАНТИВЕН КОНТРОЛ: |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Оптимизиране на контролната дейност на компетентните органи на база анализ | Засилване на превенцията и подобряване на ефективността | МВР, ИААА, АПИ | Намаляване на рисковото поведение на участниците в движението Оценка на ефективността при прилагането на контролната дейност Срок: постоянен | Анализ на шестмесечие на контролните институции | н/п |
| ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 4: ЩАДЯЩА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Интегриране на стратегическия подход в развитието на пътната инфраструктура при отчитане на подхода „безопасна система“ | Развитие на щадяща пътна инфраструктура | МРРБ/АПИ, общини, ДАБДП, МТС, МФ | Интегрирана стратегическа визия и приоритети в развитието на пътната инфраструктура в подходящ съществуващ стратегически документ Срок: 2024 г. | Стратегия за развитие на пътната инфраструктура | н/п |
| 19 | Финансова подкрепа на програмен принцип за общините за развитие на щадяща пътна инфраструктура | Финансово обезпечаване на изпълнението на инфраструктурни мерки от общините за пътна безопасност | МРРБ, МФ, ДАБДП | Създадени правила за фондово финансиране на пътна безопасност в общините на база анализ на нуждите и оценка на риска Срок: 2024 г. Финансирани проекти Срок: постоянен | Регламент за фондово финансиране на пътна безопасност Информация за финансирани проекти | В рамките на предвидените средства със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година |
| 20 | Отчитане на пътната безопасност в инвестициите по програмите, финансирани със средства от ЕС | Интегриране на пътната безопасност в инвестиционния процес | МРРБ, МТС, МЗХ | Увеличаване на инвестициите в пътна безопасност Срок: постоянен | Комитети за наблюдение на програмите ИСУН | Програма "Развитие на регионите" Програма "Транспортна свързаност" Програма за развитие на селските райони |
| 21 | Съобразяване на инвестиционния процес, свързан с пътната инфраструктура, с анализа на риска от настъпване на ПТП | Подобряване на пътната безопасност чрез осигуряване на целенасочени и приоритизирани инвестиции за посрещане на най-належащите нужди | МФ, ДАБДП, АПИ, общини | Внедряване на методика за: - планиране и управление на дейностите по пътища и улици, разработена от АПИ и ДАБДП - обвързване на разходите на общините за пътна инфраструктура (за капиталови инвестиции и поддържане) с извършен анализ на риска Срок: 2024 г. | АПИ: Инвестиционна програма Общини: Анализ на риска, изготвен като част от годишните общински доклади по БДП Годишни общински план-програми по БДП, съобразени със заключенията от анализа на риска | н/п |
| 22 | Изграждане на зони за безопасно и сигурно паркиране | Подобрена ефективност на управлението на транспортните потоци | МТС, МРРБ/ АПИ, общини, ДАБДП | Нормативно регламентиране на изграждането, управлението и стопанисването им Срок: 2024 г. Изградени 8 паркинга Срок: 2026 г. | Нормативна уредба Документи за въвеждане в експлоатация | Ще се отрази в годишния оперативен план за 2024 г. с оглед изясняване на механизма и изискването за изграждането на паркингите |
| 23 | Реорганизация на дейността на АПИ (централно управление и ОПУ) съгласно предвижданията на разработените през 2023 г. анализи | Оптимизиране на управлението на пътната инфраструктура | АПИ | Приети нормативни промени Срок: 2024 г. | Устройствен правилник на АПИ Нормативна уредба | н/п |
| 24 | Изпълнение на целенасочени инфраструктурни мерки за пътна безопасност (мярката се актуализира с конкретика – обекти/дейности, на годишна база в оперативните планове) | Подобряване на пътната безопасност в критичните участъци | АПИ | Обезопасени УКПТП, участъци с повишен риск от ПТП и участъци от републиканските пътища, които преминават през населени места Физически разделени посоки на движение по приоритетни участъци съгласно списък Изпълнени програми за: обезопасяване на крайпътното пространство; актуализиране на сигнализацията с пътни знаци и пътна маркировка; привеждане в съответствие на ограничителни системи за пътища Срок: Постоянен | Инвестиционни програми и доклади по изпълнението им | В рамките на бюджета на АПИ |
| 25 | Изграждане на интелигентни транспортни системи (мярката се актуализира с конкретика – обекти/дейности, на годишна база в оперативните планове) | Осигуряване на превенция | МТС, МРРБ/АПИ | Изготвяне на национален план за внедряване на ИТС, актуализиране на нормативната уредба, одобряване на стандарти за ИТС и определяне на критерии за ефективност на ИТС – Срок: 2025 г. Изградени ИТС - Срок: Постоянен | Докладвана от отговорните институции информация | Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 В рамките на бюджета на АПИ |
| ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 5: ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В ЗАЩИТА НА ЧОВЕКА |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Стимулиране употребата на автомобили, осигуряващи високо ниво на безопасност, чрез: - промяна в изискванията за регистрация на употребявани автомобили - въвеждане на държавна програма за бракуване (скрапинг) за подмяна на старите автомобили | Обновяване на автомобилния парк | Компетентните институции – МВР, МФ, МОСВ | Нормативни промени Срок: 2024, 2026 г. – за скрапинг програмата | Нормативна уредба | н/п |
| 27 | Подобряване на регламентацията на превоза на: - опасни товари - извънгабаритни товари - укрепване на товарите, вкл. по отношение превоза на повредено ППС при извършване на пътна помощ - превоз на деца и ученици | Осигуряване на по-високо ниво на безопасност при превоза на опасни и извънгабаритни товари, както и при превоз на деца и ученици | МТС/ИААА, АПИ, МВР | Изменена Наредба №40/14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари Изготвена консолидирана версия на български език на Спогодбата за международен превоз на опасни товари по шосе Срок: 2024 г. Промяна в организацията по издаване и съгласуване на разрешителните за движение на ППС, превозващи извънгабаритни товари, включително чрез предоставяне на електронни услуги Срок: 2024 г. Срок: Постоянен за осъществяване на контрол над ППС превозващи опасни товари, извънгабаритни товари и за укрепване на товарите Нормативни промени за подобряване безопасността на придвижване на деца и ученици Срок: 2024 г. | Нормативна уредба | н/п |
| ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 6: СПАСИТЕЛНА ВЕРИГА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЖИВОТА |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Изготвяне на ежегодни анализи за дейността на ЦСМП относно времето за реакция при настъпило ПТП | Мониторинг на ефективността на наземните спешни екипи | МЗ | Изведени справочни данни за ПТП, отразяващи времето от регистриране на повикване до пристигане на екип на ЦСМП на мястото на инцидента Срок: ежегодно | Анализи | н/п |
| 29 | Регламентиране и въвеждане на правилото „Коридор за спешно придвижване“ | Подобряване времето за реакция на екипите от Единната спасителна система | МВР, ДАБДП | Нормативни промени Срок: 2024 | Нормативни актове | н/п |
| 30 | Осигуряване на дейността на спешната въздушна помощ | Подобряване времето за реакция на екипите от Единната спасителна система | Държавно дружество | Нормативни промени Срок: 2024 | Нормативни актове | н/п |